Приложение

к распоряжению

Администрации ЗАТО Северск

от_07.08.2026_ № _689-ра_

|  | «УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2025 № 1238-ра |
| --- | --- |

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение проекта |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект |  |  |  |  |  |  | Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект |  |  |  |  |  |  | Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование показателей конечного результата |  | Ответственный за достижение показателя |  | Единица измерения |  |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  | 2028 год (прогнозный период) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  | га |  |  | 3,3 |  | 6,3 |  | 9,3 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1,5 |  |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Наименование показателя | Единица измерения |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год (прогнозный период) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске |  | 1. Степень готовности объекта строительства | проц |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2. |  | Капитальный ремонт благоустройства пешеходной зоны по ул.Сосновая в г.Северске |  | 1. Степень готовности объекта строительства | проц |  | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 3. |  | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске |  | 1. Степень готовности объекта строительства | проц |  | 57 | 71 | 90 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 77 |  | 85 |  |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

проекта

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства», в т.ч.: | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 78 568,13<*> | 126 548,25 | 44 346,20 |
|  |  |  | 19 749,13<*> | 24 701,88 | 35 468,67 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 78 568,13<*> | 126 548,25 | 44 346,20 |
|  |  |  | 19 749,13<*> | 24 701,88 | 35 468,67 |
|  |  | внебюджетные источники бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт благоустройства пешеходной зоны по ул.Сосновая в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 78 451,13<*> | 126 548,25 | 44 346,20 |
|  |  |  | 19 632,13<*> | 24 701,88 | 35 468,67 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 78 451,13<*> | 126 548,25 | 44 346,20 |
|  |  |  | 19 632,13<*> | 24 701,88 | 35 468,67 |
|  |  | внебюджетные источники бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают в 2026 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2025 года в сумме 18 451,13 тыс. руб.»