Приложение 2 к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от___17.08.2026__№__728-ра__

«УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2025 № 1213-ра

ПАСПОРТ

проекта

«Реализация мероприятий по капитальному ремонту и модернизации учреждений культуры»

| Ответственный за выполнение проекта | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Развитие культуры в ЗАТО Северск |

ПОКАЗАТЕЛИ

проекта

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | Управление культуры | проц | 84,2 | 84,2 | 94,7 | 94,7 |
|  |  |  |  |  | 84,2 | 89,5 | 89,5 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» | 1. Количество разработанной ПСД | ед | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | 1. Количество разработанной ПСД | ед | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 48 | 1. Количество разработанной ПСД | ед | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

проекта

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проект «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и модернизации учреждений культуры», в т.ч.: | Управление культуры | Всего | 13 274,44 | 342 654,13 | 0,00 |
|  |  |  | 777,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 296 224,49 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 29 296,93 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 13 274,44 | 17 132,71 | 0,00 |
|  |  |  | 777,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 39 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 9 369,76 | 186 214,58 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 160 982,50 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 15 921,35 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 9 369,76 | 9 310,73 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 777,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 777,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 777,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 777,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 48 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 3 127,25 | 156 439,55 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 135 241,99 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 13 375,58 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 3 127,25 | 7 821,98 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00» |