Приложение 4 к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от___17.08.2026__№__728-ра__

«УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2025 № 1213-ра

ПАСПОРТ

проекта

«Реализация мероприятий по реконструкции, благоустройству и строительству новых объектов туристической инфраструктуры»

| Ответственный за выполнение проекта | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Развитие туризма на территории ЗАТО Северск |

ПОКАЗАТЕЛИ

проекта

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Количество объектов туристской инфраструктуры, в которых улучшены условия их эксплуатации путем реконструкции и (или) благоустройства территории | Управление культуры | ед | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Реконструкция территории Северского природного парка | 1. Количество разработанной ПСД | ед | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. Количество реконструированных объектов туристской инфраструктуры | ед | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Благоустройство территории и создание условий эксплуатации объектов туристской индустрии «Северский природный парк» | 1. Количество благоустроенных парковых сооружений | ед | 1 | 5 | 6 | 18 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2. Количество благоустроенных сооружений для животных | ед | 1 | 15 | 17 | 8 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов | ед | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обустройство туристских маршрутов и экологических троп | 1. Количество благоустроенных туристских маршрутов и экологических троп | ед | - | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

проекта

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проект «Реализация мероприятий по реконструкции, благоустройству и строительству новых объектов туристической инфраструктуры», в т.ч.: | Управление культуры | Всего | 18 624,71 | 15 025,96 | 124 522,94 |
|  |  |  | 2 487,36 | 255,81 | 545,25 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 96 171,74 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 2 260,00 | 260,00 | 9 771,49 |
|  |  |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 16 127,35 | 14 510,15 | 18 034,46 |
|  |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 237,36 | 255,81 | 545,25 |
| Реконструкция территории Северского природного парка | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 5 597,54 | 111 245,51 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 96 171,74 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 9 511,49 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 5 597,54 | 5 562,28 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство территории и создание условий эксплуатации | Управление культуры, МАУ «СПП» | Всего | 16 084,91 | 9 138,62 | 12 987,63 |
|  |  |  | 237,36 | 255,81 | 545,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| объектов туристской индустрии «Северский природный парк» |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 15 847,55 | 8 882,81 | 12 442,38 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 237,36 | 255,81 | 545,25 |
| Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов | Управление культуры | Всего | 289,80 | 289,80 | 289,80 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 29,80 | 29,80 | 29,80 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство туристских маршрутов и экологических троп | Управление культуры, МАУ «СПП» | Всего | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00» |