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	Приложение 4
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
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	«УТВЕРЖДЕН
распоряжением 
Администрации ЗАТО Северск
от 23.12.2025 № 1213-ра



ПАСПОРТ
проекта
«Реализация мероприятий по реконструкции, благоустройству и строительству новых объектов туристической инфраструктуры» 

	Ответственный за выполнение проекта
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, 
в состав которой включается проект
	Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск

	Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект
	Развитие туризма на территории ЗАТО Северск





ПОКАЗАТЕЛИ
проекта

	№ п/п
	Наименование 
показателя конечного результата
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)

	
	
	
	
	2025 год

	2026 год
	2027 год
	2028 год 
(прогнозный период)

	
	
	
	
	
	в соответствии с потребностью по годам

	
	
	
	
	
	в соответствии с утвержденным 
финансированием по годам

	1.
	Количество объектов туристской инфраструктуры, в которых улучшены условия их эксплуатации путем реконструкции и (или) благоустройства территории
	Управление культуры
	ед
	1
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	1
	1
	1






ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя 


	Еди-ница изме-рения
	Планируемое значение показателя мероприятия

	
	
	
	
	2025 год


	2026 год
	2027 год 
	2028 год 
(прогнозный период)

	
	
	
	
	
	в соответствии с потребностью по годам  

	
	
	
	
	
	в соответствии с утвержденным 
финансированием по годам

	1.
	Реконструкция территории Северского природного парка
	1. Количество разработанной ПСД
	ед
	0
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	
	
	2. Количество реконструированных объектов туристской инфраструктуры
	ед
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	2.
	Благоустройство территории и создание условий эксплуатации объектов туристской индустрии «Северский природный парк»
	1. Количество благоустроенных парковых сооружений
	ед
	1
	5
	6
	18

	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
	2. Количество благоустроенных сооружений для животных
	ед
	1
	15
	17
	8

	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	3.
	Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов
	1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов
	ед
	0
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	4.
	Обустройство туристских маршрутов и экологических троп
	1. Количество благоустроенных туристских маршрутов и экологических троп
	ед
	-
	1
	0
	0

	
	
	
	
	
	1
	0
	0





ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
проекта

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, участники мероприятий
	Источник 
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	
	2026 год 
	2027 год 
	2028 год 
(прогнозный период)

	
	
	
	потребность в ресурсном обеспечении по годам

	
	
	
	утвержденный объем финансирования по годам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Проект «Реализация мероприятий по реконструкции, благоустройству и строительству новых объектов туристической инфраструктуры», в т.ч.:
	Управление культуры
	Всего

	18 624,71
	15 025,96
	124 522,94

	
	
	
	2 487,36
	255,81
	545,25

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00
	96 171,74

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	2 260,00
	260,00
	9 771,49

	
	
	
	2 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	16 127,35
	14 510,15
	18 034,46

	
	
	
	250,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	237,36
	255,81
	545,25

	
	
	
	
	
	

	Реконструкция территории Северского природного парка
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	Всего

	0,00
	5 597,54
	111 245,51

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00
	96 171,74

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00
	9 511,49

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет

	0,00
	5 597,54
	5 562,28

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории и создание условий эксплуатации 
	Управление культуры, МАУ «СПП»
	Всего


	16 084,91
	9 138,62
	12 987,63

	
	
	
	237,36
	255,81
	545,25

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	объектов туристской индустрии «Северский природный парк»
[bookmark: _GoBack]
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет

	15 847,55
	8 882,81
	12 442,38

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	237,36
	255,81
	545,25

	
	
	
	
	
	

	Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов




	Управление культуры
	Всего

	289,80
	289,80
	289,80

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	260,00
	260,00
	260,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет

	29,80
	29,80
	29,80

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	Обустройство туристских маршрутов и экологических троп
	Управление культуры, МАУ «СПП»
	Всего

	2 250,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2 250,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	2 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет

	250,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	250,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00»
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