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	Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы




ПОДПРОГРАММА 1«БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
ПАСПОРТ
подпрограммы 1«Благоустройство внутриквартальных территорий»
	Наименова-ние подпрограммы 1
	Благоустройство внутриквартальных территорий

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
	2018-2022годы (этапы не предусмотрены)

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск; 

Управление  по внегородским территориямАдминистрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Улучшение качественного состояния объектов благоустройства на внутриквартальных территориях

	Показатели цели  подпрограммы 1
и их значения (по годам реализации) <*>
	Показатели цели, единица измерения
	2017
	2018 год
	2019год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года
	30
	40
	40
	50
	69
	80

	
	2. Количество детских  площадок, оснащенных новым игровым оборудованием
	13
	18
	18
	18
	12
	12

	Задача подпрограммы 1
	Выполнение ремонта объектов благоустройства на внутриквартальных территориях, оснащение территорий малыми архитектурными формами и детским игровым оборудованием

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП)
	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам её реализации, тыс.руб.
<**>
	Источники
	Всего
	2018

год
	2019 год
	2020год
	2021 год
	2022 год

	
	Местный бюджет:
	
	
	
	
	
	

	
	потребность
	44107,29
	103,53
	103,53
	103,53
	21898,35
	21898,35

	
	утверждено
	310,59
	103,53
	103,53
	103,53
	0
	0

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	48261,42
	16087,14
	16087,14
	16087,14
	0
	0

	
	бюджет Томской области
	16956,72
	5652,24
	5652,24
	5652,24
	0
	0

	
	внебюджетные

источники (средства заинтересованных лиц)
	176,40
	58,80
	58,8
	58,8
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	

	
	потребность
	109491,75
	21898,35
	21898,35
	21898,35
	21898,35
	21898,35

	
	утверждено
	65698,41
	21898,35
	21898,35
	21898,35
	0
	0


------------------------------

<*> Значения показателей цели подпрограммы 1 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице4 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)результативности подпрограммы 1 «Благоустройство внутриквартальных территорий» и таблице 5 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятийи ресурсное обеспечение подпрограммы1«Благоустройство внутриквартальных территорий».
<**>Объем утвержденного финансирования подпрограммы 1 на 2018 - 2020 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований 2017 года.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
На решение задачи 1 под программы «Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий» направлено основное мероприятие «Благоустройство внутриквартальных территорий», ответственным исполнителем которого является                         Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ ТиС) и Управление по внегородским территориям (УВГТ).

Повышение качества городской среды определено как первоочередное в стратегическом направлении развития. Формирование городской среды во многом характеризуется уровнем внешнего благоустройства. Работы по благоустройству занимают значительное место в объеме градостроительных работ. Устройство проезжихи пешеходных дорог в свою очередь является одним из основных требований в области благоустройства.

Улично-дорожную сеть составляют и внутриквартальные проезды, обеспечивающие жителям доступность к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов (СНиП 2.07.01-89).
Поддержание транспортно-эксплуатационных качеств внутриквартальных проездов требует своевременного выявления и устранения повреждений покрытий, затрудняющих движение пешеходов и транспортных средств. Для реализации данной задачи настоящей муниципальной программой предусмотрены мероприятия по ремонту.
Наряду с внутриквартальными проездами ремонту и капитальному ремонту в рамках муниципальной программы подлежат дворовые территории - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами, включая проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Благоустройство дворовых территорий осуществляется по минимальному                                 и дополнительному перечням видов работ.

Минимальный перечень видов работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;
- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование площадок (установку контейнеров для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов).

Программой предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в реализации работ, учтенных в минимальном перечне.
Дополнительный перечень видов работ включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение придомовой территории.

При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных            в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ по благоустройству территории,                          а также при наличии инициативы жителей – трудовое участие. 

Порядок трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ                               по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении 4 к Программе.

Решение о включении дворовых территорий в Программу принимается                                      на основании рейтингового перечня (приложение 3 к муниципальной Программе), по результатам оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Основной целью подпрограммы 1 является улучшение качественного состояния  объектов благоустройства на внутриквартальных территориях. 
Достижение цели обеспечивается путем решения задачи по выполнениюремонта объектов благоустройства на внутриквартальных территориях, оснащение территорий малыми архитектурными формами и детским игровым оборудованием.
Сроки реализации подпрограммы 1 – 2018-2022 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.
СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий» 
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ницаизме-рения
	Значения целевых показателей
	Пе-ри-одич-ность сбора дан-ных
	Метод сбора инфор-мации
	Ответ-ствен-ный за сбор дан-ныхпо пока-зателю

	
	
	
	2016 год
	2017 год 
	2018 год<*>
	2019 год<*>
	2020 год<*>
	2021 год<*>
	2022 год<*>
	
	
	

	
	
	
	
	
	суче-томтребуе-могофинан-сиро-вания
	суче-томпрог-ноз-ногофинан-сиро-вания
	суче-томтребуе-могофинан-сиро-вания
	с уче-томпрог-ноз-ногофинан-сиро-вания
	суче-томтребуе-могофинан-сиро-вания
	с уче-том прог-ноз-ногофинан-сиро-вания-вания
	суче-томтребуе-могофинан-сиро-вания
	суче-томпрог-ноз-ногофинан-сиро-вания
	суче-томтребуе-могофинан-сиро-вания
	суче-томпрог-ноз-ногофинан-сиро-вания
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий»

	1.1
	 Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года
	ед.
	15
	30
	40
	40
	40
	40
	50
	50
	96
	
	80
	
	
	Ведом-ствен-наяотчет-ность
	УЖКХ ТиС, УВГТ

	1.2
	Количество детских площадок,  оснащенных новым игровым оборудованием 
	ед.
	9
	13
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	
	12
	
	Год
	Ведом-ствен-наяотчет-ность
	УЖКХ ТиС, УВГТ

	1.3
	Доля жителей ЗАТО Северск,  принявших участие (трудовое и(или) финансовое) в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий


	%
	4,1
	4,5
	4,9
	4,9
	5,2
	5,2
	5,5
	5,5
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	II. Целевые показатели задачи «Выполнение ремонта объектов благоустройства на внутриквартальных территориях, оснащение территорий малыми архитектурными формами и детским игровым оборудованием» подпрограммы 1

	2.1
	Площадь  асфальтобетонного покрытия, отремонтированного на внутриквартальных территориях 
	ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	2
	1
	0
	1
	0
	Год
	Ведом-ствен-наяотчет-ность
	УКС УЖКХ ТиС, УВГТ

	2.2
	Количество  малых архитектурных форм и детского игрового оборудования, размещенного на внутрикварталь-ных территориях
	ед.
	45
	126
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	0
	130
	0
	Год
	Ведом-ствен-ная отчет
	УЖКХ ТиС,

УВГТ


------------------------------

<*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 1 на 2018 - 2022 годы взят в объеме бюджетных ассигнований 2017 года.

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 И ЕЁ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация следующих основных мероприятий:

1) выполнение работ из минимального перечня;

2) выполнение работ из дополнительного перечня.

Финансирование основных мероприятий осуществляется за счет средств местного, областного и федерального  бюджета. 

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1представлены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий» 
Таблица 2
	№

п/п
	Наименования
задачи подпрограммы,

ВЦП (основного мероприятия)

муниципальной

программы
	Срок реализации, (год)
	Объемфинансирования
(тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Участник/участник мероприя-тия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,

по годам реализации

	
	
	
	потреб-ность
	утвержде-но
	федераль-ного

бюджета
	областного

бюджета
	местногобюджета
	внебюд-жетныхисточни-ков
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	потреб-ность
	утвержде-но
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наимено-вание и единица измере-ния
	значения по годам реализации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с учетом требуе-могофинанси-рования
	с учетом утверж-денногофинанси-рования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача1. Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети

	1
	Подпрограмма 1 «Благоустройство внутрикварталь-ных территорий»;


	Всего, в том числе:
	109 491,75
	65 698,41
	48 261,42
	16 956,72
	44 107,29
	310,59
	176,40
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года
	279
	130

	
	
	2018
	21 898,35
	21 901,71
	16 087,14
	5 652,24
	103,53
	103,53
	58,80
	
	
	40
	40

	
	
	2019
	21 898,35
	21 898,35
	16 087,14
	5 652,24
	103,53
	103,53
	58,80
	
	
	40
	40

	
	
	2020
	21 898,35
	21 898,35
	16 087,14
	5 652,24
	103,53
	103,53
	58,80
	
	
	50
	50

	
	
	2021
	21 898,35
	
	
	
	21 898,35
	
	
	
	
	69
	0

	
	
	2022
	21 898,35
	
	
	
	21 898,35
	
	
	
	
	80
	0

	1.1
	Основное мероприятие  Благоустройство  внутриквартальных территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в том числе:
	Всего, в том числе:
	109 491,75
	65 698,41
	48 261,42
	16 956,72
	44 107,29
	310,59
	176,40
	
	
	
	

	
	
	2018
	21 898,35
	21 901,71
	16 087,14
	5 652,24
	103,53
	103,53
	58,80
	
	
	
	

	
	
	2019
	21 898,35
	21 898,35
	16 087,14
	5 652,24
	103,53
	103,53
	58,80
	
	
	
	

	
	
	2020
	21 898,35
	21 898,35
	16 087,14
	5 652,24
	103,53
	103,53
	58,80
	
	
	
	

	
	
	2021
	21 898,35
	
	
	
	21 898,35
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	21 898,35
	
	
	
	21 898,35
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1.1
	Выполнение работ из минимального перечня

	Всего, в том числе:
	80 108,55
	48 065,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	16 021,71
	16 021,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	16 021,71
	16 021,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	16 021,71
	16 021,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2021
	16 021,71
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	16 021,71
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Выполнение работ из  дополнительного перечня
минимального перечня
	Всего, в том числе:
	29 400,00
	17 640,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	5 880,00
	5 880,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	5 880,00
	5 880,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	5 880,00
	5 880,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2021
	5 880,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	5 880,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Привлечение жителей для трудового и финансового участия в реализации мероприятий  по благоустройству
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по
подпрограмме 1
	Всего, в том числе:
	109 491,75
	65 698,41
	48 261,42
	16 956,72
	44 107,29
	310,59
	176,40
	
	
	
	

	
	
	2018
	21 898,35
	21 901,71
	16 087,14
	5 652,24
	103,53
	103,53
	58,80
	
	
	
	

	
	
	2019
	21 898,35
	21 898,35
	16 087,14
	5 652,24
	103,53
	103,53
	58,80
	
	
	
	

	
	
	2020
	21 898,35
	21 898,35
	16 087,14
	5 652,24
	103,53
	103,53
	58,80
	
	
	
	

	
	
	2021
	21 898,35
	
	
	
	21 898,35
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	21 898,35
	
	
	
	21 898,35
	
	
	
	
	
	


