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	Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы




ПОДПРОГРАММА 2 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ»
ПАСПОРТ
подпрограммы 1«Благоустройство общественных пространств»
	Наименова-ние подпрограммы 2
	Благоустройство общественных пространств

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
	2018-2022годы (этапы не предусмотрены)

	Ответственный исполни-тель подпрограммы2
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы2
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Улучшение качественного состояния  объектов благоустройства общественных пространств

	Показатели цели  подпрограммы 2
и их значения (по годам реализации) <*>
	Показатели цели, единица измерения
	2017
	2018 год
	2019год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	1. Количество  благоустроенных в течение года общественных пространств.
	5
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2. Площадь благоустроенных  общественных пространств  на территории ЗАТО Северск (нарастающим итогом).
	37,4
	37,9
	38,4
	38,9
	39,4
	39,9

	Задача подпрограммы2
	Выполнение ремонта объектов благоустройства  общественных пространств

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП)
	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам её реализации, тыс. руб.<**>
	Источники
	Всего
	2018

год
	2019 год
	2020год
	2021 год
	2022 год

	
	Местный бюджет:
	
	
	
	
	
	

	
	потребность
	18892,59
	51,77
	51,77
	51,77
	9368,64
	9368,64

	
	утверждено
	155,31
	51,77
	51,77
	51,77
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	20683,47
	6894,49
	6894,49
	6894,49
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
	7267,14
	2422,38
	2422,38
	2422,38
	0,00
	0,00

	
	Внебюджет-

ные

источники (средства заинтересованных лиц)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	

	
	потребность
	46843,20
	9368,64
	9368,64
	9368,64
	9368,64
	9368,64

	
	утверждено
	28105,92
	9368,64
	9368,64
	9368,64
	0
	0


------------------------------

<*> Значения показателей цели подпрограммы 1 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице1«Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)результативности подпрограммы 2«Благоустройство общественных пространств» и таблице 3«Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятийи ресурсное обеспечение подпрограммы 2«Благоустройство общественных пространств».
<**>Объем утвержденного финансирования подпрограммы 2на 2018 - 2020 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований 2017 года.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
На решение задачи Программы «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования» направлено основное мероприятие «Благоустройство общественных пространств», ответственным исполнителем которого является Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
К общественным пространствам относятся  в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях массового посещения общественного, делового назначения, объектов транспорта общего пользования и включающие в себя пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения и иные элементы благоустройства.

Содержание в хорошем техническом и архитектурно-художественном состоянии элементов оформления площадей города, памятников, поддержание мест общего пользования в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков             и скверов города являются одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.
Природный парк, скверы, площади города, бульвары – традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. Распоряжением Администрации ЗАТО Северск  утвержден перечень общественных территорий, состоящий из 37 объектов, включающий площади, скверы, парки и иные территории, наиболее интенсивно использующиеся жителями ЗАТО Северск 

В настоящее время на одного жителя ЗАТО Северск приходится 3,9 м2 благоустроенной общественной территории.

Общая площадь общественных территорий, расположенных на территории                    г.Северска, составляет 114,2 га. Из них 44, 9 га общественных территорий являются благоустроенными, оставшиеся 69,25 га (60,6 %) подлежат благоустройству.

Из 37 общественных пространств ЗАТО Северск 19 не требует дополнительного благоустройства, что составляет 51%. В результате проведения программных мероприятий планируется достижение доведение показателя до уровня 92%.
На территории парков, скверов и площадей требуется обновление покрытия, ремонт газонов, оснащение современными малыми архитектурными формами и садово-парковой мебелью.
Включениеобщественных территорий в Программу принимается на основании рейтингового перечня (приложение 4 к муниципальной Программе), составленного по результатам паспортизации и оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Основной целью подпрограммы 1 является улучшение качественного состояния  объектов благоустройства общественных пространств. 
Достижение цели обеспечивается путем решения задачи по выполнениюремонта объектов благоустройства, оснащение территорий малыми архитектурными формами.
Сроки реализации подпрограммы 1 – 2018 - 2022 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий» 
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Значения целевых показателей
	Пе-ри-одич-ность сбора дан-ных
	Метод сбора инфор-мации
	Ответ-ствен-ный за сбор дан-ных по пока-зателю

	
	
	
	2016 год
	2017год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год<*>
	2022 год<*>
	
	
	

	
	
	
	
	
	с уче-том требуе-мого финан-сиро-вания
	с уче-том утве-ржден-ного финан-сиро-вания
	с уче-том требуе-мого финан-сиро-вания
	с уче-том утве-ржден-ного финан-сиро-вания
	с уче-том требуе-мого финан-сиро-вания
	с уче-том утве-ржден-ного финан-сиро-вания
	с уче-том требуе-мого финан-сиро-вания
	с уче-том прог-ноз-ного финан-сиро-вания
	с уче-том требуе-мого финан-сиро-вания
	с уче-том прог-ноз-ного финан-сиро-вания
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий»

	1.1
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед.
	2
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	0
	3
	0
	Год
	Ведом-ствен-ная отчет-ность
	УЖКХ ТиС, УВГТ

	1.2
	Площадь благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом)
	га
	28,7
	37,4
	37,9
	37,9
	38,4
	38,4
	38,9
	38,9
	39,4
	38,9
	39,9
	38,9
	Год
	Ведом-ствен-ная отчет-ность
	УЖКХ ТиС, УВГТ

	II. Целевые показатели задачи «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы2

	2.1
	Доля общественных пространств с обновленным благоустройством  
	%
	14
	19
	22
	22
	25
	25
	28
	28
	31
	28
	34
	28
	Год
	Ведом-ствен-ная отчет-ность
	УКС УЖКХ ТиС, УВГТ


------------------------------

<*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 1 на 2018 - 2022 годы взят в объеме бюджетных ассигнований 2017 года.

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 И ЕЁ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация основного мероприятия:

- благоустройство общественных пространств.

Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с рейтинговым перечнем (приложение 1), составленным по результатам паспортизации и оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией.
Финансирование основных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Переченьмероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1представлены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий» 
Таблица 2
	№

п/п
	Наименования
задачи подпрограммы,

ВЦП (основного мероприятия)

муниципальной

программы
	Срок реализации, (год)
	Объемфинансирования
(тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Участник/участник мероприя-тия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,

по годам реализации

	
	
	
	потреб-ность
	утвержде-но
	федераль-ного

бюджета
	областного

бюджета
	местногобюджета
	внебюд-жетныхисточни-ков
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	потреб-ность
	утвержде-но
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наимено-вание и единица измере-ния
	значения по годам реализации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с учетом требуе-мого финанси-рования
	с учетом утверж-денного финанси-рования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача1. Благоустройство общественных пространств

	1
	Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства внутрикварталь-ных территорий»
	Всего, в т.ч.:
	46 843,20
	28 105,92
	20 683,47
	7 267,14
	18 892,59
	155,31
	 
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	
	
	

	
	
	2018
	9 368,64
	9 368,64
	6 894,49
	2 422,38
	51,77
	51,77
	 
	
	
	
	

	
	
	2019
	9 368,64
	9 368,64
	6 894,49
	2 422,38
	51,77
	51,77
	 
	
	
	
	

	
	
	2020
	9 368,64
	9 368,64
	6 894,49
	2 422,38
	51,77
	51,77
	 
	
	
	
	

	
	
	2021
	9 368,64
	 
	 
	 
	9 368,64
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	2022
	9 368,64
	 
	 
	 
	9 368,64
	 
	 
	
	
	
	

	1.1
	Выполнение мероприятий из рейтингового перечня благоустройства общественных пространств 
	Всего, в т.ч.:
	46 843,20
	28 105,92
	20 683,47
	7 267,14
	18 892,59
	155,31
	
	
	Количество благоустроенных в течение года общест-венных пространств
	15
	9

	
	
	2018
	9 368,64
	9 368,64
	6 894,49
	2 422,38
	51,77
	51,77
	
	
	
	3
	3

	
	
	2019
	9 368,64
	9 368,64
	6 894,49
	2 422,38
	51,77
	51,77
	
	
	
	3
	3

	
	
	2020
	9 368,64
	9 368,64
	6 894,49
	2 422,38
	51,77
	51,77
	
	
	
	3
	3

	
	
	2021
	9 368,64
	 
	 
	 
	9 368,64
	 
	
	
	
	3
	

	
	
	2022
	9 368,64
	 
	 
	 
	9 368,64
	 
	
	
	
	3
	

	1.2
	Выполнение мероприятий по благоустройству территорий  
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество объектов, 
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде и прилегающие к ним территории, а также  территории, прилегающей к индивидуаль-ной жилой застройке
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	благоустроенных с привлечением  собствен-ников и арендаторов зданий и сооруже-ний
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	
	Итого по 
подпрограмме 2
	Всего, в т.ч.:
	46 843,20
	28 105,92
	20 683,47
	7 267,14
	18 892,59
	155,31
	 
	
	
	
	

	
	
	2018
	9 368,64
	9 368,64
	6 894,49
	2 422,38
	51,77
	51,77
	 
	
	
	
	

	
	
	2019
	9 368,64
	9 368,64
	6 894,49
	2 422,38
	51,77
	51,77
	 
	
	
	
	

	
	
	2020
	9 368,64
	9 368,64
	6 894,49
	2 422,38
	51,77
	51,77
	 
	
	
	
	

	
	
	2021
	9 368,64
	 
	 
	 
	9 368,64
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	2022
	9 368,64
	 
	 
	 
	9 368,64
	 
	 
	
	
	
	


