Отчет

об исполнении условий предоставления средств Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в Томской области по муниципальному образованию «ЗАТО Северск»
за 3 квартал 2017 года

(по кварталам, нарастающим итогом)

	№ п/п
	Условия предоставления Субсидии
	Срок исполнения обязательства
	Показатели эффективности использования Субсидии
	Источник публикации
	Реквизиты нормативно-правового акта и (или) протокола общественной комиссии

	
	
	Предельный срок 
	Фактический срок
	Наименование показателя
	Плановое значение показателя
	Фактическое значение показателя
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Опубликование для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект нормативно-правового акта органа местного самоуправления об утверждении муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год
	не позднее 1 апреля 2017 года
	дата
	Опубликование проекта нормативно-правового акта в установленный срок
	1
	1
	http://www.seversknet.ru/comfortable_urban/
	

	2. 
	Опубликование нормативно-правового акта муниципального образования о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
	не позднее 1 апреля 2017 года
	дата
	Опубликование нормативно-правового акта в установленный срок
	1
	1
	http://www.seversknet.ru/comfortable_urban/
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 №298

	3. 
	Опубликование нормативно-правового акта муниципального образования о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году
	не позднее 1 апреля 2017 года
	дата
	Опубликование нормативно-правового акта в установленный срок
	1
	1
	http://www.seversknet.ru/comfortable_urban/
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 №298

	4. 
	Опубликование нормативно-правового акта муниципального образования о порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год
	не позднее 1 апреля 2017 года
	дата
	Опубликование нормативно-правового акта в установленный срок
	1
	1
	http://www.seversknet.ru/comfortable_urban/
	Постановление АдминистрацииЗАТО Северск от 03.03.2017 №298

	5. 
	Опубликование нормативно-правового акта муниципального образования об утверждении общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций
	не позднее 1 апреля 2017 года
	дата
	Опубликование нормативно-правового акта в установленный срок
	1
	1
	
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 №299

	6. 
	Утверждение правового акта муниципального образования подтверждающее долевое участие муниципального образования Томской области в финансировании Субсидии
	не позднее 1 апреля 2017 года
	
	Утверждение правового акта в установленный срок
	1
	1
	
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 №298

	7. 
	Организация проведения собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год исходя из минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству, а также о форме и доле финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории
	до 15апреля 2017 года
	до 15.04.

2017
	30% от общего количества собственников приняли решение о включении дворовой территории в муниципальную программу
	30
	30
	х
	х

	8. 
	Сбор, рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию
	до 20 апреля2017 года
	
	Решение общественной комиссии
	1
	1
	х
	Решение общественной комиссии № 3 от 23.03.2017 -

	9. 
	Сбор, рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году
	до 20 апреля 2017 года
	
	Решение общественной комиссии
	1
	3
	х
	Решение общественной комиссии № 4 от 27.03.2017

	10. 
	Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения
	не позднее 25 мая 2017 года
	
	Опубликование нормативно-правового акта в установленный срок
	1
	1
	
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.05.2017 N 843 (ред. от 23.06.2017)

	11. 
	Утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц:

- дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год:

- дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта
	не позднее 1 июля 2017 года
	
	Решение общественной комиссии
	1
	1
	
	Протокол №7 от 30.05.2017

	12. 
	Завершение реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год 
	до концаоктября 2017 года
	Сентябрь 2017х
	100% от общего количества дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования включенных в муниципальную программу
	1
	
	х
	

	13. 
	Утверждение (корректировка) по результатам общественных обсуждений правил благоустройства городских округов, районных центров, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	не позднее 1 сентября 2017 года
	30августа 2017
	Опубликование нормативно-правового акта в установленный срок
	1
	1
	
	Решение Думы ЗАТО Северск от 30.08.2017 N 29/14



	14. 
	Организация работы:

- по анализу текущего состояния территории муниципальных образований: проведение инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (по видам собственности)

- провести описание существующих проблем на основании проведенного анализа, сформулировать предложения по их решению.
	не позднее 1 ноября 2017
	Работы  выполняются
	100% от общего количества дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования нуждающиеся в благоустройстве 
	1
	
	
	

	15. 
	Формирование:
- адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);

- адресного перечня всех муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период;

- адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

- мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

- адресного перечня подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов (при необходимости, определяемой уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения).
	не позднее 1 августа 2017 года
	28.08.

2017
	100% от общего количества дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования нуждающиеся в благоустройстве
	1
	1
	
	

	16. 
	Публикация для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проекта нормативно-правового акта органа местного самоуправления об утверждении муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 год
	не позднее 1 октября 2017 года
	28.08.2017
	Опубликование проекта нормативно-правового акта в установленный срок
	1
	
	
	

	17. 
	Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 год
	не позднее 1 ноября 2017 года
	В разработке
	Опубликование нормативно-правового акта в установленный срок
	1
	
	
	

	18. 
	Предоставление сведений о реализованном в 2017 году дизайн-проекте по благоустройству общественной территории
	не позднее 1 декабря 2017 года
	В разработке
	Справка по форме
	1
	
	
	


Глава Администрации ЗАТО Северск __________  
Н.В.Диденко
                                                                      (подпись)     

        (ФИО)

М.П.

О.А.Фадеева
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