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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА В ЗАТО СЕВЕРСК
Модернизация городской среды, формирование современных общественных пространств в соответствии с требованиями и стандартами качества жизни являются одним из ключевых направлений социально-экономического развития ЗАТО Северск.

На территории г.Северска имеется 385 дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее – МКД). В 804 многоквартирных жилых домах проживает 109,11 тыс. человек. 
Общая площадь внутридворовых территорий составляет 2 млн. 762 тыс. м2. Доля благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) 44,4%. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г.Северска, проживающего в многоквартирных жилых домах, – 35,0%.
Общая площадь внутриквартальных проездов на территории г.Северска составляет 642 тыс. м2, из них в настоящее время необходимо проведение текущего ремонта                              на площади 83,56 тыс. м2. 
Неотъемлемой частью внутриквартальной территории является детская площадка – территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования для организации досуга и физического развития. Все игровое оборудование должно соответствовать возрасту и физическим возможностям ребенка, требованиям безопасности. 

В настоящее время на внутриквартальных территориях г.Северска имеется                           420 детских игровых площадок, из которых на 310 площадках (73,8% от общего количества) требуется обновление игрового оборудования. За период с 2009 по 2016 год 110 площадок оснащено новым игровым оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандартов безопасности детского игрового оборудования, что составляет                                 26,2% от потребности. 

Содержание в хорошем техническом и архитектурно-художественном состоянии элементов оформления площадей города, памятников, поддержание мест общего пользования в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков             и скверов города являются одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Природный парк, скверы, площади города, бульвары – традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. В г.Северске имеется 12 основных объектов благоустройства данной категории. Общая площадь скверов и площадей, расположенных на территории г. Северска, составляет 517,77 тыс. м2, 50% указанных объектов благоустройства не подвергались ремонту  и реконструкции более 10 лет.
Северский природный парк занимает особое место в архитектурном облике                              и общественной жизни г.Северска. Площадь данного объекта составляет 23,15 га. 

В настоящее время имеется эскиз проекта планировки территории Северского природного парка, разработанного на основании договора от 16.07.2014 № 1407.                                        
Технические  характеристики объекта:
площадь отведенной под проектирование территории составляет – 18,35 га;

площадь существующего озеленения – 11,20 га;

площадь существующей пешеходной сети – 2,37 га;

площадь существующих площадок с твердым покрытием – 1,14 га;

площадь новых покрытий пешеходной сети – 31 050 кв.м;

площадь покрытия велодорожек – 2 960 кв.м;

площадь новых покрытий спортивных и игровых площадок – 3 300 кв.м;

площадь новых лесных насаждений – 0,3 га. 

Проектное решение выполнено с учетом местных норм градостроительного проектирования и основано на анализе сложившейся планировочной структуры, функционального зонирования и ландшафтных особенностей территории. 

II.  ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Паспорт Программы представлен в приложении 1.
Программа направлена на решение задач и достижение целей, определенных Стратегией социально-экономического развития ЗАТО Северск на период до 2030 года.

Развитие ЗАТО Северск предъявляет определенные требования, в том числе модернизация городской среды.

Состояние городской среды – один из важнейших факторов, определяющих благополучие муниципалитета, его привлекательность. Население может привлечь только обустроенное место жительства. В связи с этим благоустройство дворовых территорий и общественных пространств рассматривается в качестве основы создания комфортной среды проживания, благоприятных условий для жизни населения.
Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории г.Северска.

Достижение цели будет обеспечиваться путем решения следующих задач:
- повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
Срок реализации Программы – 2017 год.
III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На решение задачи 1 Программы «Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий» направлено основное мероприятие «Благоустройство внутриквартальных территорий», ответственным исполнителем которого является                         Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее – УЖКХ ТиС).
Благоустройство дворовых территорий осуществляется по минимальному                                 и дополнительному перечням видов работ.

Минимальный перечень видов работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий; 

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование площадок (установку контейнеров для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов).

Программой предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в реализации работ, учтенных в минимальном перечне. 

Дополнительный перечень видов работ включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение придомовой территории.

При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных            в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ по благоустройству территории,                          а также при наличии инициативы жителей – трудовое участие. 

Порядок трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ                               по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении 2.
Решение о включении дворовых территорий в Программу принимается                                      по результатам оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 № 299                       «Об общественной комиссии» (далее – Общественная комиссия),. 

Работы по ремонту внутриквартальных проездов в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории предложены жителями 31 двора. Общественной комиссией одобрено включение в Программу в составе работ минимального перечня ремонта асфальнобетонного покрытия проездов 28 дворовых территорий.

Кроме того, заинтересованными лицами предложено в рамках минимального перечня работ установить на отдельных внутридворовых территориях скамейки и урны, по одному адресу предложено установить фонарь освещения. 

Программой предусмотрено в составе работ дополнительного перечня оснастить                      в 2017 г. современным игровым оборудованием 12 детских площадок, при этом доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием составит 27%. 

Ориентировочная стоимость работ по дополнительному перечню (работы                                  по установке детских площадок и озеленению) составляет 4,95 млн. руб. Софинансирование заинтересованными лицами составляет 1% от стоимости работ. 

Общественной комиссией одобрено выполнение работ по благоустройству                            по следующим адресам, указанным в таблице 1.
Таблица 1

	№ п/п
	Адрес объекта благоустройства

(адрес дворовой территории                             в г. Северске)
	Виды работ по благоустройству в рамках минимального перечня
	Виды работ по благоустрой-ству в рамках дополнитель-ного перечня

	1
	2
	3
	4

	1
	просп.Коммунистический, 29
	ремонт 300 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух скамеек
	нет

	2
	ул.Парковая, 4 
	установка двух урн
	озеленение территории 

	3
	ул.Комсомольская, 20, 22, 26, 

просп. Коммунистический,1
	ремонт 730 кв.м внутриквартального проезда, установка двух скамеек
	нет

	4
	Просп. Коммунистический, 24, 26
	Установка столба освещения 
	установка детской площадки

	5
	ул.Первомайская, 17,19
	ремонт 500 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух урн и двух скамеек
	установка детской площадки

	6
	ул. Первомайская, 9
	Ремонт 150 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух 
	установка детской площадки  

	1
	2
	3
	4

	
	
	урн и двух скамеек
	

	7
	ул.Транспортная, 14
	ремонт 450 кв.м внутриквартального проезда, установка двух скамеек, двух урн
	установка детской площадки

	8
	ул.Строителей,16
	ремонт 35 кв.м  внутриквартального проезда, установка скамейки 
	посадка кустарников

	9
	ул.Крупской, 9, 9а
	ремонт 400 кв.м внутриквартального проезда
	установка детской площадки

	10
	просп.Коммунистический, 83,

ул.Куйбышева,7а
	ремонт 900 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух скамеек, двух урн
	нет

	11
	ул.Строителей, 33, 35, 37
	ремонт 380 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух скамеек, четырех урн
	нет

	12
	ул.Крупской, 35,

ул. Ленина,48
	ремонт 730 кв.м  внутриквартального проезда
	установка детской площадки

	13
	ул.Крупской, 19


	ремонт 450 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух скамеек, двух урн
	нет

	14
	ул.Крупской, 12


	ремонт 650 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух скамеек, двух урн
	нет

	15
	ул.Крупской, 13


	ремонт 400 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух скамеек, двух урн
	нет

	16
	ул.Калинина,101
	ремонт 50 кв.м  внутриквартального проезда
	установка детской площадки

	17
	ул.Калинина, 119
	ремонт 700 кв.м  внутриквартального проезда
	нет

	18
	ул.Калинина, 121
	ремонт 500 кв.м  внутриквартального проезда
	нет

	19
	ул.Солнечная, 7, 7а, 9
	ремонт 150 кв.м  внутриквартального проезда, установка шестнадцати урн
	установка детской площадки

	20
	ул.Ленина, 94
	ремонт 900 кв.м внутриквартального проезда, установка шести 
	нет

	1
	2
	3
	4

	
	
	скамеек, шести урн
	

	21
	ул.Солнечная, 1а
	ремонт 600 кв.м  внутриквартального проезда
	нет

	22
	ул.Южный проезд, 5, 7, 9 
	ремонт 1100 кв.м  внутриквартального проезда, установка семнадцати скамеек, семнадцати урн
	установка детской площадки



	23
	ул.Победы, 4а, 6
	ремонт 650 кв.м  внутриквартального проезда, установка четырех, скамеек четырех урн
	нет

	24
	ул.Победы, 22
	установка двух, скамеек двух урн
	установка детской площадки

	25
	просп.Коммунистический, 143
	ремонт 2000 кв.м внутриквартального проезда
	установка детской площадки

	26
	ул.Курчатова, 34а 
	ремонт 500 кв.м  внутриквартального проезда
	нет

	27
	ул.Победы, 21
	ремонт 350 кв.м  внутриквартального проезда, установка трех скамеек и трех урн
	нет

	28
	ул.Ленинградская, 24
	ремонт 100 кв.м  внутриквартального проезда
	нет

	29
	ул.Победы, 17
	ремонт 475 кв.м  внутриквартального проезда, установка четырех скамеек и четырех урн
	нет

	30
	ул.Калинина, 86
	ремонт 800 кв.м  внутриквартального проезда, установка четырех скамеек и четырех урн
	нет

	31
	просп.Коммунистический, 151
	ремонт 3000 кв.м внутриквартального проезда, установка десяти скамеек и десяти урн
	установка детской площадки


Схемы выполнения работ по благоустройству, эскизы детских площадок, садово-парковых скамеек и урн представлены в приложении 3.
Начальная максимальная стоимость выполнения работ по благоустройству, входящих в минимальный перечень работ, составляет:

- установка садово-парковой скамейки (по результатам исследования рынка) – 12,8 тыс. руб.; 

- установка урны (по результатам исследования рынка) – 3,8 тыс. руб.
Текущий ремонт будет осуществляться по локальным сметным расчетам, составленным для каждого объекта, прошедшим экспертизу достоверности сметной документации.
Общий объем финансирования мероприятия «Благоустройство внутриквартальных территорий» составит 21 793, 38 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета – 21 739,38 тыс. руб.;
- средства местного бюджета– 0,00 тыс. руб.;
- внебюджетные средства (финансовое участие заинтересованных лиц) –                                 54,00 тыс. руб.
На реализацию задачи 2 программы «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования» направлено основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий», которое реализуется участником  Программы Управлением капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее –                      УКС Администрации ЗАТО Северск).

В рамках Программы планируется выполнение работы по ремонту и оснащению малыми архитектурными формами пяти наиболее посещаемых и социально-значимых объектов. 
Решение о включении общественной территории, подлежащей благоустройству,                     в Программу принимается Общественной комиссией по результатам оценки предложений заинтересованных лиц. 
Общественной комиссией одобрено выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт ступеней МБУ СМТ;
- капитальный ремонт подиума и ступеней на площади им.В.И.Ленина;
- благоустройство открытого общественного пространства у СК «Олимпия»;
- установка спортивных и игровых комплексов у здания по ул.Калинина, 123;
- установка световых панелей «лайтбоксов» для аллеи спортсменов;
Общий объем финансирования мероприятия «Благоустройство общественных территорий» составит 9 472,16 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета – 9 316,88 т

- средства местного бюджета – 155,28 тыс. руб. 
Перечень основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 4.
Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении 5.

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу утвержден постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 № 298.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн  проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в соответствии                                с приложением 6.
Все работы по благоустройству в рамках Программы должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности программы представлены в приложении 7.
Продолжение работ по благоустройству территории г.Северска будет предусмотрено Программой  формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, которая будет  утверждена Администрацией ЗАТО Северск до 31.12.2017. 

До 15.09.2017 Администрацией ЗАТО Северск с учетом методических рекомендаций Минстроя России будет разработана и предложена для общественного обсуждения новая редакция Правил благоустройства ЗАТО Северск, утверждение которой планируется                       до 01.11.2017.

IV. КОНТРОЛЬ И КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Координация реализации Программы осуществляется возлагается на Общественную комиссию. Включение объектов в Программу осуществляется по результатам рассмотрения                       и оценки Общественной комиссией предложений граждан и организаций г.Северска.

Положением об Общественной комиссии предусмотрено проведение заседаний                           в открытой форме с использованием видеофиксации и последующим размещением  соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Администрации ЗАТО Северск в разделе «Формирование комфортной городской среды». 

Общественный контроль реализации мероприятий по благоустройству муниципальной территории вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото -                              и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации проекта по благоустройству направляется                                    в Общественную комиссию.

Общественный контроль реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования осуществляется с учетом положений и законов                               об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.  
В целях обеспечения эффективной реализации Программы разработан План реализации мероприятий Программы, представленный в приложении 8.
Контроль над реализацией Программы осуществляется в соответствии                               с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169                                 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
ЗАТО Северск» на 2017 год
	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участник Программы 
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск



	Цель Программы 
	Повышение уровня благоустройства территории г.Северска

	Задачи Программы 
	Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий.
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.
Повышение привлекательности мест массового отдыха

	Целевые показатели и индикаторы Программы
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателя 2017 год

	
	Количество благоустроенных  дворовых территорий
	Ед.
	31

	
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 
	%
	8,0

	
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Северск)
	%
	7,4

	
	Количество благоустроенных мест общего пользования
	ед.
	5

	
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	0,4

	
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования
	%
	5

	
	Доля финансового участия заинтересованных лиц                              в выполнении дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий 
	%
	1

	Срок реализации Программы
	2017 год

	Объем финансирования за счет всех источников 
	ВСЕГО -  31 288,84 тыс. руб.,

	
	в том числе по источникам финансирования:

	
	федеральный бюджет – 31 081,26 тыс. руб.;

	
	местный бюджет – 155,28 тыс. руб.;

	
	внебюджетные источники -52,3 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Ремонт 18 тыс. кв.м  асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов.
Установка 12 детских игровых комплексов.
Установка 68 скамеек и 88 урн  на внутридворовых территориях.
Благоустройство шести объектов в местах общего пользования.
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ПОРЯДОК

трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок, регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового                                                и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.  

2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Администрацией Томской области принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Томской областью принято решение о таком участии;

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций                        в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий                  в размере, установленном Томской областью.

II. ПОРЯДОК ТРУДОВОГО И (ИЛИ) ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
4. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций                в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются Томской областью.

5. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций                           в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются Томской областью.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения Томской областью, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей                      в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости                             и целесообразности организации таких работ.

III. УСЛОВИЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
6. В случае, если государственной программой Томской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц                            в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий,                       и в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Акционерным обществом «Единый расчетно-консультационный центр»                           (далее – АО ЕРКЦ) в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

7. Акционерное общество «Единый расчетно-консультационный центр» заключает соглашения с заинтересованными лицами, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, принявшими решение                           о благоустройстве дворовых территорий.

Объем денежных средств заинтересованных лиц  определяется сметным расчетом                  по благоустройству дворовой территории. 

8. Перечисление денежных средств осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется                                  в заключенном соглашении.

9. Акционерное общество «Единый расчетно-консультационный центр» обеспечивает учет поступающих денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

10. Акционерное общество «Единый расчетно-консультационный центр» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск                           в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» данных о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Акционерное общество «Единый расчетно-консультационный центр» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес Общественной комиссии.
11. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется АО ЕРКЦ на:

- финансирование работ дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- финансирование работ минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если Администрацией Томской области будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

IV. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПОРЯДКА 
12. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Общественной комиссией в соответствии                               с бюджетным законодательством.

13. Акционерное общество «Единый расчетно-консультационный центр» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31-го декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
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СХЕМЫ ВЫПОЛНГЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ,

эскизы детских площадок, садово-парковых скамеек и урн
                                                                                                                                                                                         Эскиз 1
	Вариант комплектации детской площадки 
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Эскиз 2

	Садово-парковый диван
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                                                                                                                                                                                                                  Эскиз 3
	Урна
	[image: image3.jpg]





Схема 1
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 29 по просп.Коммунистическому 
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 300 м2. 
Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ 

Схема 2
Выполнение благоустройства во дворе жилого дома 4 по ул.Парковой 
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Озеленение территории и установку урны для мусора предлагается  выполнить со стороны подъезда.

Схема посадки деревьев и кустарников будет уточняться совместно с жителями
Схема 3
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилых домов 20, 22, 26 по ул.Комсомольской 


[image: image6]
Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 730 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ
Схема 4
Выполнение  благоустройства во дворе жилого дома 24, 26 по просп. Коммунистическому
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[image: image8] Расположение игровых элементов  и столба освещения будет уточняться перед выполнением работ
Схема 5
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и установка детской площадки во дворе жилых домов  17 и 19 по ул.Первомайской 
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 500 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, расположение игровых элементов детской площадки будет уточняться перед выполнением работ
.

Схема 6
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и установка детской площадки во дворе жилого дома 9 по ул.Первомайская 
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 150 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, расположение игровых элементов детской площадки будет уточняться перед выполнением работ    

Схема 7
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и установка детской площадки во дворе жилого дома 14 по ул.Транспортной 

[image: image13.png]TPAHCTIOPTHAS! 14

< =]

90699 m, 73459 m




[image: image14.jpg]



Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 450 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, расположение игровых элементов детской площадки будет уточняться перед выполнением работ   

Схема 8
Выполнение  ремонта асфальтобетонного покрытия и установка детской площадки во дворе жилого дома 16 по ул.Строителей 
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 35 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, места посадки деревьев и место установки скамейки будут уточняться перед выполнением работ при участии жителей.   

Схема 9
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и установка детской площадки во дворе жилых домов 9 и 9 а по ул.Крупской
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 450 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, расположение игровых элементов детской площадки будет уточняться перед выполнением работ.   

Схема 10
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилых домов 83 по просп.Коммунистическому, 7а по ул.Куйбышева

[image: image18.png]



Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 900 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, расположение урн и скамеек будет уточняться перед выполнением работ.

Схема 11
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилых домов 33, 35 и 37 по ул.Строителей
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 380 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, расположение урн и скамеек будет уточняться перед выполнением работ.

Схема 12
Выполнение  ремонта асфальтобетонного покрытия и установка детской площадки во дворе жилых домов 35 а по ул.Крупской, и 48 ул.Ленина 
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 730 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, расположение игровых элементов детской площадки будет уточняться перед выполнением работ. 

Схема 13
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 19 по ул.Крупской
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 450 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ.
Схема 14

Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 12 по ул.Крупской
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 650 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ.
Схема 15
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 13 по ул.Крупской
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 400 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ.
Схема 16

Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и установка детской площадки во дворе жилого дома 101 по ул.Калинина
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 50 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ 

Схема 17
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 119 по ул.Калинина 
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 700 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ.
Схема 18

Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 121 по ул.Калинина 

[image: image28.png]



Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 500 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ.
.

Схема 19
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и установка детской площадки во дворе жилых домов 7, 7а, 9 по ул.Солнечной 
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 150 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, расположение игровых элементов детской площадки будет уточняться перед выполнением работ 

Схема 20
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 94 по ул.Ленина 
[image: image31.png]



Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 900 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ 
Схема 21
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 1а по ул.Солнечной 

[image: image32]
Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 600 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ
Схема 22
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и установка детской площадки во дворе жилых домов 5, 7, 9 по ул.Южный проезд
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 1100 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, расположение игровых элементов детской площадки будет уточняться перед выполнением работ 

Схема 23

Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилых домов 4а, 6 по ул.Победы 
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 650 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ 

Схема 24

Выполнение благоустройства (установка детской площадки) во дворе жилого дома 22  по ул.Победы 
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Расположение игровых элементов детской площадки, скамеек и урн будет уточняться перед выполнением работ
Схема 25
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и установка детской площадки 
во дворе жилого дома 143 по просп.Коммунистическому 
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 2000 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, расположение игровых элементов детской площадки будет уточняться перед выполнением работ 

Схема 26
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 34а, по ул.Курчатова 
[image: image40.png]



Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 500 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ 

Схема 27
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 21 по ул.Победы
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 350 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ 

.

Схема 28
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 24 по ул.Лениградская
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 100 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ 

Схема 29
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 17 по ул.Победы 
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 475 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ 

Схема 30
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома 86 по ул.Калинина 
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 800 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, будут уточняться перед выполнением работ 

Схема 31
Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и установка детской площадки во дворе жилого дома 151 по просп.Коммунистическому 
[image: image45.png]
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Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 3000 м2. 

Схема ремонтных работ показана условно. Параметры и расположение участков, подлежащих ремонту, расположение игровых элементов детской площадки, урн и скамеек будут уточняться перед выполнением работ 

	
	Приложение 4

к муниципальной программе 

«Формирование современной

городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год




ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год
	№ п/п
	Наименования

основных мероприятий муниципальной

программы, адреса объектов благоустройства

9 дворовых территорий)
	Ответственный исполнитель, участник (ГРБС) 
	Сроки
	Ожидаемый результат

 (краткое описание)
	Связь

с показателями Программы 

(с приложением 7)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе:
	УЖКХ ТиС
	
	
	
	

	1.1
	просп.Коммунистический,, 29
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 300 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение двумя скамейками
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.2
	ул.Парковая, 4
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	оснащение двумя урнами, озеленение территории
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.3
	ул.Комсомольская, 20, 24, 26, 
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 730 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение двумя скамейками
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.4
	просп.Коммунистический,, 24, 26
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Оснащение столбом освещения, детским игровым комплексом
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.5
	ул.Первомайская, 17,19
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 500 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение территории двумя скамейками, двумя урнами,
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	детским игровым комплексом
	

	1.6
	ул.Первомайская, 9
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 150 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение территории двумя урнами, детским игровым комплексом
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1.7
	ул.Транспортная, 14
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 450 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение двумя скамейками, двумя урнами, детским игровым комплексом
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1.8
	ул.Строителей, 16
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 35 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение территории скамейкой, озеленение территории
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.9
	ул.Крупской, 9, 9а
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 400 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение детским игровым комплексом
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1.10
	просп.Коммунистический,83, ул.Куйбышева,7 а
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 900 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение двумя скамейками, двумя урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.11
	ул.Строителей, 33, 35, 37
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 380 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение территории двумя скамейками, двумя урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.12
	ул.Крупской, 35, ул.Ленина, 48
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 730 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение детским игровым комплексом

	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.13
	Ул.Крупской, 19  
	
	
	
	Улучшение качества 450 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение двумя скамейками, двумя урнами, 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.14
	Ул.Крупской, 12  
	
	
	
	Улучшение качества 650 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение двумя скамейками, двумя урнами, 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.15
	Ул.Крупской, 13  
	
	
	
	Улучшение качества 400 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение двумя скамейками, двумя урнами, 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.16
	ул.Калинина,101
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 50 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение детским игровым комплексом
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1.17
	ул.Калинина, 119
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 700 м2 асфальтобетонного покрытия
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.18
	ул.Калинина, 121
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 500 м2 асфальтобетонного покрытия
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.19
	ул.Солнечная, 7, 7а, 9
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 150 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение территории детским игровым комплексом, шестнадцатью урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1.20
	ул.Ленина, 94
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 900 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение шестью скамейками,  шестью урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.21
	ул.Солнечная, 1а
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 600 м2 асфальтобетонного покрытия
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.22
	ул.Южный проезд, 5, 7, 9
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 1100 м2 асфальтобетонного покрытия, 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	оснащение семнадцатью скамейками, семнадцатью урнами, детским игровым комплексом
	

	1.23
	ул.Победы, 4а, 6
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 650 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение четырьмя скамейками, четырьмя урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	124
	ул.Победы, 22
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Оснащение территории двумя урнами, двумя скамейками, детским игровым комплексом 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1.25
	просп.Коммунистический, 143
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 2000 м2 асфальтобетонного покрытия,
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.26
	ул.Курчатова, 34 а
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 500 м2 асфальтобетонного покрытия, 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.27
	ул.Победы, 21
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 250 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение тремя скамейками, тремя урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.28
	ул.Ленинградская, 24
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 100 м2 асфальтобетонного покрытия
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.29
	ул.Победы, 17
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 475 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение четырьмя скамейками, четырьмя урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.30
	ул.Калинина, 86
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 800 м2  асфальтобетонного покрытия, оснащение четырьмя  скамейками, четырьмя урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.31
	просп.Коммунистический, 151
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 3000 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение десятью скамейками, десятью урнами, 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	детским игровым комплексом
	

	2
	Благоустройство общественных территорий:
	УКС Админстрации ЗАТО Северск
	01.06.2017
	30.09.2017
	
	

	2.1
	Капитальный ремонт ступеней МБУ СМТ
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение технического состояния 184 м2 ступеней (места массового отдыха жителей г.Северска и места проведения праздничных мероприятий)
	Индикаторы № 4, 5

	2.2
	Капитальный ремонт подиума и ступеней на площади им.В.И.Ленина
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение технического состояния 362 м2 ступеней (места массового посещения жителей города).
	Индикаторы № 4, 5

	2.3
	Благоустройство открытого общественного пространства у СК «Олимпия
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Оснащение общественного пространства спортивными тренажерами в соответствии с тематической нагрузкой объекта: площадка площадью 640 м2 оборудуется восьмью элементами скейтпарка  
	Индикаторы № 4, 5

	2.4
	Установка спортивных                и игровых комплексов у здания по 123 по ул.Калинина
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Оснащение общественного пространства большим детским игровым комплексом и семью игровыми элементами
	Индикаторы № 4, 5

	2.5
	Установка световых панелей «лайтбоксов» для аллеи спортсменов
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Оснащение территории, прилегающей к СК «Олимпия»,  двенадцатью «лайтбоксами» с информацией о выдающихся спортсменах – жителях ЗАТО Северск и достижениях сферы физической культуры и спорта ЗАТО Северск
	Индикаторы № 4, 5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.6
	Капитальный ремонт пешеходных дорожек в Северском природном парке
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение состояния 4 573 кв.м садово-парковых дорожек города
	Индикаторы № 4,5
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год
	Наименование
Программы 
	Ответственный исполнитель,  участник Программы
	Источник финансирования 
	Общий объем финансирования
	Объемы бюджетных ассигнований
	Код бюджетной классификации

	
	
	
	
	
	ГРБС
	Рз

Пр
	ЦСР
	ВР

	Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год
	Всего, в том числе:
	
	31268,33
	31211,54
	
	
	
	

	
	УЖКХ ТиС
	Федеральный бюджет
	21739,38
	21739,38
	952
	0503
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	56,79
	
	
	
	
	

	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	Федеральный бюджет 
	9316,88
	9316,88
	953
	0801, 0503
	
	

	
	
	Местный бюджет
	155,28
	155,28
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
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ПОРЯДОК

разработки, обсуждения, согласования и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в Программу
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения                               и согласования заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территории включенных в Программу.
2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – Дизайн проект).

Содержание Дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых                                         к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так                         и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ                         и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений                                            в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных                           в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

II. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

4. Разработка Дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Северск, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

5. Разработка Дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Северск, осуществляется Администрацией ЗАТО Северск в лице Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (КАиГ) в течение двадцати пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола, содержащего решение о включении дворовой территории                          в Программу.

6. Разработка Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,                        в отношении которой разрабатывается Дизайн-проект благоустройства. 
III. ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

7. В целях обсуждения, согласования и утверждения Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома Администрация ЗАТО Северск в лице КАиГ уведомляет Общественную комиссию о готовности Дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления Дизайн-проекта. 

8. Администрация ЗАТО Северск в лице КАиГ обеспечивает обсуждение                                 и согласование Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в Программу, для дальнейшего его утверждения на ближайшем заседании Общественной комиссии, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня изготовления Дизайн-проекта.

10. Утверждение Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Общественной комиссией на ближайшем заседании в течение 3 рабочих дней со дня согласования Дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома с уполномоченным лицом.

11. Решение об утверждении либо об отказе в утверждении Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома принимается большинством голосов от общего числа членов Общественной комиссии.
12. Решение Общественной комиссии оформляется в форме протокола заседания общественной комиссии.

13. Протокол заседания Общественной комиссии оформляется секретарем Общественной комиссии в двух экземплярах в 3-дневный срок со дня проведения заседания.

14. Утвержденный Дизайн-проект хранится в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

15. Копия протокола заседания общественной комиссии, содержащего решение                      об утверждении либо об отказе в утверждении Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, направляется (вручается) секретарем Общественной комиссии уполномоченному представителю (представителям) заинтересованных лиц                        в 10-дневный срок со дня проведения заседания общественной комиссии.
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СВЕДЕНИЯ 

 о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя 2017 год

	1
	Количество благоустроенных  дворовых территорий
	ед.
	43

	2
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	11,17

	3
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Северск)
	%
	10,2

	4
	Количество благоустроенных мест общего пользования
	ед.
	5

	5
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	0,4

	6
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования
	%
	5

	7
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий 
	%
	1

	8
	Площадь  отремонтированных  дорожек и площадок  на территории Северского природного парка
	га
	0,46

	9
	Доля  отремонтированных дорожек и площадок на территории Северского природного парка от общей площади дорожек и площадок на территории  Природного парка
	%
	11,5
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ПЛАН

 реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск на 2017 год»

	№
	Наименование контрольного события
	Статус
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	
	2017 год

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IVквартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе:
	
	УЖКХ ТиС
	
	
	
	

	1.1
	просп.Коммунистический,, 29
	Окончание комплекса запланированных работ


	
	
	
	30.09.2017
	

	1.2
	ул.Парковая, 4
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.3
	ул.Комсомольская, 20, 24, 26, 
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.4
	просп.Коммунистический,, 24, 26
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.5
	ул.Первомайская, 17,19
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.6
	ул.Первомайская, 9
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.7
	ул.Транспортная, 14
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.8
	ул.Строителей, 16
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.9
	ул.Крупской, 9, 9а
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.10
	просп.Коммунистический,83, ул.Куйбышева,7 а
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.11
	ул.Строителей, 33, 35, 37
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.12
	ул.Крупской, 35, ул.Ленина, 48
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.13
	Ул.Крупской, 19  
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.14
	Ул.Крупской, 12  
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.15
	Ул.Крупской, 13  
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.16
	ул.Калинина,101
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.17
	ул.Калинина, 119
	Окончание комплекса запланированных работ
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.18
	ул.Калинина, 121
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.19
	ул.Солнечная, 7, 7а, 9
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.20
	ул.Ленина, 94
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.21
	ул.Солнечная, 1а
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.22
	ул.Южный проезд, 5, 7, 9
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.23
	ул.Победы, 4а, 6
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.24
	ул.Победы, 22
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.25
	просп.Коммунистический, 143
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.26
	ул.Курчатова, 34 а
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.27
	ул.Победы, 21
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.28
	ул.Ленинградская, 24
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.29
	ул.Победы, 17
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.30
	ул.Калинина, 86
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.31
	просп.Коммунистический, 151
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	2
	Благоустройство общественных территорий:
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	
	
	
	

	2.1
	Капитальный ремонт ступеней МБУ СМТ
	Завершение капитального ремонта
	
	
	
	30.09.2017
	

	2.2
	Капитальный ремонт подиума и ступеней на площади им.В.И.Ленина
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	2.3
	Благоустройство открытого общественного пространства у СК «Олимпия»
	Ввод объектов в эксплуатацию
	
	
	
	30.09.2017
	

	2.4
	Установка спортивных и игровых комплексов у здания 123 по ул.Калинина
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	2.5
	Установка световых панелей «лайтбоксов» для аллеи спортсменов
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	2.6
	Капитальный ремонт пешеходных дорожек в Северском природном парке
	Завершение утвержденного объема работ по капитальному ремонту
	
	
	
	30.09.2017
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