### УТВЕРЖДЕНА

### постановлением

### Администрации ЗАТО Северск

### от __30.12.2014____№  3544

### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

### «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 
ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2015 – 2017 ГОДЫ

### ПАСПОРТ

### муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск» на 2015 – 2017 годы

| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2015 – 2017 годы (этапы не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрация ЗАТО Северск; Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий Программы | Некоммерческое объединение территориального общественного самоуправления «Микрорайон Иглаково»; Управляющие организации ЗАТО Северск; Ассоциация «Объединение Товариществ Собственников Жилья г.Северска»; Проектно-строительные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Создание комфортных условий для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) <*> | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  | 2017 год |
|  | 1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, % |  | 0,00 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 2. Доля отремонтирован-ной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, % |  | 0,46 |  |  | 0,63 |  | 0,17 |  | 0,17 |  |
|  | 3. Информаци-онно- консульта-тивное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 4.Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт. |  |  | 120 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
|  | 5.Внесение платы за содер-жание, текущий ремонт и комму-нальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 6. Доля капитально отремонтиро-ванных много-квартирных домов, % |  | 1,32 |  |  | 3,82 |  | 3,69 |  | 4,48 |  |
| Задачи Программы | 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 2. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»; Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»; Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее – ВЦП) | ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск»; ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области»; ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области»; ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск»; ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы | Источники | Всего (тыс. руб.) |  |  | 2015 год (тыс.руб.) |  | 2016 год (тыс.руб.) |  | 2017 год (тыс.руб.) |  |  |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 98498,034 |  |  | 53 815,634 |  | 25 003,900 |  | 19 678,500 |  |  |
|  | утверждено | 64 633,05 |  |  | 25 276,050 |  | 19 678,500 |  | 19 678,500 |  |  |
|  | Другие источники: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00/0 |  |  | 0,00/0 |  | 0,00/0 |  | 0,00/0 |  |  |
|  | фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ <**> | 63 087,65/0 |  |  | 63 087,65/0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Томской области <***> | 35633,166/61,5 |  |  | 35 592,166/20,5 |  | 20,50/20,5 |  | 20,500/20,5 |  |  |
|  | внебюджет-ные источники (по согласо-ванию) | 0,00/0 |  |  | 0,00/0 |  | 0,00/0 |  | 0,00/0 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 197 218,850 |  |  | 152 495,45 |  | 25 024,40 |  | 19 699,000 |  |  |
|  | утверждено | 64 694,55 |  |  | 25 296,550 |  | 19 699,00 |  | 19 699,000 |  |  |

------------------------------

<*> Значения целевых показателей (индикаторов) результативности Программы 
с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» 
на 2015-2017 годы» Программы.

<**> Объем финансирования Программы из Фонда содействия реформированию ЖКХ приведен следующим образом: объем потребности в финансировании 
по Программе/объем утвержденных средств. В 2015 году объем утвержденных средств равен нулю. Средства будут получены при условии реализации Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной распоряжением Томской области от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

<***> Объем финансирования Программы из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе/объем утвержденных средств. В 2015-2017 годах объем утвержденных средств из бюджета Томской области в размере 61,50 тыс.руб. предусмотрен на создание в электронных и печатных средствах массовой информации специальных передач для освещения положительного опыта работы ТСЖ. Средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда будут получены при реализации Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной распоряжением Томской области от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

I.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наличие благоустроенного жилья является одной из главных ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье человека, положительное развитие демографической ситуации.

В составе жилищного фонда, находящегося на территории ЗАТО Северск, значительную долю занимают жилые дома, построенные в 1955-1970 годы. Наряду 
с благоустроенными кирпичными и панельными домами, введенными в эксплуатацию
в 70-90 годы, продолжают эксплуатироваться деревянные и шлакоблочные дома с деревянными перекрытиями, построенные в 1930-1960 годах.

Около 45% многоквартирных домов не ремонтировалось более 50 лет, что стало причиной их ветшания.

Проведение капитального ремонта в определенной мере решает проблему изношенного жилищного фонда.

Капитальный ремонт многоквартирного дома - это проведение работ 
по устранению изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, 
в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества.

В связи с невыполненным капитальным ремонтом значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов домов пришло 
в неудовлетворительное состояние, что привело к повышенному износу жилищного фонда.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
в многоквартирных домах с 2010 года ЗАТО Северск принимал участие
в региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), средств областного бюджета, средств бюджета ЗАТО Северск и средств собственников помещений многоквартирных домов.

За последние 5 лет на капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено 187 700,9 тыс. рублей, что позволило значительно улучшить ситуацию. Выделение указанных средств позволило отремонтировать 38 многоквартирных домов.

В домах, включенных в Программу, проводился ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем и лифтового оборудования.

Несмотря на проводимые меры, на территории ЗАТО Северск еще существует необходимость в проведении капитального ремонта жилищного фонда.

В Региональную программу капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы, включены 759 домов, находящихся в ЗАТО Северск.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда.

На территории ЗАТО Северск находится 767 многоквартирных домов, из них 134 дома деревянные, восемь домов (пос.Самусь) признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу в ЗАТО Северск, по состоянию на 2015 год составляет 2845,88 кв. м.

В составе жилищного фонда ЗАТО Северск доля аварийного жилищного фонда составляет 0,113%.

Степень износа аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск в среднем достигает 89,6%.

Численность проживающих в аварийном жилищном фонде - 205 человек.

В настоящее время граждане, проживающие в муниципальных аварийных жилых помещениях (жилых домах), в основном не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилые помещения удовлетворительного качества.

Также граждане, являющиеся собственниками помещений и проживающие 
в аварийном жилищном фонде, не имеют возможности улучшить свои жилищные условия.

Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (сносом) непригодного для проживания жилья и строительством (приобретением) жилья, с целью переселения 
из аварийного жилищного фонда, наиболее эффективна при условии обеспечения равноценного подхода к переселению граждан независимо от формы собственности жилого помещения (муниципальной или частной). В рамках действующего жилищного законодательства необходимо рассматривать комплекс программных мероприятий в разрезе жилых домов с различными формами собственности (смешанной, частной и муниципальной). Это обусловлено как выполнением обязательств собственника жилищного фонда по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим
в муниципальном аварийном жилищном фонде, обязательств прежнего собственника перед гражданами, приватизировавшими жилые помещения в аварийном жилищном фонде, так
и обеспечением жилищных прав собственников жилых помещений при изъятии земельных участков в связи со сносом аварийных жилых домов.

Непригодный для проживания и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территории ЗАТО Северск.

Таким образом, учитывая специфику ЗАТО, а именно: ограниченность территории застройки, географические условия, отсутствие переселенческого жилищного фонда, долю аварийного жилищного фонда, объем капиталовложений в реконструкцию
и строительство жилья, и в связи с этим низкий показатель прироста вновь вводимого жилищного фонда, решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий 
по формированию жилищного фонда (строительству, реконструкции жилых домов, приобретению жилых помещений) и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Принятие Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволило обеспечить реализацию муниципальной программы «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск в 2007-2010 годах с прогнозом
до 2020 года», утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 22.03.2007 № 30/4 
«Об утверждении целевой программы «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда В ЗАТО Северск в 2007-2010 годах с прогнозом
до 2020 года».

За период 2008-2013 годов сокращения аварийного жилищного фонда удалось достичь за счет реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Для реализации муниципальной программы «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск в 2007-2010 годах с прогнозом до 2020 года», утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 22.03.2007 № 30/4 «Об утверждении целевой программы «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда В ЗАТО Северск в 2007-2010 годах с прогнозом до 2020 года» было направлено 159 037,59 тыс. рублей, из которых:

средства Фонда - 114 703,9 тыс. рублей,

средства  бюджета ЗАТО Северск - 42 407,69 тыс. рублей,

средства бюджета Томской области - 1 926,00 тыс. рублей.

За указанный период было переселено 116 семей (404 человека) из 13 домов.

Создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания всегда было 
и остается самой важной задачей.

В настоящее время строительство социального жилья на территории ЗАТО Северск заметно снизило темпы.

Результатом реализации задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда является и освобождение земельных участков в районе сложившейся застройки, обеспеченном социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Данные участки могут быть использованы при градостроительной деятельности в целях развития имеющейся инфраструктуры или для решения жилищной проблемы жителей ЗАТО Северск.

## II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск.

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан 
на территории ЗАТО Северск.

В результате реализации Программы должен сложиться новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами: создание  безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, обеспечение населения доступным и комфортным жильем, уменьшение доли аварийного жилищного фонда, увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, улучшение условий содержания и технического состояния многоквартирных домов.

Сроки реализации Программы – 2015 - 2017 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 1.

### СВЕДЕНИЯ

### о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

### «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы

### Таблица 1

| ### № п/п | ### Наименование целевого показателя (индикатора) | ### Еди-ница изме-рения |  | ### Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Перио-дич- ность сбора данных | ### Метод сбора информа-ции |  | ### Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2013 год | ### 2014 год |  | ### 2015 год |  | ### 2016 год |  | ### 2017 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### с учетом требуе-мого финан-сирова-ния | ### с учетом утверж-денного бюджет-ного финан-сирова-ния | ### с учетом требуе-мого финан-сирова-ния | ### с учетом утверж-денного бюджет-ног финан-сирова-ния | ### с учетом требуе-мого финан-сирова-ния | ### с учетом утверж-денного бюджет-ного финан-сирова-ния |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 | ### 5 |  | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |  | ### 14 |
| ### I. Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными |  | ### % | ### 0,00 | ### 0,00 |  | ### 100 | ### 100 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### Ежеквар-тально | ### Ведомст-венная отчетность |  | ### Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Админи-страции ЗАТО Северск |
| ### 1.2 | ### Доля общей отремонтиро-ванной площади в общей площади муниципального жилищного фонда |  | ### % | ### 0,52 | ### 0,46 |  | ### 0,63 | ### 0,30 | ### 0,17 | ### 0,17 | ### 0,17 | ### 0,17 | ### Ежеквар-тально | ### Ведомст-венная отчетность |  | ### Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Админи-страции ЗАТО Северск |
| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 |  | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |  | ### 14 |
| ### 1.3 | ### Информационно консультативное обеспечение развития самоуп-равления граждан и содействие инициативным группам в разъяс-нении порядка создания ТСЖ |  | ### % | ### 100 | ### 100 |  | ### 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ### Ежеквар-тально | ### Ведомст-венная отчетность |  | ### Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
| ### 1.4 | ### Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС |  | ### шт. | ### 100 | ### 120 |  | ### 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ### Ежеквар-тально | ### Ведомст-венная отчетность |  | ### Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
| ### 1.5 | ### Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустую-щего муници-пального жилищ-ного фонда |  | ### % | ### 100 | ### 100 |  | ### 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ### Ежеквар-тально | ### Ведомст-венная отчетность |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
| ### 1.6 | ### Доля капитально отремонтиро-ванных многоквартирных домов |  | ### % | ### 1,32 | ### 0,26 |  | ### 3,82 | ### 3,82 | ### 3,69 | ### 3,69 | ### 4,48 | ### 4,48 | ### Ежеквар-тально | ### Ведомст-веннная отчетность |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
| ### II.Целевые показатели задачи 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда |  | ### кв.м | ### 0 | ### 0 |  | ### 2845,88 | ### 2845,88 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Ежеквар-тально |  | ### Ведомст-венная отчет-ность | ### Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 |  | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |  | ### 13 | ### 14 |
| ### III.Целевые показатели задачи 2 «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Доля общей отремонтирован-ной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | ### % |  | ### 0,56 |  | ### 0,46 | ### 0,63 | ### 0,30 | ### 0,17 | ### 0,17 | ### 0,17 | ### 0,17 | ### Ежеквар-тально |  | ### Ведомст-венная отчет-ность | ### Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
| ### 3.2 | Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | ### % |  | ### 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ### Ежеквар-тально |  | ### Ведомст-венная отчет-ность | ### Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
| ### 3.3 | ### Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС | ### шт. |  | ### 100 |  | ### 120 | ### 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ### Ежеквар-тально |  | ### Ведомст-венная отчет-ность | ### Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
| ### 3.4 | Информационно-консультацион-ное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ | ### % |  | ### 100 |  | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### Ежеквар-тально |  | ### Ведомст-венная отчет-ность | ### Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 |  | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |  | ### 13 | ### 14 |
| ### 3.5 | Доля капитально отремонтирован-ных домов | ### % |  | ### 3,96 |  | ### 1,52 | ### 3,82 | ### 3,82 | ### 3,69 | ### 3,69 | ### 4,48 | ### 4,48 | ### Ежеквар- тально |  | ### Ведомст-венная отчетность | ### Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |

## III.ПОДПРОГРАММЫ

Программа включает в себя три подпрограммы:

подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» (приложение 1);

подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» (приложение 2);

подпрограмма  3 «Обеспечивающая подпрограмма».

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» не содержит финансового обеспечения деятельности ответственного исполнителя.

### Информация об основных мерах регулирования реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»
на 2015-2017 годы приводится в таблице 2.

### Информация об основных мерах регулирования реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»
на 2015 - 2017 годы

### Таблица 2

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налого-вой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации | Социально- экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2015 - 2017 годы | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач |
| 2. | Усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы | Постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы | 2015 - 2017 годы | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы |
| 3. | Своевременное изменение мероприятий Программы | Уточнение объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) результативности Программы | 2015 - 2017 годы | Исполнение мероприятий Программы |

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы.

Большинство мероприятий Программы реализуется на условиях софинансирования
за счет средств бюджетов всех уровней.

Объем потребности в финансировании на 2015-2017 годы в целом по Программе составляет197 218,850 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 152 495,4 тыс. руб.;

2016 год – 25 024,40 тыс. руб.;

2017 год – 19 699,000 тыс. руб.

Также для решения поставленных задач необходимо предусмотрено привлечение дополнительного финансирования из  других источников:

-средства Фонда содействия реформированию ЖКХ -63 087,648 тыс.рублей;

-средства областного бюджета-35 633,166 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджетов определено в соответствии 
с требованиями части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлены в таблице 3.

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы 
с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета представлена
в таблице 4.

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 – 2017 годы

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализа- ции | Объем финансирования, тыс. рублей |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Соисполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ (по согласо-ванию) <*> | областного бюджета (по согласова-нию) <**> | местного бюджета |  | внебюд-жетных источни-ков (по согласо-ванию) |  |
|  |  |  | потреб- ность | c учетом утвержден-ного бюд-жетного финансиро- вания |  |  | потреб- ность | c учетом утвержден-ного бюд-жетного финансиро-вания |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварий-ного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 135 057,108 | 6667,750 | 63 087,650/0 | 35 571,666/0 | 36 397,794 | 6 667,75 | 0,00 | Отсутствует |
|  |  | 2015 год | 128 257,108 | 5 193,150 | 63 087,650/0 | 35 571,666/0 | 29 597,794 | 5 193,150 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 год | 6 062,700 | 737,300 | 0,00/0 | 0,00/0 | 6 062,700 | 737,300 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 737,300 | 737,300 | 0,00/0 | 0,00/0 | 737,30 | 737,30 | 0,00 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание и управление много-квартирными домами в ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 62 161,740 | 58 026,800 | 0,00/0 | 61,50/61,5 | 62 100,24 | 57 965,30 | 0,00 | Отсутствует |
|  |  | 2015 год | 24 238,340 | 20 103,400 | 0,00/0 | 20,50/20,5 | 24 217,84 | 20 082,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 год | 18 961,700 | 18 961,700 | 0,00/0 | 20,50/20,5 | 18 941,20 | 18 941,20 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 18 961,700 | 18 961,700 | 0,00/0 | 20,50/20,5 | 18 941,200 | 18 941,200 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствует |
|  | Итого по Программе | Всего, в т.ч.: | 197 218,848 | 64 694,550 | 63 087,65/0 | 35 633,166/61,50 | 98 498,034 | 64 633,050 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 год | 152 495,448 | 25 296,550 | 63 087,65/0 | 35 592,166/20,5 | 53 815,634 | 25 276,050 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 год | 25 024,400 | 19 699,000 | 0,00/0 | 20,50/20,5 | 25 003,900 | 19 678,500 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 19 699,000 | 19 699,000 | 0,00/0 | 20,50/20,5 | 19 678,500 | 19 678,500 | 0,00 |  |

------------------------------

<*> Объем финансирования Программы из Фонда содействия реформированию ЖКХ приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе/объем утвержденных средств. В 2015 году объем утвержденных средств равен нулю. Средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда будут получены при условии реализации Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной распоряжением Томской области от 06.05.2013 
№ 362 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

<**> Объем финансирования Программы из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе/объем утвержденных средств. В 2015 году объем утвержденных средств на переселение граждан из аварийного фонда равен нулю. Средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда будут получены при условии реализации Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной распоряжением Томской области 
от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 4

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Управление жилищно-коммуналь ного хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |
|  |  |  | потребность <*> | с учетом утвержденного бюджетного финансирования | потребность <*> | с учетом утвержденного бюджетного финансированияо | потребность | с учетом утвержден ного бюджетного финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 135 057,108 | 6 667,750 | 129 863,958 | 1474,60 | 5 193,15 | 5 193,15 |
|  |  | 2015 год | 128 257,108 | 5 193,150 | 123 063,958 | 0,00 | 5 193,15 | 5 193,15 |
|  |  | 2016 год | 6 062,700 | 737,300 | 6062,700 | 737,300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 737,300 | 737,300 | 737,300 | 737,300 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение граждан комфортным жильем, в т. ч.: | Всего, в т.ч.: | 5 193,15 | 5 193,15 | 0,00 | 0,00 | 5 193,15 | 5 193,15 |
|  |  | 2015 год | 5 193,15 | 5 193,15 | 0,00 | 0,00 | 5 193,15 | 5 193,15 |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Строительство 80- квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь (ПИР) | Всего, в т.ч.: | 5 193,15 | 5 193,15 | 0,00 | 0,00 | 5 193,15 | 5 193,15 |
|  |  | 2015 год | 5 193,15 | 5 193,15 | 0,00 | 0,00 | 5 193,15 | 5 193,15 |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч. | Всего, в т.ч.: | 129 863,958 | 1 474,60 | 129 863,958 | 1 474,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 год | 123 063,958 | 0,00 | 123 063,958 | 1 474,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 год | 6 062,70 | 737,30 | 6062,70 | 737,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 737,30 | 737,30 | 737,30 | 737,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч. | Всего, в т.ч.: | 123 063,958 | 0,00 | 123 063,958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 год | 123 063,958 | 0,00 | 123 063,958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Снос расселенных аварийных домов | Всего, в т.ч.: | 6 800,00 | 1 474,60 | 6 800,00 | 1474,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 год | 6 062,70 | 737,30 | 6 062,70 | 737,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 737,30 | 737,30 | 737,30 | 737,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч. | 62 161,74 | 58 026,80 | 62 161,74 | 58 026,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 год | 24 238,34 | 20 103,40 | 24 238,34 | 20 103,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 год | 18 961,70 | 18961,7 | 18 961,70 | 18 961,7 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 18 961,70 | 18961,7 | 18 961,70 | 18 961,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч. числе: | 11 151,54 | 7 016,60 | 11 151,54 | 7 016,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 год | 7 234,94 | 3 100,00 | 7 234,94 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 год | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 958,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 958,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области» | Всего, в т.ч.: | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 год | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 год | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.3 | ВЦП «Организация и обеспе-чение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» | Всего, в т. ч.: | 1 913,100 | 1913,100 | 1913,100 | 1 913,100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 год | 637,70 | 637,70 | 637,700 | 637,700 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 год | 673,70 | 637,70 | 637,700 | 637,700 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 673,70 | 637,70 | 637,700 | 637,700 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск» | Всего, в т. ч.: | 3 061,50 | 3 061,50 | 3 061,50 | 3 061,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 год | 1 020,50 | 1020,50 | 1020,50 | 1020,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 год | 1 020,50 | 1 020,50 | 1 020,50 | 1 020,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 1 020,50 | 1 020,50 | 1 020,50 | 1 020,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» | Всего, в т.ч: | 44 235,60 | 44 235,60 | 44 235,60 | 44 235,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 год | 14 745,20 | 14 745,20 | 14 745,20 | 14 745,2 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 год | 14 745,20 | 14 745,20 | 14 745,20 | 14 745,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 14 745,20 | 14 745,20 | 14 745,20 | 14 745,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего, в т.ч: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего, в том числе: | 197 218,848 | 64 694,55 | 192 025,698 | 59 501,400 | 5 193,15 | 5 193,15 |
|  |  | 2015 год | 152 495,448 | 25 296,55 | 147 302,298 | 20 103,40 | 5 193,15 | 5 193,15 |
|  |  | 2016 год | 25 024,40 | 19 699,000 | 25 024,40 | 19 699,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 19 699,000 | 19 699,000 | 19 699,000 | 19 699,000 | 0,00 | 0,00 |

------------------------------

<*> С учетом средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета.

VI.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками программы и участниками мероприятий программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.

Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками программы 
и участниками мероприятий программы в процессе реализации Программы.

Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы.

Участниками Программы являются:

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;

Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;

Участниками мероприятий Программы являются:

Некоммерческое объединение территориального общественного самоуправления «Микрорайон Иглаково»;

управляющие организации ЗАТО Северск;

Ассоциация «Объединение Товариществ Собственников Жилья г.Северска;

проектно-строительные организации.

С учетом объема финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, УЖКХ ТиС уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты
на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях УЖКХ ТиС готовит предложения об изменении перечня мероприятий и средств на их реализацию  для утверждения в установленном порядке.

Объемы финансирования Программы уточняются, исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск.

В ходе реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных
в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации.

Внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования Программ.

Внутренние риски реализации Программы:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.

Предложениями по мерам управления рисками реализации Программы являются:

- регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы 
и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременное изменение мероприятий Программы.

Контроль реализации Программы, форм и методов контроля реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614.

Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 – 2017 годах

ПОДПРОГРАММА 1 «СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ 
И ЛИКВИДАЦИЯ  АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЗАТО СЕВЕРСК»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1  «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2015 – 2017 годы (этапы не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск. |  |  |  |  |  |  |
| Участник подпрограммы 1 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) <*> | Показатели цели, единица измерения | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  | Общая площадь расселяе-мых жилых помещений, кв.м | 0,00 |  | 2845,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задачи подпрограммы 1 | 1.Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь; $$4444;; 2.Ликвидация существующего аварийного жилищного фондадача |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее – ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам её реализации, тыс.руб. | Источники |  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность |  | 36 397,794 | 29 597,794 | 6 062,700 | 737,3000 |  |
|  | утверждено |  | 6 667,750 | 5 193,150 | 737,300 | 737,300 |  |
|  | Другие источники, тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | фонд содействия реформиро-ванию жилищно-коммуналь-ного хозяйства) <**> |  | 63 087,648/0 | 63 087,648/0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет Томской области <***> |  | 35 571,666/0 | 35 571,666/0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность |  | 135 057,108 | 128 257,108 | 6 062,700 | 737,300 |  |
|  | с учетом утвержден-ного бюджет-ного финан-сирования |  | 6 667,750 | 5193,150 | 737,300 | 737,300 |  |

------------------------------

<*> Значение показателей цели подпрограммы 1 с учетом утвержденного объема финансирования приведено в таблице 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности» и таблице 2 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обоснование подпрограммы «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация  аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск».

<**> Объем финансирования подпрограммы 1 из Фонда содействия реформированию ЖКХ приведен следующим образом: объем потребности в финансировании
по Программе/объем утвержденных средств. В 2015 году средства будут получены при условии реализации мероприятий Региональной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной распоряжением Томской области от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

<***> Объем финансирования подпрограммы 1 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе/объем утвержденных средств. В 2015 году средства будут получены при условии реализации мероприятий Региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной распоряжением Томской области от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение  комфортных условий проживания.

Жилищный фонд в ЗАТО Северск «стареет» и требуется увеличение затрат на его содержание и ремонт. Однако выделяемых средств из бюджета хватает только 
на проведение самых неотложных работ, связанных с безопасностью жилищного фонда 
и подготовкой к зиме.

Самая сложная проблема жилищного комплекса – износ основных фондов, отсутствие необходимых средств на его восстановление как за счет средств собственников жилых помещений, так и за счет средств бюджета.

Дефицит финансовых ресурсов не позволяет в полном объеме выполнять планово-предупредительный и капитальный ремонт, и в основном осуществляется устранение аварийных ситуаций. Как следствие, ухудшается техническое состояние жилищного фонда.

Непригодный для проживания и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территории ЗАТО Северск.

Жилищный фонд  в ЗАТО Северск составляет 2520,8 тыс. кв. м.

2845,88 кв.м площади жилых помещений находится в 8 многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 года в соответствии с действующим законодательством, аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации. Численность проживающих в аварийном жилищном фонде составляет 
205 человек.

Аварийные дома находятся на территории пос.Самусь. Это малоэтажные
(2-х этажные) жилые дома - деревянные с деревянными перекрытиями.

Степень износа аварийного жилищного фонда в среднем достигает 89,6%.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Основную часть помещений в аварийных домах занимают граждане по договору социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью.

Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (сносом) непригодного 
для проживания жилья и строительством (приобретением) жилья гражданам, с целью 
их переселения из аварийного жилищного фонда, наиболее эффективна при условии обеспечения равноценного подхода к переселению граждан независимо от формы собственности жилого помещения (муниципальная или частная). В рамках действующего жилищного законодательства необходимо рассматривать комплекс программных мероприятий в разрезе жилых домов с различными формами собственности (смешанной, частной и муниципальной). Это обусловлено как выполнением обязательств собственника жилищного фонда по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим 
в муниципальном аварийном жилищном фонде, обязательств прежнего собственника перед гражданами, приватизировавшими жилые помещения в аварийном жилищном фонде, так и обеспечением жилищных прав собственников жилых помещений при изъятии земельных участков в связи со сносом аварийных жилых домов.

Учитывая специфику ЗАТО, а именно: ограниченность территории застройки, географические условия, отсутствие переселенческого жилищного фонда, долю аварийного жилищного фонда, объем капиталовложений в реконструкцию и строительство жилья
и в связи с этим низкий показатель прироста вновь вводимого жилищного фонда, решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда (строительству, реконструкции жилых домов, приобретению жилых помещений 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

За период 2008-2013 годов сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда удалось достичь за счет реализации региональных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Для реализации данных программ на территории ЗАТО Северск было направлено 159 037,59 тыс. рублей, 
из которых:

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 114 703,9 тыс. рублей;

средства  бюджета ЗАТО Северск – 42 407,69 тыс. рублей;

средства бюджета Томской области – 1 926,0 тыс.рублей.

За данный период было переселено 116 семей (404 человека) из 13 домов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основной целью Подпрограммы 1 является переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

1) обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания 
в пос.Самусь;

2) ликвидация существующего аварийного жилищного фонда.

Сроки реализации подпрограммы 1 – 2015 - 2017 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности в таблице 5.

### СВЕДЕНИЯ

### о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1

### «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»

### Таблица 5

| ### № п/п | ### Наименова- ние целевого показателя (индикатора) | ### Едини-ца измере-ния |  | ### Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Пери-одич-ность сбора данных | ### Метод сбора инфор-мации | ### Ответст-венный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2013 год | ### 2014 год | ### 2015 год |  |  | ### 2016 год |  |  |  | ### 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### с учетом требуемо- го объема финансиро-вания | ### с учетом утверж-денного бюджет-ного финанси-рования |  | ### с учетом требуемо- го объема финанси-рования |  | ### с учетом утвержден-ного бюд-жетного финанси-рования |  | ### с учетом требуемо-го объема финан-сирования |  |  | ### с учетом утверж- денного бюджет- ного финанси-рования |  |  |  |  |
| ### 1 | 2 | ### 3 |  | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |  | ### 8 |  | ### 9 |  | ### 10 |  |  | ### 11 |  | ### 12 | ### 13 | ### 14 |
| ### I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | Общая площадь расселяемых жилых помещений из аварийного жилищного фонда |  | ### кв. м | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 2845,88 | ### 2845,88 |  | ### 0,00 |  | ### 0,00 |  | ### 0,00 |  |  | ### 0,00 |  | ### Еже-квар-тально | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управле-ние жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства, транс-порта и связи Админист-рации ЗАТО Северск |
| ### 1 | 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |  | ### 8 |  | ### 9 |  | ### 10 |  |  | ### 11 |  | ### 12 | ### 13 | ### 14 |
| ### II.Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение строительства 80 -квартирного 5- этажного жилого здания в пос.Самусь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Выполнение ПИР |  | ### % | ### 0 | ### 0 | ### 100 |  | ### 100 |  | ### 0 |  | ### 0 |  |  | ### 0 |  | ### 0 | ### Еже-квар-тально | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управле-ние жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства, транс-порта и связи Админист-рации ЗАТО Северск |
| ### III. Целевые показатели задачи 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |  | ### квар-тир | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 79 |  | ### 79 |  | ### 0,00 |  | ### 0,00 |  | ### 0,00 |  |  | ### 0,00 | ### Еже-квар-тально | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управле-ние жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства, транс-порта и связи Админист-рации ЗАТО Северск |
| ### 1 | 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 |  | ### 8 |  | ### 9 |  | ### 10 |  |  | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 |
| ### 3.2 | Количество снесенных аварийных домов |  | ### шт. | ### 0 | ### 0 | ### 0 |  | ### 0 |  | ### 7 |  | ### 7 |  | ### 1 |  |  | ### 1 | ### Еже-квар-тально | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управле-ние жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства, тран-спорта и связи Админист-рации ЗАТО Северск |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

Решение задач предусматривается за счет реализации двух основных мероприятий:

1) обеспечение граждан комфортным жильем;

2) переселение  граждан из аварийного жилищного фонда.

Выполнение мероприятий позволит:

обеспечить  комфортным жильем 205 человек;

ликвидировать аварийный жилищный фонд (8 домов).

Общий объем требуемого финансирования для реализации мероприятий подпрограммы 1 составляет 135 057,108  тыс. рублей, в том числе:

2015 год-  128 257,108 тыс. руб.;

2016 год – 6 062,70 тыс. руб.;

2017 год – 737,30 тыс. руб.

В Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах, утвержденной распоряжением Томской области 
от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» на 2015 год предусмотрено финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов ЗАТО Северск пос.Самусь в размере 98 659,313тыс.рублей,  в том числе за счет:

средств  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –

63 087,648тыс. рублей;

средств областного бюджета -35 571,666 тыс.рублей.

Доплата разницы между площадями расселяемых и предоставляемых жилых помещений и доплата стоимости приобретаемых жилых помещений по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную с учетом  установленной предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения должно производится из средств местного бюджета. Для расселения восьми аварийных домов эта сумма составляет 29 597,794 тыс. рублей.

Всего из бюджета ЗАТО Северск на реализацию данных мероприятий выделено 6 667,75 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 1 в разрезе мероприятий представлены
в таблице 6.

ПЕРЕЧЕНЬ

### ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы  1

### «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»

Таблица 6

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализа-ции | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  | Участник / участник мероприя-тия | Показатели конечного результата ВЦП ( основного мероприятия) показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ (по согласо-ванию)<*> | областного бюджета (по согласо-ванию) <*> | местного бюджета |  |  | вне-бюд-жет-ных источ-ников (по согла-сова-нию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наиме-нование и единица измере-ния |  | значения по годам реализации |  |  |
|  |  |  | потреб-ность | с учетом утверж-денного бюджет-ного финан-сирова- ния |  |  |  |  | потреб-ность |  | с учетом утверж-денного бюджет-ного финан-сирова-ния |  |  |  |  |  | ### с уче-том требуе-мого финан-сиро-вания | ### утверж-денного бюджет- ного финан-сирова-ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| Задача 1. Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение граждан комфортным жильем, в.т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 5 193,15 | 5193,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5193,15 |  | 5193,15 |  | 0,00 | Управление капиталь-ного строи-тельства Админист-рации ЗАТО Северск | Выполне-ние про-ектно –изыска-тельских работ , % |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 2015 год | 5 193,15 | 5193,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5193,15 |  | 5193,15 |  | 0,00 |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 2016 год | 0,000 | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 0,000 | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| 1.1 | Строительство 80- квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь (ПИР) | Всего, в т.ч.: | 5 193,15 | 5193,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5193,15 |  | 5193,15 |  | 0,00 | Управление капиталь-ного строи-тельства Админист-рации ЗАТО Северск | Выполне-ние про-ектно –изыска-тельских работ , |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 2015 год | 5 193,15 | 5193,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5193,15 |  | 5193,15 |  | 0,00 |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 2016 год | 0,000 | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 0,000 | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Ликвидация существующего аварийного фонда ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в т. ч.: | Всего, в т.ч.: | 129 863,958 |  | 1474,60 | 63 087,648/0 |  | 35571,666/0 |  | 31204,644 | 1474,60 | 0,000 |  | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства, транс-порта и связи Админист-рации ЗАТО Северск | Общая площадь жилых поме-щений, кв.м | 2845,88 |  |  | 2845,88 |
|  |  | 2015 год | 123 063,958 |  | 0,00 | 63 087,648/0 |  | 35571,666/0 |  | 24404,644 | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 2845,88 |  |  | 2845,88 |
|  |  | 2016 год | 6062,700 |  | 737,300 | 0,000 |  | 0,000 |  | 6062,700 | 737,300 | 0,000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 737,300 |  | 737,300 | 0,000 |  | 0,000 |  | 737,300 | 737,300 | 0,000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2.1 | Приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда | Всего, в т.ч.: | 123 063,960 |  | 0,000 | 63 087,648/0 |  | 35571,666/0 |  | 24404,644 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства, транс-порта и связи Админист-рации ЗАТО Северск | Общая площадь жилых поме-щений, кв.м | 2845,88 |  |  | 2845,88 |
|  |  | 2015 год | 123 063,96 |  | 0,000 | 63 087,648/0 |  | 35571,666/0 |  | 24404,644 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2845,88 |  |  | 2845,88 |
|  |  | 2016 год | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |
| 2.2 | Снос расселенных аварийных домов | Всего, в т.ч.: | 6 800,000 |  | 1474,600 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6800,00 | 1474,60 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства, транс-порта и связи Админист-рации ЗАТО Северск | Коли-чество рассе-ленных аварий-ных домов, шт. | 8 |  |  | 8 |
|  |  | 2015 год | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2016 год | 6 062,700 |  | 737,300 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6062,700 | 737,300 | 0,00 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |
|  |  | 2017 год | 737,30 |  | 737,30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,300 | 737,300 | 0,00 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего, в т.ч.: | 135 057,108 |  | 6667,750 | 63 087,648/0 |  | 35571,666/0 |  | 36 97,794 | 6 667,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | 2015 год | 128 257,108 |  | 5 193,15 | 63 087,648/0 |  | 35571,666/0 |  | 29597,794 | 5 193,15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | 2016 год | 6 062,700 |  | 737,300 | 0,000 |  | 0,000 |  | 6062,700 | 737,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 2017 год | 737,300 |  | 737,300 | 0,000 |  | 0,000 |  | 737,300 | 737,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы 1 из Фонда содействия реформированию ЖКХ  и областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме/объем утвержденных средств. В 2015 году объем утвержденных средств равен нулю. Средства будут получены при условии реализации Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной Распоряжением Томской области  от 06.05.2013 № 362 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 – 2017 годах

ПОДПРОГРАММА 2  «СОДЕРЖАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В ЗАТО СЕВЕРСК»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами 
ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 – 2017 годы

| Наименование подпрограммы 2 | Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2015 – 2017 годы (этапы не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий Подпрограммы 2 | Некоммерческое объединение территориального общественного самоуправления «Микрорайон Иглаково»; Управляющие организации ЗАТО Северск; Ассоциация «Объединение Товариществ Собственников Жилья г.Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) <*> | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |
|  | 1.Доля общей отремонтированной площади в общей площади муници-пального жилищ-ного фонда, % |  | 0,46 |  | 0,63 |  | 0,17 |  | 0,17 |
|  | 2.Внесение платы за текущее содер-жание ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | ### 3.Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, ### шт. |  | 120 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |
|  | 4.Информационно -консультативное обеспечение раз-вития самоуправ-ления граждан и содействие иници-ативным группам в разъяснении порядка создания ТСЖ, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 5.Доля капитально отремонтирован-ных многокварти-рных домов, % |  | 1,52 |  | 3,82 |  | 3,69 |  | 4,48 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск; 2. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области; 3. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области; 4. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск; 5. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее -ВЦП) | ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск»; ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области»; ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области»; ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск»; ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в том числе по годам её реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 62 100,24 |  | 24217,84 |  | 18 941,20 |  | 18 941,20 |  |
|  | утверждено | 57965,30 |  | 20082,90 |  | 18 941,20 |  | 18 941,20 |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет Томской области <**> | 61,50/61,50 |  | 20,50/20,50 |  | 20,50/20,50 |  | 20,50/20,50 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 62161,74 |  | 24238,34 |  | 18 961,70 |  | 18 961,70 |  |
|  | с учетом утвержденного бюджетного финансирова-ния | 58026,80 |  | 20103,4 |  | 18 961,70 |  | 18 961,70 |  |

------------------------------

<*> Значение показателей цели подпрограммы 2 с учетом утвержденного объема финансирования приведено в таблице 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности» и таблице 2 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск».

<**> Объем финансирования подпрограммы 2 из бюджета Томской области  приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме/объем утвержденных средств.

I.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Важнейшей частью современной жилищной политики является обеспечение сохранности и обновления существующего жилищного фонда.

Очевидно, что эта задача должна решаться за счет своевременного капитального
 и текущего ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов, что позволило 
бы не только поддерживать жилищный фонд в удовлетворительном техническом состоянии, снижать темпы его обветшания, но и улучшать архитектурный 
и градостроительный облик населенных пунктов.

Постоянный дефицит средств, выделяемых на содержание и ремонт жилищного фонда, привел к его старению и преждевременному ветшанию.

В составе жилищного фонда, находящегося на территории ЗАТО Северск, значительную долю занимают жилые дома, построенные в 1955-1970 годы. Наряду 
с благоустроенными кирпичными и панельными домами, введенными в эксплуатацию
в 70-90 годы, продолжают эксплуатироваться деревянные и шлакоблочные дома
с деревянными перекрытиями, построенные в 1930-1960 годах.

Недостаточность финансирования работ по содержанию жилищного фонда приводила к постоянному накапливанию так называемого недоремонта. В связи 
с невыполненным капитальным ремонтом значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние, что привело к повышенному износу жилищного фонда.

Проведение капитального ремонта в определенной мере решает проблему изношенности жилищного фонда.

Основная проблема создания и поддержания безопасных и комфортных условий проживания населения в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск, заключается в рассмотрении и решении целого комплекса разносторонних задач 
в условиях ограниченного объема финансовых ресурсов. Ограниченность финансовых средств определяет необходимость выделения первоочередных мероприятий для ликвидации «слабых мест» при решении каждой из поставленных задач.

На  территории ЗАТО Северск 199,8 тыс. кв. м  муниципальных жилых помещений.

Часть жилых помещений пустует или была временно заселенна, находится в технически неисправном состоянии. Для дальнейшего заселения  необходимо приведение жилых помещений в надлежащее санитарно-техническое состояние.

Администрация как собственник муниципального жилищного фонда несет всю ответственность за его содержание.

Капитальный ремонт многоквартирного дома - это проведение работ 
по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене,
в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
в многоквартирных домах начиная с 2010 года ЗАТО Северск принимал участие
в региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), средств областного бюджета, средств бюджета ЗАТО Северск и средств собственников помещений многоквартирных домов.

За последние 5 лет на капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено 187 700,9 тыс. рублей, что позволило значительно улучшить ситуацию. Выделение указанных средств позволило отремонтировать 38 многоквартирных домов.

Несмотря на проводимые меры, на территории ЗАТО Северск еще существует необходимость в проведении капитального ремонта жилищного фонда.

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основной целью подпрограммы 2 является создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан  на территории ЗАТО Северск.

Для достижения  поставленной цели необходимо решение основных задач:

капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск;

содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск до заселения;

организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск;

мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск;

финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда.

Срок реализации подпрограммы 2 – 2015 - 2017 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности представлены в таблице 7.

### СВЕДЕНИЯ

### о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2

### «Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск»

### Таблица 7

| ### № п/п | ### Наименование целевого показателя (индикатора) | ### Еди-ница из-мере-ния | ### Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Перио-дич-ность сбора дан-ных | ### Метод сбора ин-фор-мации | ### Ответствен-венный за сбор данных по показате-лю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2013 год |  | ### 2014 год |  | ### 2015 год |  |  |  | ### 2016 год |  |  |  |  | ### 2017 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### с учетом требуе-мого объема финан-сирова-ния |  |  | ### с учетом утверж- денного бюджет-ного финан- сирова-ния | ### с учетом требуе-мого объема финан-сирова-ния |  |  | ### с учетом утверж- денного бюджет-ного финан- сирова-ния |  | ### с учетом требуе-мого объема финан-сирова-ния |  | ### с учетом утверж- денного бюджет-ного финан- сирова-нияя |  |  |  |
| ### 1 | 2 | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 |  | ### 6 |  |  | ### 7 | ### 8 |  |  | ### 9 |  | ### 10 |  | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 |
| ### I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | Доля общей отре-монтированной площади в общей площади муници-пального жилищного фонда | ### % | ### 0,56 |  | ### 0,46 |  | ### 0,63 |  |  | ### 0,30 |  | ### 0,17 |  | ### 0,17 |  | ### 0,17 |  | ### 0,17 | ### Еже-квар-таль-но | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи Администра-ции ЗАТО Северск |
| ### 1 | 2 | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 |  | ### 6 |  |  | ### 7 |  | ### 8 |  | ### 9 |  | ### 10 |  | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 |
| ### 1.2 | Внесение платы за текущее содержание , ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | ### % | ### 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | ### Еже-квар-таль-но | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи Админист-рации ЗАТО Северск |
| ### 1.3 | ### Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, ### шт. | ### шт. | 100 |  | 120 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | ### Еже-квар-таль-но | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи Админист-рации ЗАТО Северск |
| ### 1.4 | Информационно- консультационное обеспечение развития самоуправления граждан и содей-ствие инициатив-ным группам в разъяснении поряд-ка создания и регистрации ТСЖ | ### % | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | ### Еже-квар-таль-но | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи Админист-рации ЗАТО Северск |
| ### 1 | 2 | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 |  | ### 6 |  |  | ### 7 |  | ### 8 |  | ### 9 |  | ### 10 |  | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 |
| ### 1.5 | Доля капитально отремонтирован-ных многоквартир-ных домов | % | 3,96 |  | 1,52 |  | 3,82 |  |  | 3,82 |  | 3,69 |  | 3,69 |  | 4,48 |  | 4,48 | ### Еже-квар-таль-но | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи Админист-рации ЗАТО Северск |
| ### II. Целевые показатели задачи 1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | Площадь отремонтиро-ванных муниципальных жилых помещений | ### кв.м | 725,2 |  |  | 698,3 |  |  | 1294,93 | 607,77 |  |  | 348,00 | 348,00 |  | 349,00 | 349,00 |  | ### Еже-квар-таль-но | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи Администра-ции ЗАТО Северск |
| ### III. Целевые показатели задачи 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде | ### квар-тир | 58 |  |  | 61 |  | 50 |  | 50 | 56 |  |  | 56 |  | 49 | 49 |  | ### Еже-квар-таль-но | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи Админист-рации ЗАТО Северск |
| ### 1 | 2 | ### 3 | ### 4 |  |  | ### 5 |  | ### 6 |  | ### 7 | ### 8 |  |  | ### 9 |  | ### 10 | ### 11 |  | ### 12 | ### 13 | ### 14 |
| ### IV. Целевые показатели задачи 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск | ### % | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | ### Еже-квар-таль-но | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи Администра-ции ЗАТО Северск |
| ### V. Целевые показатели задачи 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | Количество ТСЖ | ### шт. | 179 | 180 |  |  |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  |  | 180 | 180 | 180 |  | ### Еже-квар-таль-но | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи Администра-ции ЗАТО Северск |
| ### VI. Целевые показатели задачи 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 | Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда | ### % | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | ### Еже-квар-таль-но | ### Ста-тисти-ческая отчет-ность | ### Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи Администра-ции ЗАТО Северск |

III.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2  И ЕЕ РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 2  планируется реализация пяти ведомственных целевых программ (далее - ВЦП):

ВЦП  «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск»;

ВЦП  «Содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области до заселения»;

ВЦП  «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области»;

ВЦП  «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск»;

ВЦП  «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда».

Для решения задач подпрограммы 2 необходимо выполнить ряд мероприятий:

1) проведение капитального и текущего ремонта жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности;

2) внесение платы за текущее содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда;

3) организация мероприятий по содержанию и благоустройству территории ТОС;

4) информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан;

5) организация проведения мониторинга в сфере создания и деятельности ТСЖ
 и координации действий различных органов и организаций;

6) внесение обязательного взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах.

Объемы требуемого финансирования подпрограммы 2 составляют 62 161,74 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 24 238,34 тыс.рублей;

2016 год – 18 961,70 тыс.рублей;

2017 год – 18 961,70 тыс.рублей.

Софинансирование мероприятий подпрограммы 2 не предусматривает внебюджетных источников.

Выполнение указанных мероприятий позволит создать комфортное проживание граждан на территории ЗАТО Северск.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлены в  таблице 8.

ПЕРЕЧЕНЬ

### ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение
 подпрограммы 2  «Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск»

### Таблица 8

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали-зации | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федера-льного бюджета (по согласо-ванию) | област-ного бюджета (по согласо-ванию) |  | местного бюджета |  |  | вне-бюд-жет-ных источ-ников (по согла-сова-нию) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наимено-вание и единица измере-ния | значения по годам реализации |  |  |
|  |  |  | потреб-ность | с учетом утверж-денного бюджет-ного финаси-рования |  |  |  | потреб-ность | с учетом утверж-денного бюджет-ного финаси-рования |  |  |  |  |  | ### с учетом требуемо-го финан-сирования |  | ### с учетом утверж-денного бюджетного финанси-рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| Задача 1. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЦП Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск | Всего, в т.ч.: | 11151,54 | 7016,60 | 0,00 | 0,00 |  | 11151,54 | 7016,60 |  | 0,00 |  | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства, тран-спорта и связи Админист-рации ЗАТО Северск | Площадь отремон-тирован-ных жилых помеще-ний, кв.м | 1991,93 |  | 1304,77 |
|  |  | 2015 год | 7234,94 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7234,94 | 3100,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1294,93 |  | 607,77 |
|  |  | 2016 год | 1958,30 | 1958,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1958,30 | 1958,30 |  | 0,00 |  |  |  | 348 |  | 348 |
|  |  | 2017 год | 1958,30 | 1958,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1958,30 | 1958,30 |  | 0,00 |  |  |  | 34913 |  | 349 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| Задача 2. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск, Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЦП Содержание жилых помещений до заселения муниципально-го жилищного фонда ЗАТО Северск | Всего, вт.ч.: | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800,00 | 1800,00 |  | 0,00 |  | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства, тран-спорта и связи Админист-рации ЗАТО Северск | Содерж-ание пустую-щих квартир, кв. | 155 |  | 155 |
|  |  | 2015 год | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | 0,00 |  |  |  | 50 |  | 50 |
|  |  | 2016 год | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | 0,00 |  |  |  | 56 |  | 56 |
|  |  | 2017 год | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | 0,00 |  |  |  | 49 |  | 49 |
| Задача 3. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЦП Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск | Всего, в т.ч.: | 1913,100 | 1913,100 | 0,00 | 0,00 |  | 1913,100 | 1913,100 |  | 0,00 |  | Некоммер-ческое объе-динение территори-ального обществен-ного само-управления «Микрорай-он Иглаково» | Обеспече-ние деятель-ности ТОС, % |  | 100 | 100 |
|  |  | 2015 год | 637,7 | 637,7 | 0,00 | 0,00 |  | 637,7 | 637,7 |  | 0,00 |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  | 2016 год | 637,7 | 637,7 | 0,00 | 0,00 |  | 637,7 | 637,7 |  | 0,00 |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  | 2017 год | 637,7 | 637,7 | 0,00 | 0,00 |  | 637,7 | 637,7 |  | 0,00 |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Задача 4. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЦП Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск | Всего, в т.ч.: | 3061,50 | 3061,50 | 0,00 | 61,50 |  | 3000,00 |  | 3000,0 |  | 0,00 | Ассоциация «Объедине-ние Товари-ществ Собст-венников Жилья г.Северск» | Количество ТСЖ, шт. |  | 180 | 180 |
|  |  | 2015 год | 1020,50 | 1020,50 | 0,00 | 20,5 |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  |  |  | 180 | 180 |
|  |  | 2016 год | 1020,50 | 1020,50 | 0,00 | 20,50 |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  |  |  | 180 | 180 |
|  |  | 2017 год | 1020,50 | 1020,50 | 0,00 | 20,50 |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  |  |  | 180 | 180 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| Задача 5. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-ных домах ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: о | 44235,60 | 44235,60 | 0,00 | 0,00 |  | 44235,60 |  | 44235,60 |  | 0,00 | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства, тран-спорта и связи Админист-рации ЗАТО Северск | Уплата взносов на капиталь-ный ремонт общего имущест- ва в МКД, % |  | 100 | 100 |
|  |  | 2015 год | 14745,20 | 14745,20 | 0,00 | 0,00 |  | 14745,20 |  | 14745,20 |  | 0,00 |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  | 2016 год | 14745,20 | 14745,20 | 0,00 | 0,00 |  | 14745,20 |  | 14745,20 |  | 0,00 |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  | 2017год | 14745,20 | 14745,20 | 0,00 | 0,00 |  | 14745,20 |  | 14745,20 |  | 0,00 |  |  |  | 100 | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего, в т.ч.: | 62 161,74 | 58 026,80 | 0,00 | 61,50 |  | 62 100,24 |  | 57 965,30 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 24238,34 | 20 103,40 | 0,00 | 20,50 |  | 24 217,84 |  | 20082,90 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 18 961,7 | 18 961,7 | 0,00 | 20,50 |  | 18 941,20 |  | 18 941,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 18 961,7 | 18 961,7 | 0,00 | 20,50 |  | 18 941,20 |  | 18 941,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |