### УТВЕРЖДЕНА

### постановлением

### Администрации ЗАТО Северск

### от _30.12.2014_____ № __3541_

### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

### «УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г.СЕВЕРСКА»                     НА 2015-2019 ГОДЫ

### ПАСПОРТ

### муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

### на 2015-2019 годы

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2015 – 2019 годы (этапы не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск; Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск; Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий Программы | Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск; Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Технический центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативно-сти Программы и их значения (по годам реализации) <*> | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |
|  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих ненормативные межремонтные сроки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | 90,2 |  | 88,9 |  | 86,4 |  | 82,8 |  | 73,8 |  | 67,6 |
|  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, % |  | 10,4 |  | 30,36 |  | 49,9 |  | 69,5 |  | 89,2 |  | 100 |
|  | 3.Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, % |  | 24,5 |  | 29,6 |  | 34,4 |  | 38,9 |  | 44,0 |  | 48,8 |
|  | 4. Количество дополнительно устроенных пар-ковочных мест на внутридворовых территориях |  | 434 |  | 1003 |  | 879 |  | 750 |  | 1250 |  | 1031 |
|  | 5. Количество обоснованных письменных обра- щений жителей на состояние и качество содержания объектов улично-дорожной сети и благоустройства |  | 50 |  | Не более 20 |  | Не более 20 |  | Не более 20 |  | Не более 20 |  | Не более 20 |
| Задачи Программы | 1. Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети; 2. Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения; 3. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения; 4. Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов; 5. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях; 6. Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»; Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений»; Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»; Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок»; Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»; Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»; Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее – ВЦП) | ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»; ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»; ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда»; ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»; ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»; ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»; ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финан- сирования Программы, всего, в т.ч. по годам реалии-зации Программы, тыс. руб. <**> | Источники | Всего |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 2466885,38 |  | 482150,35 |  | 572456,59 |  | 443861,93 |  | 499425,78 |  | 468990,73 |  |
|  | утверждено | 1373419,29 |  | 307272,07 |  | 326936,03 |  | 243775,73 |  | 247 717,73 |  | 247717,73 |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 24122,50 |  | 5640,90 |  | 5095,90 |  | 7089,90 |  | 3147,90 |  | 3147,90 |  |
|  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 2491007,88 |  | 487791,25 |  | 577552,49 |  | 450951,83 |  | 502573,68 |  | 472 138,63 |  |
|  | утверждено | 1397541,79 |  | 312912,97 |  | 332031,93 |  | 250865,63 |  | 250865,63 |  | 250865,63 |  |

------------------------------

<*> Значения целевых показателей (индикаторов) результативности Программы                         с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 3 «Сведения                             о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы».

<**> Объем финансирования Программы из областного бюджета на 2018 и 2019 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

## I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реконструкция и содержание городской среды ЗАТО Северск в соответствии                           с современными требованиями и стандартами качества жизни является одним из ключевых направлений социально-экономического развития ЗАТО Северск.

Комфортность города, как среды проживания, можно охарактеризовать следующими основными факторами:

- развитой улично-дорожной сетью;

- здоровой экологической обстановкой;

- наличием достаточного количества общественных пространств;

- комфортными внутриквартальными территориями.

Работы по благоустройству и дорожной деятельности занимают значительное место                  в объеме городских проблем и включают в себя ряд мероприятий по поддержанию                          в надлежащем состоянии улично-дорожной сети, оздоровление городской среды при помощи озеленения, увеличение эстетичности за счёт цветников, газонов, малых архитектурных форм.

Одной из важнейших проблем, которую предполагается решить в рамках Программы, является плохое состояние улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть г.Северска включает в себя 103 объекта, ее протяженность составляет 128,8 км. На объектах улично-дорожной сети протяженностью 118 км (92%) работы по капитальному ремонту не выполнялись в течение последних 12-15 лет, что является нарушением нормативных межремонтных сроков, 54% дорог (69,7 км) имеют степень износа более 50%.

При этом в последние годы отмечается значительное повышение нагрузок                              на поверхность дорог, вызванное стремительным ростом парка автомобилей, увеличением плотности и интенсивности транспортных потоков.

Качество дорожного покрытия ухудшается из-за ежегодного проведения значительных объемов ямочного ремонта, который необходим для поддержания большей части автодорог в нормативном состоянии в связи с отсутствием работ капитального характера.

Кроме того, происходит постепенное ослабление оснований автодорог вследствие аварий на инженерных сетях и иных причин.

Значительная степень износа, наличие на проезжей части просадок и провалов асфальтобетонного покрытия являются причинами ухудшения дорожной ситуации, повышения уровня аварийности.

Не менее актуальными для благоустройства являются вопросы, связанные 
с созданием и поддержанием в надлежащем состоянии объектов озеленения.

Общая площадь зеленых насаждений на территории г.Северска составляет 3331,04 тыс. кв. м, в том числе 1054 тыс. кв. м искусственных газонов.

Вместе с тем часть зеленых насаждений достигла возраста естественного старения, что создает опасность для имущества, жизни и здоровья жителей г.Северска, затрудняет производство работ по проведению новых посадок, ухудшает санитарно-гигиенические характеристики, имеет низкие декоративные качества, требует замены. В реестр зеленых насаждений, подлежащих сносу и формовочной обрезке, в настоящее время включено около 4,5 тысяч деревьев, подлежащих сносу и порядка 5,5 тысяч деревьев, требующих омолаживающей обрезки. Кроме того, более 2000 деревьев нуждаются в регулярной формовочной обрезке (каждые 3-5 лет).

Для поддержания надлежащего качества городского зеленого фонда необходимо уделять большое внимание восстановлению зеленых насаждений путем планомерной замены старовозрастных деревьев, используя посадочный материал саженцев ценных пород деревьев и декоративных кустарников.

Прирост площади зеленых насаждений общего пользования также является одним 
из важнейших показателей благоустроенности г.Северска, которому  уделяется особое внимание во время участия в областном и всероссийском конкурсах на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование».

Неотъемлемой частью зеленых насаждений любого города является газон. Он служит фоном для любых посадок, ландшафтных сооружений, малых архитектурных форм. Общая площадь искусственных травяных газонов в г.Северске составляет 1054 тыс. кв. м.

Неправильная конструкция и эксплуатация газона, ограждающих его бордюрных камней могут являться источником постоянного загрязнения улиц и дорог, что приводит
 к дополнительным расходам бюджетных средств.

На территории г.Северска 21,3% газонов на площади 224,48 тыс. кв. м имеют изменения конструкции до состояния, при котором газон становится источником загрязнения проезжей части. Для исключения загрязнения проезжей части и улучшения эстетической привлекательности  необходимо проводить планомерный капитальный ремонт газонов, расположенных вдоль улично-дорожной сети. Площадь газонов, подлежащих ремонту  в первую очередь, составляет 156,04 тыс. кв. м.

Поддержание мест массового посещения горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов делает город привлекательным 
и опрятным.

Скверы, парки, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных 
и культурных мероприятий. В нашем городе имеется 12 основных объектов благоустройства данной категории, являющихся неотъемлемой частью архитектурного и социального облика города. Общая площадь скверов, расположенных на территории города, составляет 517,77 тыс. кв. м, 50% указанных объектов благоустройства не подвергались ремонту                                     и реконструкции более 10 лет.

Оснащение скверов малыми архитектурными формами в настоящее время  минимальное, не отвечающее современным требованиям, в основном это скамейки и урны для сбора мусора, изготовленные 7-15 лет назад.

На территории г.Северска имеется острая необходимость строительства нового участка муниципального общественного кладбища, а также обустройства участка Почетного воинского захоронения.

В настоящее время действующее городское кладбище может предоставить                                   участки для захоронения на ближайшие два года, вследствие чего возникла потребность проектирования и устройства нового участка общественного муниципального кладбища.

В связи с многочисленными обращениями военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов необходимо обустроить участок Почетного воинского захоронения.

Комфортные внутриквартальные территории должны обеспечивать полноценный 
и безопасный отдых и времяпрепровождение детей.

### В настоящее время на внутриквартальных территориях имеется большое количество игрового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности, предъявляемым действующими нормативными документами. Это приводит к значительному объему бюджетных затрат на ремонт существующего морально устаревшего игрового оборудования. Производятся окраска, замена деревянных деталей, сварочные работы. При этом, несмотря на то, что на ремонт ежегодно тратится порядка 700 тыс. руб., общий вид площадок и их оснащенность игровыми элементами практически не меняются.

Такое состояние детского игрового оборудования приводит не только к низкому уровню благоустроенности территории г.Северска, но и к отсутствию условий для полноценного отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.

В настоящее время на внутриквартальных территориях города имеется 375 детских игровых площадок, на 283 площадках (75,5% от общего количества) требуется произвести обновление игрового оборудования. За период с 2009 по 2014 год 92 площадки оснащены новым игровым оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандартов         по безопасности детского игрового оборудования, что составляет 24,5% от потребности.

### Одной из наиболее острых проблем в г.Северске в настоящее время остается парковка автомобилей во дворах. Обеспечение современного уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовые территории от неорганизованного размещения владельцами автотранспортных средств.

### По оперативным данным ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области на сегодняшний день на территории г.Северска зарегистрировано 37 тыс. единиц частных легковых автотранспортных средств. На платных (в том числе многоуровневых) стоянках, расположенных в черте города, гаражных боксах, на гостевых стоянках, организованных                 на улицах города и внутриквартальных территориях, можно разместить около 24 тысяч автомобилей. Следовательно, для создания комфортных условий проживания на территории г.Северска необходимо создать порядка 13 тысяч дополнительных парковочных мест.

В основе организации и реконструкции мест для парковки автотранспортных средств на внутридворовой территории должен быть использован набор технических решений                      по расширению внутриквартальных проездов в сочетании с устройством гостевых стоянок 
и парковок.

Кроме того, на территории г.Северска является актуальной проблема благоустройства микрорайона № 10. В Администрацию ЗАТО Северск поступают многочисленные жалобы от жителей на необустроенность придомовых территорий и плохое качество внутриквартальных проездов, устройство которых не было завершено в период застройки микрорайона.

В целях улучшения качества содержания городской территории, обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории г.Северска необходимо выполнять планомерную работу по поддержанию и повышению качества содержания объектов благоустройства.

В первую очередь необходимо обеспечить проведение мероприятий по текущему содержанию инфраструктуры улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий 
в соответствии с нормативными требованиями, усиление контроля над качеством содержания дорожного хозяйства, внутриквартальных территорий, ливневой канализации.

Неотъемлемой частью текущего содержания объектов благоустройства является проведение мероприятий по текущему ремонту дорожного полотна, внутриквартальных территорий и других объектов и элементов благоустройства.

Кроме того, для создания необходимого уровня благоустройства, в том числе для организации и проведения массовых и праздничных мероприятий, необходимо  праздничное оформление городских улиц и площадей. При подготовке г.Северска к новогодним праздникам ежегодно устанавливается и украшается 8 больших новогодних елей, печатаются и монтируются баннеры, изготавливаются ледяные панно, скульптуры 
и снежные горки.

В г.Северске имеется 12 памятников, которые необходимо поддерживать 
в надлежащем состоянии, производя ежегодный косметический ремонт.

В летний период необходимо обеспечивать рабочее состояние 4 фонтанов.

В г.Северске ежегодно проводится городской конкурс «Северский дворик»                          для привлечения населения, организаций и индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.

Для соблюдения санитарно-гигиенических требований, создания безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения необходимо осуществлять:

- круглосуточное дежурство бригады по доставке тел умерших в морг;

- доставку питьевой воды в населенные пункты, где отсутствует водоснабжение;

- эвакуацию брошенного автотранспорта;

- мероприятия по сокращению численности безнадзорных животных.

Для содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии необходимо  своевременно  выполнять комплекс работ по благоустройству: отлов и содержание бродячих животных,  праздничное оформление города, обеспечение бесперебойной работы фонтанов, а также выполнять иные мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности                                и безопасности проживания.

Без реализации мер по повышению уровня благоустройства территории г.Северска нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала города, а также обеспечить комфортные условия для деятельности и отдыха жителей, безопасность и охрану окружающей среды. Уровень благоустроенности города, достигнутый в настоящее время, достаточно высокий, что подтверждается призовыми местами в ежегодном областном конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области». Однако недостаточная финансовая поддержка вышеуказанных мероприятий неизбежно приведет 
к снижению уровня благоустройства г.Северска.

Комплексный подход к решению проблем повышения качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения г.Северска, конкретизация мероприятий, планирование первоочередных и перспективных работ могут быть реализованы в  рамках системы мероприятий Программы. В результате чего возможен комплексный подход к решению большей части проблем благоустройства.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ( ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска.

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

1) улучшение качественного состояния улично-дорожной сети;

2) создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения;

3) повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры                   в местах массового посещения;

4) улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов;

5) повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры                  на внутриквартальных территориях;

6) поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети                            и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания                    и жизнедеятельности населения.

Реализация Программы запланирована на 2015 – 2019 годы и будет  осуществляться в один этап.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы с учетом прогнозного финансирования приведены                        в таблице 3.

### СВЕДЕНИЯ

### о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

### Таблица 3

| ### № п/п | ### Наименование целевого показателя (индикатора) | ### Еди-ни-ца из-ме-ре-ния | ### Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Пери-одич-ность сбора данных | ### Метод ### сбора инфор-мации |  | ### Ответст-венный за сбор данных по показате-лю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2013 год | ### 2014 год | ### 2015 год |  | ### 2016 год |  |  | ### 2017 год |  |  | ### 2018 год |  |  | ### 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### с учетом требуе-мого фи-нансиро-вания | ### с учетом утвер-жден-ного финан-сиро-вания | ### с учетом требуе-мого фи-нансиро-вания |  | ### с учетом утвер-жден-ного финан-сиро-вания | ### с учетом требуе-мого фи-нансиро-вания | ### с учетом утвер-жден-ного финан-сиро-вания |  | ### с учетом требуе-мого фи-нансиро-вания | ### с учетом прогноз-ного финан-сиро-вания <*> |  | ### с учетом требуе-мого фи-нансиро-вания | ### с учетом прогноз-ного финан-сиро-вания <*> |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 |  | ### 12 | ### 13 |  | ### 14 | ### 15 |  |  | ### 16 | ### 17 |  | ### 18 |
| ### I. Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ### % | 92 | 90,2 | 88,9 | 88,9 | 86,4 |  | 86,4 | 82,8 | 82,8 |  | 73,8 | 79,2 |  | 67,6 | ### 75,6 |  |  | ### Год | ### Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | ### УКС Админист-рации ЗАТО Северск |
| ### 1.2 | ### Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу | ### % | 0 | 10,4 | 30,36 | 27,3 | 49,9 |  | 43,3 | 69,5 | 59,3 |  | 89,2 | 43,3 |  | 100 | ### 27,3 |  |  | ### Еже-квар-таль- но | Ведом-ствен-ная отчет- ность |  | ### УЖКХ ТиС |
| ### 1.3 | ### Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских | ### % | 22,1 | 24,5 | 29,6 | 0 | 34,4 |  | 0 | 38,9 | 0 |  | 44,0 | 0 |  | 48,8 | 0 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | УЖКХ ТиС |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 |  | ### 12 | ### 13 |  | ### 14 | ### 15 |  |  | ### 16 | ### 17 |  | ### 18 |
|  | ### площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.4 | ### Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях | ### ед. | 200 | 434 | 1003 | 0 | 879 |  | 0 | 750 | 0 |  | 1250 | 0 |  | 1031 | 0 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | УЖКХ ТиС |
| ### 1.5 | ### Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения | ### ед. | 60 | 50 | Не более 20 | 50 | Не более 20 |  | 50 | Не более 20 | 50 |  | Не более 20 | 50 |  | Не более 20 | 50 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | УЖКХ ТиС |
| II. Целевые показатели задачи 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте | ### ед. | 90 | 89 | 88 | 88 | 86 |  | 87 | 83 | 85 |  | 82 | 84 |  | 81 | 83 |  |  | Год | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | УКС Админист-рации ЗАТО Северск |
| ### 2.2 | ### Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом) | ### км | 0 | 1,79 | 3,49 | 3,49 | 6,73 |  | 4,51 | 11,4 | 6,77 |  | 22,9 | 6,77 |  | 30,96 | 6,77 |  |  | Год | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | УКС Админист-рации ЗАТО Северск |
| III. Целевые показатели задачи 2 «Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Количество деревьев, подлежащих сносу | ### шт. | 4500 | 4500 | 3615 | 3748 | 2732 |  | 3028 | 1849 | 2308 |  | 964 | 1588 |  | 78 | ### 868 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | УЖКХ ТиС |
| ### 3.2 | ### Количество деревьев, требующих формовки | ### шт. | 7500 | 7550 | 6068 | 6271 | 4587 |  | 5142 | 3104 | 4013 |  | 1622 | 2484 |  | 140 | ### 1755 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет- |  | УЖКХ ТиС |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 |  | ### 12 | ### 13 |  | ### 14 | ### 15 |  |  | ### 16 | ### 17 |  | ### 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ность |  |  |
| ### 3.3 | ### Количество высаженных саженцев | ### шт. | 500 | 500 | 650 | 500 | 650 |  | 0 | 650 | 0 |  | 650 | 0 |  | 650 | 0 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | УЖКХ ТиС |
| IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения | ### шт. | 11 | 146 | 40 | 0 | 46 | 0 |  | 46 |  | 0 | 46 | 0 |  | 46 | 0 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | ### УЖКХ ТиС |
| ### 4.2 | ### Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище | ### га | 0 | 1,7 | 0,02 | 0,02 | 9,1 | 9,1 |  | 18,2 |  | 18,2 | 27,3 | 16,7 |  | 25,8 | ### 15,2 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | УКС Админист-рации ЗАТО Северск |
| ### 4.3 | ### Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта | ### ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ### 0 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | УКС Админист-рации ЗАТО Северск |
| V. Целевые показатели задачи 4 «Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадки (нарастающим итогом) | ### % | 22,1 | 24,5 | 29,6 | 24,5 | 34,4 | 24,5 |  | 38,9 |  | 24,5 | 44 |  | 24,5 | 48,8 |  | ### 24,5 | Еже-квар-таль-но |  | Ведом-ствен-ная отчет-ность | ### УЖКХ ТиС |  |
| VI. Целевые показатели задачи 5 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 | ### Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых | ### тыс. ### кв.м | 1,13 | 13,13 | 31,36 | 19,42 | 48,96 |  | 0 | 64,03 | 0 |  | 88,9 | 0 |  | 109,52 | ### 0 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет- |  | ### УЖКХ ТиС |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | ### 15 |  |  | 16 | 17 |  | 18 |
|  | ### территориях (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ность |  |  |
| ### 6.2 | ### Количество кварталов с обновленной инфраструктурой | ### ед. | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 |  | 1 | 11 | 0 |  | 8 | 0 |  | 10 | ### 0 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | УЖКХ ТиС |
| VII. Целевые показатели задачи 6 «Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 7.1 | Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети | ### % | 1,4 | 3,2 | 5 | 2,5 | 5 |  | 2 | 5 | 2 |  | 5 | 2 |  | 5 | ### 2 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | ### УЖКХ ТиС |
| ### 7.2 | Отловлено безнадзорных животных | го-лов | 439 | 580 | 650 | 540 | 650 |  | 490 | 650 | 490 |  | 650 | 490 |  | 650 | 490 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | ### УЖКХ ТиС |
| ### 7.3 | ### Количество проведен-ных проверок для осуществления тех-нического контроля над проведением работ и оказанием услуг - | ### ед. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  | 280 | 280 | 280 |  | 280 | 280 |  | 280 | 280 |  |  | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность |  | ### МКУ ТЦ |

------------------------------

<*> Объем прогнозного финансирования на 2018 и 2019 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

III. ПОДПРОГРАММЫ

В состав Программы включено 7 подпрограмм, каждая из которых направлена                  на решение задач Программы:

подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» (приложение 1);

подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» (приложение 2);

подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» (приложение 3);

подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» (приложение 4);

подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» (приложение 5);

подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства» (приложение 6);

подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма».

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Участниками Программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск; Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск; Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Обеспечивающая подпрограмма включает расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы и одного из участников Программы - Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

Сведения о мероприятиях и ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 
7 «Обеспечивающая подпрограмма» приведены в таблице 4.

Помимо финансирования подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» из средств местного бюджета предусмотрено финансирование из бюджета Томской области 
в размере 260 тыс.руб. на осуществление управленческих функций при реализации отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных, переданных городскому округу ЗАТО Северск на основании Закона Томской области от 11.04.2013 № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных». Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы представлена в таблице 5.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

на 2015-2019 годы

Таблица 4

| № п/п | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник | Распределение объема финанси-рования обеспечиваю-щей подпрограммы по задачам деятельности ответствен-ного исполнителя, соисполните-ля, участника | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ответствен-ный исполни-тель – УЖКХ ТиС | Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирова-ния, тыс. руб., в т.ч.: | 126775,25 | 26819,85 | 24988,85 | 24988,85 | 24988,85 | 24988,85 |
|  |  | местный бюджет | 126515,25 | 26767,85 | 24936,85 | 24936,85 | 24936,85 | 24936,85 |
|  |  | областной бюджет | 260,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
|  |  | Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий» задачи 1, % освоения денежных средств | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение муниципаль-ного задания подведом-ственными учреж-дениями» задачи 1, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Участник Программы – УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Задача 2. Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финан-сирования, тыс. руб. | 89643,45 | 18005,97 | 17909,37 | 17909,37 | 17909,37 | 17909,37 |
|  |  | Показатель 1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | «Обеспечение выполнения программных мероприятий» задачи 2, % освоения денежных средств |  |  |  |  |  |  |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 216418,7 | 44825,82 | 42898,22 | 42898,22 | 42898,22 | 42898,22 |

#### Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации

#### муниципальной программы

Таблица 5

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающихся реализации мероприятий Программы | Правовые акты 2015-2019 годов | 2015-2019 годы | Создание эффективной системы управления реализацией Программы |
| 2. | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | Отчеты исполнителей мероприятий Программы | 2015-2019 годы | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы |
| 3. | Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования | Выполнение корректировок Программы | 2015-2019 годы | Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований |

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЁ РЕСУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены на основании целей и задач Программы.

Большинство мероприятий Программы реализуется за счет средств бюджета ЗАТО Северск.

Объем потребности в финансировании на 2015-2019 годы в целом по Программе составляет 2 491 007,88 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 487 791,25 тыс. руб.;

2016 год – 577 552,49 тыс. руб.;

2017 год – 450 951,83 тыс. руб.;

2018 год – 502 573,68 тыс. руб.;

2019 год – 472 138,63 тыс. руб.

Помимо финансирования Программы из средств местного бюджета Программой предусмотрено финансирование из бюджета Томской области в размере 15739,50 тыс. руб. Указанные средства направлены на финансирование отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных, переданных городскому округу ЗАТО Северск на основании Закона Томской области от 11.04.2013 
№ 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных». Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлено в таблице 5.

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы 
в разрезе главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск представлена 
в таблице 6.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

на 2015-2019 годы

Таблица 5

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Соисполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета(по согласованию) | областного бюджета(по согласованию) | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |
|  |  |  | потребность | утверждено |  |  | потребность | утверждено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» | Всего, в т.ч.: | 301 610,16 | 148 811,08 |  |  | 301 610,16 | 148 811,08 |  | Отсутствует |
|  |  | 2015 | 48 244,63 | 43 000,00 |  |  | 48 244,63 | 43 000,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 73 283,38 | 26 452,77 |  |  | 73 283,38 | 26 452,77 |  |  |
|  |  | 2017 | 44 839,67 | 26 452,77 |  |  | 44 839,67 | 26 452,77 |  |  |
|  |  | 2018 | 80 120,84 | 26 452,77 |  |  | 80 120,84 | 26 452,77 |  |  |
|  |  | 2019 | 55 121,64 | 26 452,77 |  |  | 55 121,64 | 26 452,77 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» | Всего, в т.ч.: | 294 321,42 | 118 023,65 |  |  | 294 321,42 | 118 023,65 |  | Отсутствует |
|  |  | 2015 | 53 477,72 | 24 655,95 |  |  | 53 477,72 | 24 655,95 |  |  |
|  |  | 2016 | 70 284,94 | 23 466,65 |  |  | 70 284,94 | 23 466,65 |  |  |
|  |  | 2017 | 58 525,36 | 23 300,35 |  |  | 58 525,36 | 23 300,35 |  |  |
|  |  | 2018 | 54 046,42 | 23 300,35 |  |  | 54 046,42 | 23 300,35 |  |  |
|  |  | 2019 | 57 986,98 | 23 300,35 |  |  | 57 986,98 | 23 300,35 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» | Всего, в т.ч.: | 59 040,36 | 53 275,36 |  |  | 59 040,36 | 53 275,36 |  | Отсутствует |
|  |  | 2015 | 12 866,16 | 12 275,36 |  |  | 12 866,16 | 12 275,36 |  |  |
|  |  | 2016 | 42 293,55 | 41 000,00 |  |  | 42 293,55 | 41 000,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 1 293,55 | 0,00 |  |  | 1 293,55 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2018 | 1 293,55 | 0,00 |  |  | 1 293,55 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 1 293,55 | 0,00 |  |  | 1 293,55 | 0,00 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» | Всего, в т.ч.: | 33 214,00 | 0,00 |  |  | 33 214,00 | 0,00 |  | Отсутствует |
|  |  | 2015 | 7 294,00 | 0,00 |  |  | 7 294,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 6 480,00 | 0,00 |  |  | 6 480,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2017 | 6 120,00 | 0,00 |  |  | 6 120,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2018 | 6 840,00 | 0,00 |  |  | 6 840,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 6 480,00 | 0,00 |  |  | 6 480,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» | Всего, в т.ч.: | 239 976,39 | 58523,75 |  |  | 239 976,39 | 58523,75 |  | Отсутствует |
|  |  | 2015 | 43 537,47 | 18523,75 |  |  | 43 537,47 | 18523,75 |  |  |
|  |  | 2016 | 75 092,05 | 40 000,00 |  |  | 75 092,05 | 40 000,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 30 054,68 | 0,00 |  |  | 30 054,68 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2018 | 50 154,30 | 0,00 |  |  | 50 154,30 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 41 137,89 | 0,00 |  |  | 41 137,89 | 0,00 |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего, в т.ч.: | 1 346 426,85 | 802 489,25 |  | 23 862,50 | 1 322 564,35 | 778 626,75 |  | Отсутствует |
|  |  | 2015 | 277 545,45 | 169 632,09 |  | 5 588,90 | 271 956,55 | 164 043,19 |  |  |
|  |  | 2016 | 267 220,35 | 158 214,29 |  | 5 043,90 | 262 176,45 | 153 170,39 |  |  |
|  |  | 2017 | 267 220,35 | 158 214,29 |  | 7 037,90 | 260 182,45 | 151 176,39 |  |  |
|  |  | 2018 | 267 220,35 | 158 214,29 |  | 3 095,90 | 264 124,45 | 155 118,39 |  |  |
|  |  | 2019 | 267 220,35 | 158 214,29 |  | 3 095,90 | 264 124,45 | 155 118,39 |  |  |
| 7 | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего, в т.ч.: | 216 418,70 | 216 418,70 |  | 260,00 | 216 418,70 | 216 262,70 |  | Отсутствует |
|  |  | 2015 | 44 825,82 | 44 825,82 |  | 52,00 | 44 773,82 | 44 773,82 |  |  |
|  |  | 2016 | 42 898,22 | 42 898,22 |  | 52,00 | 42 846,22 | 42 846,22 |  |  |
|  |  | 2017 | 42 898,22 | 42 898,22 |  | 52,00 | 42 846,22 | 42 846,22 |  |  |
|  |  | 2018 | 42 898,22 | 42 898,22 |  | 52,00 | 42 846,22 | 42 846,22 |  |  |
|  |  | 2019 | 42 898,22 | 42 898,22 |  | 52,00 | 42 846,22 | 42 846,22 |  |  |
|  | Итого по Программе | Всего, в т.ч.: | 2 491 007,88 | 1 397 541,79 |  | 24 122,50 | 2 466 885,38 | 1 373 419,29 |  |  |
|  |  | 2015 | 487 791,25 | 312 912,97 |  | 5 640,90 | 482 150,35 | 307 272,07 |  |  |
|  |  | 2016 | 577 552,49 | 332 031,93 |  | 5 095,90 | 572 456,59 | 326 936,03 |  |  |
|  |  | 2017 | 450 951,83 | 250 865,63 |  | 7 089,90 | 443 861,93 | 243 775,73 |  |  |
|  |  | 2018 | 502 573,68 | 250 865,63 |  | 3 147,90 | 499 425,78 | 247 717,73 |  |  |
|  |  | 2019 | 472 138,63 | 250 865,63 |  | 3 147,90 | 468 990,73 | 247 717,73 |  |  |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 6

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок исполнения, годы | Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.) |  | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  | Управление имуществен-ных отношений Админи-страции ЗАТО Северск |  |
|  |  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» | Всего, в т.ч.: | 301 610,16 | 148 811,08 |  |  | 301 610,16 | 148 811,08 |  |  |
|  |  | 2015 | 48 244,63 | 43 000,00 |  |  | 48 244,63 | 43 000,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 73 283,38 | 26 452,77 |  |  | 73 283,38 | 26 452,77 |  |  |
|  |  | 2017 | 44 839,67 | 26 452,77 |  |  | 44 839,67 | 26 452,77 |  |  |
|  |  | 2018 | 80 120,84 | 26 452,77 |  |  | 80 120,84 | 26 452,77 |  |  |
|  |  | 2019 | 55 121,64 | 26 452,77 |  |  | 55 121,64 | 26 452,77 |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети» | Всего, в т.ч.: | 301 610,16 | 148 811,08 |  |  | 301 610,16 | 148 811,08 |  |  |
|  |  | 2015 | 48 244,63 | 43 000,00 |  |  | 48 244,63 | 43 000,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 73 283,38 | 26 452,77 |  |  | 73 283,38 | 26 452,77 |  |  |
|  |  | 2017 | 44 839,67 | 26 452,77 |  |  | 44 839,67 | 26 452,77 |  |  |
|  |  | 2018 | 80 120,84 | 26 452,77 |  |  | 80 120,84 | 26 452,77 |  |  |
|  |  | 2019 | 55 121,64 | 26 452,77 |  |  | 55 121,64 | 26 452,77 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» | Всего, в т.ч.: | 294 321,42 | 118 023,65 | 294 321,42 | 118 023,65 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 53 477,72 | 24 655,95 | 53 477,72 | 24 655,95 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 70 284,94 | 23 466,65 | 70 284,94 | 23 466,65 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 58 525,36 | 23 300,35 | 58 525,36 | 23 300,35 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 54 046,42 | 23 300,35 | 54 046,42 | 23 300,35 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 57 986,98 | 23 300,35 | 57 986,98 | 23 300,35 |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» | Всего, в т.ч.: | 35 518,30 | 29 711,20 | 35 518,30 | 29 711,20 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 7 106,64 | 5 711,20 | 7 106,64 | 5 711,20 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 7 095,40 | 6 000,00 | 7 095,40 | 6 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 7 098,37 | 6 000,00 | 7 098,37 | 6 000,00 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 7 106,64 | 6 000,00 | 7 106,64 | 6 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 7 111,25 | 6 000,00 | 7 111,25 | 6 000,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» | Всего, в т.ч.: | 81 307,23 | 300,00 | 81 307,23 | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 7 731,43 | 300,00 | 7 731,43 | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 28 475,48 | 0,00 | 28 475,48 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 16 712,93 | 0,00 | 16 712,93 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 12 225,72 | 0,00 | 12 225,72 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 16 161,67 | 0,00 | 16 161,67 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»; | Всего, в т.ч.: | 177 495,89 | 88 012,45 | 177 495,89 | 88 012,45 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 38 639,65 | 18 644,75 | 38 639,65 | 18 644,75 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 34 714,06 | 17 466,65 | 34 714,06 | 17 466,65 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 34 714,06 | 17 300,35 | 34 714,06 | 17 300,35 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 34 714,06 | 17 300,35 | 34 714,06 | 17 300,35 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 34 714,06 | 17 300,35 | 34 714,06 | 17 300,35 |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» | Всего, в т.ч.: | 59 040,36 | 53 275,36 | 5 765,00 | 0,00 | 53 275,36 | 53 275,36 |  |  |
|  |  | 2015 | 12 866,16 | 12 275,36 | 590,80 | 0,00 | 12 275,36 | 12 275,36 |  |  |
|  |  | 2016 | 42 293,55 | 41 000,00 | 1 293,55 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 1 293,55 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2018 | 1 293,55 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 1 293,55 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 5765,00 | 0 | 5765,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 590,80 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1 293,55 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 1 293,55 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1 293,55 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1 293,55 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых диванов | Всего, в т.ч.: | 2 954,00 | 0,00 | 2 954,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 590,80 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 590,80 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 590,80 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 590,80 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 590,80 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего, в т.ч.: | 2 811,00 | 0,00 | 2 811,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 702,75 | 0,00 | 702,75 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 702,75 | 0,00 | 702,75 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 702,75 | 0,00 | 702,75 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 702,75 | 0,00 | 702,75 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. Строительство объектов благоустройства, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 53275,36 | 53275,36 |  |  | 53275,36 | 53275,36 |  |  |
|  |  | 2015 | 12 275,36 | 12 275,36 |  |  | 12 275,36 | 12 275,36 |  |  |
|  |  | 2016 | 41 000,00 | 41 000,00 |  |  | 41 000,00 | 41 000,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.1 | Строительство фонтана у кинотеатра «Россия» | Всего, в т.ч.: | 7693,11 | 7693,11 |  |  | 7693,11 | 7693,11 |  |  |
|  |  | 2015 | 693,11 | 693,11 |  |  | 693,11 | 693,11 |  |  |
|  |  | 2016 | 7000,00 | 7000,00 |  |  | 7000,00 | 7000,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.2 | Строительство фонтана у здания по ул.Калинина, 123 | Всего, в т.ч.: | 4724,44 | 4724,44 |  |  | 4724,44 | 4724,44 |  |  |
|  |  | 2015 | 724,44 | 724,44 |  |  | 724,44 | 724,44 |  |  |
|  |  | 2016 | 4000,00 | 4000,00 |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего, в т.ч.: | 38468,76 | 38468,76 |  |  | 38468,76 | 38468,76 |  |  |
|  |  | 2015 | 8468,76 | 8468,76 |  |  | 8468,76 | 8468,76 |  |  |
|  |  | 2016 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.4 | Строительство Почетного воинского захоронения | Всего, в т.ч.: | 2389,05 | 2389,05 |  |  | 2389,05 | 2389,05 |  |  |
|  |  | 2015 | 2389,05 | 2389,05 |  |  | 2389,05 | 2389,05 |  |  |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» | Всего, в т.ч.: | 33 214,00 | 0,00 | 33 214,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 7 294,00 | 0,00 | 7 294,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 6 840,00 | 0,00 | 6 840,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Устройство детских игровых площадок на внутриквартальных территориях | Всего, в т.ч.: | 33 214,00 | 0,00 | 33 214,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 7 294,00 | 0,00 | 7 294,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 6 840,00 | 0,00 | 6 840,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» | Всего, в т.ч.: | 239976,39 | 58523,75 | 196452,64 | 15000,00 | 43523,75 | 43523,75 |  |  |
|  |  | 2015 | 43537,47 | 18523,75 | 40013,72 | 15000,00 | 3523,75 | 3523,75 |  |  |
|  |  | 2016 | 75092,05 | 40000,00 | 35092,05 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 30054,68 | 0,00 | 30054,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2018 | 50154,30 | 0,00 | 50154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 41137,89 | 0,00 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 41137,89 | 0,00 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обустроенной | Всего, в т.ч.: | 239976,39 | 58523,75 | 196452,64 | 15000,00 | 43523,75 | 43523,75 |  |  |
|  |  | 2015 | 43537,47 | 18523,75 | 40013,72 | 15000,00 | 3523,75 | 3523,75 |  |  |
|  |  | 2016 | 75092,05 | 40000,00 | 35092,05 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | инфраструктурой, в т.ч.: | 2017 | 30054,68 | 0,00 | 30054,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2018 | 50154,30 | 0,00 | 50154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 41137,89 | 0,00 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего, в т.ч.: | 196452,64 | 15000,00 | 196452,64 | 15000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 40013,72 | 15000,00 | 40013,72 | 15000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 35092,05 | 0,00 | 35092,05 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 30054,68 | 0,00 | 30054,68 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 50154,30 | 0,00 | 50154,30 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 41137,89 | 0,00 | 41137,89 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | Всего, в т.ч.: | 43523,75 | 43523,75 | 0,00 | 0,00 | 43523,75 | 43523,75 |  |  |
|  |  | 2015 | 3523,75 | 3523,75 | 0,00 | 0,00 | 3523,75 | 3523,75 |  |  |
|  |  | 2016 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего, в т.ч.: | 1 346 426,85 | 802 489,25 | 1 321 426,85 | 799489,25 |  |  | 25 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 2015 | 277 545,45 | 169632,09 | 272 545,45 | 166632,09 |  |  | 5 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 2016 | 267 220,35 | 158 214,29 | 262 220,35 | 158 214,29 |  |  | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 267 220,35 | 158 214,29 | 262 220,35 | 158 214,29 |  |  | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 267 220,35 | 158 214,29 | 262 220,35 | 158 214,29 |  |  | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 267 220,35 | 158 214,29 | 262 220,35 | 158 214,29 |  |  | 5 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего, в т.ч.: | 1082975,37 | 582324,25 | 1082975,37 | 582324,25 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 224398,09 | 121559,05 | 224398,09 | 121559,05 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 214644,32 | 115191,30 | 214644,32 | 115191,30 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 214644,32 | 115191,30 | 214644,32 | 115191,30 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 214644,32 | 115191,30 | 214644,32 | 115191,30 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 214644,32 | 115191,30 | 214644,32 | 115191,30 |  |  |  |  |
| 6.2 | ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания | Всего, в т.ч.: | 93712,48 | 72426,00 | 93712,48 | 72426,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 19199,56 | 16125,24 | 19199,56 | 16125,24 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 18628,23 | 14075,19 | 18628,23 | 14075,19 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | и жизнедеятельности населения» | 2017 | 18628,23 | 14075,19 | 18628,23 | 14075,19 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 18628,23 | 14075,19 | 18628,23 | 14075,19 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 18628,23 | 14075,19 | 18628,23 | 14075,19 |  |  |  |  |
| 6.3 | ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения « | Всего, в т.ч.: | 144739,00 | 144739,00 | 144739,00 | 144739,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 28947,80 | 28947,80 | 28947,80 | 28947,80 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 28947,80 | 28947,80 | 28947,80 | 28947,80 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 28947,80 | 28947,80 | 28947,80 | 28947,80 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 28947,80 | 28947,80 | 28947,80 | 28947,80 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 28947,80 | 28947,80 | 28947,80 | 28947,80 |  |  |  |  |
| 6.4 | Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству | Всего, в т.ч.: | 25 000,00 | 3000,00 |  |  |  |  | 25000,00 | 3000,00 |
|  |  | 2015 | 5000,00 | 3000,00 |  |  |  |  | 5000,00 | 3000,00 |
|  |  | 2016 | 5000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 5000,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 5000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 5000,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 5000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 5000,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 5000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 5000,00 | 0,0 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего, в т.ч.: | 216 418,70 | 216 418,70 | 126 775,25 | 126 775,25 | 89 643,45 | 89 643,45 |  |  |
|  |  | 2015 | 44 825,82 | 44 825,82 | 26 819,85 | 26 819,85 | 18 005,97 | 18 005,97 |  |  |
|  |  | 2016 | 42 898,22 | 42 898,22 | 24 988,85 | 24 988,85 | 17 909,37 | 17 909,37 |  |  |
|  |  | 2017 | 42 898,22 | 42 898,22 | 24 988,85 | 24 988,85 | 17 909,37 | 17 909,37 |  |  |
|  |  | 2018 | 42 898,22 | 42 898,22 | 24 988,85 | 24 988,85 | 17 909,37 | 17 909,37 |  |  |
|  |  | 2019 | 42 898,22 | 42 898,22 | 24 988,85 | 24 988,85 | 17 909,37 | 17 909,37 |  |  |
|  | Итого по Программе | Всего, в т.ч.: | 2 491 007,88 | 1 397541,79 | 1 977 955,16 | 1059288,15 | 488 052,72 | 335 253,64 | 25 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 2015 | 487 791,25 | 312 912,97 | 400 741,54 | 233 107,89 | 82 049,71 | 76 805,08 | 5 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 2016 | 577 552,49 | 332 031,93 | 400 359,74 | 206 669,79 | 172 192,75 | 125 362,14 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 450 951,83 | 250 865,63 | 383 202,79 | 206 503,49 | 62 749,04 | 44 362,14 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 502 573,68 | 250 865,63 | 399 543,47 | 206 503,49 | 98 030,21 | 44 362,14 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 472 138,63 | 250 865,63 | 394 107,62 | 206 503,49 | 73 031,01 | 44 362,14 | 5 000,00 | 0,00 |

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем,  участниками Программы и участниками мероприятий Программы  в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.

Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы 
и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.

Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы.

Участниками Программы являются:

УЖКХ ТиС;

УКС Администрации ЗАТО Северск;

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Участниками мероприятий Программы являются:

МБЭУ;

МКУ «Технический центр».

Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614.

Факторы риска:

внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования Программ;

внутренние риски реализации Программы:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.

Предложения по мерам управления рисками реализации Программы:

1) регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

2) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы 
и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

3) своевременная корректировка мероприятий Программы.