Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

ПОДПРОГРАММА 1 «УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО

СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»

| Наименование подпрограммы 1 | Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2015-2019 годы (этапы не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск; Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) <*> | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед. |  | 89 | 88 | 86 | 83 | 82 | 81 |
|  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт, км (нарастающим итогом) |  | 1,79 | 3,49 | 6,73 | 11,4 | 22,9 | 30,96 |
| Задача подпрограммы 1 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее – ВЦП) | ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам её реализации, тыс. руб.<**> | Источники | Всего |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 301610,16 |  | 48244,63 | 73283,38 | 44839,67 | 80120,84 | 55121,64 |
|  | утверждено | 148811,08 |  | 43000,00 | 26452,77 | 26452,77 | 26452,77 | 26452,77 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 301610,16 |  | 48244,63 | 73283,38 | 44839,67 | 80120,84 | 55121,64 |
|  | утверждено | 148811,08 |  | 43000,00 | 26452,77 | 26452,77 | 26452,77 | 26452,77 |

### ------------------------------

<*> Значения показателей цели подпрограммы 1 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 4 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети» и таблице 5 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети».

<**> Объем утвержденного финансирования подпрограммы 1 на 2018 и 2019 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Вопрос качественного состояния автомобильных дорог, улиц и внутриквартальных проездов является одной из основных проблем г.Северска.

Анализ состояния улично-дорожной сети и потребности в ремонтных работах представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Показатель | Общая протяженность улично-дорожной сети | Дороги с превышением нормативных межремонтных сроков капитального ремонта | Дороги с износом более 50% | Объем капитального ремонта, планируемый в рамках мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| км | 128,8 | 118 | 69,7 | 30,2 |
| % | 100 | 92 | 54,4 | 23,6 |

Улично-дорожная сеть г.Северска включает в себя 103 объекта, ее протяженность составляет 128,8 км., из них на 118 км (92%) не выполнялись работы по капитальному ремонту в течение последних 12-15 лет, что является нарушением нормативных межремонтных сроков, 54% дорог (69,7 км ) имеют степень износа более 50%.

Вследствие значительной степени износа улично-дорожной сети участились случаи просадок и провалов асфальтобетонного покрытия, что приводит к ухудшению дорожной ситуации, повышению уровня аварийности. Это вызвано несколькими факторами:

1) значительное повышение нагрузок на поверхность дороги, вызванное стремительным ростом парка автомобилей, увеличением плотности и интенсивности транспортных потоков;

2) нарушение нормативного межремонтного срока службы дорожного полотна автодорог, который составляет 12 лет (приказ Минтранса Российской Федерации 
от 01.11.2007 № 157). Фактически работы по капитальному ремонту не проводились более 12-15 лет;

3) ухудшение качества дорожного покрытия из-за ежегодного проведения значительных объемов ямочного ремонта, который необходим для поддержания большей части автодорог в нормативном состоянии в связи с отсутствием работ капитального характера;

4) постепенное ослабление оснований автодорог вследствие аварий                                  на инженерных сетях и иных причин.

В таблице 2 приведен сравнительный анализ объемов выполненных работ 
и выделения средств на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия объектов улично-дорожной сети г.Северска за счет средств местного и областного бюджета за последние 
4 года.

Таблица 2

| Наименование работ | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кв. м | млн. руб. | тыс. кв. м | млн. руб. | тыс. кв. м | млн. руб. | тыс. кв. м | млн. руб. |
| Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия объектов улично-дорожной сети | 33,2 | 17,7 | 22,56 | 15,03 | 15,4 | 10,69 | 33,49 | 21,02 |

В текущем году начаты работы по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети (в том числе на объектах, входящих в состав мероприятий настоящей программы). Выполняется капитальный ремонт ул.Победы и просп.Коммунистического, информация представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование объекта | Площадь, кв.м | Затраты, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г | 2015 г. |
| ул.Победы | 21380 | 500,00 | 20880,00 |
| просп.Коммунистический | 12567 | 2000,00 | 16271,10 |

Выполнение работ по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети приведет к уменьшению объемов ежегодного текущего ремонта дорог.

Важным фактором увеличения срока службы объектов улично-дорожной сети является повышение качества проектирования, строительства, и капитального ремонта  автомобильных дорог. На стадии разработки проектно-сметной документации необходимо предусмотреть применение инновационных материалов, конструкций и технологий. Одновременно для создания в г.Северске безопасной и доступной среды для маломобильных групп населения на стадии проектирования необходимо предусмотреть устройство пандусов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основной целью подпрограммы 1 является улучшение качественного состояния улично-дорожной сети.

Достижение цели обеспечивается путем решения задачи по выполнению капитального ремонта объектов улично-дорожной сети.

Сроки реализации подпрограммы 1 – 2015-2019 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 4.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети»

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пе-ри-одич-ность сбора дан-ных | Метод сбора инфор-мации | Ответ-ствен-ный за сбор дан-ных по пока-зателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год<*> |  | 2019 год<*> |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с уче-том требуе-мого финан-сиро-вания | с уче-том утве-ржден-ного финан-сиро-вания | с уче-том требуе-мого финан-сиро-вания | с уче-том утве-ржден-ного финан-сиро-вания |  | с уче-том требуе-мого финан-сиро-вания | с уче-том утве-ржден-ного финан-сиро-вания | с уче-том требуе-мого финан-сиро-вания | с уче-том прог-ноз-ного финан-сиро-вания | с уче-том требуе-мого финан-сиро-вания | с уче-том прог-ноз-ного финан-сиро-вания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте | ед. | 90 | 89 | 88 | 88 | 86 | 87 | 83 |  | 85 | 82 | 84 | 81 | 83 | Год | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УКС Админи-страции ЗАТО Северск |
| 1.2 | Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом) | км | 0 | 1,79 | 3,49 | 3,49 | 6,73 | 4,51 | 11,4 |  | 6,77 | 22,9 | 6,77 | 30,96 | 6,77 | Год | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Се-верск |
| II. Целевые показатели задачи «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выпол-нен капитальный ремонт | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Год | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УКС Адми-нистра- ции ЗАТО Се-верск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.2 | Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Год | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Се-верск |

------------------------------

<*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 1 на 2018 и 2019 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 И ЕЁ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задача подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» реализуется ведомственной целевой программой «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети», разработчиком которой является участник Программы –Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

Финансирование ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»  осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.

### Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлены в таблице 5.

ПЕРЕЧЕНЬ

## ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети»

## Таблица 5

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, (год) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/участник мероприя-тия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потреб-ность | утвержде-но | федераль-ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  | внебюд-жетных источни-ков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | потреб-ность | утвержде-но |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наимено-вание и единица измере-ния | значения по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с учетом требуе-мого финанси-рования | с учетом утверж-денного финанси-рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЦП «Капи-тальный ремонт объектов улично-дорожной сети» | Всего, в т.ч.: | 301 610,16 | 148 811,08 |  |  | 301 610,16 | 148 811,08 |  | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | Выпол-нен капи-тальный ремонт объектов улично-дорож-ной сети, ед. | 7 | 4 |
|  |  | 2015 | 48 244,63 | 43 000,00 |  |  | 48 244,63 | 43 000,00 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 2016 | 73 283,38 | 26 452,77 |  |  | 73 283,38 | 26 452,77 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 2017 | 44 839,67 | 26 452,77 |  |  | 44 839,67 | 26 452,77 |  |  |  | 3 | 2 |
|  |  | 2018 | 80 120,84 | 26 452,77 |  |  | 80 120,84 | 26 452,77 |  |  |  | 1 | 0 |
|  |  | 2019 | 55 121,64 | 26 452,77 |  |  | 55 121,64 | 26 452,77 |  |  |  | 1 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего, в т.ч.: | 301 610,16 | 148 811,08 |  |  | 301 610,16 | 148 811,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 48 244,63 | 43 000,00 |  |  | 48 244,63 | 43 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 73 283,38 | 26 452,77 |  |  | 73 283,38 | 26 452,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 44 839,67 | 26 452,77 |  |  | 44 839,67 | 26 452,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 80 120,84 | 26 452,77 |  |  | 80 120,84 | 26 452,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 55 121,64 | 26 452,77 |  |  | 55 121,64 | 26 452,77 |  |  |  |  |  |