Приложение 3 к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

ПОДПРОГРАММА 3 «СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ»

### ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

| Наименование подпрограммы 3 | Создание комфортной среды в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | 2015-2019 годы (этапы не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск; Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)<*> | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  |  | 2018 год | 2019 год |
|  | 1.Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт. |  | 146 |  | 40 |  | 46 | 46 |  |  | 46 | 46 |
|  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га |  | 1,7 |  | 0,02 |  | 9,1 |  |  | 18,2 | 27,3 | 25,8 |
|  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, единиц |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения; 2. Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее – ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 3, всего , в т.ч. по годам её реализации, тыс. руб. <**> | Источники | Всего |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 59040,36 |  | 12 866,16 |  | 42293,55 |  |  | 1293,55 |  | 1293,55 | 1293,55 |
|  | утверждено | 53275,36 |  | 12275,36 |  | 41000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 59040,36 |  | 13428,36 |  | 42153,00 |  |  | 1293,55 |  | 1293,55 | 1293,55 |
|  | утверждено | 53275,36 |  | 12275,36 |  | 41000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

### ------------------------------

<*> Значения показателей цели подпрограммы 3 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Создание комфортной среды                   в местах массового посещения» и таблице 2 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения».

<**> Объем утвержденного финансирования подпрограммы 3 на 2018 и 2019 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Поддержание мест массового отдыха горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов города являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.

Скверы, парки, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных                                    и культурных мероприятий. В нашем городе имеется 12 основных объектов благоустройства данной категории, являющихся неотъемлемой частью архитектурного и социального облика города. Общая площадь скверов, расположенных на территории  города, составляет 517,77 тыс. кв. м, 50% указанных объектов благоустройства не подвергались ремонту                                       и реконструкции более 10 лет.

Оснащение скверов малыми архитектурными формами в настоящее время  минимальное, не отвечающее современным требованиям,  в основном это скамейки и урны для сбора мусора, изготовленные 7-15 лет назад.

Для повышения уровня благоустройства, создания современного архитектурного облика и комфортных условий для горожан необходимо произвести капитальный ремонт                                4 скверов, расположенных в шаговой доступности от жилых кварталов и являющихся местами для отдыха и прогулок жителей, придав каждому из них индивидуальный облик. При этом построить 4 новых фонтана, установить порядка 450 единиц различных малых архитектурных форм (садово-паковая мебель, детское игровое оборудование, скульптурные элементы, иные малые архитектурные формы).

На территории г.Северска имеется острая необходимость строительства нового участка муниципального общественного кладбища, а также обустройства участка Почетного воинского захоронения.

В настоящее время действующее городское кладбище может предоставить                                   участки для захоронения на ближайшие два года, вследствие чего возникла потребность проектирования и устройства нового участка общественного муниципального кладбища.

В связи с многочисленными обращениями военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов необходимо обустроить участок Почетного воинского захоронения

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Основной целью подпрограммы 3 является повышение уровня благоустройства                          и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения;

строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения.

Сроки реализации подпрограммы 3 – 2015-2019 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ

## о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

## Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пери-одич-ность сбора дан-ных | Метод сбора инфор-мации | Ответ-ствен-ный за сбор дан-ных по пока-зателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год<*> |  | 2019 год<*> |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с учетом требуе-мого финанси-рования | с учетом утвер-жден-ного финан-сиро-вания | с учетом требуе-мого финан-сирова-ния | с учетом утвер-жден-ного финан-сиро-вания | с учетом требуе-мого финан-сиро-вания | с учетом утвер-жден-ного финан-сиро-вания | с учетом требуе-мого финан-сирова-ния | с уче-том прог-ноз-ного финан-сиро-вания | с учетом требуе-мого финан-сирова-ния | с уче-том прог-ноз-ного финан-сиро-вания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения | шт. | 11 | 146 | 40 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище | га | 0 | 1,7 | 0,02 | 0,02 | 9,1 | 9,1 | 18,2 | 18,2 | 27,3 | 16,7 | 25,8 | 15,2 | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск |
| 1.3 | Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск |
| II. Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество | шт. | 0 | 200 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | Еже- |  | УЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | установленных садово-парковых диванов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | квар- таль-но | Ведом-ствен- ная отчет ность | ТиС |
| 2.2 | Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен- ная отчет ность | УЖКХ ТиС |
| III. Целевые показатели задачи 2 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество построенных фонтанов | шт. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск |

------------------------------

<*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 3 на 2018 и 2019 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 И ЕЁ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

В рамках подпрограммы 3 планируется реализация следующих основных мероприятий:

1) приобретение и монтаж малых архитектурных форм;

2) строительство объектов благоустройства.

Финансирование основных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

### Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

## ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

## Таблица 2

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации (год) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потреб-ность | утвержде-но | федераль-ного бюджета | областного бюджета | местногобюджета |  | внебюд-жетных источни-ков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | потреб-ность | утверж-дено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наимено-вание и единица измере-ния | значения по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с учетом требуе-мого финанси-рования | с учетом утвер-жденного финанси-рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 5765,00 | 0,00 |  |  | 5765,00 | 0,00 |  | УЖКХ ТиС | Количес-тво малых архитек-турных форм, установ-ленных в местах массово-го посе-щения, шт. | 224 | 0 |
|  |  | 2015 | 590,80 | 0,00 |  |  | 590,80 | 0,00 |  |  |  | 40 | 0 |
|  |  | 2016 | 1293,55 | 0,00 |  |  | 1293,55 | 0,00 |  |  |  | 46 | 0 |
|  |  | 2017 | 1293,55 | 0,00 |  |  | 1293,55 | 0,00 |  |  |  | 46 | 0 |
|  |  | 2018 | 1293,55 | 0,00 |  |  | 1293,55 | 0,00 |  |  |  | 46 | 0 |
|  |  | 2019 | 1293,55 | 0,00 |  |  | 1293,55 | 0,00 |  |  |  | 46 | 0 |
| 1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых диванов | Всего, в т.ч.: | 2954,00 | 0,00 |  |  | 2954,00 | 0,00 |  | УЖКХ ТиС | Количес-тво уста-новлен-ных са-дово-пар-ковых диванов, шт. | 200 | 0 |
|  |  | 2015 | 590,80 | 0,00 |  |  | 590,80 | 0,00 |  |  |  | 40 | 0 |
|  |  | 2016 | 590,80 | 0,00 |  |  | 590,80 | 0,00 |  |  |  | 40 | 0 |
|  |  | 2017 | 590,80 | 0,00 |  |  | 590,80 | 0,00 |  |  |  | 40 | 0 |
|  |  | 2018 | 590,80 | 0,00 |  |  | 590,80 | 0,00 |  |  |  | 40 | 0 |
|  |  | 2019 | 590,80 | 0,00 |  |  | 590,80 | 0,00 |  |  |  | 40 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего, в т.ч.: | 2811,00 | 0,00 |  |  | 2811,00 | 0,00 |  | УЖКХ ТиС | Количе-ство установ-ленных вазонов, скуль-птур, шт. | 24 | 0 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2016 | 702,75 | 0,00 |  |  | 702,75 | 0,00 |  |  |  | 6 | 0 |
|  |  | 2017 | 702,75 | 0,00 |  |  | 702,75 | 0,00 |  |  |  | 6 | 0 |
|  |  | 2018 | 702,75 | 0,00 |  |  | 702,75 | 0,00 |  |  |  | 6 | 0 |
|  |  | 2019 | 702,75 | 0,00 |  |  | 702,75 | 0,00 |  |  |  | 6 | 0 |
| Задача 2. Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2: Строительство объектов благоустройства, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 53275,36 | 53275,36 |  |  | 53275,36 | 53275,36 |  | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | Количес-тво объектов благоус-тройства, введен-ных в эксплуа-тацию после строите-льства, ед. | 2 | 2 |
|  |  | 2015 | 12275,36 | 12275,36 |  |  | 12275,36 | 12275,36 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 2016 | 41000,00 | 41000,00 |  |  | 41000,00 | 41000,00 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.1 | Строительство фонтана у кинотеатра «Россия» | Всего, в т.ч.: | 7693,11 | 7693,11 |  |  | 7693,11 | 7693,11 |  | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | Количес-тво постро-енных фонта-нов, шт. | 1 | 1 |
|  |  | 2015 | 693,11 | 693,11 |  |  | 693,11 | 693,11 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2016 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство фонтана у здания по ул. Калинина, 123 | Всего, в т.ч.: | 4724,44 | 4724,44 |  |  | 4724,44 | 4724,44 |  | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | Количес-тво постро-енных фонта-нов, шт. | 1 | 1 |
|  |  | 2015 | 724,44 | 724,44 |  |  | 724,44 | 724,44 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 2016 | 4000,00 | 4000,00 |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего, в т.ч.: | 38468,76 | 38468,76 |  |  | 38468,76 | 38468,76 |  | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | Площадь свобод-ных земель-ных | 55,82 | 9,12 |
|  |  | 2015 | 8468,76 | 8468,76 |  |  | 8468,76 | 8468,76 |  |  |  | 0,02 | 0,02 |
|  |  | 2016 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 | 30000,00 |  |  |  | 9,1 | 9,1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 18,2 | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 27,3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | участков под новые захороне-ния, га | 25,8 | 0 |
| 2.4 | Строительство Почетного воинского захоронения | Всего, в т.ч.: | 2389,05 | 2389,05 |  |  | 2389,05 | 2389,05 |  | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | Количество актов сдачи в эксплуа-тацию, ед. | 1 | 1 |
|  |  | 2015 | 2389,05 | 2389,05 |  |  | 2389,05 | 2389,05 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего, в т.ч.: | 59 040,36 | 53 275,36 |  |  | 59 040,36 | 53275,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 12 866,16 | 12 275,36 |  |  | 12 866,16 | 12275,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 42 293,55 | 41 000,00 |  |  | 42 293,55 | 41000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 1 293,55 | 0,00 |  |  | 1 293,55 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1 293,55 | 0,00 |  |  | 1 293,55 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1 293,55 | 0,00 |  |  | 1 293,55 | 0,00 |  |  |  |  |  |