Приложение 5 к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

ПОДПРОГРАММА 5

«ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТЕВЫХ СТОЯНОК АВТОТРАНСПОРТА И РАСШИРЕНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ НА ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

| Наименование подпрограммы 5 | Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 | 2015-2019 годы (этапы не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее УЖКХ ТиС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск; Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации) <*> | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |
|  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутри-дворовых территориях (нарастающим итогом), тыс. кв. м |  | 13,13 | 31,36 | 48,96 | 64,03 | 88,9 |  | 109,52 |
|  | 2. Количество кварталов, с обновленной инфраструктурой |  | 9 | 4 | 4 | 11 | 8 |  | 10 |
| Задача подпрограммы 5 | Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее – ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финанси-рования под-программмы 5, всего, в т.ч. по годам её реализации, тыс. руб.<**> | Источники | Всего |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
|  | Местный бюджет,: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 239976,39 |  | 43537,47 | 75092,05 | 30054,68 | 50154,30 | 41137,89 |  |
|  | утверждено | 58523,75 |  | 18523,75 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 239976,39 |  | 43537,47 | 75092,05 | 30054,68 | 50154,30 | 41137,89 |  |
|  | утверждено | 58523,75 |  | 18523,75 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

### ------------------------------

<*> Значения показателей цели подпрограммы 5 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» и таблице 2 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях».

<**> Объем утвержденного финансирования подпрограммы 5 на 2018 и 2019 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

В настоящее время парковка автомобилей во дворах г.Северска остается одной 
из наиболее острых проблем. Обеспечение современного уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовые территории от неорганизованного размещения автовладельцами транспортных средств.

Узкие внутриквартальные проезды создают непреодолимые препятствия                          для проезда крупногабаритной спецтехники и иных транспортных средств. Стоящие                 во дворе автомобили - это фактор социальной напряженности, повод для конфликтов между автовладельцами и жителями многоквартирных домов, не имеющими автомобилей, так как под парковку используются газоны, детские, хозяйственные и спортивные площадки. Применение штрафных санкций не может привести к нужному результату, пока не будет создана альтернатива автомобильным стоянкам в неустановленных местах.

По оперативным данным ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области на сегодняшний день на территории г.Северска зарегистрировано 37 тыс. единиц частных легковых автотранспортных средств. На платных (в том числе многоуровневых) стоянках, расположенных в черте города, гаражных боксах, на гостевых стоянках, организованных 
на улицах города и внутриквартальных территориях, можно разместить около 24 тыс. автомобилей. Следовательно, для создания комфортных условий проживания на территории г.Северска необходимо создать порядка 13 тыс. дополнительных парковочных мест.

В основе организации и реконструкции мест для парковки автотранспортных средств на внутридворовой территории должен быть использован набор технических решений                      по расширению внутриквартальных проездов в сочетании с устройством гостевых стоянок                и парковок.

Программой предусмотрено создание максимально возможного количества парковочных мест в каждом квартале г.Северска. Общая площадь новых парковочных мест составит порядка 99 тыс. кв. м, что позволит осуществлять доступную парковку примерно 
4 тыс. автомобилей, что составляет 30% от потребности.

Обеспечение нормального уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовую территорию                                     от неорганизованного размещения автовладельцами транспортных средств.

Кроме того, на территории г.Северска является актуальной проблема благоустройства микрорайона № 10. В Администрацию ЗАТО Северск поступают многочисленные жалобы 
от жителей на необустроенность придомовых территорий и низкое качество внутриквартальных проездов, устройство которых не было завершено в период застройки микрорайона.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 5, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Основной целью подпрограммы 5 является повышение уровня благоустройства                          и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях.

Достижение цели обеспечивается путем решения задачи по созданию обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях.

Сроки реализации подпрограммы 5 – 2015-2019 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 5 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

Таблица1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ницы изме-рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пери-одич-ность сбора дан-ных | Метод сбора инфор-мации | Ответ-ствен-ный за сбор дан-ных по пока-зателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год<*> |  | 2019 год<*> |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с учетом требуе-мого финан-сирова-ния | с учетом утвер-жден-ного финан-сиро-вания | с учетом требуе-мого финан-сирова-нияо | с уче-том утвер-жден-ного финан-сиро-вания | с учетом требуе-мого финан-сирова-нияо | с уче-том утвер-жден-ного финан-сиро-вания | с учетом требуе-мого финан-сирова-нияо | с уче-том прог-ноз-ного финан-сиро-вания | с учетом требуе-мого финан-сирова-нияо | с уче-том прог-ноз-ного финан-сиро-вания0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Целевые показатели подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом) | тыс. кв. м | 1,13 | 13,13 | 31,36 | 19,42 | 48,96 | 0 | 64,03 | 0 | 88,9 | 0 | 109,52 | 0 | Год | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Количество кварталов, с обустроенной инфраструкту-рой | ед. | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УЖКХ ТиС/ УКС Адми-нис-трации ЗАТО Се-верск |
| II. Целевые показатели задачи 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество актов ввода в эксплуатацию объектов для обновления инфраструктуры | ед. | 3 | 46 | 32 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | Еже-квар-таль-но | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УЖКХ ТиС/ УКС Адми-нис- трации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | внутрикварталь-ных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТО Се-верск |
| 2.2 | Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10 | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УЖКХ ТиС/ УКС Адми-нис-трации ЗАТО Се-верск |

------------------------------

<*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 5 на 2018 и 2019 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 И ЕЁ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

В рамках подпрограммы 5 планируется реализация основного мероприятия «Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой».

Финансирование основного мероприятия подпрограммы 5 осуществляется за счет средств местного бюджета.

### Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 представлены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

## ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

## Таблица 2

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потреб-ность | утвержде-но | феде-рального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  | внебюд-жетных источни-ков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | потреб-ность | утвер-ждено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наимено-вание и единица измере-ния | значения по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с учетом требуе-мого финанси-рования | с учетом утвер-жденного финанси-рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой, в т. ч.: | Всего, в т.ч.: | 239976,39 | 58523,75 |  |  | 239976,39 | 58523,75 |  | УЖКХ ТиС УКС Админи-страции ЗАТО Северск | Количе-ство кварта-лов, с обустро-енной инфра-структу-рой, ед. | 37 | 3 |
|  |  | 2015 | 43537,47 | 18523,75 |  |  | 43537,47 | 18523,75 |  |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 2016 | 75092,05 | 40000,00 |  |  | 75092,05 | 40000,00 |  |  |  | 4 | 1 |
|  |  | 2017 | 30054,68 | 0,00 |  |  | 30054,68 | 0,00 |  |  |  | 11 | 0 |
|  |  | 2018 | 50154,30 | 0,00 |  |  | 50154,30 | 0,00 |  |  |  | 8 | 0 |
|  |  | 2019 | 41137,89 | 0,00 |  |  | 41137,89 | 0,00 |  |  |  | 10 | 0 |
| 1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспор-та на внутри- квартальных территориях | Всего, в т.ч.: | 196452,64 | 15000,00 |  |  | 196452,64 | 15000,00 |  | УЖКХ ТиС | Общая площадь увеличе-ния парковочных мест на вну-тридво-ровых террито- риях, тыс. кв. м | 96,39 | 6,29 |
|  |  | 2015 | 40013,72 | 15000,00 |  |  | 40013,72 | 15000,00 |  |  |  | 18,23 | 6,29 |
|  |  | 2016 | 35092,05 | 0,00 |  |  | 35092,05 | 0,00 |  |  |  | 17,6 | 0 |
|  |  | 2017 | 30054,68 | 0,00 |  |  | 30054,68 | 0,00 |  |  |  | 15,07 | 0 |
|  |  | 2018 | 50154,30 | 0,00 |  |  | 50154,30 | 0,00 |  |  |  | 24,87 | 0 |
|  |  | 2019 | 41137,89 | 0,00 |  |  | 41137,89 | 0,00 |  |  |  | 20,62 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2 | Строительство внутрикварталь-ного проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | Всего, в т.ч.: | 43523,75 | 43523,75 |  |  | 43523,75 | 43523,75 |  | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | Приростплощади обустро-енной террито-рии в микро-районе № 10, кв. м | 17000 | 17000 |
|  |  | 2015 | 3523,75 | 3523,75 |  |  | 3523,75 | 3523,75 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2016 | 40000,00 | 40000,00 |  |  | 40000,00 | 40000,00 |  |  |  | 17000 | 17000 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего, в т.ч.: | 239976,39 | 58523,75 |  |  | 239976,39 | 58523,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 43537,47 | 18523,75 |  |  | 43537,47 | 18523,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 75092,05 | 40000,00 |  |  | 75092,05 | 40000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 30054,68 | 0,00 |  |  | 30054,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 50154,30 | 0,00 |  |  | 50154,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 41137,89 | 0,00 |  |  | 41137,89 | 0,00 |  |  |  |  |  |