Приложение 6 к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2019 годы

ПОДПРОГРАММА 6 «ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА»

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства»

| Наименование подпрограммы 6 | Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 6 | 2015-2019 годы (этапы не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник подпрограммы 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий подпрограммы 6 | Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Технический центр»; Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск; Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 6 | Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 6 и их значения (по годам реализа-ции)<*> | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |
|  | 1. Доля площади объек-тов улично-дорожной сети, на которой выпол-нен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети, % |  | 3,2 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
|  | 2. Отловлено безнад-зорных животных, голов |  | 580 |  | 650 |  | 650 |  | 650 |  | 650 |  | 650 |
|  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и предоставлением услуг, условных единиц |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |
| Задачи подпрограммы 6 | 1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства; 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения; 3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения; 4. Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 6 (далее – ВЦП) | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»; ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»; ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 6, всего, в т.ч. по годам её реализации, тыс.руб.<**> | Источники | Всего |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 1322564,35 |  | 271956,55 |  | 262176,45 |  | 260182,45 |  | 264124,45 |  | 264124,45 |  |
|  | утверждено | 777595,93 |  | 163012,37 |  | 153170,39 |  | 151176,39 |  | 155118,39 |  | 155118,39 |  |
|  | Другие источники (расписать): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Томской области | 23862,50 |  | 5588,90 |  | 5043,90 |  | 7037,90 |  | 3095,90 |  | 3095,90 |  |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребность | 1346426,85 |  | 277545,45 |  | 267220,35 |  | 267220,35 |  | 267220,35 |  | 267220,35 |  |
|  | утверждено | 802489,25 |  | 169632,09 |  | 158214,29 |  | 158214,29 |  | 158214,29 |  | 158214,29 |  |

### ------------------------------

<*> Значения показателей цели подпрограммы 6 с учетом утвержденного объема финансирования приведено в таблице 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» и таблице 2 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства».

<**> Объем утвержденного финансирования подпрограммы 6 на 2018 и 2019 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6

На учете в муниципальной казне Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск на территории г.Северска числится: 45 автомобильных дороги, протяженностью 74,05 км, 58 объектов улично-дорожной сети, протяженностью 54,75 км, 45 жилых микрорайонов, протяженностью внутриквартальных проездов 90,54 км. Протяженность наружной сети ливневой канализации составляет 72,9 км. Инженерные сооружения - мосты (в том числе пешеходные) 9 шт., протяженностью 267 м.

В условиях дефицита денежных средств первоочередной задачей дорожной отрасли является сохранение существующей инфраструктуры, поддержание на должном уровне улично-дорожной сети, автомобильных дорог, их транспортно-эксплуатационного состояния. Поэтому приоритетным направлением является содержание улиц, дорог, проездов и сооружений на них.

За 2013, 2014 годы со стороны ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск увеличилось количество предписаний и административных штрафов за ненадлежащее содержание                            и ремонт улично-дорожной сети.

Усиление надзора со стороны контролирующих органов за качеством уборки улиц, содержанием и ремонтом дорог, тротуаров требует постоянного повышения степени механизации работ, бесперебойной работы специальной уборочной техники, увеличения кратности уборки в зимний и летний периоды.

За последние несколько лет на средства, выделенные из областного и местного бюджетов, производились работы по ремонту дорог и улиц. Объем выделенных средств был недостаточен для своевременного проведения ремонтных работ в необходимом объеме.                     В результате несоответствия выделенных объемов финансирования фактической потребности средств для производства ремонта увеличились межремонтные сроки, что вызывает интенсивное разрушение автодорог. Транспортно-эксплуатационное состояние автодорог не соответствует фактической интенсивности движения транспортных средств 
и требованиям безопасности дорожного движения.

Интенсивное увеличение парка транспортных средств, недостаточность объемов                    и темпов ремонта и реконструкции дорожной сети, несоответствие уровня их обустройства современным требованиям приводят к значительному ухудшению состояния дорог                          и условий движения транспорта.

На многих остановочных площадках разрушение бордюрного камня превышает нормативные пределы.

Нуждается в совершенствовании содержание обстановки улично-дорожной сети. Анализ состояния улично-дорожной сети г.Северска выявил ряд основных проблем, 
к которым относятся:

- недостаточное финансирование для проведения капитального ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных и межквартальных проездов;

- несоответствие улично-дорожной сети техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог;

- увеличение количества участников дорожного движения.

В целях улучшения качества содержания городской территории, обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории г.Северска будет продолжена работа по поддержанию и повышению качества содержания объектов благоустройства:

- проведение мероприятий по текущему содержанию инфраструктуры улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями;

- усиление контроля над качеством содержания дорожного хозяйства, внутриквартальных территорий, ливневой канализации;

- проведение мероприятий по текущему ремонту дорожного полотна, объектов                       и элементов благоустройства.

В г.Северске для создания необходимого уровня благоустройства, в том числе                    для организации и проведения массовых и праздничных мероприятий, необходимо обеспечивать:

- оформление к праздникам площади имени В.И.Ленина, театральной площади, просп.Коммунистического и разделительной полосы по просп.Коммунистическому;

- установку и украшение 8 новогодних елей;

- изготовление и монтаж баннеров на 6 муниципальных стойках, на цоколе здания Музыкального театра и фасаде жилого дома по просп.Коммунистическому, 96;

- поддержание в надлежащем состоянии 9 памятников;

- функционирование в летний период 4 фонтанов.

Для участия во всероссийском и областном конкурсах по благоустройству необходимо изготовление:

- 20 экз. буклетов;

- 100 экз. фотоальбомов.

В г.Северске ежегодно проводится городской конкурс «Северский дворик» 
для привлечения населения, городских предприятий,  предприятий и организаций бюджетной сферы, индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.

Для соблюдения санитарно-гигиенических требований, создания безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения необходимо осуществлять:

- круглосуточное дежурство бригады по доставке тел умерших в морг;

- доставку питьевой воды в населенные пункты, где отсутствует водоснабжение;

- эвакуацию брошенного автотранспорта;

- мероприятия по сокращению численности безнадзорных животных.

Для содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии необходимо  своевременно  выполнять следующий комплекс работ по благоустройству:

отлов и содержание бродячих животных;

праздничное оформление города;

обеспечение бесперебойной работы фонтанов;

иные мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности 
и безопасности проживания.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 6, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6

Основной целью подпрограммы 6 является поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной                           и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства;

обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения;

обеспечение контроля за качеством работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания;

увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству.

Сроки реализации подпрограммы 6 – 2015-2019 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 6 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной

сети и внешнего благоустройства»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ницы изме-рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пери-одич-ность сбора дан-ных | Метод сбора инфор-мации | Ответ-ствен-ный за сбор дан-ных по пока-зателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 год<*> |  | 2019 год<*> |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с учетом требуе-мого финан-сирова-нияо | с учетом утвер-жден-ного финан-сиро-вания | с учетом требуе-мого финан-сирова-ния | с учетом утвер-жден-ного финан-сиро-вания | с учетом требуе-мого финан-сирова-нияо | с учетом утвер-жден-ного финан-сиро-вания | с учетом требуе-мого финан-сирова-ния | с уче-том прог-ноз-ного финан-сиро-вания | с учетом требуе-мого финан-сирова-нияо | с уче-том прог-ноз-ного финан-сиро-вания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Целевые показатели подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети | % | 1,4 | 3,2 | 5 | 2,5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | Еже-квар-тально | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Отловлено безнадзорных животных | го-лов | 439 | 580 | 650 | 540 | 650 | 490 | 650 | 490 | 650 | 490 | 650 | 490 | Еже-квар-тально | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Количество проведенных проверок для | усл. ед. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | Еже-квар-тально | Ведом-ствен-ная | МКУ ТЦ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчет-ность |  |
| II. Целевые показатели задачи 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь асфальтобе-тонного покрытия улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт | тыс. кв. м | 15,4 | 34,9 | 55,9 | 27,37 | 55,9 | 22,25 | 55,9 | 22,25 | 55,9 | 22,25 | 55,9 | 22,2 | Еже-квар-тально | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог | куб.м | 14158 | 14633 | 14500 | 13700 | 14500 | 13700 | 14500 | 13700 | 14500 | 13700 | 14500 | 13700 | Еже-квар-тально | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| III. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество функциониру-ющих фонтанов | ед. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Еже-квар-тально | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 3.2 | Объем доставленной воды | куб.м | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Еже-квар-тально | Ведом-ствен-ная отчет-ность | МБЭУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.3 | Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг | дней | 365 | 365 | 365 | 365 | 366 | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | Еже-квар-тально | Ведом-ствен-ная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| IV. Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество курируемых контрактов и договоров подряда | усл.ед. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Еже-квар-тально | Ведом-ствен-ная отчет-ность | МКУ ТЦ |
| V. Целевые показатели задачи 4 «Увеличение материально- технической базы для выполнения работ по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество приобретенной спецтехники и оборудования | ед. | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Год | Ведомствен-ная отчет-ность | Управ-ление иму-щест-венных отно-шений Адми-нис-трации ЗАТО Се-верск |

------------------------------

<*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 6 на 2018 и 2019 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6 И ЕЁ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задача 1 подпрограммы 6 «Организация мероприятий по текущему содержанию                             и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» реализуется ведомственной целевой программой «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства».

Задача 2 подпрограммы 6 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» реализуется ведомственной целевой программой «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания                              и жизнедеятельности населения».

Задача 3 подпрограммы 6 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения» реализуется ведомственной целевой программой  «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения».

На решение задачи 4 подпрограммы 6 «Увеличение материально- технической базы для выполнения работ по благоустройству» направлена реализация основного мероприятия подпрограммы 6 «Приобретение специализированной техники 
и оборудования для выполнения работ по благоустройству».

Разработчиком указанных ВЦП является ответственный исполнитель Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Участниками мероприятий подпрограммы 6 являются Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Технический центр», Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск.

Финансирование ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства», ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения» и основного мероприятия «Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству» осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.

ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» помимо финансирования из средств местного бюджета финансируется из бюджета Томской области в размере 15 479,50 тыс. руб. Указанные средства направлены на финансирование отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных, переданных городскому округу ЗАТО Северск на основании Закона Томской области от 11.04.2013 № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных». Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета 
в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период.

### Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий  и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 представлены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

## ведомственных целевых программ, основных мероприятий  и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов

## улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

## Таблица 2

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы 6, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации (годы) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/участник мероприя-тия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потреб-ность | утвержде-но | феде-рально-го бюдже-та | областного бюджета | местного бюджета |  | внебюд-жетных источни-ков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | потреб-ность | утвер-ждено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наимено-вание и единица измере-ния | значения по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с учетом требуе-мого финанси-рования | с учетом утвер-жденного финанси-рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организа-ция мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего, в т.ч.: | 1082975,37 | 582324,25 |  | 8383,00 | 1074592,37 | 573941,25 |  | УЖКХ ТиС/ МБЭУ | Объем мусора, вывезен-ного с перифе-рийных дорог, куб.м | 72500 | 41100 |
|  |  | 2015 | 224398,09 | 121559,05 |  | 2493,00 | 221905,09 | 119066,05 |  |  |  | 14500 | 13700 |
|  |  | 2016 | 214644,32 | 115191,30 |  | 1948,00 | 212696,32 | 113243,30 |  |  |  | 14500 | 13700 |
|  |  | 2017 | 214644,32 | 115191,30 |  | 3942,00 | 210702,32 | 111249,30 |  |  |  | 14500 | 13700 |
|  |  | 2018 | 214644,32 | 115191,30 |  |  | 214644,32 | 115191,30 |  |  |  | 14500 | 13700 |
|  |  | 2019 | 214644,32 | 115191,30 |  |  | 214644,32 | 115191,30 |  |  |  | 14500 | 13700 |
| Задача 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Обеспече-ние комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» | Всего, в т.ч.: | 93712,48 | 72426,00 |  | 15479,50 | 78232,98 | 56946,50 |  | УЖКХ ТиС/ МБЭУ | Объем достав-ленной воды, куб.м | 300 | 300 |
|  |  | 2015 | 19199,56 | 16125,24 |  | 3095,90 | 16103,66 | 13029,34 |  |  |  | 60 | 60 |
|  |  | 2016 | 18628,23 | 14075,19 |  | 3095,90 | 15532,33 | 10979,29 |  |  |  | 60 | 60 |
|  |  | 2017 | 18628,23 | 14075,19 |  | 3095,90 | 15532,33 | 10979,29 |  |  |  | 60 | 60 |
|  |  | 2018 | 18628,23 | 14075,19 |  | 3095,90 | 15532,33 | 10979,29 |  |  |  | 60 | 60 |
|  |  | 2019 | 18628,23 | 14075,19 |  | 3095,90 | 15532,33 | 10979,29 |  |  |  | 60 | 60 |
| Задача 3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.1 | ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения я» | Всего, в т.ч.: | 144739,00 | 144739,00 |  |  | 144739,00 | 144739,00 |  | УЖКХ ТиС/ МКУ ТЦ | Количес-тво куриру-емых контрак-тов и догово-ров под-ряда, усл.ед. | 3000 | 3000 |
|  |  | 2015 | 28947,80 | 28947,80 |  |  | 28947,80 | 28947,80 |  |  |  | 600 | 600 |
|  |  | 2016 | 28947,80 | 28947,80 |  |  | 28947,80 | 28947,80 |  |  |  | 600 | 600 |
|  |  | 2017 | 28947,80 | 28947,80 |  |  | 28947,80 | 28947,80 |  |  |  | 600 | 600 |
|  |  | 2018 | 28947,80 | 28947,80 |  |  | 28947,80 | 28947,80 |  |  |  | 600 | 600 |
|  |  | 2019 | 28947,80 | 28947,80 |  |  | 28947,80 | 28947,80 |  |  |  | 600 | 600 |
| Задача 4. Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Приобретение специализирован-ной техники и оборудования для выполнения работ по благоустрой-ству | Всего, в т.ч.: | 25000,00 | 3000,00 |  |  | 25000,00 | 3000,00 |  | Управле-ние иму-шествен-ных отно-шений Админи-страции ЗАТО Северск | Количес-тво при-обретен-ной тех-ники и оборудо-вания, ед. | 10 | 1 |
|  |  | 2015 | 5000,00 | 3000,00 |  |  | 5000,00 | 3000,00 |  |  |  | 2 | 1 |
|  |  | 2016 | 5000,00 | 0,00 |  |  | 5000,00 | 0,00 |  |  |  | 2 | 0 |
|  |  | 2017 | 5000,00 | 0,00 |  |  | 5000,00 | 0,00 |  |  |  | 2 | 0 |
|  |  | 2018 | 5000,00 | 0,00 |  |  | 5000,00 | 0,00 |  |  |  | 2 | 0 |
|  |  | 2019 | 5000,00 | 0,00 |  |  | 5000,00 | 0,00 |  |  |  | 2 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 6 | Всего, в т.ч.: | 1346426,85 | 802489,25 |  | 23862,50 | 1322564,35 | 778626,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 277545,45 | 169632,09 |  | 5588,90 | 271956,55 | 164043,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 267220,35 | 158214,29 |  | 5043,90 | 262176,45 | 153170,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 267220,35 | 158214,29 |  | 7037,90 | 260182,45 | 151176,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 267220,35 | 158214,29 |  | 3095,90 | 264124,45 | 155118,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 267220,60 | 158214,29 |  | 3095,90 | 264124,45 | 155118,39 |  |  |  |  |  |