Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от______________№_________

| ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cрок реализации Программы | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Создание комфортных условий для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |
|  | 1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, проц | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 2. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,46 |  | 0,43 |  | 0,21 |  | 0,03 |  | 0,11 |  | 0,26 |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
|  | 3. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 4. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 120 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |
|  | 5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |  | 100 |  | 96,1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 24,4 |  | 24,4 |  |  | 24,4 |  |
|  | 6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 0,26 |  | 4,8 |  | 5,14 |  | 6,1 |  | 8,3 |  | 7,6 |  | 4,3 |  | 4,9 |  |  | 4,0 |  |
|  | 7. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 3 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 8. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 59 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Задачи Программы | 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники |  | Всего |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  |  | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) |  | 132 520,34 |  | 32 409,57 |  | 20 125,12 |  | 28 661,00 |  | 15 895,43 <*> |  | 16 493,71 <*> |  | 20 796,45 |  | 20 796,45 |  |  | 20 796,45 |
|  | Местный бюджет |  | 123 892,65 |  | 29 227,74 |  | 20 125,12 |  | 28 661,00 |  | 14 764,13 <*> |  | 16 493,71 <*> |  | 16 481,89 |  | 14 452,25 |  |  | 14 452,25 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) |  | 93 747,80 |  | 93 747,80 |  | 13 722,13 <*> |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |  | 93 747,80 |  | 93 747,80 |  | 13 722,13 <*> |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) |  | 27 493,50 |  | 6 251,40 |  | 14 926,07 <*> |  | 2 869,80 |  | 2 880,20 <*> |  | 1 942,10 |  | 1 897,20 |  | 1 897,20 |  |  | 1 897,20 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) |  | 25 700,50 |  | 6 251,40 |  | 14 926,07 <*> |  | 2 869,80 |  | 2 880,20 <*> |  | 1 942,10 |  | 104,20 |  | 104,20 |  |  | 104,20 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Всего |  | 243 340,95 |  | 129 226,94 |  | 48 773,32 <*> |  | 31 530,80 |  | 17 644,33 <*> |  | 18 435,81 <*> |  | 16 586,09 |  | 14 556,45 |  |  | 14 556,45 |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2016 году неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2015 года в сумме 13722,13 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2015 года в сумме 539,27 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1367,12 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2017 года в сумме 2734 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 493,82 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Внутренний номер: 208832

Приложение 2

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_______________№_______

### СВЕДЕНИЯ

### о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

### «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

### Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными | проц | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 0,52 | 0,46 | 0,43 | 0,21 | 0,03 | 0,11 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 4. | Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС | шт | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 5. | Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | проц | 100 | 100 | 100 | 96,1 | 100 | 100 | 100 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 6. | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов | проц | 1,32 | 0,26 | 4,8 | 5,14 | 6,1 | 8,3 | 7,6 | 4,3 | 4,9 | 4,0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 7. | Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта | ед | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 8. | Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей | ед | - | - | - | - | 0 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 2702,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей | ед | - | - | - | - | 0 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 0,52 | 0,46 | 0,43 | 0,21 | 0,03 | 0,11 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС | шт | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.4 | Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | проц | 100 | 100 | 100 | 96,1 | 100 | 100 | 100 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.5 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов | проц | 1,32 | 0,26 | 4,8 | 5,14 | 6,1 | 8,3 | 7,6 | 4,3 | 4,9 | 4,0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.6 | Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта | ед | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

Внутренний номер: 208832

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_______________№_______

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

### Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | Всего | 150 853,91 | 93 747,80 | 25 144,70 | 31 961,41 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 105 129,51 | 93 747,80 | 6 230,90 | 5 150,81 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 34 130,93 <*> | 13 722,13 <*> | 14 926,07 <*> | 5 482,73 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 18 715,25 | 0,00 | 2 734,00 | 15 981,25 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 4 101,12 <*> | 0,00 | 2 734,00 <*> | 1 367,12 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 4 335,31 | 0,00 | 1 793,00 | 2 542,31 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 2 804,31 | 0,00 | 0,00 | 2 804,31 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» | Всего | 92 487,04 | 0,00 | 555,80 | 91 931,24 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 24 097,43 | 0,00 | 20,50 | 24 076,93 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 14 642,39 | 0,00 | 0,00 | 14 642,39 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 12 815,55 | 0,00 | 135,80 | 12 679,75 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 13 543,21 | 0,00 | 146,20 | 13 397,01 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 14 100,50 <*> | 0,00 | 149,10 | 13 951,40 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 13 781,78 | 0,00 | 104,20 | 13 677,58 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 13 659,95 | 0,00 | 104,20 | 13 555,75 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 13 659,95 | 0,00 | 104,20 | 13 555,75 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 243 340,95 | 93 747,80 | 25 700,50 | 123 892,65 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 | 129 226,94 | 93 747,80 | 6 251,40 | 29 227,74 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 48 773,32 <*> | 13 722,13 <*> | 14 926,07 <*> | 20 125,12 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 31 530,80 | 0,00 | 2 869,80 | 28 661,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 17 644,33 <*> | 0,00 | 2 880,20 <*> | 14 764,13 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 18 435,81 <*> | 0,00 | 1 942,10 | 16 493,71 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 16 586,09 | 0,00 | 104,20 | 16 481,89 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 14 556,45 | 0,00 | 104,20 | 14 452,25 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 14 556,45 | 0,00 | 104,20 | 14 452,25 | 0,00 |  |

------------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2015 года в сумме 13722,13 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2015 года в сумме 539,27 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1367,12 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2017 года в сумме 2734 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 493,82 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» |  | Всего | 243 340,95 | 103 728,78 | 139 612,17 |
|  |  | 2015 | 129 226,94 | 24 097,43 | 105 129,51 |
|  |  | 2016 | 48 773,32 <*> | 14 642,39 | 34 130,93 <*> |
|  |  | 2017 | 31 530,80 | 16 917,67 | 14 613,13 |
|  |  | 2018 | 17 644,33 <*> | 17 644,33 <*> | 0,00 |
|  |  | 2019 | 18 435,81 <*> | 18 435,81 <*> | 0,00 |
|  |  | 2020 | 16 586,09 | 16 586,09 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 14 556,45 | 14 556,45 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 14 556,45 | 14 556,45 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | Всего | 150 853,91 | 11 241,74 | 139 612,17 |
|  |  | 2015 | 105 129,51 | 0,00 | 105 129,51 |
|  |  | 2016 | 34 130,93 <*> | 0,00 | 34 130,93 <*> |
|  |  | 2017 | 18 715,25 | 4 102,12 | 14 613,13 |
|  |  | 2018 | 4 101,12 <*> | 4 101,12 <*> | 0,00 |
|  |  | 2019 | 4 335,31 | 4 335,31 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 2 804,31 | 2 804,31 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 896,50 | 896,50 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 896,50 | 896,50 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь (в том числе ПИР), в т.ч.: | Всего | 139 612,17 | 0,00 | 139 612,17 |
|  |  | 2015 | 105 129,51 | 0,00 | 105 129,51 |
|  |  | 2016 | 34 130,93 <*> | 0,00 | 34 130,93 <*> |
|  |  | 2017 | 14 613,13 | 0,00 | 14 613,13 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь (в том числе ПИР) | Всего | 139 612,17 | 0,00 | 139 612,17 |
|  |  | 2015 | 105 129,51 | 0,00 | 105 129,51 |
|  |  | 2016 | 34 130,93 <*> | 0,00 | 34 130,93 <*> |
|  |  | 2017 | 14 613,13 | 0,00 | 14 613,13 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.: | Всего | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Снос расселенных аварийных домов | Всего | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области, в т.ч.: | Всего | 7 687,12 | 7 687,12 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 4 101,12 | 4 101,12 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 4 101,12 <*> | 4 101,12 <*> | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 689,50 | 2 689,50 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 896,50 | 896,50 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 896,50 | 896,50 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 896,50 | 896,50 | 0,00 |
| 1.3.1 | Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами | Всего | 7 687,12 | 7 687,12 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 4 101,12 | 4 101,12 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 4 101,12 <*> | 4 101,12 <*> | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 689,50 | 2 689,50 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 896,50 | 896,50 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 896,50 | 896,50 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 896,50 | 896,50 | 0,00 |
| 1.4 | ВЦП «Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.: | Всего | 3 553,62 | 3 553,62 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 645,81 | 1 645,81 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 907,81 | 1 907,81 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Перечисление рентных платежей | Всего | 3 553,62 | 3 553,62 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 645,81 | 1 645,81 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 907,81 | 1 907,81 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» | Всего | 92 487,04 | 92 487,04 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 24 097,43 | 24 097,43 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 14 642,39 | 14 642,39 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 12 815,55 | 12 815,55 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 13 543,21 | 13 543,21 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 14 100,50 <*> | 14 100,50 <*> | 0,00 |
|  |  | 2020 | 13 781,78 | 13 781,78 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 13 659,95 | 13 659,95 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 13 659,95 | 13 659,95 | 0,00 |
| 2.1 | ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск» | Всего | 10 668,15 | 10 668,15 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 3 296,62 | 3 296,62 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 916,47 | 1 916,47 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 397,12 | 1 397,12 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 022,79 <*> | 2 022,79 <*> | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 528,97 | 1 528,97 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 528,97 | 1 528,97 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 528,97 | 1 528,97 | 0,00 |
| 2.2 | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 3 442,14 | 3 442,14 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 865,19 | 865,19 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 115,19 | 115,19 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 409,82 | 1 409,82 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 400,97 | 400,97 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 400,97 | 400,97 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 400,97 | 400,97 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 400,97 | 400,97 | 0,00 |
| 2.3 | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 4 536,21 | 4 536,21 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 097,71 | 1 097,71 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 887,70 | 887,70 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 637,70 | 637,70 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 637,70 | 637,70 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 637,70 | 637,70 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 637,70 | 637,70 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 637,70 | 637,70 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 637,70 | 637,70 | 0,00 |
| 2.4 | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» | Всего | 2 966,44 | 2 966,44 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 663,76 | 663,76 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 896,58 | 896,58 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 245,08 | 245,08 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 247,96 | 247,96 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 203,06 | 203,06 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 203,06 | 203,06 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 203,06 | 203,06 | 0,00 |
| 2.5 | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» | Всего | 70 375,22 | 70 375,22 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 18 789,34 | 18 789,34 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 10 263,03 | 10 263,03 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 9 768,96 | 9 768,96 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 10 180,03 | 10 180,03 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 10 576,93 | 10 576,93 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 10 796,93 | 10 796,93 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10 796,93 | 10 796,93 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 796,93 | 10 796,93 | 0,00 |
| 2.6 | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» | Всего | 314,24 | 314,24 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 70,58 | 70,58 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 121,83 | 121,83 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 121,83 | 121,83 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.: | Всего | 184,64 | 184,64 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 92,32 | 92,32 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 92,32 | 92,32 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 92,32 | 92,32 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 92,32 | 92,32 | 0,00 |
| 2.7.1 | Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями | Всего | 184,64 | 184,64 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 92,32 | 92,32 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 92,32 | 92,32 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 92,32 | 92,32 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 92,32 | 92,32 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

------------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2015 года в сумме 13722,13 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2015 года в сумме 539,27 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1367,12 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2017 года в сумме 2734 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 493,82 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Внутренний номер: 208832

Приложение 4

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от______________№_________

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда, м2 | 0 | 0 | 2702,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | - | - | - | 0 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | ВЦП «Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 31 961,41 | 5 150,81 | 5 482,73 | 15 981,25 | 1 367,12 <*> | 2 542,31 | 2 804,31 | 896,50 | 896,50 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 93 747,80 | 93 747,80 | 13 722,13 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 25 144,70 | 6 230,90 | 14 926,07 <*> | 2 734,00 | 2 734,00 <*> | 1 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 150 853,91 | 105 129,51 | 34 130,93 <*> | 18 715,25 | 4 101,12 <*> | 4 335,31 | 2 804,31 | 896,50 | 896,50 |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2016 году неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2015 года в сумме 13722,13 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2015 года в сумме 539,27 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1367,12 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2017 года в сумме 2734 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Внутренний номер: 208832

Приложение 5

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от______________№_________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1

«Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 2702,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей | ед | - | - | - | - | 0 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Завершение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь (в том числе ПИР) | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество снесенных аварийных домов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 «Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей | ед | - | - | - | - | 0 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 4 «Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество обследованных жилых домов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 5 «Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты | чел | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

Внутренний номер: 208832

Приложение 6

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от______________№_________

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного

жилищного фонда в ЗАТО Северск» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь (в том числе ПИР), в т.ч.: | Всего | 139 612,17 | 93 747,80 | 20 617,70 | 25 246,67 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 105 129,51 | 93 747,80 | 6 230,90 | 5 150,81 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 34 130,93 <*> | 13 722,13 <*> | 14 926,07 <*> | 5 482,73 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 14 613,13 | 0,00 | 0,00 | 14 613,13 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
| 1.1.1 | Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь (в том числе ПИР) | Всего | 139 612,17 | 93 747,80 | 20 617,70 | 25 246,67 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 105 129,51 | 93 747,80 | 6 230,90 | 5 150,81 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 34 130,93 <*> | 13 722,13 <*> | 14 926,07 <*> | 5 482,73 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 14 613,13 | 0,00 | 0,00 | 14 613,13 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
| 2. | Задача 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.: | Всего | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
| 2.1.1 | Снос расселенных аварийных домов | Всего | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области, в т.ч.: | Всего | 7 687,12 | 0,00 | 4 527,00 | 3 160,12 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 4 101,12 | 0,00 | 2 734,00 | 1 367,12 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 4 101,12 <*> | 0,00 | 2 734,00 <*> | 1 367,12 <*> | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 59 |
|  |  | 2019 | 2 689,50 | 0,00 | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 12 |
|  |  | 2020 | 896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
| 3.1.1 | Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами | Всего | 7 687,12 | 0,00 | 4 527,00 | 3 160,12 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 4 101,12 | 0,00 | 2 734,00 | 1 367,12 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 4 101,12 <*> | 0,00 | 2 734,00 <*> | 1 367,12 <*> | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 59 |
|  |  | 2019 | 2 689,50 | 0,00 | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 12 |
|  |  | 2020 | 896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 0 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.: | Всего | 3 553,62 | 0,00 | 0,00 | 3 553,62 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 0 |
|  |  | 2019 | 1 645,81 | 0,00 | 0,00 | 1 645,81 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 9 |
|  |  | 2020 | 1 907,81 | 0,00 | 0,00 | 1 907,81 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 9 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 0 |
| 5.1.1 | Перечисление рентных платежей | Всего | 3 553,62 | 0,00 | 0,00 | 3 553,62 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 1 645,81 | 0,00 | 0,00 | 1 645,81 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 108 |
|  |  | 2020 | 1 907,81 | 0,00 | 0,00 | 1 907,81 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 108 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 150 853,91 | 93 747,80 | 25 144,70 | 31 961,41 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 105 129,51 | 93 747,80 | 6 230,90 | 5 150,81 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 34 130,93 <*> | 13 722,13 <*> | 14 926,07 <*> | 5 482,73 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 18 715,25 | 0,00 | 2 734,00 | 15 981,25 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 4 101,12 <*> | 0,00 | 2 734,00 <*> | 1 367,12 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 4 335,31 | 0,00 | 1 793,00 | 2 542,31 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 2 804,31 | 0,00 | 0,00 | 2 804,31 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 | 0,00 |  | X | X |

---------------------------------------------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2015 года в сумме 13722,13 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2015 года в сумме 539,27 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2017 года в сумме 2734 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1367,12 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Внутренний номер: 208832

Приложение 7

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от________________№_______

| ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |
|  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,46 |  | 0,43 |  | 0,21 |  | 0,03 |  | 0,11 | 0,26 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  |
|  | 2. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 3. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 120 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
|  | 4. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |  | 100 |  | 96,1 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 24,4 |  | 24,4 |  | 24,4 |  |
|  | 5. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 0,26 |  | 4,8 |  | 5,14 |  | 6,1 |  | 8,3 | 7,6 |  | 4,3 |  | 4,9 |  | 4,0 |  |
|  | 6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 3 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к многоквартирным домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |
|  | Местный бюджет | 91 931,24 |  | 24 076,93 |  | 14 642,39 |  | 12 679,75 |  | 13 397,01 | 13 951,40 <*> |  | 13 677,58 |  | 13 555,75 |  | 13 555,75 |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 555,80 |  | 20,50 |  | 0,00 |  | 135,80 |  | 146,20 | 149,10 |  | 104,20 |  | 104,20 |  | 104,20 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всего | 92 487,04 |  | 24 097,43 |  | 14 642,39 |  | 12 815,55 |  | 13 543,21 | 14 100,50 <*> |  | 13 781,78 |  | 13 659,95 |  | 13 659,95 |  |
| ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 493,82 тыс. руб.				Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Внутренний номер: 208832

Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от________________№_______

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2

«Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 0,52 | 0,46 | 0,43 | 0,21 | 0,03 | 0,11 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |  |
| 2. | Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |  |
| 3. | Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС | шт | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |  |
| 4. | Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | проц | 100 | 100 | 100 | 96,1 | 100 | 100 | 100 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |  |
| 5. | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов | проц | 1,32 | 0,26 | 4,8 | 5,14 | 6,1 | 8,3 | 7,6 | 4,3 | 4,9 | 4,0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |  |
| 6. | Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта | ед | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |  |
| Показатели задачи 1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь отремонтированных муниципальных помещений | м2 | 725,2 | 698,3 | 681,77 | 431,6 | 482,8 | 233,6 | 347 | 458,9 | 458,9 | 458,9 | Ежеквар-тально |  | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде | ед | 58 | 61 | 0 | 96 | 10 | 37 | 33 | 16 | 16 | 16 | Ежеквар-тально |  | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально |  | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество ТСЖ | шт | 179 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально |  | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |
| 4.2 | Заключенные договоры на изготовление и рассылку информационного материала (буклетов, листовок и т.п.) | проц | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально |  | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда | проц | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 92 | 92 | 92 | Ежеквар-тально |  | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |
| 5.2 | Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта | ед | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально |  | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 6 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации) | шт | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | Ежеквар-тально |  | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 7 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к многоквартирным домам» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | шт | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | Ежеквар-тально |  | Ведомственная отчетность |  | УЖКХ ТиС |

Внутренний номер: 208832

Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от________________№_______

.

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

«Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск» | Всего | 10 668,15 | 0,00 | 0,00 |  | 10 668,15 |  | 0,00 |  | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 3 296,62 | 0,00 | 0,00 |  | 3 296,62 |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 681,77 |
|  |  | 2016 | 1 916,47 | 0,00 | 0,00 |  | 1 916,47 |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 431,6 |
|  |  | 2017 | 1 397,12 | 0,00 | 0,00 |  | 1 397,12 |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 482,8 |
|  |  | 2018 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 233,6 |
|  |  | 2019 | 2 022,79 <*> | 0,00 | 0,00 |  | 2 022,79 <*> |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 347 |
|  |  | 2020 | 1 528,97 | 0,00 | 0,00 |  | 1 528,97 |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 458,9 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 528,97 | 0,00 | 0,00 |  | 1 528,97 |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 458,9 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 528,97 | 0,00 | 0,00 |  | 1 528,97 |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 458,9 |
| 2. | Задача 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 3 442,14 | 0,00 | 0,00 |  | 3 442,14 |  | 0,00 |  | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  | 250,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 865,19 | 0,00 | 0,00 |  | 865,19 |  | 0,00 |  |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 96 |
|  |  | 2017 | 115,19 | 0,00 | 0,00 |  | 115,19 |  | 0,00 |  |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 10 |
|  |  | 2018 | 1 409,82 | 0,00 | 0,00 |  | 1 409,82 |  | 0,00 |  |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 37 |
|  |  | 2019 | 400,97 | 0,00 | 0,00 |  | 400,97 |  | 0,00 |  |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 33 |
|  |  | 2020 | 400,97 | 0,00 | 0,00 |  | 400,97 |  | 0,00 |  |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 16 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 400,97 | 0,00 | 0,00 |  | 400,97 |  | 0,00 |  |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 16 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 400,97 | 0,00 | 0,00 |  | 400,97 |  | 0,00 |  |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 16 |
| 3. | Задача 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 4 536,21 | 0,00 | 0,00 |  | 4 536,21 |  | 0,00 |  | УЖКХ ТиС, Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково» | X | X |
|  |  | 2015 | 1 097,71 | 0,00 | 0,00 |  | 1 097,71 |  | 0,00 |  |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 887,70 | 0,00 | 0,00 |  | 887,70 |  | 0,00 |  |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 637,70 | 0,00 | 0,00 |  | 637,70 |  | 0,00 |  |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 637,70 | 0,00 | 0,00 |  | 637,70 |  | 0,00 |  |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 637,70 | 0,00 | 0,00 |  | 637,70 |  | 0,00 |  |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 637,70 | 0,00 | 0,00 |  | 637,70 |  | 0,00 |  |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 637,70 | 0,00 | 0,00 |  | 637,70 |  | 0,00 |  |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 637,70 | 0,00 | 0,00 |  | 637,70 |  | 0,00 |  |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
| 4. | Задача 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» | Всего | 2 966,44 | 0,00 | 555,80 |  | 2 410,64 |  | 0,00 |  | УЖКХ ТиС, Ассоциация «Объединение ТСЖ г.Северска» | X | X |
|  |  | 2015 | 663,76 | 0,00 | 20,50 |  | 643,26 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество ТСЖ, шт | 180 |
|  |  | 2016 | 710,00 | 0,00 | 0,00 |  | 710,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество ТСЖ, шт | 180 |
|  |  | 2017 | 896,58 | 0,00 | 135,80 |  | 760,78 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество ТСЖ, шт | 180 |
|  |  | 2018 | 245,08 | 0,00 | 146,20 |  | 98,88 |  | 0,00 |  |  | 2. Заключенные договоры на изготовление и рассылку информационного материала (буклетов, листовок и т.п.), проц | 100 |
|  |  | 2019 | 247,96 | 0,00 | 149,10 |  | 98,86 |  | 0,00 |  |  | 2. Заключенные договоры на изготовление и рассылку информационного материала (буклетов, листовок и т.п.), проц | 100 |
|  |  | 2020 | 203,06 | 0,00 | 104,20 |  | 98,86 |  | 0,00 |  |  | 2. Заключенные договоры на изготовление и рассылку информационного материала (буклетов, листовок и т.п.), проц | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 203,06 | 0,00 | 104,20 |  | 98,86 |  | 0,00 |  |  | 2. Заключенные договоры на изготовление и рассылку информационного материала (буклетов, листовок и т.п.), проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 203,06 | 0,00 | 104,20 |  | 98,86 |  | 0,00 |  |  | 2. Заключенные договоры на изготовление и рассылку информационного материала (буклетов, листовок и т.п.), проц | 100 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» | Всего | 70 375,22 | 0,00 | 0,00 |  | 70 375,22 |  | 0,00 |  | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 18 789,34 | 0,00 | 0,00 |  | 18 789,34 |  | 0,00 |  |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 10 263,03 | 0,00 | 0,00 |  | 10 263,03 |  | 0,00 |  |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 9 768,96 | 0,00 | 0,00 |  | 9 768,96 |  | 0,00 |  |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 10 180,03 | 0,00 | 0,00 |  | 10 180,03 |  | 0,00 |  |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 99 |
|  |  | 2019 | 10 576,93 | 0,00 | 0,00 |  | 10 576,93 |  | 0,00 |  |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 10 796,93 | 0,00 | 0,00 |  | 10 796,93 |  | 0,00 |  |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 92 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10 796,93 | 0,00 | 0,00 |  | 10 796,93 |  | 0,00 |  |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 92 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 796,93 | 0,00 | 0,00 |  | 10 796,93 |  | 0,00 |  |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 92 |
| 6. | Задача 6 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» | Всего | 314,24 | 0,00 | 0,00 |  | 314,24 |  | 0,00 |  | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 0 |
|  |  | 2018 | 70,58 | 0,00 | 0,00 |  | 70,58 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 20 |
|  |  | 2019 | 121,83 | 0,00 | 0,00 |  | 121,83 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 20 |
|  |  | 2020 | 121,83 | 0,00 | 0,00 |  | 121,83 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 20 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 0 |
| 7. | Задача 7 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к многоквартирным домам» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.: | Всего | 184,64 | 0,00 | 0,00 |  | 184,64 |  | 0,00 |  | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 92,32 | 0,00 | 0,00 |  | 92,32 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 6 |
|  |  | 2020 | 92,32 | 0,00 | 0,00 |  | 92,32 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 5 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 92,32 | 0,00 | 0,00 |  | 92,32 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 5 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 92,32 | 0,00 | 0,00 |  | 92,32 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 5 |
| 7.1.1 | Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями | Всего | 184,64 | 0,00 | 0,00 |  | 184,64 |  | 0,00 |  | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 92,32 | 0,00 | 0,00 |  | 92,32 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 6 |
|  |  | 2020 | 92,32 | 0,00 | 0,00 |  | 92,32 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 5 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 92,32 | 0,00 | 0,00 |  | 92,32 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 5 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 92,32 | 0,00 | 0,00 |  | 92,32 |  | 0,00 |  |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 5 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 92 487,04 | 0,00 | 555,80 |  | 91 931,24 |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2015 | 24 097,43 | 0,00 | 20,50 |  | 24 076,93 |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2016 | 14 642,39 | 0,00 | 0,00 |  | 14 642,39 |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2017 | 12 815,55 | 0,00 | 135,80 |  | 12 679,75 |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2018 | 13 543,21 | 0,00 | 146,20 |  | 13 397,01 |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2019 | 14 100,50 <*> | 0,00 | 149,10 |  | 13 951,40 <*> |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2020 | 13 781,78 | 0,00 | 104,20 |  | 13 677,58 |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 13 659,95 | 0,00 | 104,20 |  | 13 555,75 |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 13 659,95 | 0,00 | 104,20 |  | 13 555,75 |  | 0,00 |  |  | X | X |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 493,82 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Внутренний номер: 208832

Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_______________№_______ Приложение 3 к Муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь (в том числе ПИР), в т.ч.: | Всего | 139 612,17 |  | 93 747,80 |  | 20 617,70 | 25 246,67 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 105 129,51 |  | 93 747,80 |  | 6 230,90 | 5 150,81 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 34 130,93 <*> |  | 13 722,13 <*> |  | 14 926,07 <*> | 5 482,73 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 14 613,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 14 613,13 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
| 1.1.1 | Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь (в том числе ПИР) | Всего | 139 612,17 |  | 93 747,80 |  | 20 617,70 | 25 246,67 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 105 129,51 |  | 93 747,80 |  | 6 230,90 | 5 150,81 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 34 130,93 <*> |  | 13 722,13 <*> |  | 14 926,07 <*> | 5 482,73 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 14 613,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 14 613,13 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент технической готовности объекта, проц | 0 |
| 2. | Задача 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.: | Всего | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
| 2.1.1 | Снос расселенных аварийных домов | Всего | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество снесенных домов, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области, в т.ч.: | Всего | 9 480,12 |  | 0,00 |  | 6 320,00 | 3 160,12 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 4 101,12 |  | 0,00 |  | 2 734,00 | 1 367,12 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 15 |
|  |  | 2018 | 4 101,12 <*> |  | 0,00 |  | 2 734,00 <*> | 1 367,12 <*> | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 59 |
|  |  | 2019 | 2 689,50 |  | 0,00 |  | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 12 |
|  |  | 2020 | 2 689,50 |  | 0,00 |  | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 12 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 2 689,50 |  | 0,00 |  | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 12 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 2 689,50 |  | 0,00 |  | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 12 |
| 3.1.1 | Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами | Всего | 9 480,12 |  | 0,00 |  | 6 320,00 | 3 160,12 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 4 101,12 |  | 0,00 |  | 2 734,00 | 1 367,12 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 15 |
|  |  | 2018 | 4 101,12 <*> |  | 0,00 |  | 2 734,00 <*> | 1 367,12 <*> | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 59 |
|  |  | 2019 | 2 689,50 |  | 0,00 |  | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 12 |
|  |  | 2020 | 2 689,50 |  | 0,00 |  | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 12 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 2 689,50 |  | 0,00 |  | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 12 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 2 689,50 |  | 0,00 |  | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Количество получателей мер социальной поддержки, семей, ед | 12 |
| 4. | Задача 4 «Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск» | Всего | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 300,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 3 |
|  |  | 2019 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 3 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 3 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Общее количество обследованных домов, ед | 3 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.: | Всего | 3 615,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 615,81 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 0 |
|  |  | 2019 | 1 645,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 645,81 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 9 |
|  |  | 2020 | 1 970,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 970,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 9 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 970,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 970,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 9 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 970,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 970,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 9 |
| 5.1.1 | Перечисление рентных платежей | Всего | 3 615,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 615,81 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 1 645,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 645,81 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 108 |
|  |  | 2020 | 1 970,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 970,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 108 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 970,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 970,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 108 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 970,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 970,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 108 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 152 909,10 | 93 747,80 |  | 26 937,70 |  | 32 223,60 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 105 129,51 |  | 93 747,80 |  | 6 230,90 | 5 150,81 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда, м2 | 0 |
|  |  | 2016 | 34 130,93 <*> |  | 13 722,13 <*> |  | 14 926,07 <*> | 5 482,73 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда, м2 | 2702,2 |
|  |  | 2017 | 18 715,25 |  | 0,00 |  | 2 734,00 | 15 981,25 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | 15 |
|  |  | 2018 | 4 201,12 <*> |  | 0,00 |  | 2 734,00 <*> | 1 467,12 <*> | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | 59 |
|  |  | 2019 | 4 335,31 |  | 0,00 |  | 1 793,00 | 2 542,31 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | 12 |
|  |  | 2020 | 4 759,50 |  | 0,00 |  | 1 793,00 | 2 966,50 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | 12 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 4 759,50 |  | 0,00 |  | 1 793,00 | 2 966,50 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | 12 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 4 759,50 |  | 0,00 |  | 1 793,00 | 2 966,50 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | 12 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск» | Всего | 13 597,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 13 597,48 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 3 296,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 296,62 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 681,77 |
|  |  | 2016 | 1 916,47 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 916,47 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 431,6 |
|  |  | 2017 | 1 397,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 397,12 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 482,8 |
|  |  | 2018 | 1 958,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 958,30 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 534,2 |
|  |  | 2019 | 2 022,79 <*> |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 022,79 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 347,0 |
|  |  | 2020 | 3 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 1049,7 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 3 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 1049,7 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 3 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных муниципальных помещений, м2 | 1049,7 |
| 2. | Задача 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 4 683,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 683,46 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 865,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 865,19 | 0,00 |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 96 |
|  |  | 2017 | 115,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 115,19 | 0,00 |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 10 |
|  |  | 2018 | 1 409,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 409,82 | 0,00 |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 37 |
|  |  | 2019 | 400,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 400,97 | 0,00 |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 33 |
|  |  | 2020 | 1 642,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 642,29 | 0,00 |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 67 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 642,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 642,29 | 0,00 |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 67 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 642,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 642,29 | 0,00 |  | 1. Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде, ед | 67 |
| 3. | Задача 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 4 561,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 561,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково» | X | X |
|  |  | 2015 | 1 122,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 122,80 | 0,00 |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 887,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 887,70 | 0,00 |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 637,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 637,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 637,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 637,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 637,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 637,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск, проц | 100 |
| 4. | Задача 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» | Всего | 3 224,32 |  | 0,00 |  | 555,80 | 2 668,52 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Ассоциация «Объединение ТСЖ г.Северска» | X | X |
|  |  | 2015 | 920,50 |  | 0,00 |  | 20,50 | 900,00 | 0,00 |  | 1. Количество ТСЖ, шт | 180 |
|  |  | 2016 | 710,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 710,00 | 0,00 |  | 1. Количество ТСЖ, шт | 180 |
|  |  | 2017 | 896,58 |  | 0,00 |  | 135,80 | 760,78 | 0,00 |  | 1. Количество ТСЖ, шт | 180 |
|  |  | 2018 | 245,08 |  | 0,00 |  | 146,20 | 98,88 | 0,00 |  | 2. Заключенные договоры на изготовление и рассылку информационного материала (буклетов, листовок и т.п.), проц | 100 |
|  |  | 2019 | 247,96 |  | 0,00 |  | 149,10 | 98,86 | 0,00 |  | 2. Заключенные договоры на изготовление и рассылку информационного материала (буклетов, листовок и т.п.), проц | 100 |
|  |  | 2020 | 204,20 |  | 0,00 |  | 104,20 | 100,00 | 0,00 |  | 2. Заключенные договоры на изготовление и рассылку информационного материала (буклетов, листовок и т.п.), проц | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 204,20 |  | 0,00 |  | 104,20 | 100,00 | 0,00 |  | 2. Заключенные договоры на изготовление и рассылку информационного материала (буклетов, листовок и т.п.), проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 204,20 |  | 0,00 |  | 104,20 | 100,00 | 0,00 |  | 2. Заключенные договоры на изготовление и рассылку информационного материала (буклетов, листовок и т.п.), проц | 100 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» | Всего | 74 252,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 74 252,53 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 21 689,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21 689,34 | 0,00 |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 10 263,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 263,03 | 0,00 |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 9 768,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 9 768,96 | 0,00 |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 10 253,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 253,03 | 0,00 |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 10 576,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 576,93 | 0,00 |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 11 701,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11 701,24 | 0,00 |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 11 701,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11 701,24 | 0,00 |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 11 701,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11 701,24 | 0,00 |  | 1. Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
| 6. | Задача 6 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» | Всего | 320,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 320,84 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 0 |
|  |  | 2018 | 70,58 |  | 0,00 |  | 0,00 | 70,58 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 20 |
|  |  | 2019 | 121,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 121,83 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 20 |
|  |  | 2020 | 128,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 128,43 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 20 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 128,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 128,43 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 20 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 128,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 128,43 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 20 |
| 7. | Задача 7 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к многоквартирным домам» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.: | Всего | 212,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 212,61 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 92,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 92,32 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 6 |
|  |  | 2020 | 120,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 6 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 120,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 120,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | 6 |
| 7.1.1 | Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями | Всего | 212,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 212,61 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 92,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 92,32 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 6 |
|  |  | 2020 | 120,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 6 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 120,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 120,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 6 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 100 852,54 |  | 0,00 |  | 555,80 | 100 296,74 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 27 279,26 |  | 0,00 |  | 20,50 | 27 258,76 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 12 |
|  |  | 2016 | 14 642,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 14 642,39 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 96,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 5,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 12 |
|  |  | 2017 | 12 815,55 |  | 0,00 |  | 135,80 | 12 679,75 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 6,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 14 574,51 |  | 0,00 |  | 146,20 | 14 428,31 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 8,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 14 100,50 <*> |  | 0,00 |  | 149,10 | 13 951,40 <*> | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 7,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 17 934,15 |  | 0,00 |  | 104,20 | 17 829,95 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 17 934,15 |  | 0,00 |  | 104,20 | 17 829,95 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 17 934,15 |  | 0,00 |  | 104,20 | 17 829,95 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 253 761,64 |  | 93 747,80 |  | 27 493,50 | 132 520,34 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 132 408,77 |  | 93 747,80 |  | 6 251,40 | 32 409,57 | 0,00 |  | 1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 12 |
|  |  | 2016 | 48 773,32 <*> |  | 13 722,13 <*> |  | 14 926,07 <*> | 20 125,12 | 0,00 |  | 1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 5,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 31 530,80 |  | 0,00 |  | 2 869,80 | 28 661,00 | 0,00 |  | 1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 6,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | 15 |
|  |  | 2018 | 18 775,63 <*> |  | 0,00 |  | 2 880,20 <*> | 15 895,43 <*> | 0,00 |  | 1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 8,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | 59 |
|  |  | 2019 | 18 435,81 <*> |  | 0,00 |  | 1 942,10 | 16 493,71 <*> | 0,00 |  | 1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 7,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | 12 |
|  |  | 2020 | 22 693,65 |  | 0,00 |  | 1 897,20 | 20 796,45 | 0,00 |  | 1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | 12 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 22 693,65 |  | 0,00 |  | 1 897,20 | 20 796,45 | 0,00 |  | 1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | 12 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 22 693,65 |  | 0,00 |  | 1 897,20 | 20 796,45 | 0,00 |  | 1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, шт | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, проц | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей, ед | 12 |

-------------------------------------------

<*> Потребность включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2015 года в сумме 13 722,13 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2015 года в сумме 539,27 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2015 года в сумме 13 722,13 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2015 года в сумме 539,27 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2017 года в сумме 2 734,00 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1 367,12 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 493,82 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков  не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Внутренний номер: 208832