Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cрок реализации Программы | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц |  | 90,2 | 88,9 |  |  | 86,05 |  |  | 77,05 |  |  | 72,85 |  |  | 68,73 |  | 64,16 |  | 58,76 |  | 57,6 |
|  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц |  | 10,4 | 27,3 |  |  | 9,27 |  |  | 8,2 |  |  | 8,13 |  |  | 6,73 |  | 5,31 |  | 4,64 |  | 4,28 |
|  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц |  | 24,5 | 24,7 |  |  | 26,2 |  |  | 26,43 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед |  | 434 | 290 |  |  | 105 |  |  | 250 |  |  | 40 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 58 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |
| Задачи Программы | 1. Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов в 2015 - 2017 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  |  | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 2 652 994,86 | 331 660,51 |  | 327 105,27 <*> |  |  | 429 651,07 <*> |  |  | 372 873,97 <*> |  |  | 408 583,59 <*> |  |  | 798 793,03 |  | 790 878,01 |  |  | 791 120,83 |
|  | Местный бюджет | 2 271 446,75 | 331 660,51 |  | 327 105,27 <*> |  |  | 429 651,07 <*> |  |  | 372 873,97 <*> |  |  | 408 583,59 <*> |  |  | 417 244,92 |  | 360 503,48 |  |  | 360 503,48 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 259 846,10 | 597,10 |  | 0,00 |  |  | 60 000,00 |  |  | 38 890,00 |  |  | 80 359,00 |  |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 |  |  | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 259 846,10 | 597,10 |  | 0,00 |  |  | 60 000,00 |  |  | 38 890,00 |  |  | 80 359,00 |  |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 |  |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 196 451,49 | 63 147,90 |  | 10 684,02 |  |  | 13 520,57 |  |  | 13 106,00 |  |  | 57 997,00 |  |  | 37 996,00 |  | 2 996,00 |  |  | 2 996,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 193 321,39 | 63 147,90 |  | 10 684,02 |  |  | 13 520,57 |  |  | 13 106,00 |  |  | 57 997,00 |  |  | 34 865,90 |  | 2 996,00 |  |  | 2 996,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Всего | 2 724 614,23 | 395 405,51 |  | 337 789,29 <*> |  |  | 503 171,64 <*> |  |  | 424 869,97 <*> |  |  | 546 939,59 <*> |  |  | 532 110,82 |  | 443 499,48 |  |  | 363 499,48 |
| ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2291,54 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Внутренний номер: 202389

Приложение 2

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | проц | 92 | 90,2 | 88,9 | 86,05 | 77,05 | 72,85 | 68,73 | 64,16 | 58,76 | 57,6 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу | проц | 0 | 10,4 | 27,3 | 9,27 | 8,2 | 8,13 | 6,73 | 5,31 | 4,64 | 4,28 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок | проц | 22,21 | 24,5 | 24,7 | 26,2 | 26,43 | - | - | - | - | - | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 4. | Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях | ед | 200 | 434 | 290 | 105 | 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 5. | Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения | ед | 60 | 50 | 50 | 50 | 55 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте | ед | 90 | 89 | 86 | 84 | 73 | 65 | 62 | 57 | 52 | 50 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом) | км | 0 | 1,79 | 3,49 | 7,69 | 16,89 | 26,19 | 30,31 | 34,88 | 40,28 | 41,44 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество деревьев, подлежащих сносу | шт | 4500 | 4500 | 3748 | 4208 | 4634 | 6253 | 6449 | 7129 | 7809 | 8489 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество деревьев, требующих формовки | шт | 7500 | 7550 | 6271 | 5471 | 5998 | 6875 | 7121 | 7521 | 7921 | 8321 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Количество высаженных саженцев | шт | 500 | 500 | 500 | 400 | 550 | 700 | 670 | 450 | 450 | 450 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения | шт | 11 | 146 | 6 | 49 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3.2 | Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище | га | 0 | 1,7 | 0,02 | 4,1 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 28 | 27 | 26 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.3 | Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта | ед | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 «Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов в 2015 - 2017 годах» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом) | проц | 22,1 | 24,5 | 24,7 | 26,19 | 26,43 | - | - | - | - | - | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 5 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом) | тыс м2 | 1,13 | 13,13 | 19,79 | 21,24 | 28,29 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 5.2 | Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения | ед | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 6 «Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети | проц | 1,4 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 0,6 | 0,58 | 0,56 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 6.2 | Количество отловленных животных без владельцев | гол | 439 | 580 | 851 | 920 | 960 | 990 | 1155 | 900 | 900 | 900 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 6.3 | Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг | ед | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 7 «Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск | проц | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

Внутренний номер: 202389

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 2

| № п/п | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответствен-ный исполнитель- УЖКХ ТиС | Задача 1 «Организация деятельности УЖКХ ТиС» обеспечивающей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс.руб., в т.ч.: | 171 707,84 | 26 608,71 | 26 477,79 | 26 239,41 | 29 460,72 | 30 985,99 <*> | 31 958,50 | 30 775,79 | 30 775,79 |
|  |  | местный бюджет | 171 177,64 | 26 556,71 | 26 430,89 | 26 192,51 | 29 411,32 | 30 700,39 <*> | 31 909,10 | 30 726,39 | 30 726,39 |
|  |  | областной бюджет | 295,00 | 52,00 | 46,90 | 46,90 | 49,40 | 50,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 |
|  |  | федеральный бюджет | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств» задачи 1, проц | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Соисполнитель Программы УКС Администрации ЗАТО Северск | Задача 2 «Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск» обеспечивающей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс.руб., в т.ч: | 127 528,08 | 18 987,80 | 19 448,17 | 19 265,44 | 21 163,54 | 23 341,50 | 25 321,63 | 23 941,63 | 23 941,63 |
|  |  | местный бюджет | 127 404,28 | 18 987,80 | 19 448,17 | 19 265,44 | 21 163,54 | 23 217,70 | 25 321,63 | 23 941,63 | 23 941,63 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств)» задачи 1, проц | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс.руб. |  |  | 299 235,92 | 45 596,51 | 45 925,96 | 45 504,85 | 50 624,26 | 54 327,49 <*> | 57 280,13 | 54 717,42 | 54 717,42 |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 23,28 тыс.руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Внутренний номер: 202389

Приложение 4

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 4

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» | Всего | 622 922,33 | 198 890,00 | 130 110,00 | 293 922,33 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 60 000,00 | 13,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 38 890,00 | 10 110,00 | 45 784,68 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 190 863,01 <*> | 80 000,00 | 30 000,00 | 80 863,01 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 130 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» | Всего | 105 964,87 | 0,00 | 0,00 | 105 964,87 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 24 835,40 | 0,00 | 0,00 | 24 835,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 17 838,40 | 0,00 | 0,00 | 17 838,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 16 939,08 | 0,00 | 0,00 | 16 939,08 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 15 480,99 | 0,00 | 0,00 | 15 480,99 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 15 573,98 | 0,00 | 0,00 | 15 573,98 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 15 297,02 | 0,00 | 0,00 | 15 297,02 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 15 061,30 | 0,00 | 0,00 | 15 061,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 15 061,30 | 0,00 | 0,00 | 15 061,30 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» | Всего | 113 937,98 | 0,00 | 25 000,00 | 88 937,98 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 5 367,30 | 0,00 | 0,00 | 5 367,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 17 467,91 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 467,91 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 17 625,08 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 625,08 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 9 283,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 9 283,82 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 882,93 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 29 749,50 | 0,00 | 0,00 | 29 749,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» | Всего | 63 388,10 | 0,00 | 0,00 | 63 388,10 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 0,00 | 15 113,41 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 0,00 | 12 042,45 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 0,00 | 17 774,31 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 0,00 | 18 357,93 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего | 1 470 924,98 | 60 597,10 | 37 916,39 | 1 372 411,49 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 243 978,23 | 597,10 | 3 095,90 | 240 285,23 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 230 615,53 | 0,00 | 10 637,12 | 219 978,41 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 295 670,45 | 60 000,00 | 13 473,67 | 222 196,78 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 236 338,29 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 233 391,69 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 240 242,18 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 237 295,58 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 224 148,57 | 0,00 | 4 816,50 | 219 332,07 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 218 670,76 | 0,00 | 2 946,60 | 215 724,16 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 218 670,76 | 0,00 | 2 946,60 | 215 724,16 | 0,00 |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 299 235,92 | 359,00 | 295,00 | 298 581,92 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 45 596,51 | 0,00 | 52,00 | 45 544,51 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 45 925,96 | 0,00 | 46,90 | 45 879,06 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 45 504,85 | 0,00 | 46,90 | 45 457,95 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 50 624,26 | 0,00 | 49,40 | 50 574,86 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 54 327,49 <*> | 359,00 | 50,40 | 53 918,09 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 57 280,13 | 0,00 | 49,40 | 57 230,73 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 54 717,42 | 0,00 | 49,40 | 54 668,02 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 54 717,42 | 0,00 | 49,40 | 54 668,02 | 0,00 |  |
| 8. | Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» | Всего | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2020 | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 2 724 614,23 | 259 846,10 | 193 321,39 | 2 271 446,75 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 | 395 405,51 | 597,10 | 63 147,90 | 331 660,51 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 337 789,29 <*> | 0,00 | 10 684,02 | 327 105,27 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 503 171,64 <*> | 60 000,00 | 13 520,57 | 429 651,07 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 424 869,97 <*> | 38 890,00 | 13 106,00 | 372 873,97 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 546 939,59 <*> | 80 359,00 | 57 997,00 | 408 583,59 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 532 110,82 | 80 000,00 | 34 865,90 | 417 244,92 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 443 499,48 | 80 000,00 | 2 996,00 | 360 503,48 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 363 499,48 | 0,00 | 2 996,00 | 360 503,48 | 0,00 |  |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2291,54 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Внутренний номер: 202389

Приложение 5

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» |  | Всего | 2 724 614,23 | 2 754,17 | 1 833 281,67 | 887 122,62 |
|  |  | 2015 | 395 405,51 | 2 754,17 | 307 842,54 | 84 808,80 |
|  |  | 2016 | 337 789,29 <*> | 0,00 | 282 842,83 | 54 946,46 <*> |
|  |  | 2017 | 503 171,64 <*> | 0,00 | 352 164,13 | 151 007,51 <*> |
|  |  | 2018 | 424 869,97 <*> | 0,00 | 288 087,66 <*> | 136 782,31 <*> |
|  |  | 2019 | 546 939,59 <*> | 0,00 | 286 852,15 <*> | 260 087,44 <*> |
|  |  | 2020 | 532 110,82 | 0,00 | 317 039,69 | 215 071,13 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 443 499,48 | 0,00 | 264 557,85 | 178 941,63 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 363 499,48 | 0,00 | 264 557,85 | 98 941,63 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» | Всего | 622 922,33 | 0,00 | 0,00 | 622 922,33 |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 0,00 | 60 013,50 |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 0,00 | 0,00 | 94 784,68 |
|  |  | 2019 | 190 863,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 190 863,01 <*> |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1 | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» | Всего | 302 922,33 | 0,00 | 0,00 | 302 922,33 |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 0,00 | 60 013,50 |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 0,00 | 0,00 | 94 784,68 |
|  |  | 2019 | 30 863,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 30 863,01 <*> |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: | Всего | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.2.1 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» | Всего | 105 964,87 | 0,00 | 105 964,87 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 24 835,40 | 0,00 | 24 835,40 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 17 838,40 | 0,00 | 17 838,40 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 16 939,08 | 0,00 | 16 939,08 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 15 480,99 | 0,00 | 15 480,99 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 15 573,98 | 0,00 | 15 573,98 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 15 297,02 | 0,00 | 15 297,02 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 15 061,30 | 0,00 | 15 061,30 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 15 061,30 | 0,00 | 15 061,30 | 0,00 |
| 2.1 | ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» | Всего | 13 205,23 | 0,00 | 13 205,23 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 5 711,20 | 0,00 | 5 711,20 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 3 275,79 | 0,00 | 3 275,79 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 065,85 | 0,00 | 1 065,85 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 037,22 | 0,00 | 1 037,22 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 044,47 | 0,00 | 1 044,47 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 070,70 | 0,00 | 1 070,70 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 052,99 | 0,00 | 1 052,99 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 052,99 | 0,00 | 1 052,99 | 0,00 |
| 2.2 | ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» | Всего | 2 315,34 | 0,00 | 2 315,34 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 384,50 | 0,00 | 384,50 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 382,80 | 0,00 | 382,80 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 379,59 | 0,00 | 379,59 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 396,80 | 0,00 | 396,80 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 367,45 | 0,00 | 367,45 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 404,20 | 0,00 | 404,20 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 399,08 | 0,00 | 399,08 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 399,08 | 0,00 | 399,08 | 0,00 |
| 2.3 | ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» | Всего | 90 444,30 | 0,00 | 90 444,30 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 18 739,70 | 0,00 | 18 739,70 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 14 179,81 | 0,00 | 14 179,81 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 15 493,64 | 0,00 | 15 493,64 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 14 046,97 | 0,00 | 14 046,97 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 14 162,06 | 0,00 | 14 162,06 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 13 822,12 | 0,00 | 13 822,12 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 13 609,23 | 0,00 | 13 609,23 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 13 609,23 | 0,00 | 13 609,23 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» | Всего | 113 937,98 | 0,00 | 4 528,85 | 109 409,13 |
|  |  | 2015 | 5 367,30 | 0,00 | 1 143,50 | 4 223,80 |
|  |  | 2016 | 17 467,91 <*> | 0,00 | 2 216,19 | 15 251,72 <*> |
|  |  | 2017 | 17 625,08 <*> | 0,00 | 306,38 | 17 318,70 <*> |
|  |  | 2018 | 9 283,82 <*> | 0,00 | 862,78 | 8 421,04 <*> |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 0,00 | 45 882,93 |
|  |  | 2020 | 29 749,50 | 0,00 | 0,00 | 29 749,50 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: | Всего | 4 528,85 | 0,00 | 4 528,85 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 143,50 | 0,00 | 1 143,50 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 2 216,19 | 0,00 | 2 216,19 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 306,38 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 862,78 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Приобретение и монтаж садовопарковых диванов | Всего | 336,30 | 0,00 | 336,30 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 336,30 | 0,00 | 336,30 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Приобретение и монтаж садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 4 192,55 | 0,00 | 4 192,55 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 143,50 | 0,00 | 1 143,50 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 879,89 | 0,00 | 1 879,89 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 306,38 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 862,78 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 109 409,13 | 0,00 | 0,00 | 109 409,13 |
|  |  | 2015 | 4 223,80 | 0,00 | 0,00 | 4 223,80 |
|  |  | 2016 | 15 251,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 15 251,72 <*> |
|  |  | 2017 | 17 318,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 318,70 <*> |
|  |  | 2018 | 8 421,04 <*> | 0,00 | 0,00 | 8 421,04 <*> |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 0,00 | 45 882,93 |
|  |  | 2020 | 29 749,50 | 0,00 | 0,00 | 29 749,50 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3.2.1 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Всего | 831,01 | 0,00 | 0,00 | 831,01 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 938,56 <*> | 0,00 | 0,00 | 938,56 <*> |
|  |  | 2017 | 831,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 831,01 <*> |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Строительство Почетного воинского захоронения | Всего | 4 033,20 | 0,00 | 0,00 | 4 033,20 |
|  |  | 2015 | 537,78 | 0,00 | 0,00 | 537,78 |
|  |  | 2016 | 3 495,42 | 0,00 | 0,00 | 3 495,42 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 77 820,48 | 0,00 | 0,00 | 77 820,48 |
|  |  | 2015 | 3 617,55 | 0,00 | 0,00 | 3 617,55 |
|  |  | 2016 | 3 500,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 <*> |
|  |  | 2017 | 3 500,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 <*> |
|  |  | 2018 | 7 000,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 <*> |
|  |  | 2019 | 45 702,93 | 0,00 | 0,00 | 45 702,93 |
|  |  | 2020 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3.2.4 | Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений | Всего | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 |
|  |  | 2015 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д переезда по ул.Предзаводской в г.Северске | Всего | 2 793,04 | 0,00 | 0,00 | 2 793,04 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 2 793,04 | 0,00 | 0,00 | 2 793,04 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске | Всего | 3 967,53 | 0,00 | 0,00 | 3 967,53 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 3 967,53 | 0,00 | 0,00 | 3 967,53 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | Всего | 13 096,69 | 0,00 | 0,00 | 13 096,69 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 557,17 | 0,00 | 0,00 | 557,17 |
|  |  | 2017 | 12 539,52 | 0,00 | 0,00 | 12 539,52 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная» до МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева» в г.Северске | Всего | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | Строительство площадки весового контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | Капитальный ремонт фонтана у здания МБУ СМТ | Всего | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а | Всего | 1 094,09 | 0,00 | 0,00 | 1 094,09 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 434,48 | 0,00 | 0,00 | 434,48 |
|  |  | 2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  | 2020 | 479,61 | 0,00 | 0,00 | 479,61 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | Всего | 4 468,33 | 0,00 | 0,00 | 4 468,33 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 198,44 | 0,00 | 0,00 | 198,44 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 4 269,89 | 0,00 | 0,00 | 4 269,89 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие. Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием, в т.ч.: | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» | Всего | 63 388,10 | 0,00 | 36 125,02 | 27 263,08 |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 13 529,71 | 1 583,70 |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 3 776,12 | 8 266,33 |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 12 774,31 | 5 000,00 |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 5 944,88 | 12 413,05 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструктурой, в т.ч.: | Всего | 63 388,10 | 0,00 | 36 125,02 | 27 263,08 |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 13 529,71 | 1 583,70 |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 3 776,12 | 8 266,33 |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 12 774,31 | 5 000,00 |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 5 944,88 | 12 413,05 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 36 125,02 | 0,00 | 36 125,02 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 13 529,71 | 0,00 | 13 529,71 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 3 776,12 | 0,00 | 3 776,12 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 12 774,31 | 0,00 | 12 774,31 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 5 944,88 | 0,00 | 5 944,88 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | Всего | 27 263,08 | 0,00 | 0,00 | 27 263,08 |
|  |  | 2015 | 1 583,70 | 0,00 | 0,00 | 1 583,70 |
|  |  | 2016 | 8 266,33 | 0,00 | 0,00 | 8 266,33 |
|  |  | 2017 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 2018 | 12 413,05 | 0,00 | 0,00 | 12 413,05 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего | 1 470 924,98 | 2 754,17 | 1 468 170,81 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 243 978,23 | 2 754,17 | 241 224,06 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 230 615,53 | 0,00 | 230 615,53 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 295 670,45 | 0,00 | 295 670,45 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 236 338,29 <*> | 0,00 | 236 338,29 <*> | 0,00 |
|  |  | 2019 | 240 242,18 <*> | 0,00 | 240 242,18 <*> | 0,00 |
|  |  | 2020 | 224 148,57 | 0,00 | 224 148,57 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 218 670,76 | 0,00 | 218 670,76 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 218 670,76 | 0,00 | 218 670,76 | 0,00 |
| 6.1 | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего | 1 169 620,96 | 0,00 | 1 169 620,96 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 194 780,01 | 0,00 | 194 780,01 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 187 580,21 | 0,00 | 187 580,21 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 251 210,90 | 0,00 | 251 210,90 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 186 916,96 <*> | 0,00 | 186 916,96 <*> | 0,00 |
|  |  | 2019 | 179 577,60 <*> | 0,00 | 179 577,60 <*> | 0,00 |
|  |  | 2020 | 169 592,19 | 0,00 | 169 592,19 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 167 131,14 | 0,00 | 167 131,14 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 167 131,14 | 0,00 | 167 131,14 | 0,00 |
| 6.2 | ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» | Всего | 97 759,95 | 0,00 | 97 759,95 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 15 986,10 | 0,00 | 15 986,10 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 13 508,36 | 0,00 | 13 508,36 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 13 884,16 | 0,00 | 13 884,16 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 13 788,39 <*> | 0,00 | 13 788,39 <*> | 0,00 |
|  |  | 2019 | 24 118,82 | 0,00 | 24 118,82 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 16 505,48 | 0,00 | 16 505,48 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 14 594,12 | 0,00 | 14 594,12 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 14 594,12 | 0,00 | 14 594,12 | 0,00 |
| 6.3 | ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» | Всего | 200 789,90 | 0,00 | 200 789,90 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 30 457,95 | 0,00 | 30 457,95 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 29 526,96 | 0,00 | 29 526,96 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 30 575,39 | 0,00 | 30 575,39 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 35 632,94 | 0,00 | 35 632,94 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 36 545,76 | 0,00 | 36 545,76 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 38 050,90 | 0,00 | 38 050,90 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 36 945,50 | 0,00 | 36 945,50 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 36 945,50 | 0,00 | 36 945,50 | 0,00 |
| 6.4 | Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т.ч.: | Всего | 2 754,17 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 2 754,17 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 | Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству | Всего | 2 754,17 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 2 754,17 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 299 235,92 | 0,00 | 171 707,84 | 127 528,08 |
|  |  | 2015 | 45 596,51 | 0,00 | 26 608,71 | 18 987,80 |
|  |  | 2016 | 45 925,96 | 0,00 | 26 477,79 | 19 448,17 |
|  |  | 2017 | 45 504,85 | 0,00 | 26 239,41 | 19 265,44 |
|  |  | 2018 | 50 624,26 | 0,00 | 29 460,72 | 21 163,54 |
|  |  | 2019 | 54 327,49 <*> | 0,00 | 30 985,99 <*> | 23 341,50 |
|  |  | 2020 | 57 280,13 | 0,00 | 31 958,50 | 25 321,63 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 54 717,42 | 0,00 | 30 775,79 | 23 941,63 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 54 717,42 | 0,00 | 30 775,79 | 23 941,63 |
| 8. | Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» | Всего | 45 585,60 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 45 585,60 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Всего | 45 585,60 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 45 585,60 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2291,54 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Внутренний номер: 202389

Приложение 6

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование подпрограммы 1 | Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |
|  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед |  | 89 |  |  | 86 |  |  | 84 |  |  | 73 |  |  | 65 |  |  | 62 |  |  | 57 |  |  | 52 |  | 50 |  |
|  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км |  | 1,79 |  |  | 3,49 |  |  | 7,69 |  |  | 16,89 |  |  | 26,19 |  |  | 30,31 |  |  | 34,88 |  |  | 40,28 |  | 41,44 |  |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |  |
|  | Местный бюджет | 293 922,33 |  | 13,50 |  |  |  | 11 980,24 |  |  | 109 423,37 <*> |  |  | 45 784,68 |  |  | 80 863,01 <*> |  |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 198 890,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 38 890,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 130 110,00 |  | 60 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10 110,00 |  |  | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Всего | 622 922,33 |  | 60 013,50 |  |  |  | 11 980,24 |  |  | 109 423,37 <*> |  |  | 94 784,68 |  |  | 190 863,01 <*> |  |  | 160 000,00 |  |  | 130 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1895,77 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2246,7 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Внутренний номер: 202389

Приложение 7

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница из-мерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог-ноз-ный пери-од) | 2022 год (прог- ноз-ный пери-од) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте | ед | 90 | 89 | 86 | 84 | 73 | 65 | 62 | 57 | 52 | 50 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом) | км | 0 | 1,79 | 3,49 | 7,69 | 16,89 | 26,19 | 30,31 | 34,88 | 40,28 | 41,44 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт | ед | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети | ед | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть»» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации | км | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,12 | 4,57 | 5,4 | 1,6 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт | ед | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

Внутренний номер: 202389

Приложение 8

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов
улично-дорожной сети» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 5

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» | Всего | 302 922,33 | 38 890,00 | 70 110,00 | 193 922,33 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 60 000,00 | 13,50 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 3 |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 38 890,00 | 10 110,00 | 45 784,68 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 8 |
|  |  | 2019 | 30 863,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 30 863,01 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: | Всего | 320 000,00 | 160 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2019 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,12 |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,57 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 130 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,4 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 1,6 |
| 2.1.1 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 320 000,00 | 160 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2019 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,12 |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,57 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 130 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,4 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 1,6 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 622 922,33 | 198 890,00 | 130 110,00 | 293 922,33 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 60 000,00 | 13,50 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 38 890,00 | 10 110,00 | 45 784,68 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 190 863,01 <*> | 80 000,00 | 30 000,00 | 80 863,01 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 130 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | X | X |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1895,77 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2246,7 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Внутренний номер: 202389

Приложение 9

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование подпрограммы 2 | Содержание зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 4500 | 3748 | 4208 | 4634 | 6253 | 6449 | 7129 | 7809 | 8489 |
|  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 7550 | 6271 | 5471 | 5998 | 6875 | 7121 | 7521 | 7921 | 8321 |
|  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 500 | 500 | 400 | 550 | 700 | 670 | 450 | 450 | 450 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 105 964,87 | 24 835,40 | 17 838,40 | 16 939,08 | 15 480,99 | 15 573,98 | 15 297,02 | 15 061,30 | 15 061,30 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 105 964,87 | 24 835,40 | 17 838,40 | 16 939,08 | 15 480,99 | 15 573,98 | 15 297,02 | 15 061,30 | 15 061,30 |

Внутренний номер: 202389

Приложение 10

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений»

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество деревьев, подлежащих сносу | шт | 4500 | 4500 | 3748 | 4208 | 4634 | 6253 | 6449 | 7129 | 7809 | 8489 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Количество деревьев, требующих формовки | шт | 7500 | 7550 | 6271 | 5471 | 5998 | 6875 | 7121 | 7521 | 7921 | 8321 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Количество высаженных саженцев | шт | 500 | 500 | 500 | 400 | 550 | 700 | 670 | 450 | 450 | 450 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество ликвидированных старовозрастных деревьев | шт | 0 | 480 | 752 | 390 | 380 | 460 | 465 | 400 | 380 | 380 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Количество отформованных старовозрастных, переросших зеленых насаждений | шт | 50 | 45 | 1279 | 496 | 680 | 510 | 440 | 600 | 600 | 600 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество высаженных саженцев | шт | 500 | 500 | 500 | 400 | 550 | 700 | 670 | 450 | 450 | 450 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь содержания цветников | ар | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3.2 | Площадь выкошенных газонов | га | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

Внутренний номер: 202389

Приложение 11

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 5

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» | Всего | 13 205,23 | 0,00 | 0,00 | 13 205,23 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 5 711,20 | 0,00 | 0,00 | 5 711,20 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 752 |
|  |  | 2016 | 3 275,79 | 0,00 | 0,00 | 3 275,79 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 390 |
|  |  | 2017 | 1 065,85 | 0,00 | 0,00 | 1 065,85 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 380 |
|  |  | 2018 | 1 037,22 | 0,00 | 0,00 | 1 037,22 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 460 |
|  |  | 2019 | 1 044,47 | 0,00 | 0,00 | 1 044,47 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 465 |
|  |  | 2020 | 1 070,70 | 0,00 | 0,00 | 1 070,70 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 400 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 052,99 | 0,00 | 0,00 | 1 052,99 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 380 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 052,99 | 0,00 | 0,00 | 1 052,99 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 380 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» | Всего | 2 315,34 | 0,00 | 0,00 | 2 315,34 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 384,50 | 0,00 | 0,00 | 384,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2016 | 382,80 | 0,00 | 0,00 | 382,80 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2017 | 379,59 | 0,00 | 0,00 | 379,59 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2018 | 396,80 | 0,00 | 0,00 | 396,80 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2019 | 367,45 | 0,00 | 0,00 | 367,45 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 404,20 | 0,00 | 0,00 | 404,20 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 399,08 | 0,00 | 0,00 | 399,08 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 399,08 | 0,00 | 0,00 | 399,08 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
| 3. | Задача 3 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» | Всего | 90 444,30 | 0,00 | 0,00 | 90 444,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 18 739,70 | 0,00 | 0,00 | 18 739,70 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2016 | 14 179,81 | 0,00 | 0,00 | 14 179,81 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2017 | 15 493,64 | 0,00 | 0,00 | 15 493,64 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2018 | 14 046,97 | 0,00 | 0,00 | 14 046,97 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2019 | 14 162,06 | 0,00 | 0,00 | 14 162,06 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2020 | 13 822,12 | 0,00 | 0,00 | 13 822,12 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 13 609,23 | 0,00 | 0,00 | 13 609,23 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 13 609,23 | 0,00 | 0,00 | 13 609,23 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 105 964,87 | 0,00 | 0,00 | 105 964,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 24 835,40 | 0,00 | 0,00 | 24 835,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 17 838,40 | 0,00 | 0,00 | 17 838,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 16 939,08 | 0,00 | 0,00 | 16 939,08 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 15 480,99 | 0,00 | 0,00 | 15 480,99 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 15 573,98 | 0,00 | 0,00 | 15 573,98 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 15 297,02 | 0,00 | 0,00 | 15 297,02 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 15 061,30 | 0,00 | 0,00 | 15 061,30 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 15 061,30 | 0,00 | 0,00 | 15 061,30 | 0,00 |  | X | X |

Внутренний номер: 202389

Приложение 12

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование подпрограммы 3 | Создание комфортной среды в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 3 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 146 | 6 | 49 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 1,7 | 0,02 | 4,1 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 28 | 27 | 26 |
|  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 88 937,98 | 5 367,30 | 17 467,91 <*> | 17 625,08 <*> | 9 283,82 <*> | 20 882,93 | 29 749,50 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 113 937,98 | 5 367,30 | 17 467,91 <*> | 17 625,08 <*> | 9 283,82 <*> | 45 882,93 | 29 749,50 | 25 000,00 | 25 000,00 |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 4331,01 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3500 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Внутренний номер: 202389

Приложение 13

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах

массового посещения» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения | шт | 11 | 146 | 6 | 49 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище | га | 0 | 1,7 | 0,02 | 4,1 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 28 | 27 | 26 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта | ед | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество установленных садово-парковых диванов | шт | 0 | 146 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | шт | 11 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество построенных объектов благоустройства | шт | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

Внутренний номер: 202389

Приложение 14

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 « Создание комфортной среды в местах

массового посещения»  муниципальной программы « Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 « Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: | Всего | 4 528,85 | 0,00 | 0,00 | 4 528,85 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 1 143,50 | 0,00 | 0,00 | 1 143,50 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
|  |  | 2016 | 2 216,19 | 0,00 | 0,00 | 2 216,19 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 49 |
|  |  | 2017 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
|  |  | 2018 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 9 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садовопарковых диванов | Всего | 336,30 | 0,00 | 0,00 | 336,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 336,30 | 0,00 | 0,00 | 336,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 1.1.2 | Приобретение и монтаж садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 4 192,55 | 0,00 | 0,00 | 4 192,55 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 1 143,50 | 0,00 | 0,00 | 1 143,50 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
|  |  | 2016 | 1 879,89 | 0,00 | 0,00 | 1 879,89 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 9 |
|  |  | 2017 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
|  |  | 2018 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 9 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
| 2. | Задача 2 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 109 409,13 | 0,00 | 25 000,00 | 84 409,13 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 4 223,80 | 0,00 | 0,00 | 4 223,80 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
|  |  | 2016 | 15 251,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 15 251,72 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 3 |
|  |  | 2017 | 17 318,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 318,70 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 2 |
|  |  | 2018 | 8 421,04 <*> | 0,00 | 0,00 | 8 421,04 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 882,93 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 29 749,50 | 0,00 | 0,00 | 29 749,50 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
| 2.1.1 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Всего | 831,01 | 0,00 | 0,00 | 831,01 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 938,56 <*> | 0,00 | 0,00 | 938,56 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2017 | 831,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 831,01 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2.1.2 | Строительство Почетного воинского захоронения | Всего | 4 033,20 | 0,00 | 0,00 | 4 033,20 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 537,78 | 0,00 | 0,00 | 537,78 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 3 495,42 | 0,00 | 0,00 | 3 495,42 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 77 820,48 | 0,00 | 25 000,00 | 52 820,48 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 3 617,55 | 0,00 | 0,00 | 3 617,55 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 0,02 |
|  |  | 2016 | 3 500,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 4,1 |
|  |  | 2017 | 3 500,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 2,1 |
|  |  | 2018 | 7 000,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 1,1 |
|  |  | 2019 | 45 702,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 702,93 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 0,5 |
|  |  | 2020 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 28 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 27 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 26 |
| 2.1.4 | Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений | Всего | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.5 | Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д переезда по ул.Предзаводской в г.Северске | Всего | 2 793,04 | 0,00 | 0,00 | 2 793,04 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 2 793,04 | 0,00 | 0,00 | 2 793,04 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.6 | Реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске | Всего | 3 967,53 | 0,00 | 0,00 | 3 967,53 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 3 967,53 | 0,00 | 0,00 | 3 967,53 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2.1.7 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | Всего | 13 096,69 | 0,00 | 0,00 | 13 096,69 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 557,17 | 0,00 | 0,00 | 557,17 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 12 539,52 | 0,00 | 0,00 | 12 539,52 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.8 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.9 | Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.10 | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная» до МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева» в г.Северске | Всего | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.11 | Строительство площадки весового контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.12 | Капитальный ремонт фонтана у здания МБУ СМТ | Всего | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.13 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а | Всего | 1 094,09 | 0,00 | 0,00 | 1 094,09 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 434,48 | 0,00 | 0,00 | 434,48 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 479,61 | 0,00 | 0,00 | 479,61 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2.1.14 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | Всего | 4 468,33 | 0,00 | 0,00 | 4 468,33 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 198,44 | 0,00 | 0,00 | 198,44 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 4 269,89 | 0,00 | 0,00 | 4 269,89 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 113 937,98 | 0,00 | 25 000,00 | 88 937,98 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 5 367,30 | 0,00 | 0,00 | 5 367,30 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 17 467,91 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 467,91 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 17 625,08 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 625,08 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 9 283,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 9 283,82 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 882,93 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 29 749,50 | 0,00 | 0,00 | 29 749,50 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | X | X |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3500 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 107,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 831,01 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 3500 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3500 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках « Всего» .

Внутренний номер: 202389

Приложение 15

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов

на внутридворовых территориях» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование подпрограммы 5 | Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 5 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 13,13 | 19,79 | 21,24 | 28,29 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 |
|  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 5 | 1. Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 5 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 63 388,10 | 15 113,41 | 12 042,45 | 17 774,31 | 18 357,93 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 63 388,10 | 15 113,41 | 12 042,45 | 17 774,31 | 18 357,93 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Внутренний номер: 202389

Приложение 16

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок

автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом) | тыс м2 | 1,13 | 13,13 | 19,79 | 21,24 | 28,29 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения | ед | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество актов ввода в эксплуатацию объектов для обновления инфраструктуры внутриквартальных территорий | ед | 3 | 46 | 10 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10 | м2 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3000 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

Внутренний номер: 202389

Приложение 17

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок

автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструктурой, в т.ч.: | Всего | 63 388,10 | 0,00 | 0,00 | 63 388,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 0,00 | 15 113,41 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 0,00 | 12 042,45 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 0,00 | 17 774,31 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 14 |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 0,00 | 18 357,93 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 36 125,02 | 0,00 | 0,00 | 36 125,02 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 13 529,71 | 0,00 | 0,00 | 13 529,71 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 19,79 |
|  |  | 2016 | 3 776,12 | 0,00 | 0,00 | 3 776,12 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 21,24 |
|  |  | 2017 | 12 774,31 | 0,00 | 0,00 | 12 774,31 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,29 |
|  |  | 2018 | 5 944,88 | 0,00 | 0,00 | 5 944,88 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  | 2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
| 1.1.2 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | Всего | 27 263,08 | 0,00 | 0,00 | 27 263,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 1 583,70 | 0,00 | 0,00 | 1 583,70 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2016 | 8 266,33 | 0,00 | 0,00 | 8 266,33 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 6000 |
|  |  | 2017 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 3000 |
|  |  | 2018 | 12 413,05 | 0,00 | 0,00 | 12 413,05 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 8300 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 63 388,10 | 0,00 | 0,00 | 63 388,10 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 0,00 | 15 113,41 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 0,00 | 12 042,45 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 0,00 | 17 774,31 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 0,00 | 18 357,93 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | X | X |

Внутренний номер: 202389

Приложение 18

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» муниципальной

программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование подпрограммы 6 | Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 6 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 6 | Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 6 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |
|  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц |  | 3,2 |  | 2,5 |  | 2,7 |  | 0,6 |  | 0,58 |  | 0,56 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол |  | 580 |  | 851 |  | 920 |  | 960 |  | 990 |  | 1155 | 900 | 900 |  | 900 |  |
|  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 | 280 | 280 |  | 280 |  |
| Задачи подпрограммы 6 | 1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 6 (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 6, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 1 372 411,49 |  | 240 285,23 |  | 219 978,41 |  | 222 196,78 |  | 233 391,69 <*> |  | 237 295,58 <*> |  | 219 332,07 |  | 215 724,16 |  | 215 724,16 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 60 597,10 |  | 597,10 |  | 0,00 |  | 60 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 37 916,39 |  | 3 095,90 |  | 10 637,12 |  | 13 473,67 |  | 2 946,60 |  | 2 946,60 |  | 4 816,50 |  | 2 946,60 |  | 2 946,60 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего: | 1 470 924,98 |  | 243 978,23 |  | 230 615,53 |  | 295 670,45 |  | 236 338,29 <*> |  | 240 242,18 <*> |  | 224 148,57 |  | 218 670,76 |  | 218 670,76 |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 46,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 21,56 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Внутренний номер: 202389

Приложение 19

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов

улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети | проц | 1,4 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 0,6 | 0,58 | 0,56 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Количество отловленных животных без владельцев | гол | 439 | 580 | 851 | 920 | 960 | 990 | 1155 | 900 | 900 | 900 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг | ед | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт | тыс м2 | 15,4 | 34,9 | 18,29 | 30,43 | 6,71 | 7,2 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог | тыс м3 | 14,16 | 14,63 | 13,7 | 4,81 | 12,1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество функционирующих фонтанов | ед | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Объем доставленной воды | м3 | 129,8 | 129,8 | 129,78 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг | ед | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество курируемых контрактов и договоров подряда | усл ед | 600 | 600 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 4 «Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество приобретенной спецтехники и оборудования | ед | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |

Внутренний номер: 202389

Приложение 20

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт
объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов
 улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего | 1 169 620,96 | 60 597,10 | 18 217,59 | 1 090 806,28 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 194 780,01 | 597,10 | 0,00 | 194 182,91 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 13,7 |
|  |  | 2016 | 187 580,21 | 0,00 | 7 690,52 | 179 889,69 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 4,81 |
|  |  | 2017 | 251 210,90 | 60 000,00 | 10 527,07 | 180 683,83 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 12,1 |
|  |  | 2018 | 186 916,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 186 916,96 <*> | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 6 |
|  |  | 2019 | 179 577,60 <*> | 0,00 | 0,00 | 179 577,60 <*> | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
|  |  | 2020 | 169 592,19 | 0,00 | 0,00 | 169 592,19 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 167 131,14 | 0,00 | 0,00 | 167 131,14 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 167 131,14 | 0,00 | 0,00 | 167 131,14 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» | Всего | 97 759,95 | 0,00 | 19 698,80 | 78 061,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 15 986,10 | 0,00 | 3 095,90 | 12 890,20 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,78 |
|  |  | 2016 | 13 508,36 | 0,00 | 2 946,60 | 10 561,76 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
|  |  | 2017 | 13 884,16 | 0,00 | 2 946,60 | 10 937,56 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
|  |  | 2018 | 13 788,39 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 10 841,79 <*> | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
|  |  | 2019 | 24 118,82 | 0,00 | 2 946,60 | 21 172,22 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 16 505,48 | 0,00 | 4 816,50 | 11 688,98 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 14 594,12 | 0,00 | 2 946,60 | 11 647,52 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 14 594,12 | 0,00 | 2 946,60 | 11 647,52 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» | Всего | 200 789,90 | 0,00 | 0,00 | 200 789,90 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МКУ ТЦ | X | X |
|  |  | 2015 | 30 457,95 | 0,00 | 0,00 | 30 457,95 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 600 |
|  |  | 2016 | 29 526,96 | 0,00 | 0,00 | 29 526,96 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2017 | 30 575,39 | 0,00 | 0,00 | 30 575,39 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2018 | 35 632,94 | 0,00 | 0,00 | 35 632,94 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2019 | 36 545,76 | 0,00 | 0,00 | 36 545,76 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2020 | 38 050,90 | 0,00 | 0,00 | 38 050,90 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 36 945,50 | 0,00 | 0,00 | 36 945,50 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 36 945,50 | 0,00 | 0,00 | 36 945,50 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 4. | Задача 4 «Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т.ч.: | Всего | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 754,17 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 754,17 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 4.1.1 | Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству | Всего | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 754,17 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 754,17 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 6 | Всего | 1 470 924,98 | 60 597,10 | 37 916,39 | 1 372 411,49 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 243 978,23 | 597,10 | 3 095,90 | 240 285,23 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 230 615,53 | 0,00 | 10 637,12 | 219 978,41 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 295 670,45 | 60 000,00 | 13 473,67 | 222 196,78 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 236 338,29 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 233 391,69 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 240 242,18 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 237 295,58 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 224 148,57 | 0,00 | 4 816,50 | 219 332,07 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 218 670,76 | 0,00 | 2 946,60 | 215 724,16 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 218 670,76 | 0,00 | 2 946,60 | 215 724,16 | 0,00 |  | X | X |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 15,35 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 31,36 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 21,56 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Внутренний номер: 202389

Приложение 21

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

Приложение 7

к муниципальной программе

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» | Всего | 302 922,33 | 38 890,00 | 70 110,00 | 193 922,33 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 60 000,00 | 13,50 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 3 |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 38 890,00 | 10 110,00 | 45 784,68 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 8 |
|  |  | 2019 | 30 863,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 30 863,01 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: | Всего | 345 664,47 | 160 000,00 | 60 000,00 | 125 664,47 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2019 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,12 |
|  |  | 2020 | 185 664,47 | 80 000,00 | 30 000,00 | 75 664,47 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 6,47 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 176 960,00 | 80 000,00 | 0,00 | 96 960,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 1,6 |
| 2.1.1 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 345 664,47 | 160 000,00 | 60 000,00 | 125 664,47 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2019 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,12 |
|  |  | 2020 | 185 664,47 | 80 000,00 | 30 000,00 | 75 664,47 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 6,47 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 176 960,00 | 80 000,00 | 0,00 | 96 960,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 1,6 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 648 586,80 | 198 890,00 | 130 110,00 | 319 586,80 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 60 000,00 | 13,50 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 3,49 |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 7,69 |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 16,89 |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 38 890,00 | 10 110,00 | 45 784,68 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 26,19 |
|  |  | 2019 | 190 863,01 <*> | 80 000,00 | 30 000,00 | 80 863,01 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 30,31 |
|  |  | 2020 | 185 664,47 | 80 000,00 | 30 000,00 | 75 664,47 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 36,78 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 176 960,00 | 80 000,00 | 0,00 | 96 960,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 42,38 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 43,98 |
| Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» | Всего | 19 245,78 | 0,00 | 0,00 | 19 245,78 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 5 711,20 | 0,00 | 0,00 | 5 711,20 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 752 |
|  |  | 2016 | 3 275,79 | 0,00 | 0,00 | 3 275,79 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 390 |
|  |  | 2017 | 1 065,85 | 0,00 | 0,00 | 1 065,85 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 380 |
|  |  | 2018 | 1 037,22 | 0,00 | 0,00 | 1 037,22 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 460 |
|  |  | 2019 | 1 044,47 | 0,00 | 0,00 | 1 044,47 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 465 |
|  |  | 2020 | 7 111,25 | 0,00 | 0,00 | 7 111,25 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 980 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 7 111,25 | 0,00 | 0,00 | 7 111,25 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 980 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 7 111,25 | 0,00 | 0,00 | 7 111,25 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 980 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» | Всего | 18 072,81 | 0,00 | 0,00 | 18 072,81 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 384,50 | 0,00 | 0,00 | 384,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2016 | 382,80 | 0,00 | 0,00 | 382,80 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2017 | 379,59 | 0,00 | 0,00 | 379,59 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2018 | 396,80 | 0,00 | 0,00 | 396,80 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2019 | 367,45 | 0,00 | 0,00 | 367,45 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 16 161,67 | 0,00 | 0,00 | 16 161,67 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 24,93 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 16 161,67 | 0,00 | 0,00 | 16 161,67 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 24,93 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 16 161,67 | 0,00 | 0,00 | 16 161,67 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 24,93 |
| 3. | Задача 3 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» | Всего | 111 336,24 | 0,00 | 0,00 | 111 336,24 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 18 739,70 | 0,00 | 0,00 | 18 739,70 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2016 | 14 179,81 | 0,00 | 0,00 | 14 179,81 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2017 | 15 493,64 | 0,00 | 0,00 | 15 493,64 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2018 | 14 046,97 | 0,00 | 0,00 | 14 046,97 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2019 | 14 162,06 | 0,00 | 0,00 | 14 162,06 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2020 | 34 714,06 | 0,00 | 0,00 | 34 714,06 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 34 714,06 | 0,00 | 0,00 | 34 714,06 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 34 714,06 | 0,00 | 0,00 | 34 714,06 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 148 654,83 | 0,00 | 0,00 | 148 654,83 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 24 835,40 | 0,00 | 0,00 | 24 835,40 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 3748 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 6271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 500 |
|  |  | 2016 | 17 838,40 | 0,00 | 0,00 | 17 838,40 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 4208 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 5471 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 400 |
|  |  | 2017 | 16 939,08 | 0,00 | 0,00 | 16 939,08 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 4634 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 5998 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 550 |
|  |  | 2018 | 15 480,99 | 0,00 | 0,00 | 15 480,99 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6253 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 6875 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 700 |
|  |  | 2019 | 15 573,98 | 0,00 | 0,00 | 15 573,98 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6449 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 7121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 670 |
|  |  | 2020 | 57 986,98 | 0,00 | 0,00 | 57 986,98 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6549 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 7021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 57 986,98 | 0,00 | 0,00 | 57 986,98 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6629 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 6921 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 57 986,98 | 0,00 | 0,00 | 57 986,98 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6709 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 6821 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: | Всего | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 | 5 822,40 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 1 143,50 | 0,00 | 0,00 | 1 143,50 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
|  |  | 2016 | 2 216,19 | 0,00 | 0,00 | 2 216,19 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 49 |
|  |  | 2017 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
|  |  | 2018 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 9 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 1 293,55 | 0,00 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 293,55 | 0,00 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 293,55 | 0,00 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садовопарковых диванов | Всего | 927,10 | 0,00 | 0,00 | 927,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 336,30 | 0,00 | 0,00 | 336,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 590,80 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 590,80 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 590,80 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
| 1.1.2 | Приобретение и монтаж садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 4 895,30 | 0,00 | 0,00 | 4 895,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 1 143,50 | 0,00 | 0,00 | 1 143,50 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
|  |  | 2016 | 1 879,89 | 0,00 | 0,00 | 1 879,89 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 9 |
|  |  | 2017 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
|  |  | 2018 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 9 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 702,75 | 0,00 | 0,00 | 702,75 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 702,75 | 0,00 | 0,00 | 702,75 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 702,75 | 0,00 | 0,00 | 702,75 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
| 2. | Задача 2 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 331 176,59 | 0,00 | 30 000,00 | 301 176,59 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 4 223,80 | 0,00 | 0,00 | 4 223,80 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
|  |  | 2016 | 15 251,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 15 251,72 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 3 |
|  |  | 2017 | 17 318,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 318,70 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 2 |
|  |  | 2018 | 8 421,04 <*> | 0,00 | 0,00 | 8 421,04 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 882,93 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 251 516,96 | 0,00 | 5 000,00 | 246 516,96 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 3 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
| 2.1.1 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Всего | 831,01 | 0,00 | 0,00 | 831,01 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 938,56 <*> | 0,00 | 0,00 | 938,56 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2017 | 831,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 831,01 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2.1.2 | Строительство Почетного воинского захоронения | Всего | 4 033,20 | 0,00 | 0,00 | 4 033,20 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 537,78 | 0,00 | 0,00 | 537,78 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 3 495,42 | 0,00 | 0,00 | 3 495,42 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 83 820,48 | 0,00 | 30 000,00 | 53 820,48 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 3 617,55 | 0,00 | 0,00 | 3 617,55 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 0,02 |
|  |  | 2016 | 3 500,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 4,1 |
|  |  | 2017 | 3 500,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 2,1 |
|  |  | 2018 | 7 000,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 1,1 |
|  |  | 2019 | 45 702,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 702,93 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 0,5 |
|  |  | 2020 | 31 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 28 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 27 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 26 |
| 2.1.4 | Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений | Всего | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.5 | Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д переезда по ул.Предзаводской в г.Северске | Всего | 2 793,04 | 0,00 | 0,00 | 2 793,04 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 2 793,04 | 0,00 | 0,00 | 2 793,04 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.6 | Реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске | Всего | 3 967,53 | 0,00 | 0,00 | 3 967,53 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 3 967,53 | 0,00 | 0,00 | 3 967,53 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2.1.7 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | Всего | 13 096,69 | 0,00 | 0,00 | 13 096,69 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 557,17 | 0,00 | 0,00 | 557,17 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 12 539,52 | 0,00 | 0,00 | 12 539,52 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.8 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | Всего | 55 967,37 | 0,00 | 0,00 | 55 967,37 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 55 967,37 | 0,00 | 0,00 | 55 967,37 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.9 | Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда | Всего | 158 150,00 | 0,00 | 0,00 | 158 150,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 158 150,00 | 0,00 | 0,00 | 158 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.10 | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная» до МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» в г.Северске | Всего | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.11 | Строительство площадки весового контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь | Всего | 1 650,09 | 0,00 | 0,00 | 1 650,09 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 1 650,09 | 0,00 | 0,00 | 1 650,09 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.12 | Капитальный ремонт фонтана у здания МБУ СМТ | Всего | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.13 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская,10а | Всего | 1 094,09 | 0,00 | 0,00 | 1 094,09 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 434,48 | 0,00 | 0,00 | 434,48 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 479,61 | 0,00 | 0,00 | 479,61 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2.1.14 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | Всего | 4 468,33 | 0,00 | 0,00 | 4 468,33 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 198,44 | 0,00 | 0,00 | 198,44 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 4 269,89 | 0,00 | 0,00 | 4 269,89 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 336 998,99 | 0,00 | 30 000,00 | 306 998,99 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 5 367,30 | 0,00 | 0,00 | 5 367,30 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 17 467,91 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 467,91 <*> | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 4,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 3 |
|  |  | 2017 | 17 625,08 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 625,08 <*> | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 2,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 2 |
|  |  | 2018 | 9 283,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 9 283,82 <*> | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 882,93 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 252 810,51 | 0,00 | 5 000,00 | 247 810,51 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 3 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 26 293,55 | 0,00 | 0,00 | 26 293,55 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 26 293,55 | 0,00 | 0,00 | 26 293,55 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
| Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием, в т.ч.: | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |  | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 3 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |  | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |  | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 1 |
| 1.1.1 | Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |  | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 3 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |  | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |  | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |  | 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц | 24,7 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |  | 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц | 26,19 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |  | 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц | 26,43 |
| Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструктурой, в т.ч.: | Всего | 104 475,99 | 0,00 | 0,00 | 104 475,99 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 0,00 | 15 113,41 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 0,00 | 12 042,45 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 0,00 | 17 774,31 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 14 |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 0,00 | 18 357,93 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 41 137,89 | 0,00 | 0,00 | 41 137,89 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 10 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 41 137,89 | 0,00 | 0,00 | 41 137,89 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 10 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 41 137,89 | 0,00 | 0,00 | 41 137,89 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 10 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 77 212,91 | 0,00 | 0,00 | 77 212,91 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 13 529,71 | 0,00 | 0,00 | 13 529,71 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 19,79 |
|  |  | 2016 | 3 776,12 | 0,00 | 0,00 | 3 776,12 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 21,24 |
|  |  | 2017 | 12 774,31 | 0,00 | 0,00 | 12 774,31 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,29 |
|  |  | 2018 | 5 944,88 | 0,00 | 0,00 | 5 944,88 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  | 2020 | 41 137,89 | 0,00 | 0,00 | 41 137,89 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 49,53 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 41 137,89 | 0,00 | 0,00 | 41 137,89 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 70,15 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 41 137,89 | 0,00 | 0,00 | 41 137,89 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 90,77 |
| 1.1.2 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | Всего | 27 263,08 | 0,00 | 0,00 | 27 263,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 1 583,70 | 0,00 | 0,00 | 1 583,70 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2016 | 8 266,33 | 0,00 | 0,00 | 8 266,33 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 6000 |
|  |  | 2017 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 3000 |
|  |  | 2018 | 12 413,05 | 0,00 | 0,00 | 12 413,05 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 8300 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 104 475,99 | 0,00 | 0,00 | 104 475,99 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 0,00 | 15 113,41 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 19,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 0,00 | 12 042,45 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 21,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 0,00 | 17 774,31 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 14 |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 0,00 | 18 357,93 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 41 137,89 | 0,00 | 0,00 | 41 137,89 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 49,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 8 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 41 137,89 | 0,00 | 0,00 | 41 137,89 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 70,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 10 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 41 137,89 | 0,00 | 0,00 | 41 137,89 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 90,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 10 |
| Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего | 1 214 673,09 | 60 597,10 | 18 217,59 | 1 135 858,40 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 194 780,01 | 597,10 | 0,00 | 194 182,91 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 13,7 |
|  |  | 2016 | 187 580,21 | 0,00 | 7 690,52 | 179 889,69 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 4,81 |
|  |  | 2017 | 251 210,90 | 60 000,00 | 10 527,07 | 180 683,83 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 12,1 |
|  |  | 2018 | 186 916,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 186 916,96 <*> | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 6 |
|  |  | 2019 | 179 577,60 <*> | 0,00 | 0,00 | 179 577,60 <*> | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
|  |  | 2020 | 214 644,32 | 0,00 | 0,00 | 214 644,32 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 214 644,32 | 0,00 | 0,00 | 214 644,32 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 214 644,32 | 0,00 | 0,00 | 214 644,32 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» | Всего | 99 882,70 | 0,00 | 17 828,90 | 82 053,80 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 15 986,10 | 0,00 | 3 095,90 | 12 890,20 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,78 |
|  |  | 2016 | 13 508,36 | 0,00 | 2 946,60 | 10 561,76 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
|  |  | 2017 | 13 884,16 | 0,00 | 2 946,60 | 10 937,56 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
|  |  | 2018 | 13 788,39 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 10 841,79 <*> | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
|  |  | 2019 | 24 118,82 | 0,00 | 2 946,60 | 21 172,22 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 18 628,23 | 0,00 | 2 946,60 | 15 681,63 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 18 628,23 | 0,00 | 2 946,60 | 15 681,63 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 18 628,23 | 0,00 | 2 946,60 | 15 681,63 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» | Всего | 200 789,90 | 0,00 | 0,00 | 200 789,90 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МКУ ТЦ | X | X |
|  |  | 2015 | 30 457,95 | 0,00 | 0,00 | 30 457,95 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 600 |
|  |  | 2016 | 29 526,96 | 0,00 | 0,00 | 29 526,96 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2017 | 30 575,39 | 0,00 | 0,00 | 30 575,39 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2018 | 35 632,94 | 0,00 | 0,00 | 35 632,94 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2019 | 36 545,76 | 0,00 | 0,00 | 36 545,76 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2020 | 38 050,90 | 0,00 | 0,00 | 38 050,90 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 38 050,90 | 0,00 | 0,00 | 38 050,90 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 38 050,90 | 0,00 | 0,00 | 38 050,90 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 4. | Задача 4 «Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т.ч.: | Всего | 7 754,17 | 0,00 | 0,00 | 7 754,17 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 754,17 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
| 4.1.1 | Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству | Всего | 7 754,17 | 0,00 | 0,00 | 7 754,17 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 754,17 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
|  | Итого по подпрограмме 6 | Всего | 1 523 099,86 | 60 597,10 | 36 046,49 | 1 426 456,27 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 243 978,23 | 597,10 | 3 095,90 | 240 285,23 | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 851 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2016 | 230 615,53 | 0,00 | 10 637,12 | 219 978,41 | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 2,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2017 | 295 670,45 | 60 000,00 | 13 473,67 | 222 196,78 | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2018 | 236 338,29 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 233 391,69 <*> | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2019 | 240 242,18 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 237 295,58 <*> | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2020 | 276 323,45 | 0,00 | 2 946,60 | 273 376,85 | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 276 323,45 | 0,00 | 2 946,60 | 273 376,85 | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 276 323,45 | 0,00 | 2 946,60 | 273 376,85 | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности УЖКХ ТиС» подпрограммы 7 | Всего | 171 707,84 | 235,20 | 295,00 | 171 177,64 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 26 608,71 | 0,00 | 52,00 | 26 556,71 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 26 477,79 | 0,00 | 46,90 | 26 430,89 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 26 239,41 | 0,00 | 46,90 | 26 192,51 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 29 460,72 | 0,00 | 49,40 | 29 411,32 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 30 985,99 <*> | 235,20 | 50,40 | 30 700,39 <*> | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 31 958,50 | 0,00 | 49,40 | 31 909,10 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 31 958,50 | 0,00 | 49,40 | 31 909,10 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 31 958,50 | 0,00 | 49,40 | 31 909,10 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 7 | Всего | 127 528,08 | 123,80 | 0,00 | 127 404,28 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 18 987,80 | 0,00 | 0,00 | 18 987,80 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2016 | 19 448,17 | 0,00 | 0,00 | 19 448,17 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2017 | 19 265,44 | 0,00 | 0,00 | 19 265,44 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2018 | 21 163,54 | 0,00 | 0,00 | 21 163,54 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2019 | 23 341,50 | 123,80 | 0,00 | 23 217,70 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2020 | 25 321,63 | 0,00 | 0,00 | 25 321,63 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 321,63 | 0,00 | 0,00 | 25 321,63 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 321,63 | 0,00 | 0,00 | 25 321,63 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | Всего | 299 235,92 | 359,00 | 295,00 | 298 581,92 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 45 596,51 | 0,00 | 52,00 | 45 544,51 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2016 | 45 925,96 | 0,00 | 46,90 | 45 879,06 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2017 | 45 504,85 | 0,00 | 46,90 | 45 457,95 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 50 624,26 | 0,00 | 49,40 | 50 574,86 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 54 327,49 <*> | 359,00 | 50,40 | 53 918,09 <*> | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2020 | 57 280,13 | 0,00 | 49,40 | 57 230,73 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 57 280,13 | 0,00 | 49,40 | 57 230,73 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 57 280,13 | 0,00 | 49,40 | 57 230,73 | 0,00 |  | Х | Х |
| Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» подпрограммы 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Всего | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2020 | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км;^тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км;^тыс м | 516051,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 2000 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 237 892,01 | 0,00 | 0,00 | 237 892,01 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км;^тыс м | 3605824,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км;^тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 2000 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 285 094,83 | 0,00 | 0,00 | 285 094,83 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км;^тыс м | 3605824,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км;^тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 2000 |
|  | Итого по подпрограмме 8 | Всего | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2020 | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |  | 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц | 71,6 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 237 892,01 | 0,00 | 0,00 | 237 892,01 | 0,00 |  | 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц | 71,6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 285 094,83 | 0,00 | 0,00 | 285 094,83 | 0,00 |  | 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц | 71,6 |
|  | Итого по Программе | Всего | 3 109 292,45 | 259 846,10 | 196 451,49 | 2 652 994,86 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 395 405,51 | 597,10 | 63 147,90 | 331 660,51 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 88,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 27,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 24,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 50 |
|  |  | 2016 | 337 789,29 <*> | 0,00 | 10 684,02 | 327 105,27 <*> | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 86,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 9,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 26,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 50 |
|  |  | 2017 | 503 171,64 <*> | 60 000,00 | 13 520,57 | 429 651,07 <*> | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 77,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 26,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
|  |  | 2018 | 424 869,97 <*> | 38 890,00 | 13 106,00 | 372 873,97 <*> | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 72,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 8,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
|  |  | 2019 | 546 939,59 <*> | 80 359,00 | 57 997,00 | 408 583,59 <*> | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 68,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 6,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
|  |  | 2020 | 916 789,03 | 80 000,00 | 37 996,00 | 798 793,03 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 64,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 13,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 1031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 873 874,01 | 80 000,00 | 2 996,00 | 790 878,01 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 57,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 12,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 1031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 794 116,83 | 0,00 | 2 996,00 | 791 120,83 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 57,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 12,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 1031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |

------------------------------

<*> Потребность включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3 607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6 226,78 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3 546,71 тыс. руб;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 2 291,54 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Внутренний номер: 202389

Приложение 22

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ _________

Приложение 8

к муниципальной программе

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование подпрограммы 8 | Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 8 | 2020 год |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 8 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 8 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 8 | Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 8 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 8 | 1. Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 8 (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 8, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 45 585,60 | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 45 585,60 | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8

Согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа относятся к вопросам местного значения городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области.

В настоящее время (по состоянию на 2019 год) на территории ЗАТО Северск осуществляется перевозка пассажиров и багажа по 21 регулярному автобусному маршруту:

1) Муниципальным казенным пассажирским транспортным предприятием ЗАТО Северск (далее - МК ПТП ЗАТО Северск) по 16 социально значимым маршрутам (10 городским, 6 пригородным);

2) частными перевозчиками (индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами) по 5 городским маршрутам.

Количество подвижного состава, работающего по регулярным маршрутам на территории г.Северска, составляет 84 единицы, в том числе:

1) по социально значимым  маршрутам – 20 транспортных средств (МК ПТП ЗАТО Северск);

2) по городским – 64 транспортных средства частных перевозчиков.

На всем общественном транспорте предусмотрена перевозка льготной категории граждан, пользующейся единым социальным проездным билетом.

Федеральный закон от 13 июля 2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 № 220-ФЗ) регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - регулярные перевозки), в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.

Федеральный закон от 13 июля 2015 № 220-ФЗ отменяет тарифное регулирование перевозок, которые не финансируются из бюджета.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения установлен вид регулярных перевозок по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск – регулярные перевозки по регулируемым тарифам, финансируемые из бюджета ЗАТО Северск.

Для обеспечения транспортного обслуживания населения Администрация ЗАТО Северск привлекает частных перевозчиков. На рынке транспортных услуг их доля составляет 77 % от общего объема выполненных плановых рейсов  по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск.

Привлечение перевозчиков в целях предоставления транспортных услуг осуществляется на конкурсной основе.

На основании части 9 статьи 39 Федерального закона от 13 июля 2015 № 220-ФЗ в 2020 году планируется проведение мероприятий по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015
№ 220-ФЗ.

Согласно пункту 8 статьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 № 220-ФЗ муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств необходимых для исполнения соответствующего контракта.

В случае принятия решения об организации регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам потребуется проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Решение об изменении вида регулярных перевозок принимается комиссией по формированию маршрутной сети автомобильного общественного транспорта в границах ЗАТО Северск с внесением соответствующих изменений в реестр регулярных муниципальных маршрутов ЗАТО Северск.

В связи с этим необходимо предусмотреть в рамках подпрограммы финансирование изготовления бланков свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по регулярным маршрутам и карт маршрутов регулярных перевозок, формы которых утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации.

Для обеспечения контроля за выполнением рейсов, предусмотренных расписанием движения автобусов по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск,  все транспортные средства, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в границах ЗАТО Северск, оснащены бортовыми навигационными терминалами на базе системы ГЛОНАСС.

Контроль за работой общественного транспорта осуществляется группой диспетчерского контроля и навигационного сопровождения Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Технический центр» (далее - МКУ ТЦ) посредством действующего программного комплекса АСУ «ТрансНавигация» и двух диспетчерских пунктов, расположенных на центральных улицах г.Северска (на остановочных пунктах «маг.Руслан» и «ул.Солнечная»).

В ходе ежедневных проверок, проводимых специалистами МКУ ТЦ в 2019 году, выявлено, что из 309148 рейсов, предусмотренных расписанием движения, выполнен 303331 рейс, соответственно выявлено невыполнение 5817 рейсов.  Выявленные нарушения утвержденного расписания движения, особенно в вечернее время и в выходные (праздничные) дни, указывают на нарушения в работе частных перевозчиков и МК ПТП.

Для улучшения качества пассажирских перевозок необходимо установить новые требования к подвижному составу, используемому в работе по муниципальным маршрутам (пассажировместимости, сроку эксплуатации, экологическому классу, комфортности), а также неукоснительное их соблюдение путем включения соответствующих требований в договоры на перевозку.

Необходимость реализации настоящей подпрограммы связана с повышением качества и доступности услуг транспортного комплекса для населения и устойчивости транспортной системы в целом, а также изменением в Российском законодательстве.

Индивидуальные предприниматели и организации могут участвовать в реализации муниципальной подпрограммы на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 8, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью подпрограммы 8 является формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок.

Достижение цели обеспечивается путем проведения мероприятий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск. Реализация данной подпрограммы позволит повысить качество обслуживания пассажиров.

Сроки реализации подпрограммы 8: 2020 год. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 8 представлены в таблице 1.

|  |  | СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск | проц | - | 70 | 70 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» подпрограммы 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск | км | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежекар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск | км | - | 1057595,2 | 1058818,3 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 8 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 8 планируется реализация Ведомственной целевой программы «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

### Ресурсное обеспечение подпрограммы 8 представлено в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 8 «Транспортное обслуживание населения 
в границах ЗАТО Северск» муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» подпрограммы 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Всего | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2020 | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 1 058 818,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 8 | Всего | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

Внутренний номер: 202389