Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Формирование современной городской среды ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cрок реализации Программы | 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территории г.Северска |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 27,3 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
|  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 39,4 | 44,5 | 51,17 | 51,17 | 51,17 | 51,17 |
|  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 156 144,27 | 3 493,71 | 880,47 | 150 222,95 | 773,57 | 773,57 |
|  | Местный бюджет | 7 531,56 | 3 493,71 | 880,47 | 2 177,38 | 490,00 | 490,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 185 884,69 | 41 853,04 | 67 409,09 | 25 536,70 | 25 542,93 | 25 542,93 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 109 262,12 | 41 853,04 | 67 409,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 26 375,45 | 8 596,84 | 2 084,81 | 5 230,42 | 5 231,69 | 5 231,69 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 10 681,66 | 8 596,84 | 2 084,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 88,30 | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 127 563,64 | 54 031,89 | 70 374,37 | 2 177,38 | 490,00 | 490,00 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом | проц | 19,5 | 27,3 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом | проц | 38 | 39,4 | 44,5 | 51,17 | 51,17 | 51,17 | 51,17 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню | проц | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года | ед | 15 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Площадь отремонтированных дворовых проездов | тыс м2 | 0 | 17,65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | ед | 9 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом | га | 28,7 | 37,4 | 65,2 | 75 | 75 | 75 | 75 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании | проц | 0 | 0 | 32 | 35 | 30 | 30 | 30 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 | Отсутствуют |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» | Всего | 106 817,90 | 92 201,75 | 7 187,36 | 7 278,59 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2018 | 33 286,15 | 24 792,66 | 5 102,55 | 3 390,94 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 730,27 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 2 177,38 | 0,00 | 0,00 | 2 177,38 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 127 563,64 | 109 262,12 | 10 681,66 | 7 531,56 | 88,30 |  |
|  |  | 2018 | 54 031,89 | 41 853,04 | 8 596,84 | 3 493,71 | 88,30 |  |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 2 177,38 | 0,00 | 0,00 | 2 177,38 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  |

Приложение 4

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск

по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» |  | Всего | 127 475,34 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 20 853,59 | 105 979,85 |
|  |  | 2018 | 53 943,59 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 20 853,59 | 32 448,10 |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 374,37 |
|  |  | 2020 | 2 177,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177,38 |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | 20 657,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 657,44 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 20 657,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 657,44 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: | Всего | 20 657,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 657,44 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 20 657,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 657,44 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 10 733,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 733,67 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 10 733,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 733,67 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Установка скамеек и урн | Всего | 1 019,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,78 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 019,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,78 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Ремонт освещения | Всего | 163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,58 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,58 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 6 788,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 788,18 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 6 788,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 788,18 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Озеленение | Всего | 553,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,91 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 553,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,91 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Ремонт тротуаров | Всего | 814,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,19 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 814,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,19 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Устройство ограждений | Всего | 584,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,13 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 584,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,13 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» | Всего | 106 824,11 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 196,15 | 105 785,40 |
|  |  | 2018 | 33 286,15 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 196,15 | 32 448,10 |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 374,37 |
|  |  | 2020 | 2 177,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177,38 |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: | Всего | 103 172,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103172,64 |
|  |  | 2018 | 31 478,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 478,48 |
|  |  | 2019 | 70 224,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 224,17 |
|  |  | 2020 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2.1.1 | Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка | Всего | 31 620,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 620,41 |
|  |  | 2018 | 11 656,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 656,68 |
|  |  | 2019 | 18 493,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 493,73 |
|  |  | 2020 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2.1.2 | Устройство пляжа на берегу р.Томи | Всего | 2 365,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365,81 |
|  |  | 2018 | 2 365,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365,81 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 1 156,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,39 |
|  |  | 2018 | 1 156,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,39 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | Всего | 15 371,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 371,12 |
|  |  | 2018 | 10 119,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 119,45 |
|  |  | 2019 | 5 251,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251,68 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Благоустройство сквера по ул.Свердлова в г.Северске Томской области | Всего | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,52 |
|  |  | 2018 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,52 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Благоустройство прилегающих территорий на пл. им.В.И.Ленина в г.Северске | Всего | 5 946,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946,63 |
|  |  | 2018 | 5 946,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946,63 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Всего | 12 334,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 334,25 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 12 334,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 334,25 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Благоустройство общественной территории у здания МАУ «ГДК» по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39 | Всего | 8 051,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 051,11 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 8 051,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 051,11 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь | Всего | 5 910,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910,49 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 5 910,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910,49 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Благоустройство территории по ул.Калинина, 123 | Всего | 1 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,80 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,80 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Благоустройство территории перед СК «Олимпия» | Всего | 4 366,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366,22 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 4 366,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366,22 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 7 220,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 220,97 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 7 220,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 220,97 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Благоустройство микрорайона № 10 г.Северска | Всего | 7 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 142,92 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 7 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 142,92 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Благоустройство пешеходной зоны (с рекультивацией газонов) на участке просп.Коммунистического от ул.Комсомольской до площади им.В.И.Ленина | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.16 | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.17 | Благоустройство территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.18 | Устройство детской игровой и комплексной спортивной площадок в мкр.Иглаково | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в т.ч.: | Всего | 3 645,25 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 196,15 | 2 807,20 |
|  |  | 2018 | 1 807,67 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 196,15 | 969,62 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,20 |
|  |  | 2020 | 1 687,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687,38 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 838,05 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 196,15 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 838,05 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 196,15 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 2 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807,20 |
|  |  | 2018 | 969,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,62 |
|  |  | 2019 | 150,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,50 |
|  |  | 2020 | 1 687,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687,38 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 17,65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Местный бюджет | 102,77 | 102,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 17 060,38 | 17 060,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 3 494,29 | 3 494,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 88,30 | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 20 745,74 | 20 745,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года | ед | 15 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Площадь отремонтированных дворовых проездов | тыс м2 | 0 | 17,65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | ед | 9 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях | ед | 45 | 126 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Количество объектов, на которых выполнены работы из минимального перечня | ед | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню | проц | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

Приложение 7

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: | Всего | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 26 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 10 733,67 | 8 864,83 | 1 815,69 | 53,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 10 733,67 | 8 864,83 | 1 815,69 | 53,15 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 12 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
| 1.1.2 | Установка скамеек и урн | Всего | 1 019,78 | 842,18 | 172,50 | 5,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 1 019,78 | 842,18 | 172,50 | 5,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 66/67 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
| 1.1.3 | Ремонт освещения | Всего | 163,58 | 135,09 | 27,67 | 0,82 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 163,58 | 135,09 | 27,67 | 0,82 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
| 1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 6 856,75 | 5 606,02 | 1 148,22 | 33,94 | 68,57 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 6 856,75 | 5 606,02 | 1 148,22 | 33,94 | 68,57 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 116 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
| 1.1.5 | Озеленение | Всего | 559,51 | 457,45 | 93,69 | 2,77 | 5,60 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 559,51 | 457,45 | 93,69 | 2,77 | 5,60 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 410 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
| 1.1.6 | Ремонт тротуаров | Всего | 822,42 | 672,41 | 137,71 | 4,07 | 8,23 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 822,42 | 672,41 | 137,71 | 4,07 | 8,23 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 350 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
| 1.1.7 | Устройство ограждений | Всего | 590,03 | 482,40 | 98,81 | 2,92 | 5,90 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 590,03 | 482,40 | 98,81 | 2,92 | 5,90 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 437 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 7

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: | Всего | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 26 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 10 733,67 | 8 864,83 | 1 815,69 | 53,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 10 733,67 | 8 864,83 | 1 815,69 | 53,15 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 12 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
| 1.1.2 | Установка скамеек и урн | Всего | 1 019,78 | 842,18 | 172,50 | 5,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 1 019,78 | 842,18 | 172,50 | 5,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 66/67 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
| 1.1.3 | Ремонт освещения | Всего | 163,58 | 135,09 | 27,67 | 0,82 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 163,58 | 135,09 | 27,67 | 0,82 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
| 1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 6 856,75 | 5 606,02 | 1 148,22 | 33,94 | 68,57 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 6 856,75 | 5 606,02 | 1 148,22 | 33,94 | 68,57 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 116 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
| 1.1.5 | Озеленение | Всего | 559,51 | 457,45 | 93,69 | 2,77 | 5,60 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 559,51 | 457,45 | 93,69 | 2,77 | 5,60 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 410 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
| 1.1.6 | Ремонт тротуаров | Всего | 822,42 | 672,41 | 137,71 | 4,07 | 8,23 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 822,42 | 672,41 | 137,71 | 4,07 | 8,23 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 350 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
| 1.1.7 | Устройство ограждений | Всего | 590,03 | 482,40 | 98,81 | 2,92 | 5,90 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 590,03 | 482,40 | 98,81 | 2,92 | 5,90 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 437 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 9

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом | га | 28,7 | 37,4 | 65,2 | 75 | 75 | 75 | 75 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании | проц | 0 | 0 | 32 | 35 | 30 | 30 | 30 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом) | проц | 14 | 19 | 22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение рейтингового голосования | ед | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

Приложение 10

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: | Всего | 103 172,64 | 91 915,01 | 7 128,63 | 4 129,01 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 31 478,48 | 24 505,92 | 5 043,82 | 1 928,74 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 22 |
|  |  | 2019 | 70 224,17 | 67 409,09 | 2 084,81 | 730,27 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 51,22 |
|  |  | 2020 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 51,22 |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 51,22 |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 51,22 |
| 1.1.1 | Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка | Всего | 31 620,41 | 26 687,06 | 2 386,73 | 2 546,62 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 11 656,68 | 8 837,83 | 1 834,69 | 984,16 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 4 |
|  |  | 2019 | 18 493,73 | 17 849,22 | 552,04 | 92,47 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.2 | Устройство пляжа на берегу р.Томи | Всего | 2 365,81 | 1 953,85 | 400,19 | 11,77 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 2 365,81 | 1 953,85 | 400,19 | 11,77 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.3 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 1 156,39 | 953,54 | 195,31 | 7,54 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 1 156,39 | 953,54 | 195,31 | 7,54 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.4 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | Всего | 15 371,12 | 13 282,61 | 1 846,56 | 241,95 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 10 119,45 | 8 256,66 | 1 691,12 | 171,67 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 5 251,68 | 5 025,96 | 155,44 | 70,28 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.5 | Благоустройство сквера по ул.Свердлова в г.Северске Томской области | Всего | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.6 | Благоустройство прилегающих территорий на пл. им.В.И.Ленина в г.Северске | Всего | 5 946,63 | 4 504,04 | 922,51 | 520,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 5 946,63 | 4 504,04 | 922,51 | 520,08 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 1.1.8 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Всего | 12 334,25 | 11 579,33 | 358,12 | 396,80 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 12 334,25 | 11 579,33 | 358,12 | 396,80 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.9 | Благоустройство общественной территории у здания МАУ «ГДК» по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39 | Всего | 8 051,11 | 7 770,53 | 240,33 | 40,26 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 8 051,11 | 7 770,53 | 240,33 | 40,26 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.10 | Благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь | Всего | 5 910,49 | 5 704,51 | 176,43 | 29,55 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 5 910,49 | 5 704,51 | 176,43 | 29,55 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.11 | Благоустройство территории по ул.Калинина, 123 | Всего | 1 452,80 | 1 402,17 | 43,37 | 7,26 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 452,80 | 1 402,17 | 43,37 | 7,26 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.12 | Благоустройство территории перед СК «Олимпия» | Всего | 4 366,22 | 4 214,05 | 130,33 | 21,83 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 4 366,22 | 4 214,05 | 130,33 | 21,83 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.13 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 7 220,97 | 6 969,32 | 215,55 | 36,10 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 7 220,97 | 6 969,32 | 215,55 | 36,10 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.14 | Благоустройство микрорайона № 10 г.Северска | Всего | 7 142,92 | 6 893,99 | 213,22 | 35,71 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 7 142,92 | 6 893,99 | 213,22 | 35,71 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.15 | Благоустройство пешеходной зоны (с рекультивацией газонов) на участке просп.Коммунистического от ул.Комсомольской до площади им.В.И.Ленина | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.16 | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.17 | Благоустройство территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.18 | Устройство детской игровой и комплексной спортивной площадок в мкр.Иглаково | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в т.ч.: | Всего | 3 645,25 | 286,74 | 58,73 | 3 299,78 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2018 | 1 807,67 | 286,74 | 58,73 | 1 462,20 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 1 687,38 | 0,00 | 0,00 | 1 687,38 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 838,05 | 0,00 | 0,00 | 838,05 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 838,05 | 0,00 | 0,00 | 838,05 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 2 807,20 | 286,74 | 58,73 | 2 461,73 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 969,62 | 286,74 | 58,73 | 624,15 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 16 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 8 |
|  |  | 2020 | 1 687,38 | 0,00 | 0,00 | 1 687,38 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 106 817,90 | 92 201,75 | 7 187,36 | 7 428,79 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 33 286,15 | 24 792,66 | 5 102,55 | 3 390,94 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 2 177,38 | 0,00 | 0,00 | 2 177,38 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 11

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _________ № _____________

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

на 2018-2022 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: | Всего | 86 249,39 | 70 728,53 | 14 486,58 | 945,98 | 88,30 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 26 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 21 824,55 | 17 885,23 | 3 663,25 | 276,07 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 30 |
|  |  | 2021 | 21 839,55 | 17 891,46 | 3 664,52 | 283,57 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 40 |
|  |  | 2022 | 21 839,55 | 17 891,46 | 3 664,52 | 283,57 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 40 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 55 158,80 | 45 553,32 | 9 330,20 | 275,28 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 10 733,67 | 8 864,83 | 1 815,69 | 53,15 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 12 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 13 741,71 | 11 348,59 | 2 324,41 | 68,71 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  | 2021 | 15 341,71 | 12 669,95 | 2 595,05 | 76,71 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  | 2022 | 15 341,71 | 12 669,95 | 2 595,05 | 76,71 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
| 1.1.2 | Установка скамеек и урн | Всего | 3 049,70 | 2 518,61 | 515,85 | 15,24 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 1 019,78 | 842,18 | 172,50 | 5,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 66/67 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 676,64 | 558,81 | 114,45 | 3,38 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 40/41 |
|  |  | 2021 | 676,64 | 558,81 | 114,45 | 3,38 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 40/41 |
|  |  | 2022 | 676,64 | 558,81 | 114,45 | 3,38 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 40/41 |
| 1.1.3 | Ремонт освещения | Всего | 263,58 | 217,67 | 44,59 | 1,32 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 163,58 | 135,09 | 27,67 | 0,82 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 100,00 | 82,58 | 16,92 | 0,50 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
| 1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 23 666,95 | 19 060,72 | 3 903,99 | 633,67 | 68,57 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 6 856,75 | 5 606,02 | 1 148,22 | 33,94 | 68,57 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 116 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 6 593,40 | 5 306,60 | 1 086,89 | 199,91 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 102 |
|  |  | 2021 | 5 108,40 | 4 074,05 | 834,44 | 199,91 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 78 |
|  |  | 2022 | 5 108,40 | 4 074,05 | 834,44 | 199,91 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 78 |
| 1.1.5 | Озеленение | Всего | 856,51 | 702,70 | 143,94 | 4,27 | 5,60 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 559,51 | 457,45 | 93,69 | 2,77 | 5,60 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 410 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 99,00 | 81,75 | 16,75 | 0,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 125 |
|  |  | 2021 | 99,00 | 81,75 | 16,75 | 0,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 125 |
|  |  | 2022 | 99,00 | 81,75 | 16,75 | 0,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 125 |
| 1.1.6 | Ремонт тротуаров | Всего | 1 772,82 | 1 457,30 | 298,48 | 8,81 | 8,23 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 822,42 | 672,41 | 137,71 | 4,07 | 8,23 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 350 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 316,80 | 261,63 | 53,59 | 1,58 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 310 |
|  |  | 2021 | 316,80 | 261,63 | 53,59 | 1,58 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 310 |
|  |  | 2022 | 316,80 | 261,63 | 53,59 | 1,58 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 310 |
| 1.1.7 | Устройство ограждений | Всего | 1 481,03 | 1 218,21 | 249,53 | 7,39 | 5,90 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 590,03 | 482,40 | 98,81 | 2,92 | 5,90 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 437 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2020 | 297,00 | 245,27 | 50,24 | 1,49 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 250 |
|  |  | 2021 | 297,00 | 245,27 | 50,24 | 1,49 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 250 |
|  |  | 2022 | 297,00 | 245,27 | 50,24 | 1,49 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 250 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 86 249,39 | 70 728,53 | 14 486,58 | 945,98 | 88,30 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 22 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 21 824,55 | 17 885,23 | 3 663,25 | 276,07 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 15 |
|  |  | 2021 | 21 839,55 | 17 891,46 | 3 664,52 | 283,57 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 15 |
|  |  | 2022 | 21 839,55 | 17 891,46 | 3 664,52 | 283,57 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 15 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: | Всего | 278 598,06 | 114 869,42 | 11 830,14 | 151 898,50 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 31 478,48 | 24 505,92 | 5 043,82 | 1 928,74 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 22 |
|  |  | 2019 | 70 224,17 | 67 409,09 | 2 084,81 | 730,27 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 51,22 |
|  |  | 2020 | 157 478,14 | 7 651,47 | 1 567,17 | 148 259,50 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 63,41 |
|  |  | 2021 | 9 708,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 65,85 |
|  |  | 2022 | 9 708,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 68,29 |
| 1.1.1 | Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка | Всего | 59 426,33 | 49 641,46 | 7 088,24 | 2 696,63 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 11 656,68 | 8 837,83 | 1 834,69 | 984,16 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 4 |
|  |  | 2019 | 18 493,73 | 17 849,22 | 552,04 | 92,47 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 9 858,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 640,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 9 708,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 9 708,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 1.1.2 | Устройство пляжа на берегу р.Томи | Всего | 2 365,81 | 1 953,85 | 400,19 | 11,77 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 2 365,81 | 1 953,85 | 400,19 | 11,77 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.3 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 1 156,39 | 953,54 | 195,31 | 7,54 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 1 156,39 | 953,54 | 195,31 | 7,54 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.4 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | Всего | 15 371,13 | 13 282,62 | 1 846,56 | 241,95 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 10 119,45 | 8 256,66 | 1 691,12 | 171,67 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 5 251,68 | 5 025,96 | 155,44 | 70,28 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.5 | Благоустройство сквера по ул.Свердлова в г.Северске Томской области | Всего | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.6 | Благоустройство прилегающих территорий на пл. им.В.И.Ленина в г.Северске | Всего | 5 946,63 | 4 504,04 | 922,51 | 520,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 5 946,63 | 4 504,04 | 922,51 | 520,08 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 1.1.8 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Всего | 12 334,25 | 11 579,33 | 358,12 | 396,80 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 12 334,25 | 11 579,33 | 358,12 | 396,80 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.9 | Благоустройство общественной территории у здания МАУ «ГДК» по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39 | Всего | 8 051,11 | 7 770,53 | 240,33 | 40,26 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 8 051,12 | 7 770,53 | 240,33 | 40,26 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.10 | Благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь | Всего | 5 910,49 | 5 704,51 | 176,43 | 29,55 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 5 910,49 | 5 704,51 | 176,43 | 29,55 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплу атацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.11 | Благоустройство территории по ул.Калинина, 123 | Всего | 1 452,80 | 1 402,17 | 43,37 | 7,26 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 452,80 | 1 402,17 | 43,37 | 7,26 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.12 | Благоустройство территории перед СК «Олимпия» | Всего | 4 366,22 | 4 214,05 | 130,33 | 21,83 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 4 366,21 | 4 214,05 | 130,33 | 21,83 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.13 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 7 285,96 | 6 969,32 | 215,55 | 101,09 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 7 220,97 | 6 969,32 | 215,55 | 36,10 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 64,99 | 0,00 | 0,00 | 64,99 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.14 | Благоустройство микрорайона № 10 г.Северска | Всего | 10 142,92 | 9 893,99 | 213,22 | 35,71 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 10 142,92 | 9 893,99 | 213,22 | 35,71 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.15 | Благоустройство пешеходной зоны (с рекультивацией газонов) на участке просп.Коммунистического от ул.Комсомольской до площади им.В.И.Ленина | Всего | 83 644,69 | 0,00 | 0,00 | 83 644,69 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 83 644,69 | 0,00 | 0,00 | 83 644,69 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.16 | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности | Всего | 36 137,22 | 0,00 | 0,00 | 36 137,22 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 36 137,22 | 0,00 | 0,00 | 36 137,22 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.17 | Благоустройство территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому | Всего | 18 991,58 | 0,00 | 0,00 | 18 991,58 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 18 991,58 | 0,00 | 0,00 | 18 991,58 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.18 | Устройство детской игровой и комплексной спортивной площадок в мкр.Иглаково | Всего | 8 781,02 | 0,00 | 0,00 | 8 781,02 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 8 781,02 | 0,00 | 0,00 | 8 781,02 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в т.ч.: | Всего | 3 645,25 | 286,74 | 58,73 | 3 299,78 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2018 | 1 807,67 | 286,74 | 58,73 | 1 462,20 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 1 687,38 | 0,00 | 0,00 | 1 687,38 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 838,05 | 0,00 | 0,00 | 838,05 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 838,05 | 0,00 | 0,00 | 838,05 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 2 807,20 | 286,74 | 58,73 | 2 461,73 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 969,62 | 286,74 | 58,73 | 624,15 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 16 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 8 |
|  |  | 2020 | 1 687,38 | 0,00 | 0,00 | 1 687,38 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 5 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 282 243,32 | 115 156,16 | 11 888,87 | 155 198,29 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 33 286,15 | 24 792,66 | 5 102,55 | 3 390,94 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 65,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 32 |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 35 |
|  |  | 2020 | 159 165,52 | 7 651,47 | 1 567,17 | 149 946,88 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 77,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2021 | 9 708,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 77,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2022 | 9 708,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 78,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  | Итого по Программе | Всего | 368 492,71 | 185 884,69 | 26 375,45 | 156 144,27 | 88,30 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 54 031,89 | 41 853,04 | 8 596,84 | 3 493,71 | 88,30 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 33,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 44,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 33,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 51,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 180 990,07 | 25 536,70 | 5 230,42 | 150 222,95 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 61,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 52,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |
|  |  | 2021 | 31 548,19 | 25 542,93 | 5 231,69 | 773,57 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 79,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 53,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |
|  |  | 2022 | 31 548,19 | 25 542,93 | 5 231,69 | 773,57 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 53,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |