АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2014 г. N 3541

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ,

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВЕРСКА"

НА 2015 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск  от 30.12.2015 [N 3001](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5604744B8F70F0169B0D8A3711408C7949419C06F2601368B4CCF4FF53EC9DF70C9D26B5499DF37VFS1I), от 15.07.2016 [N 1627](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5684047BDF3025C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I), от 30.12.2016 [N 2984](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5684043B9F4015C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I),  от 20.02.2018 [N 280](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568414CB0FD0D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I), от 22.08.2018 [N 1561](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5684247BFF3075C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I), от 15.03.2019 [N 412](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568424DBFF6025C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I),  от 30.09.2019 [N 2127](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5684342B8FC0D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I), от 21.02.2020 [N 300](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568434DBCF00D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I), от 22.12.2020 [N 2334](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568444CBFF30D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I)) |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC699DF390D6FBE5DBE77E169484FEEA9505A34E7D1A92653479ED4D011CA3B77456380449A00B168DADE71D5VDS3I) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5684143B9F20C5C63B881AF73130798839350CC6E2601378B47904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P43) "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска" на 2015 - 2020 годы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5604744B8F70F0169B0D8A3711408C7949419C06F260136854CCF4FF53EC9DF70C9D26B5499DF37VFS1I) Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 N 3001)

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете "Диалог" - "Официальный бюллетень правовых актов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568444CBFF30D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368D40904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 N 2334)

И.о. Главы Администрации

Н.В.ДИДЕНКО

Утверждена

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 30.12.2014 N 3541

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ

СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВЕРСКА"

НА 2015 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск  от 30.12.2015 [N 3001](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5604744B8F70F0169B0D8A3711408C7949419C06F260136844CCF4FF53EC9DF70C9D26B5499DF37VFS1I), от 15.07.2016 [N 1627](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5684047BDF3025C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I), от 30.12.2016 [N 2984](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5684043B9F4015C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I),  от 20.02.2018 [N 280](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568414CB0FD0D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I), от 22.08.2018 [N 1561](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5684247BFF3075C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I), от 15.03.2019 [N 412](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568424DBFF6025C63B881AF73130798839350CC6E2601368D41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I),  от 30.09.2019 [N 2127](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5684342B8FC0D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368D40904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I), от 21.02.2020 [N 300](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568434DBCF00D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368D40904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I), от 22.12.2020 [N 2334](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568444CBFF30D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368D4E904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I)) |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО

СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА

И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВЕРСКА"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568444CBFF30D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368C47904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска | | | | | | | | | |
| Срок реализации Программы | 2015 - 2020 годы | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г. Северска | | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 90,2 | 88,9 | 86,05 | 77,05 | 72,85 | 68,73 | 64,16 | 58,76 | 57,6 |
| 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 10,4 | 27,3 | 9,27 | 8,2 | 8,13 | 6,73 | 5,31 | 4,64 | 4,28 |
| 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 24,5 | 24,7 | 26,2 | 26,43 | - | - | - | - | - |
| 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 434 | 290 | 105 | 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | 50 | 50 | 50 | 55 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Задачи Программы | 1. Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети | | | | | | | | | |
| 2. Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения | | | | | | | | | |
| 3. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения | | | | | | | | | |
| 4. Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов в 2015 - 2017 годах | | | | | | | | | |
| 5. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях | | | | | | | | | |
| 6. Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения | | | | | | | | | |
| 7. Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок | | | | | | | | | |
| Подпрограммы Программы | [Подпрограмма 1](#P3548) "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](#P4293) "Содержание зеленых насаждений" | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 3](#P5127) "Создание комфортной среды в местах массового посещения" | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 4](#P6943) "Модернизация и устройство детских игровых площадок" | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 5](#P7291) "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 6](#P7918) "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 7](#P747) "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 8](#P8878) "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети" | | | | | | | | | |
| ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" | | | | | | | | | |
| ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" | | | | | | | | | |
| ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" | | | | | | | | | |
| ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" | | | | | | | | | |
| ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" | | | | | | | | | |
| ВЦП "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания" | | | | | | | | | |
| ВЦП "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" | | | | | | | | | |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| Местный бюджет (потребность (прогноз) | 2628691,19 | 331660,51 | 327105,27 [<\*>](#P265) | 429651,07 <\*> | 372873,97 <\*> | 408583,59 <\*> | 774489,36 <\*> | 745899,98 | 793632,68 |
| Местный бюджет | 2270349,97 | 331660,51 | 327105,27 <\*> | 429651,07 <\*> | 372873,97 <\*> | 408583,59 <\*> | 419999,58 <\*> | 353803,18 | 356621,69 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 259846,10 | 597,10 | 0,00 | 60000,00 | 38890,00 | 80359,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 259846,10 | 597,10 | 0,00 | 60000,00 | 38890,00 | 80359,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 198327,69 | 63147,90 | 10684,02 | 13520,57 | 13106,00 | 57997,00 | 39872,20 | 38011,60 | 38011,60 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 198327,69 | 63147,90 | 10684,02 | 13520,57 | 13106,00 | 57997,00 | 39872,20 | 15718,10 | 15718,10 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 2728523,75 | 395405,51 | 337789,29 <\*> | 503171,64 <\*> | 424869,97 <\*> | 546939,59 <\*> | 539871,78 <\*> | 449521,28 | 372339,79 |

--------------------------------

<\*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2291,54 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 3851,44 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в [столбце](#P164) "Всего".

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реконструкция и содержание городской среды ЗАТО Северск в соответствии с современными требованиями и стандартами качества жизни является одним из ключевых направлений социально-экономического развития ЗАТО Северск.

Комфортность города как среды проживания можно охарактеризовать следующими основными факторами:

- развитой улично-дорожной сетью;

- здоровой экологической обстановкой;

- наличием достаточного количества общественных пространств;

- комфортными внутриквартальными территориями.

Работы по благоустройству и дорожной деятельности занимают значительное место в объеме городских проблем и включают в себя ряд мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии улично-дорожной сети, оздоровление городской среды при помощи озеленения, увеличение эстетичности за счет цветников, газонов, малых архитектурных форм.

Одной из важнейших проблем, которую предполагается решить в рамках Программы, является плохое состояние улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть г. Северска включает в себя 103 объекта, ее протяженность составляет 128,8 км. На объектах улично-дорожной сети протяженностью 118 км (92%) работы по капитальному ремонту не выполнялись в течение последних 12 - 15 лет, что является нарушением нормативных межремонтных сроков, 54% дорог (69,7 км) имеют степень износа более 50%.

При этом в последние годы отмечается значительное повышение нагрузок на поверхность дорог, вызванное стремительным ростом парка автомобилей, увеличением плотности и интенсивности транспортных потоков.

Качество дорожного покрытия ухудшается из-за ежегодного проведения значительных объемов ямочного ремонта, который необходим для поддержания большей части автодорог в нормативном состоянии в связи с отсутствием работ капитального характера.

Кроме того, происходит постепенное ослабление оснований автодорог вследствие аварий на инженерных сетях и иных причин.

Значительная степень износа, наличие на проезжей части просадок и провалов асфальтобетонного покрытия являются причинами ухудшения дорожной ситуации, повышения уровня аварийности.

Не менее актуальными для благоустройства являются вопросы, связанные с созданием и поддержанием в надлежащем состоянии объектов озеленения.

Общая площадь зеленых насаждений на территории г. Северска составляет 3331,04 тыс. кв. м, в том числе 1054 тыс. кв. м искусственных газонов.

Вместе с тем часть зеленых насаждений достигла возраста естественного старения, что создает опасность для имущества, жизни и здоровья жителей г. Северска, затрудняет производство работ по проведению новых посадок, ухудшает санитарно-гигиенические характеристики, имеет низкие декоративные качества, требует замены. В реестр зеленых насаждений, подлежащих сносу и формовочной обрезке, в настоящее время включено около 4,5 тысячи деревьев, подлежащих сносу, и порядка 5,5 тысячи деревьев, требующих омолаживающей обрезки. Кроме того, более 2000 деревьев нуждаются в регулярной формовочной обрезке (каждые 3 - 5 лет).

Для поддержания надлежащего качества городского зеленого фонда необходимо уделять большое внимание восстановлению зеленых насаждений путем планомерной замены старовозрастных деревьев, используя посадочный материал саженцев ценных пород деревьев и декоративных кустарников.

Прирост площади зеленых насаждений общего пользования также является одним из важнейших показателей благоустроенности г. Северска, которому уделяется особое внимание во время участия в областном и всероссийском конкурсах на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование".

Неотъемлемой частью зеленых насаждений любого города является газон. Он служит фоном для любых посадок, ландшафтных сооружений, малых архитектурных форм. Общая площадь искусственных травяных газонов в г. Северске составляет 1054 тыс. кв. м.

Неправильная конструкция и эксплуатация газона, ограждающих его бордюрных камней могут являться источником постоянного загрязнения улиц и дорог, что приводит к дополнительным расходам бюджетных средств.

На территории г. Северска 21,3% газонов на площади 224,48 тыс. кв. м имеют изменения конструкции до состояния, при котором газон становится источником загрязнения проезжей части. Для исключения загрязнения проезжей части и улучшения эстетической привлекательности необходимо проводить планомерный капитальный ремонт газонов, расположенных вдоль улично-дорожной сети. Площадь газонов, подлежащих ремонту в первую очередь, составляет 156,04 тыс. кв. м.

Поддержание мест массового посещения горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов делает город привлекательным и опрятным.

Скверы, парки, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. В нашем городе имеется 12 основных объектов благоустройства данной категории, являющихся неотъемлемой частью архитектурного и социального облика города. Общая площадь скверов, расположенных на территории города, составляет 517,77 тыс. кв. м, 50% указанных объектов благоустройства не подвергались ремонту и реконструкции более 10 лет.

Оснащение скверов малыми архитектурными формами в настоящее время минимальное, не отвечающее современным требованиям, в основном это скамейки и урны для сбора мусора, изготовленные 7 - 15 лет назад.

На территории г. Северска имеется острая необходимость строительства нового участка муниципального общественного кладбища, а также обустройства участка Почетного воинского захоронения.

В настоящее время действующее городское кладбище может предоставить участки для захоронения на ближайшие два года, вследствие чего возникла потребность проектирования и устройства нового участка общественного муниципального кладбища.

В связи с многочисленными обращениями военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов необходимо обустроить участок Почетного воинского захоронения.

Комфортные внутриквартальные территории должны обеспечивать полноценный и безопасный отдых и времяпрепровождение детей.

В настоящее время на внутриквартальных территориях имеется большое количество игрового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности, предъявляемым действующими нормативными документами. Это приводит к значительному объему бюджетных затрат на ремонт существующего морально устаревшего игрового оборудования. Производятся окраска, замена деревянных деталей, сварочные работы. При этом, несмотря на то, что на ремонт ежегодно тратится порядка 700 тыс. руб., общий вид площадок и их оснащенность игровыми элементами практически не меняются.

Такое состояние детского игрового оборудования приводит не только к низкому уровню благоустроенности территории г. Северска, но и к отсутствию условий для полноценного отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.

В настоящее время на внутриквартальных территориях города имеется 375 детских игровых площадок, на 283 площадках (75,5% от общего количества) требуется произвести обновление игрового оборудования. За период с 2009 по 2014 год 92 площадки оснащены новым игровым оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандартов по безопасности детского игрового оборудования, что составляет 24,5% от потребности.

Одной из наиболее острых проблем в г. Северске в настоящее время остается парковка автомобилей во дворах. Обеспечение современного уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовые территории от неорганизованного размещения владельцами автотранспортных средств.

По оперативным данным ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, на сегодняшний день на территории г. Северска зарегистрировано 37 тыс. единиц частных легковых автотранспортных средств. На платных (в том числе многоуровневых) стоянках, расположенных в черте города, гаражных боксах, на гостевых стоянках, организованных на улицах города и внутриквартальных территориях, можно разместить около 24 тысяч автомобилей. Следовательно, для создания комфортных условий проживания на территории г. Северска необходимо создать порядка 13 тысяч дополнительных парковочных мест.

В основе организации и реконструкции мест для парковки автотранспортных средств на внутридворовой территории должен быть использован набор технических решений по расширению внутриквартальных проездов в сочетании с устройством гостевых стоянок и парковок.

Кроме того, на территории г. Северска является актуальной проблема благоустройства микрорайона N 10. В Администрацию ЗАТО Северск поступают многочисленные жалобы от жителей на необустроенность придомовых территорий и плохое качество внутриквартальных проездов, устройство которых не было завершено в период застройки микрорайона.

В целях улучшения качества содержания городской территории, обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории г. Северска необходимо выполнять планомерную работу по поддержанию и повышению качества содержания объектов благоустройства.

В первую очередь необходимо обеспечить проведение мероприятий по текущему содержанию инфраструктуры улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий в соответствии с нормативными требованиями, усиление контроля над качеством содержания дорожного хозяйства, внутриквартальных территорий, ливневой канализации.

Неотъемлемой частью текущего содержания объектов благоустройства является проведение мероприятий по текущему ремонту дорожного полотна, внутриквартальных территорий и других объектов и элементов благоустройства.

Кроме того, для создания необходимого уровня благоустройства, в том числе для организации и проведения массовых и праздничных мероприятий, необходимо праздничное оформление городских улиц и площадей. При подготовке г. Северска к новогодним праздникам ежегодно устанавливается и украшается 8 больших новогодних елей, печатаются и монтируются баннеры, изготавливаются ледяные панно, скульптуры и снежные горки.

В г. Северске имеется 12 памятников, которые необходимо поддерживать в надлежащем состоянии, производя ежегодный косметический ремонт.

В летний период необходимо обеспечивать рабочее состояние 4 фонтанов.

В г. Северске ежегодно проводится городской конкурс "Северский дворик" для привлечения населения, организаций и индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.

Для соблюдения санитарно-гигиенических требований, создания безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения необходимо осуществлять:

- круглосуточное дежурство бригады по доставке тел умерших в морг;

- доставку питьевой воды в населенные пункты, где отсутствует водоснабжение;

- эвакуацию брошенного автотранспорта;

- мероприятия по сокращению численности безнадзорных животных.

Для содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии необходимо своевременно выполнять комплекс работ по благоустройству: отлов и содержание бродячих животных, праздничное оформление города, обеспечение бесперебойной работы фонтанов, а также выполнять иные мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и безопасности проживания.

Без реализации мер по повышению уровня благоустройства территории г. Северска нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала города, а также обеспечить комфортные условия для деятельности и отдыха жителей, безопасность и охрану окружающей среды. Уровень благоустроенности города, достигнутый в настоящее время, достаточно высокий, что подтверждается призовыми местами в ежегодном областном конкурсе "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области". Однако недостаточная финансовая поддержка вышеуказанных мероприятий неизбежно приведет к снижению уровня благоустройства г. Северска.

Комплексный подход к решению проблем повышения качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения г. Северска, конкретизация мероприятий, планирование первоочередных и перспективных работ могут быть реализованы в рамках системы мероприятий Программы. В результате чего возможен комплексный подход к решению большей части проблем благоустройства.

Транспорт общего пользования является неотъемлемой инфраструктурной частью современного города, позволяя связать его территорию в единое жизненное пространство, а также необходимым условием обеспечения повышения качества жизни населения.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568434DBCF00D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368D4E904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2020 N 300)

Устойчивая и эффективная работа пассажирского автомобильного транспорта общего пользования является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности ЗАТО Северск.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568434DBCF00D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368C46904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2020 N 300)

Основными задачами, стоящими перед пассажирским транспортным комплексом, являются:

- полное и своевременное удовлетворение потребностей жителей города в пассажирских перевозках в городском сообщении;

- совершенствование и развитие сети регулярных маршрутов в городском сообщении;

- координация деятельности предприятий пассажирского транспорта различных форм собственности, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам в городском сообщении.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568434DBCF00D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368C45904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2020 N 300)

Разработка планов регулярных перевозок представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Объясняется это тем, что подвижность населения под влиянием многих причин, не поддающихся простому учету, постоянно меняется, и правильно определить ее заранее весьма трудно. Вместе с тем для организации эффективной работы пассажирского транспорта при качественном удовлетворении потребностей населения необходимо стремиться к наиболее точному определению не только объема, структуры и расстояния перевозок пассажиров, но и тенденций их изменения в перспективе, так как от этого зависят потребности в транспортных средствах разного класса и типа, а также в инвестициях, направленных на развитие и реконструкцию пассажирского транспорта.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568434DBCF00D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368C41904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2020 N 300)

В ряду основных недостатков общественного транспорта особо выделяются низкий технический уровень и недостаточные темпы обновления подвижного состава, что привело в последние годы к существенному ухудшению его технического состояния (возрастная структура, увеличение износа и работоспособности).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568434DBCF00D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368C40904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2020 N 300)

Поскольку все поставленные задачи по созданию устойчивой, надежно функционирующей, экологически ориентированной системы городского пассажирского транспорта, отвечающей потребностям населения ЗАТО Северск, требуют значительных финансовых вложений, их исполнение целесообразно осуществить с применением программно-целевого метода как наиболее эффективного средства достижения намеченных целей на основе разработанной Программы.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568434DBCF00D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368C4F904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2020 N 300)

Реализация программных мероприятий позволит улучшить условия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568434DBCF00D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368C4E904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2020 N 300)

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568424DBFF6025C63B881AF73130798839350CC6E2601368D4E904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 15.03.2019 N 412)

Цель Программы: формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г. Северска.

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

1) улучшение качественного состояния улично-дорожной сети;

2) создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения;

3) повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения;

4) улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов;

5) повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях;

6) поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения.

Реализация Программы запланирована на 2015 - 2020 годы и будет осуществляться в один этап.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5604744B8F70F0169B0D8A3711408C7949419C06F2601378F4CCF4FF53EC9DF70C9D26B5499DF37VFS1I) Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 N 3001)

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 1.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568424DBFF6025C63B881AF73130798839350CC6E2601368C46904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск от 15.03.2019 N 412)

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы

"Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной

сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568434DBCF00D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368F47904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 21.02.2020 N 300)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели муниципальной программы "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | проц | 92 | 90,2 | 88,9 | 86,05 | 77,05 | 72,85 | 68,73 | 64,16 | 58,76 | 57,6 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу | проц | 0 | 10,4 | 27,3 | 9,27 | 8,2 | 8,13 | 6,73 | 5,31 | 4,64 | 4,28 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок | проц | 22,21 | 24,5 | 24,7 | 26,2 | 26,43 | - | - | - | - | - | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 4. | Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях | ед | 200 | 434 | 290 | 105 | 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 5. | Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения | ед | 60 | 50 | 50 | 50 | 55 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 "Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети" Программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте | ед | 90 | 89 | 86 | 84 | 73 | 65 | 62 | 57 | 52 | 50 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом) | км | 0 | 1,79 | 3,49 | 7,69 | 16,89 | 26,19 | 30,31 | 34,88 | 40,28 | 41,44 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 "Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения" Программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество деревьев, подлежащих сносу | шт | 4500 | 4500 | 3748 | 4208 | 4634 | 6253 | 6449 | 7129 | 7809 | 8489 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество деревьев, требующих формовки | шт | 7500 | 7550 | 6271 | 5471 | 5998 | 6875 | 7121 | 7521 | 7921 | 8321 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Количество высаженных саженцев | шт | 500 | 500 | 500 | 400 | 550 | 700 | 670 | 450 | 450 | 450 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 "Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения" Программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения | шт | 11 | 146 | 6 | 49 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3.2 | Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище | га | 0 | 1,7 | 0,02 | 4,1 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 28 | 27 | 26 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.3 | Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта | ед | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 "Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов в 2015 - 2017 годах" Программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом) | проц | 22,1 | 24,5 | 24,7 | 26,19 | 26,43 | - | - | - | - | - | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 5 "Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях" Программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом) | тыс. м2 | 1,13 | 13,13 | 19,79 | 21,24 | 28,29 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 5.2 | Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения | ед | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 6 "Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения" Программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети | проц | 1,4 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 0,6 | 0,58 | 0,56 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 6.2 | Количество отловленных животных без владельцев | гол | 439 | 580 | 851 | 920 | 960 | 990 | 1155 | 900 | 900 | 900 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 6.3 | Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг | ед | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 7 "Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок" Программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск | проц | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

III. ПОДПРОГРАММЫ

В состав Программы включено 7 подпрограмм, каждая из которых направлена на решение задач Программы:

[подпрограмма 1](#P3548) "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" (приложение 1);

[подпрограмма 2](#P4293) "Содержание зеленых насаждений" (приложение 2);

[подпрограмма 3](#P5127) "Создание комфортной среды в местах массового посещения" (приложение 3);

[подпрограмма 4](#P6943) "Модернизация и устройство детских игровых площадок" (приложение 4);

[подпрограмма 5](#P7291) "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" (приложение 5);

[подпрограмма 6](#P7918) "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" (приложение 6);

[подпрограмма 7](#P747) "Обеспечивающая подпрограмма";

[подпрограмма 8](#P8878) "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" (приложение 7).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568434DBCF00D5C63B881AF73130798839350CC6E2601368F46904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2020 N 300)

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E568424DBFF6025C63B881AF73130798839350CC6E2601368C43904AE02F91D172D6CC684985DD35F2V5S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 15.03.2019 N 412)

Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнителем Программы Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

Участниками Программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Обеспечивающая подпрограмма включает расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя и соисполнителя Программы.

Сведения о мероприятиях и ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 7 "Обеспечивающая подпрограмма" приведены в [таблице 2](#P759).

Помимо финансирования подпрограммы 7 "Обеспечивающая подпрограмма" из средств местного бюджета предусмотрено финансирование из бюджета Томской области на осуществление управленческих функций при реализации отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных, переданных городскому округу ЗАТО Северск на основании [Закона](consultantplus://offline/ref=4EEC0634C8C50192BBC687D22F6131BA5FB228E5684443B1F3045C63B881AF7313079883815094622500288D44851CB169VCS5I) Томской области от 11.04.2013 N 51-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных". Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

[Информация](#P926) об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы представлена в таблице 3.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации

обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

"Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной

сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FC887D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ответственный исполнитель - УЖКХ ТиС | Задача 1 "Организация деятельности УЖКХ ТиС" обеспечивающей подпрограммы | | | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 171723,44 | 26608,71 | 26477,79 | 26239,41 | 29460,72 | 30985,99 [<\*>](#P921) | 32001,14 <\*> | 30680,96 | 30680,96 |
| местный бюджет | 171177,64 | 26556,71 | 26430,89 | 26192,51 | 29411,32 | 30700,39 <\*> | 31936,14 <\*> | 30624,46 | 30624,46 |
| областной бюджет | 310,60 | 52,00 | 46,90 | 46,90 | 49,40 | 50,40 | 65,00 | 56,50 | 56,50 |
| федеральный бюджет | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель 1 "Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств)" задачи 1, проц | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Показатель 2 "Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями" задачи 1, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Соисполнитель Программы - УКС Администрации ЗАТО Северск | Задача 2 "Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск" обеспечивающей подпрограммы | | | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч: | 127906,91 | 18987,80 | 19448,17 | 19265,44 | 21163,54 | 23341,50 | 25700,46 | 23941,63 | 23941,63 |
| местный бюджет | 127783,11 | 18987,80 | 19448,17 | 19265,44 | 21163,54 | 23217,70 | 25700,46 | 23941,63 | 23941,63 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель 1 "Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств)" задачи 1, проц | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. | | | 299630,35 | 45596,51 | 45925,96 | 45504,85 | 50624,26 | 54327,49  <\*> | 57701,60 <\*> | 54622,59 | 54622,59 |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования включает:

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 23,28 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 27,04 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в [столбце](#P771) "Всего".

Информация об основных мерах правового регулирования, в том

числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной

программы "Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FCB87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы | Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков | Срок действия меры, налоговой льготы | Куратор налогового расхода | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бюджетная | [Постановление](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699AFC6BF019F482C9F0CB84BB809EA6C3EA99AD8FAD90ECA928585DEW8S4I) Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 N 2457 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" | Постоянно | - | Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями |
| 2. | Бюджетная | Соглашение о перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Северск со счета N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации" на единый счет бюджета N 40201 "Средства местных бюджетов", а также их возврате на указанный счет | Срок не установлен | - | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |
| 3. | Бюджетная | Приказ начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2019 N 119 "О мониторинге качества финансового менеджмента" | Постоянно | - | Повышение качества управления муниципальными финансами |

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FCC87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 15.03.2019 N 412)

Программные мероприятия определены на основании целей и задач Программы.

Помимо финансирования из средств местного бюджета Программой предусмотрено финансирование из бюджета Томской области и из федерального бюджета.

Ресурсное [обеспечение](#P978) Программы в целом с распределением по подпрограммам представлено в таблице 4.

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск представлена в [таблице 5](#P1475).

Общая [потребность](#P9211) в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 8 Программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA7C3BA0F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CCC87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2020 N 300)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Улучшение

качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FCA87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Соисполнители |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P3548) "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" | Всего | 622985,93 | 198890,00 | 130110,00 | 293985,93 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2015 | 60013,50 | 0,00 | 60000,00 | 13,50 | 0,00 |
| 2016 | 11980,24 | 0,00 | 0,00 | 11980,24 | 0,00 |
| 2017 | 109423,37 [<\*>](#P1460) | 0,00 | 0,00 | 109423,37 <\*> | 0,00 |
| 2018 | 94784,68 | 38890,00 | 10110,00 | 45784,68 | 0,00 |
| 2019 | 190863,01 <\*> | 80000,00 | 30000,00 | 80863,01 <\*> | 0,00 |
| 2020 | 160890,09 <\*> | 80000,00 | 30000,00 | 50890,09 <\*> | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 142715,00 | 80000,00 | 12715,00 | 50000,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 62715,00 | 0,00 | 12715,00 | 50000,00 | 0,00 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P4293) "Содержание зеленых насаждений" | Всего | 107158,94 | 0,00 | 0,00 | 107158,94 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2015 | 24835,40 | 0,00 | 0,00 | 24835,40 | 0,00 |
| 2016 | 17838,40 | 0,00 | 0,00 | 17838,40 | 0,00 |
| 2017 | 16939,08 | 0,00 | 0,00 | 16939,08 | 0,00 |
| 2018 | 15480,99 | 0,00 | 0,00 | 15480,99 | 0,00 |
| 2019 | 15573,98 | 0,00 | 0,00 | 15573,98 | 0,00 |
| 2020 | 16491,09 | 0,00 | 0,00 | 16491,09 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 11011,30 | 0,00 | 0,00 | 11011,30 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 10061,30 | 0,00 | 0,00 | 10061,30 | 0,00 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P5127) "Создание комфортной среды в местах массового посещения" | Всего | 114526,36 | 0,00 | 30000,00 | 84526,36 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2015 | 5367,30 | 0,00 | 0,00 | 5367,30 | 0,00 |
| 2016 | 17467,91 [<\*>](#P1460) | 0,00 | 0,00 | 17467,91 <\*> | 0,00 |
| 2017 | 17625,08 <\*> | 0,00 | 0,00 | 17625,08 <\*> | 0,00 |
| 2018 | 9283,82 <\*> | 0,00 | 0,00 | 9283,82 <\*> | 0,00 |
| 2019 | 45882,93 | 0,00 | 25000,00 | 20882,93 | 0,00 |
| 2020 | 31337,88 <\*> | 0,00 | 5000,00 | 26337,88 <\*> | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |
| 4. | [Подпрограмма 4](#P6943) "Модернизация и устройство детских игровых площадок" | Всего | 2654,46 | 0,00 | 0,00 | 2654,46 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |
| 2016 | 1918,80 | 0,00 | 0,00 | 1918,80 | 0,00 |
| 2017 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |
| 5. | [Подпрограмма 5](#P7291) "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" | Всего | 63421,10 | 0,00 | 0,00 | 63421,10 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2015 | 15113,41 | 0,00 | 0,00 | 15113,41 | 0,00 |
| 2016 | 12042,45 | 0,00 | 0,00 | 12042,45 | 0,00 |
| 2017 | 17774,31 | 0,00 | 0,00 | 17774,31 | 0,00 |
| 2018 | 18357,93 | 0,00 | 0,00 | 18357,93 | 0,00 |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2020 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,0 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6. | [Подпрограмма 6](#P7918) "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" | Всего | 1480869,38 | 60597,10 | 37907,09 | 1382365,19 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2015 | 243978,23 | 597,10 | 3095,90 | 240285,23 | 0,00 |
| 2016 | 230615,53 | 0,00 | 10637,12 | 219978,41 | 0,00 |
| 2017 | 295670,45 | 60000,00 | 13473,67 | 222196,78 | 0,00 |
| 2018 | 236338,29 [<\*>](#P1460) | 0,00 | 2946,60 | 233391,69 <\*> | 0,00 |
| 2019 | 240242,18 <\*> | 0,00 | 2946,60 | 237295,58 | 0,00 |
| 2020 | 236090,88 <\*> | 0,00 | 4807,20 | 231283,68 <\*> | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 197463,00 | 0,00 | 2946,60 | 194516,40 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 190606,87 | 0,00 | 2946,60 | 187660,27 | 0,00 |
| 7. | [Подпрограмма 7](#P747) "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 299630,35 | 359,00 | 310,60 | 298960,75 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2015 | 45596,51 | 0,00 | 52,00 | 45544,51 | 0,00 |
| 2016 | 45925,96 | 0,00 | 46,90 | 45879,06 | 0,00 |
| 2017 | 45504,85 | 0,00 | 46,90 | 45457,95 | 0,00 |
| 2018 | 50624,26 | 0,00 | 49,40 | 50574,86 | 0,00 |
| 2019 | 54327,49 <\*> | 359,00 | 50,40 | 53918,09<\*> | 0,00 |
| 2020 | 57701,60 <\*> | 0,00 | 65,00 | 57636,60<\*> | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 54622,59 | 0,00 | 56,50 | 54566,09 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 54622,59 | 0,00 | 56,50 | 54566,09 | 0,00 |
| 8. | [Подпрограмма 8](#P8878) "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" | Всего | 37277,24 | 0,00 | 0,00 | 37277,24 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2020 | 37277,24 | 0,00 | 0,00 | 37277,24 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 18659,39 | 0,00 | 0,00 | 18659,39 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 29284,03 | 0,00 | 0,00 | 29284,03 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего | 2728523,75 | 259846,10 | 198327,69 | 2270349,97 | 0,00 |  |
| 2015 | 395405,51 | 597,10 | 63147,90 | 331660,51 | 0,00 |
| 2016 | 337789,29 <\*> | 0,00 | 10684,02 | 327105,27 <\*> | 0,00 |
| 2017 | 503171,64 <\*> | 60000,00 | 13520,57 | 429651,07 <\*> | 0,00 |
| 2018 | 424869,97 <\*> | 38890,00 | 13106,00 | 372873,97 <\*> | 0,00 |
| 2019 | 546939,59 <\*> | 80359,00 | 57997,00 | 408583,59 <\*> | 0,00 |
| 2020 | 539871,78 <\*> | 80000,00 | 39872,20 | 419999,58 <\*> | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 449521,28 | 80000,00 | 15718,10 | 353803,18 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 372243,79 | 0,00 | 15718,10 | 356525,69 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.,

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1895,77 тыс. руб.,

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 4331,01 тыс. руб.,

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3500 тыс. руб.,

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 46,71 тыс. руб.,

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 21,56 тыс. руб.,

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2246,7 тыс. руб.,

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 23,28 тыс. руб.,

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1000 тыс. руб.,

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 826,49 тыс. руб.,

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 27,04 тыс. руб.,

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1997,91 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной

сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска"

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным

распорядителям бюджетных средств

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FCD87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска" | | Всего | 2728523,75 | 2754,17 | 1837566,15 | 888203,43 |
| 2015 | 395405,51 | 2754,17 | 307842,54 | 84808,80 |
| 2016 | 337789,29 [<\*>](#P3504) | 0,00 | 282842,83 | 54946,46 <\*> |
| 2017 | 503171,64 <\*> | 0,00 | 352164,13 | 151007,51 <\*> |
| 2018 | 424869,97 <\*> | 0,00 | 288087,66 <\*> | 136782,31 <\*> |
| 2019 | 546939,59 <\*> | 0,00 | 286852,15 <\*> | 260087,44 <\*> |
| 2020 | 539871,78 <\*> | 0,00 | 321893,35 <\*> | 217978,43 <\*> |
| 2021 (прогнозный период) | 449521,28 | 0,00 | 257864,65 | 191656,63 |
| 2022 (прогнозный период) | 372339,79 | 0,00 | 260683,16 | 111656,63 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P3548) "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" | Всего | 622985,93 | 0,00 | 0,00 | 622985,93 |
| 2015 | 60013,50 | 0,00 | 0,00 | 60013,50 |
| 2016 | 11980,24 | 0,00 | 0,00 | 11980,24 |
| 2017 | 109423,37 <\*> | 0,00 | 0,00 | 109423,37 <\*> |
| 2018 | 94784,68 | 0,00 | 0,00 | 94784,68 |
| 2019 | 190863,01 [<\*>](#P3504) | 0,00 | 0,00 | 190863,01 <\*> |
| 2020 | 160890,09 <\*> | 0,00 | 0,00 | 160890,09 |
| 2021 (прогнозный период) | 142715,00 | 0,00 | 0,00 | 142715,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 62715,00 | 0,00 | 0,00 | 62715,00 |
| 1.1 | ВЦП "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети" | Всего | 302985,93 | 0,00 | 0,00 | 302985,93 |
| 2015 | 60013,50 | 0,00 | 0,00 | 60013,50 |
| 2016 | 11980,24 | 0,00 | 0,00 | 11980,24 |
| 2017 | 109423,37 <\*> | 0,00 | 0,00 | 109423,37 <\*> |
| 2018 | 94784,68 | 0,00 | 0,00 | 94784,68 |
| 2019 | 30863,01 <\*> | 0,00 | 0,00 | 30863,01 <\*> |
| 2020 | 890,09 <\*> | 0,00 | 0,00 | 890,09 <\*> |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Дорожная сеть", в т.ч.: | Всего | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 320000,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
| 2020 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 142715,00 | 0,00 | 0,00 | 142715,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 62715,00 | 0,00 | 0,00 | 62715,00 |
| 1.2.1 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 320000,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
| 2020 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 142715,00 | 0,00 | 0,00 | 142715,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 62715,00 | 0,00 | 0,00 | 62715,00 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P4293) "Содержание зеленых насаждений" | Всего | 107158,94 | 0,00 | 107158,94 | 0,00 |
| 2015 | 24835,40 | 0,00 | 24835,40 | 0,00 |
| 2016 | 17838,40 | 0,00 | 17838,40 | 0,00 |
| 2017 | 16939,08 | 0,00 | 16939,08 | 0,00 |
| 2018 | 15480,99 | 0,00 | 15480,99 | 0,00 |
| 2019 | 15573,98 | 0,00 | 15573,98 | 0,00 |
| 2020 | 16491,09 | 0,00 | 16491,09 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 11011,30 | 0,00 | 11011,30 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 10061,30 | 0,00 | 10061,30 | 0,00 |
| 2.1 | ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" | Всего | 13127,77 | 0,00 | 13127,77 | 0,00 |
| 2015 | 5711,20 | 0,00 | 5711,20 | 0,00 |
| 2016 | 3275,79 | 0,00 | 3275,79 | 0,00 |
| 2017 | 1065,85 | 0,00 | 1065,85 | 0,00 |
| 2018 | 1037,22 | 0,00 | 1037,22 | 0,00 |
| 2019 | 1044,47 | 0,00 | 1044,47 | 0,00 |
| 2020 | 993,24 | 0,00 | 993,24 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 1052,99 | 0,00 | 1052,99 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 1052,99 | 0,00 | 1052,99 | 0,00 |
| 2.2 | ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" | Всего | 2518,15 | 0,00 | 2518,15 | 0,00 |
| 2015 | 384,50 | 0,00 | 384,50 | 0,00 |
| 2016 | 382,80 | 0,00 | 382,80 | 0,00 |
| 2017 | 379,59 | 0,00 | 379,59 | 0,00 |
| 2018 | 396,80 | 0,00 | 396,80 | 0,00 |
| 2019 | 367,45 | 0,00 | 367,45 | 0,00 |
| 2020 | 607,01 | 0,00 | 607,01 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 399,08 | 0,00 | 399,08 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 399,08 | 0,00 | 399,08 | 0,00 |
| 2.3 | ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" | Всего | 91513,02 | 0,00 | 91513,02 | 0,00 |
| 2015 | 18739,70 | 0,00 | 18739,70 | 0,00 |
| 2016 | 14179,81 | 0,00 | 14179,81 | 0,00 |
| 2017 | 15493,64 | 0,00 | 15493,64 | 0,00 |
| 2018 | 14046,97 | 0,00 | 14046,97 | 0,00 |
| 2019 | 14162,06 | 0,00 | 14162,06 | 0,00 |
| 2020 | 14890,84 | 0,00 | 14890,84 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 9559,23 | 0,00 | 9559,23 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 8609,23 | 0,00 | 8609,23 | 0,00 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P5127) "Создание комфортной среды в местах массового посещения" | Всего | 114526,36 | 0,00 | 4528,85 | 109997,51 |
| 2015 | 5367,30 | 0,00 | 1143,50 | 4223,80 |
| 2016 | 17467,91 [<\*>](#P3504) | 0,00 | 2216,19 | 15251,72 <\*> |
| 2017 | 17625,08 <\*> | 0,00 | 306,38 | 17318,70 <\*> |
| 2018 | 9283,82 <\*> | 0,00 | 862,78 | 8421,04 <\*> |
| 2019 | 45882,93 | 0,00 | 0,00 | 45882,93 |
| 2020 | 31337,88 <\*> | 0,00 | 0,00 | 31337,88 <\*> |
| 2021 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: | Всего | 4528,85 | 0,00 | 4528,85 | 0,00 |
| 2015 | 1143,50 | 0,00 | 1143,50 | 0,00 |
| 2016 | 2216,19 | 0,00 | 2216,19 | 0,00 |
| 2017 | 306,38 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |
| 2018 | 862,78 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых диванов | Всего | 336,30 | 0,00 | 336,30 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 336,30 | 0,00 | 336,30 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 4192,55 | 0,00 | 4192,55 | 0,00 |
| 2015 | 1143,50 | 0,00 | 1143,50 | 0,00 |
| 2016 | 1879,89 | 0,00 | 1879,89 | 0,00 |
| 2017 | 306,38 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |
| 2018 | 862,78 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 109997,51 | 0,00 | 0,00 | 109997,51 |
| 2015 | 4223,80 | 0,00 | 0,00 | 4223,80 |
| 2016 | 15251,72 [<\*>](#P3504) | 0,00 | 0,00 | 15251,72 <\*> |
| 2017 | 17318,70 <\*> | 0,00 | 0,00 | 17318,70 <\*> |
| 2018 | 8421,04 <\*> | 0,00 | 0,00 | 8421,04 <\*> |
| 2019 | 45882,93 | 0,00 | 0,00 | 45882,93 |
| 2020 | 31337,88 <\*> | 0,00 | 0,00 | 31337,88 <\*> |
| 2021 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
| 3.2.1 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северске | Всего | 831,01 | 0,00 | 0,00 | 831,01 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 938,56 <\*> | 0,00 | 0,00 | 938,56 <\*> |
| 2017 | 831,01 <\*> | 0,00 | 0,00 | 831,01 <\*> |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Строительство Почетного воинского захоронения | Всего | 4033,20 | 0,00 | 0,00 | 4033,20 |
| 2015 | 537,78 | 0,00 | 0,00 | 537,78 |
| 2016 | 3495,42 | 0,00 | 0,00 | 3495,42 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске | Всего | 82835,32 | 0,00 | 0,00 | 82835,32 |
| 2015 | 3617,55 | 0,00 | 0,00 | 3617,55 |
| 2016 | 3500,00 [<\*>](#P3504) | 0,00 | 0,00 | 3500,00 <\*> |
| 2017 | 3500,00 <\*> | 0,00 | 0,00 | 3500,00 <\*> |
| 2018 | 7000,00 <\*> | 0,00 | 0,00 | 7000,00 <\*> |
| 2019 | 45702,93 | 0,00 | 0,00 | 45702,93 |
| 2020 | 31014,84 <\*> | 0,00 | 0,00 | 31014,84 <\*> |
| 2021 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
| 3.2.4 | Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений | Всего | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 |
| 2015 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Строительство пешеходного тротуара от КПП N 13 до ж/д переезда по ул. Предзаводской в г. Северске | Всего | 2793,04 | 0,00 | 0,00 | 2793,04 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2793,04 | 0,00 | 0,00 | 2793,04 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул. Калинина, 123 в г. Северске | Всего | 3967,53 | 0,00 | 0,00 | 3967,53 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3967,53 | 0,00 | 0,00 | 3967,53 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне N 10 г. Северска | Всего | 13096,69 | 0,00 | 0,00 | 13096,69 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 557,17 | 0,00 | 0,00 | 557,17 |
| 2017 | 12539,52 | 0,00 | 0,00 | 12539,52 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Строительство проезда Новый в микрорайоне N 12 в г. Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Строительство улицы Солнечной в г. Северске, участок от ул. Ленина - ул. Ленинградской до Южного проезда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки "ул. Солнечная" до МБОУ "СОШ N 88 им. А.Бородина и А.Кочева" в г. Северске | Всего | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | Строительство площадки весового контроля на а/д г. Томск - пос. Самусь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | Капитальный ремонт фонтана у здания МБУ СМТ | Всего | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г. Северске по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 10а | Всего | 771,80 | 0,00 | 0,00 | 771,80 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 434,48 | 0,00 | 0,00 | 434,48 |
| 2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2020 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 157,32 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске | Всего | 364,16 | 0,00 | 0,00 | 364,16 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 198,44 | 0,00 | 0,00 | 198,44 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 165,72 | 0,00 | 0,00 | 165,72 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | [Подпрограмма 4](#P6943) "Модернизация и устройство детских игровых площадок" | Всего | 2654,46 | 0,00 | 2654,46 | 0,00 |
| 2015 | 501,16 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |
| 2016 | 1918,80 | 0,00 | 1918,80 | 0,00 |
| 2017 | 234,50 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие. Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием, в т.ч.: | Всего | 2654,46 | 0,00 | 2654,46 | 0,00 |
| 2015 | 501,16 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |
| 2016 | 1918,80 | 0,00 | 1918,80 | 0,00 |
| 2017 | 234,50 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием | Всего | 2654,46 | 0,00 | 2654,46 | 0,00 |
| 2015 | 501,16 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |
| 2016 | 1918,80 | 0,00 | 1918,80 | 0,00 |
| 2017 | 234,50 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | [Подпрограмма 5](#P7291) "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" | Всего | 63421,10 | 0,00 | 36108,02 | 27313,08 |
| 2015 | 15113,41 | 0,00 | 13529,71 | 1583,70 |
| 2016 | 12042,45 | 0,00 | 3776,12 | 8266,33 |
| 2017 | 17774,31 | 0,00 | 12774,31 | 5000,00 |
| 2018 | 18357,93 | 0,00 | 5944,88 | 12413,05 |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2020 | 83,00 | 0,00 | 33,00 | 50,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструктурой, в т.ч.: | Всего | 63421,10 | 0,00 | 36108,02 | 27313,08 |
| 2015 | 15113,41 | 0,00 | 13529,71 | 1583,70 |
| 2016 | 12042,45 | 0,00 | 3776,12 | 8266,33 |
| 2017 | 17774,31 | 0,00 | 12774,31 | 5000,00 |
| 2018 | 18357,93 | 0,00 | 5944,88 | 12413,05 |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2020 | 83,00 | 0,00 | 33,00 | 50,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 36108,02 | 0,00 | 36108,02 | 0,00 |
| 2015 | 13529,71 | 0,00 | 13529,71 | 0,00 |
| 2016 | 3776,12 | 0,00 | 3776,12 | 0,00 |
| 2017 | 12774,31 | 0,00 | 12774,31 | 0,00 |
| 2018 | 5944,88 | 0,00 | 5944,88 | 0,00 |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2020 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне N 10 с бульваром | Всего | 27313,08 | 0,00 | 0,00 | 27313,08 |
| 2015 | 1583,70 | 0,00 | 0,00 | 1583,70 |
| 2016 | 8266,33 | 0,00 | 0,00 | 8266,33 |
| 2017 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 2018 | 12413,05 | 0,00 | 0,00 | 12413,05 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | [Подпрограмма 6](#P7918) "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" | Всего | 1480869,38 | 2754,17 | 1478115,21 | 0,00 |
| 2015 | 243978,23 | 2754,17 | 241224,06 | 0,00 |
| 2016 | 230615,53 | 0,00 | 230615,53 | 0,00 |
| 2017 | 295670,45 | 0,00 | 295670,45 | 0,00 |
| 2018 | 236338,29 [<\*>](#P3504) | 0,00 | 236338,29 <\*> | 0,00 |
| 2019 | 240242,18 <\*> | 0,00 | 240242,18 <\*> | 0,00 |
| 2020 | 236090,88 <\*> | 0,00 | 236090,88 <\*> | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 197463,00 | 0,00 | 197463,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 190606,87 | 0,00 | 190606,87 | 0,00 |
| 6.1 | ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" | Всего | 1180406,19 | 0,00 | 1180406,19 | 0,00 |
| 2015 | 194780,01 | 0,00 | 194780,01 | 0,00 |
| 2016 | 187580,21 | 0,00 | 187580,21 | 0,00 |
| 2017 | 251210,90 | 0,00 | 251210,90 | 0,00 |
| 2018 | 186916,96 <\*> | 0,00 | 186916,96 <\*> | 0,00 |
| 2019 | 179577,60 <\*> | 0,00 | 179577,60 <\*> | 0,00 |
| 2020 | 182375,33 <\*> | 0,00 | 182375,33 <\*> | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 147008,16 | 0,00 | 147008,16 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 140152,03 | 0,00 | 140152,03 | 0,00 |
| 6.2 | ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" | Всего | 96919,12 | 0,00 | 96919,12 | 0,00 |
| 2015 | 15986,10 | 0,00 | 15986,10 | 0,00 |
| 2016 | 13508,36 | 0,00 | 13508,36 | 0,00 |
| 2017 | 13884,16 | 0,00 | 13884,16 | 0,00 |
| 2018 | 13788,39 [<\*>](#P3504) | 0,00 | 13788,39 <\*> | 0,00 |
| 2019 | 24118,82 | 0,00 | 24118,82 | 0,00 |
| 2020 | 15664,65 | 0,00 | 15664,65 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 13828,30 | 0,00 | 13828,30 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 13828,30 | 0,00 | 13828,30 | 0,00 |
| 6.3 | ВЦП "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания" | Всего | 200789,90 | 0,00 | 200789,90 | 0,00 |
| 2015 | 30457,95 | 0,00 | 30457,95 | 0,00 |
| 2016 | 29526,96 | 0,00 | 29526,96 | 0,00 |
| 2017 | 30575,39 | 0,00 | 30575,39 | 0,00 |
| 2018 | 35632,94 | 0,00 | 35632,94 | 0,00 |
| 2019 | 36545,76 | 0,00 | 36545,76 | 0,00 |
| 2020 | 38050,90 | 0,00 | 38050,90 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 36626,54 | 0,00 | 36626,54 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 36626,54 | 0,00 | 36626,54 | 0,00 |
| 6.4 | Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т.ч.: | Всего | 2754,17 | 2754,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2754,17 | 2754,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 | Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству | Всего | 2754,17 | 2754,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2754,17 | 2754,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | [Подпрограмма 7](#P747) "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 299630,35 | 0,00 | 171723,44 | 127906,91 |
| 2015 | 45596,51 | 0,00 | 26608,71 | 18987,80 |
| 2016 | 45925,96 | 0,00 | 26477,79 | 19448,17 |
| 2017 | 45504,85 | 0,00 | 26239,41 | 19265,44 |
| 2018 | 50624,26 | 0,00 | 29460,72 | 21163,54 |
| 2019 | 54327,49 [<\*>](#P3504) | 0,00 | 30985,99 <\*> | 23341,50 |
| 2020 | 57701,60 <\*> | 0,00 | 32001,14 <\*> | 25700,46 |
| 2021 (прогнозный период) | 54622,59 | 0,00 | 30680,96 | 23941,63 |
| 2022 (прогнозный период) | 54622,59 | 0,00 | 30680,96 | 23941,63 |
| 8. | [Подпрограмма 8](#P8878) "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" | Всего | 37277,24 | 0,00 | 37277,24 | 0,00 |
| 2020 | 37277,24 | 0,00 | 37277,24 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 18659,39 | 0,00 | 18659,39 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 29284,03 | 0,00 | 29284,03 | 0,00 |
| 8.1 | ВЦП "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" | Всего | 37277,24 | 0,00 | 37277,24 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 37277,24 | 0,00 | 37277,24 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 18659,39 | 0,00 | 18659,39 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 29188,03 | 0,00 | 29188,03 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2291,54 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 3851,44 тыс. руб.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.

Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.

Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы.

Участниками Программы являются:

УЖКХ ТиС;

УКС Администрации ЗАТО Северск;

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Участниками мероприятий Программы являются:

МБЭУ;

МКУ "Технический центр".

Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FCF87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск от 15.03.2019 N 412.

Факторы риска:

внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования Программ;

внутренние риски реализации Программы:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.

Предложения по мерам управления рисками реализации Программы:

1) регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

2) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

3) своевременная корректировка мероприятий Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и

озеленения территории г. Северска"

на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 1

"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск  от 30.12.2015 [N 3001](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411DE9AAEC7BD0DC24224C600BA4CB756FD7977FD97DBFBC406C2D8D6C189884CB20F45E06B278850W8S6I), от 30.12.2016 [N 2984](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69DA9C6BE039F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CC887D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 20.02.2018 [N 280](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69CA6CFB70F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DCB87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I),  от 22.08.2018 [N 1561](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FADC0B9059F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CCD87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 15.03.2019 [N 412](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FCE87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 30.09.2019 [N 2127](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA8C7B60F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FCA87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I),  от 21.02.2020 [N 300](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA7C3BA0F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CC187D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 22.12.2020 [N 2334](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FCC87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I)) |

Паспорт подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния

объектов улично-дорожной сети" муниципальной программы

"Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной

сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FCF87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети | | | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2020 годы | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 1 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 | Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 89 | 86 | 84 | 73 | 65 | 62 | 57 | 52 | 50 |
| 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 1,79 | 3,49 | 7,69 | 16,89 | 26,19 | 30,31 | 34,88 | 40,28 | 41,44 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети | | | | | | | | | |
| 2. Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Дорожная сеть" | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | ВЦП "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети" | | | | | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| Местный бюджет | 293985,93 | 13,50 | 11980,24 | 109423,37 <\*> | 45784,68 | 80863,01 <\*> | 50890,09 <\*> | 50000,00 | 50000,00 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 198890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38890,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 130110,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 10110,00 | 30000,00 | 30000,00 | 12715,00 | 12715,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 622985,93 | 60013,50 | 11980,24 | 109423,37 <\*> | 94784,68 | 190863,01 <\*> | 160890,09 <\*> | 142715,00 | 62715,00 |

--------------------------------

<\*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1895,77 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2246,7 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 826,49 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы.

I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы 1

Приведение автомобильных дорог, улиц и внутриквартальных проездов в состояние, соответствующее нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных характеристик, является одной из важнейших задач Администрации ЗАТО Северск. Ремонт дорог общего пользования местного значения, включенных в состав автомобильных дорог Томской агломерации, выполняется в рамках регионального проекта "Дорожная сеть", реализуемого на территории Томской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA8C7B60F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FCC87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2019 N 2127)

Анализ состояния улично-дорожной сети и потребности в ремонтных работах представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Общая протяженность улично-дорожной сети | Дороги с превышением нормативных межремонтных сроков капитального ремонта | Дороги с износом более 50% | Объем капитального ремонта, планируемый в рамках мероприятий Программы |
| км | 128,8 | 118 | 69,7 | 30,2 |
| % | 100 | 92 | 54,4 | 23,6 |

Улично-дорожная сеть г. Северска включает в себя 103 объекта, ее протяженность составляет 128,8 км, из них на 118 км (92%) не выполнялись работы по капитальному ремонту в течение последних 12 - 15 лет, что является нарушением нормативных межремонтных сроков, 54% дорог (69,7 км) имеют степень износа более 50%.

Вследствие значительной степени износа улично-дорожной сети участились случаи просадок и провалов асфальтобетонного покрытия, что приводит к ухудшению дорожной ситуации, повышению уровня аварийности. Это вызвано несколькими факторами:

1) значительное повышение нагрузок на поверхность дороги, вызванное стремительным ростом парка автомобилей, увеличением плотности и интенсивности транспортных потоков;

2) нарушение нормативного межремонтного срока службы дорожного полотна автодорог, который составляет 12 лет ([Приказ](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE739035A2217D86120D19D49DA591E352991F73CF0AED19F857B33E7BE297D8E5C50ECBW8SDI) Минтранса Российской Федерации от 01.11.2007 N 157). Фактически работы по капитальному ремонту не проводились более 12 - 15 лет;

3) ухудшение качества дорожного покрытия из-за ежегодного проведения значительных объемов ямочного ремонта, который необходим для поддержания большей части автодорог в нормативном состоянии в связи с отсутствием работ капитального характера;

4) постепенное ослабление оснований автодорог вследствие аварий на инженерных сетях и иных причин.

В таблице 2 приведен сравнительный анализ объемов выполненных работ и выделения средств на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия объектов улично-дорожной сети г. Северска за счет средств местного и областного бюджетов за последние 4 года.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | 2011 год | | 2012 год | | 2013 год | | 2014 год | |
| тыс. кв. м | млн руб. | тыс. кв. м | млн руб. | тыс. кв. м | млн руб. | тыс. кв. м | млн руб. |
| Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия объектов улично-дорожной сети | 33,2 | 17,7 | 22,56 | 15,03 | 15,4 | 10,69 | 33,49 | 21,02 |

В 2014 году начаты работы по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети (в том числе на объектах, входящих в состав мероприятий настоящей программы). Выполняется капитальный ремонт ул. Победы и просп. Коммунистического, информация представлена в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Площадь, кв. м | Затраты, тыс. руб. | |
| 2014 г. | 2015 г. |
| ул. Победы | 21380 | 500,00 | 20880,00 |
| просп. Коммунистический | 12567 | 2000,00 | 16271,10 |

Выполнение работ по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети приведет к уменьшению объемов ежегодного текущего ремонта дорог.

Важным фактором увеличения срока службы объектов улично-дорожной сети является повышение качества проектирования, строительства и капитального ремонта автомобильных дорог. На стадии разработки проектно-сметной документации необходимо предусмотреть применение инновационных материалов, конструкций и технологий. Одновременно для создания в г. Северске безопасной и доступной среды для маломобильных групп населения на стадии проектирования необходимо предусмотреть устройство пандусов.

II. Цель и задачи подпрограммы 1, сроки ее реализации,

целевые показатели (индикаторы) реализации

подпрограммы 1

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA8C7B60F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FCE87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 30.09.2019 N 2127)

Основной целью подпрограммы 1 является улучшение качественного состояния улично-дорожной сети.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

- выполнение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети;

- обеспечение достижения показателей регионального проекта "Дорожная сеть".

Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2020 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 4.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Улучшение

качественного состояния объектов улично-дорожной сети"

муниципальной программы "Улучшение качественного состояния

объектов улично-дорожной сети, благоустройства

и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA7C3BA0F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DC987D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 21.02.2020 N 300)

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте | ед | 90 | 89 | 86 | 84 | 73 | 65 | 62 | 57 | 52 | 50 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом) | км | 0 | 1,79 | 3,49 | 7,69 | 16,89 | 26,19 | 30,31 | 34,88 | 40,28 | 41,44 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети" подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт | ед | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети | ед | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 "Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Дорожная сеть" подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации | км | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,12 | 4,57 | 5,4 | 1,6 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт | ед | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

III. Система мероприятий подпрограммы 1

и ее ресурсное обеспечение

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA8C7B60F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FC187D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 30.09.2019 N 2127)

Задача 1 "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети" подпрограммы 1 реализуется ведомственной целевой программой "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети", разработчиком которой является ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

Задача 2 "Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Дорожная сеть" реализуется основным мероприятием "Участие в региональном проекте "Дорожная сеть".

Финансирование ВЦП "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети" и основного мероприятия "Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Дорожная сеть" осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлены в таблице 5.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1

"Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной

сети" муниципальной программы "Улучшение качественного

состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства

и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FCE87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети" подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети" | Всего | 302985,93 | 38890,00 | 70110,00 | 193985,93 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 60013,50 | 0,00 | 60000,00 | 13,50 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 3 |
| 2016 | 11980,24 | 0,00 | 0,00 | 11980,24 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 2 |
| 2017 | 109423,37 [<\*>](#P4276) | 0,00 | 0,00 | 109423,37 <\*> | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 1 |
| 2018 | 94784,68 | 38890,00 | 10110,00 | 45784,68 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 8 |
| 2019 | 30863,01 <\*> | 0,00 | 0,00 | 30863,01 <\*> | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
| 2020 | 890,09 <\*> | 0,00 | 0,00 | 890,09 <\*> | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 "Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Дорожная сеть" подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Дорожная сеть", в т.ч.: | Всего | 320000,00 | 160000,00 | 60000,00 | 100000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2019 | 160000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,12 |
| 2020 | 160000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,57 |
| 2021 (прогнозный период) | 142715,00 | 80000,00 | 12715,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,4 |
| 2022 (прогнозный период) | 62715,00 | 0,00 | 12715,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,4 |
| 2.1.1 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 320000,00 | 160000,00 | 60000,00 | 100000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2019 | 160000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,12 |
| 2020 | 160000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,57 |
| 2021 (прогнозный период) | 142715,00 | 80000,00 | 12715,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,4 |
| 2022 (прогнозный период) | 62715,00 | 0,00 | 12715,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,4 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 622985,93 | 198890,00 | 130110,00 | 293985,93 | 0,00 |  | X | X |
| 2015 | 60013,50 | 0,00 | 60000,00 | 13,50 | 0,00 | X | X |
| 2016 | 11980,24 | 0,00 | 0,00 | 11980,24 | 0,00 | X | X |
| 2017 | 109423,37 <\*> | 0,00 | 0,00 | 109423,37 <\*> | 0,00 | X | X |
| 2018 | 94784,68 | 38890,00 | 10110,00 | 45784,68 | 0,00 | X | X |
| 2019 | 190863,01 <\*> | 80000,00 | 30000,00 | 80863,01 <\*> | 0,00 | X | X |
| 2020 | 160890,09 <\*> | 80000,00 | 30000,00 | 50890,09 <\*> | 0,00 | X | X |
| 2021 (прогнозный период) | 142715,00 | 80000,00 | 12715,00 | 50000,00 | 0,00 | X | X |
| 2022 (прогнозный период) | 62715,00 | 0,00 | 12715,00 | 50000,00 | 0,00 | X | X |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования включает:

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1895,77 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2246,7 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 826,49 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

Приложение 2

к муниципальной программе

"Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и

озеленения территории г. Северска"

на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 2

"СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск  от 30.12.2015 [N 3001](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411DE9AAEC7BD0DC24224C600BA4CB756FD7977FD97DBFBC407C2D8D6C189884CB20F45E06B278850W8S6I), от 15.07.2016 [N 1627](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69DADC2B9009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CCB87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 30.12.2016 [N 2984](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69DA9C6BE039F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CCC87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I),  от 20.02.2018 [N 280](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69CA6CFB70F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DCF87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 22.08.2018 [N 1561](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FADC0B9059F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CC187D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 15.03.2019 [N 412](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CCF87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I),  от 30.09.2019 [N 2127](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA8C7B60F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FC087D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 21.02.2020 [N 300](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA7C3BA0F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DCB87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 22.12.2020 [N 2334](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FC187D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I)) |

Паспорт подпрограммы 2 "Содержание зеленых насаждений"

муниципальной программы "Улучшение качественного состояния

объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70FC087D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Содержание зеленых насаждений | | | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2020 годы | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 | Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 4500 | 3748 | 4208 | 4634 | 6253 | 6449 | 7129 | 7809 | 8489 |
| 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 7550 | 6271 | 5471 | 5998 | 6875 | 7121 | 7521 | 7921 | 8321 |
| 3. Количество высаженных саженцев, шт | 500 | 500 | 400 | 550 | 700 | 670 | 450 | 450 | 450 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений | | | | | | | | | |
| 2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда | | | | | | | | | |
| 3. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" | | | | | | | | | |
| ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" | | | | | | | | | |
| ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" | | | | | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| Местный бюджет | 107158,94 | 24835,40 | 17838,40 | 16939,08 | 15480,99 | 15573,98 | 16491,09 | 11011,30 | 10061,30 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 107158,94 | 24835,40 | 17838,40 | 16939,08 | 15480,99 | 15573,98 | 16491,09 | 11011,30 | 10061,30 |

I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы 2

Состояние зеленых насаждений является злободневной проблемой благоустройства территории г. Северска. Деревья и кустарники исполняют роль зеленых фильтров в очищении воздуха, обогащают воздух фитонцидами и кислородом, служат одним из средств борьбы с шумом, регулируют тепловой режим, предохраняют почвенный покров от водной и ветровой эрозии.

Общая площадь зеленых насаждений на территории г. Северска составляет 3331,04 тыс. кв. м, в том числе 1054 тыс. кв. м площадь искусственных газонов.

Вместе с тем часть зеленых насаждений достигла возраста естественного старения и находится в аварийном состоянии, что создает опасность для имущества, жизни и здоровья жителей г. Северска, затрудняет производство работ по проведению новых посадок, ухудшает санитарно-гигиенические характеристики, имеет низкие декоративные качества, требует замены. Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с падением таких деревьев или их крупномерных фрагментов, необходимо проводить работы по сносу и формовочной обрезке. В реестр зеленых насаждений, подлежащих сносу и формовочной обрезке, в настоящее время включено около 4,5 тысяч деревьев, подлежащих сносу, и порядка 5,5 тысяч деревьев, требующих омолаживающую обрезку. Кроме того, более 2000 деревьев нуждаются в регулярной формовочной обрезке (каждые 3 - 5 лет).

В таблице 1 представлены необходимые объемы работ по сносу и формовочной обрезке зеленых насаждений.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение деревьев | Количество деревьев, подлежащих сносу, шт. | Количество деревьев, подлежащих регулярной формовочной, обрезке, шт. | Количество деревьев, подлежащих омолаживающей обрезке, шт. |
| По улицам г. Северска | 1904 | 2026 | 1934 |
| На внутриквартальных территориях | 2518 | 0 | 3450 |
| Всего | 4422 | 2026 | 5384 |

В таблице 2 приведен сравнительный анализ выделения средств на работы по сносу и формовочной обрезке зеленых насаждений в г. Северске в предыдущие годы.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | 2011 год | | 2012 год | | 2013 год | |
| шт. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. |
| формовочная обрезка деревьев | 0 | 0 | 1081 | 1462,48 | 0 | 0 |
| снос старовозрастных деревьев | 476 | 2439 | 360 | 1361,00 | 0 | 0 |

Объемы финансирования, выделяемые на содержание зеленых насаждений в последние годы, были недостаточными для поддержания требуемого уровня состояния объектов озеленения.

Прирост площади зеленых насаждений общего пользования также является одним из важнейших показателей благоустроенности г. Северска, которому уделяется особое внимание на областном и всероссийском конкурсах на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование".

Газон - неотъемлемая часть зеленых насаждений любого города. Он представляет собой естественный фон для любых посадок, ландшафтных сооружений, малых архитектурных форм. Общая площадь искусственных травяных газонов в г. Северске составляет 1054 тыс. кв. м.

Неправильная конструкция и эксплуатация газона, ограждающих его бордюрных камней, могут являться источником постоянного загрязнения улиц и дорог, что приводит к дополнительным расходам бюджетных средств. Наиболее типичными являются следующие недостатки:

- уровень грунта на газонах выше уровня ограждающих бордюров;

- уровень газонов выше, чем уровень пешеходных дорожек;

- уровень обочин выше, чем уровень дороги.

На территории г. Северска 21,3% газонов на площади 224,48 тыс. кв. м имеют изменения конструкции до состояния, при котором газон становится источником загрязнения проезжей части. В целях исключения загрязнения проезжей части и улучшения эстетической привлекательности необходимо осуществлять планомерный капитальный ремонт газонов, расположенных вдоль улично-дорожной сети. Площадь газонов, подлежащих ремонту в первую очередь, составляет 156,04 тыс. кв. м.

Информация об объемах планируемых работ представлена в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень газонов, требующих ремонта | Площадь газона, требующего ремонта, кв. м | Площадь газона, вошедшая в состав работ в рамках программы, кв. м |
| 1 | 2 | 3 |
| просп. Коммунистический | 54710 | 35824 |
| ул. Первомайская | 18805 | 6657 |
| ул. Свердлова | 7305 | 7305 |
| ул. Советская | 5240 | 5240 |
| ул. Царевского | 17520 | 6495 |
| ул. Парковая | 13500 | 6366 |
| ул. Победы | 12079 | 6510 |
| ул. Ленина | 26880 | 18423 |
| Итого | 156039 | 92820 |

II. Цель и задачи подпрограммы 2, сроки ее реализации,

целевые показатели (индикаторы) результативности реализации

подпрограммы 2

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CC187D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 15.03.2019 N 412)

Основной целью подпрограммы 2 является создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений;

обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов;

поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA8C7B60F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CC887D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2019 N 2127)

Сроки реализации подпрограммы 2 - 2015 - 2020 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 4.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Содержание

зеленых насаждений" муниципальной программы "Улучшение

качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA7C3BA0F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DCD87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 21.02.2020 N 300)

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели подпрограммы 2 "Содержание зеленых насаждений" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество деревьев, подлежащих сносу | шт | 4500 | 4500 | 3748 | 4208 | 4634 | 6253 | 6449 | 7129 | 7809 | 8489 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Количество деревьев, требующих формовки | шт | 7500 | 7550 | 6271 | 5471 | 5998 | 6875 | 7121 | 7521 | 7921 | 8321 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Количество высаженных саженцев | шт | 500 | 500 | 500 | 400 | 550 | 700 | 670 | 450 | 450 | 450 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество ликвидированных старовозрастных деревьев | шт | 0 | 480 | 752 | 390 | 380 | 460 | 465 | 400 | 380 | 380 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Количество отформованных старовозрастных, переросших зеленых насаждений | шт | 50 | 45 | 1279 | 496 | 680 | 510 | 440 | 600 | 600 | 600 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество высаженных саженцев | шт | 500 | 500 | 500 | 400 | 550 | 700 | 670 | 450 | 450 | 450 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Площадь содержания цветников | ар | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3.2 | Площадь выкошенных газонов | га | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | 104,38 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

III. Система мероприятий подпрограммы 2

и ее ресурсное обеспечение

Задача 1 "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" подпрограммы 2 реализуется ведомственной целевой программой "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений".

Задача 2 "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" подпрограммы 2 реализуется ведомственной целевой программой "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда".

Задача 3 "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" подпрограммы 2 реализуется ведомственной целевой программой "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения".

Разработчиком ведомственных целевых программ "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений", "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда", "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" является участник подпрограммы 2 - Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA8C7B60F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CCD87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2019 N 2127)

Финансирование осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлены в таблице 5.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

"Содержание зеленых насаждений" муниципальной программы

"Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной

сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CC987D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" | Всего | 13127,77 | 0,00 | 0,00 | 13127,77 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 5711,20 | 0,00 | 0,00 | 5711,20 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 752 |
| 2016 | 3275,79 | 0,00 | 0,00 | 3275,79 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 390 |
| 2017 | 1065,85 | 0,00 | 0,00 | 1065,85 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 380 |
| 2018 | 1037,22 | 0,00 | 0,00 | 1037,22 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 460 |
| 2019 | 1044,47 | 0,00 | 0,00 | 1044,47 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 465 |
| 2020 | 993,24 | 0,00 | 0,00 | 993,24 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 400 |
| 2021 (прогнозный период) | 1052,99 | 0,00 | 0,00 | 1052,99 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 380 |
| 2022 (прогнозный период) | 1052,99 | 0,00 | 0,00 | 1052,99 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 380 |
| 2. | Задача 2 "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 2.1 | ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" | Всего | 2518,15 | 0,00 | 0,00 | 2518,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 384,50 | 0,00 | 0,00 | 384,50 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 500 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
| 2016 | 382,80 | 0,00 | 0,00 | 382,80 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 400 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
| 2017 | 379,59 | 0,00 | 0,00 | 379,59 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 550 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
| 2018 | 396,80 | 0,00 | 0,00 | 396,80 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 700 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
| 2019 | 367,45 | 0,00 | 0,00 | 367,45 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 670 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
| 2020 | 607,01 | 0,00 | 0,00 | 607,01 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 450 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс. м2 | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 399,08 | 0,00 | 0,00 | 399,08 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 450 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс. м2 | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 399,08 | 0,00 | 0,00 | 399,08 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 450 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс. м2 | 0 |
| 3. | Задача 3 "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 3.1 | ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" | Всего | 91513,02 | 0,00 | 0,00 | 91513,02 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 18739,70 | 0,00 | 0,00 | 18739,70 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2016 | 14179,81 | 0,00 | 0,00 | 14179,81 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2017 | 15493,64 | 0,00 | 0,00 | 15493,64 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2018 | 14046,97 | 0,00 | 0,00 | 14046,97 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2019 | 14162,06 | 0,00 | 0,00 | 14162,06 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2020 | 14890,84 | 0,00 | 0,00 | 14890,84 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2021 (прогнозный период) | 9559,23 | 0,00 | 0,00 | 9559,23 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2022 (прогнозный период) | 8609,23 | 0,00 | 0,00 | 8609,23 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 107158,94 | 0,00 | 0,00 | 107158,94 | 0,00 |  | X | X |
| 2015 | 24835,40 | 0,00 | 0,00 | 24835,40 | 0,00 | X | X |
| 2016 | 17838,40 | 0,00 | 0,00 | 17838,40 | 0,00 | X | X |
| 2017 | 16939,08 | 0,00 | 0,00 | 16939,08 | 0,00 | X | X |
| 2018 | 15480,99 | 0,00 | 0,00 | 15480,99 | 0,00 | X | X |
| 2019 | 15573,98 | 0,00 | 0,00 | 15573,98 | 0,00 | X | X |
| 2020 | 16491,09 | 0,00 | 0,00 | 16491,09 | 0,00 | X | X |
| 2021 (прогнозный период) | 11011,30 | 0,00 | 0,00 | 11011,30 | 0,00 | X | X |
| 2022 (прогнозный период) | 10061,30 | 0,00 | 0,00 | 10061,30 | 0,00 | X | X |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и

озеленения территории г. Северска"

на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 3

"СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск  от 30.12.2015 [N 3001](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411DE9AAEC7BD0DC24224C600BA4CB756FD7977FD97DBFBC30EC2D8D6C189884CB20F45E06B278850W8S6I), от 15.07.2016 [N 1627](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69DADC2B9009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CCF87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 30.12.2016 [N 2984](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69DA9C6BE039F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CC087D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I),  от 20.02.2018 [N 280](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69CA6CFB70F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70AC987D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 22.08.2018 [N 1561](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FADC0B9059F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DCB87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 15.03.2019 [N 412](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DCA87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I),  от 30.09.2019 [N 2127](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA8C7B60F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CCE87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 21.02.2020 [N 300](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA7C3BA0F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DCF87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 22.12.2020 [N 2334](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CC887D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I)) |

Паспорт подпрограммы 3 "Создание комфортной среды в местах

массового посещения" муниципальной программы "Улучшение

качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CCB87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 3 | Создание комфортной среды в местах массового посещения | | | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 3 | 2015 - 2020 годы | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 3 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 146 | 6 | 49 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 1,7 | 0,02 | 4,1 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 28 | 27 | 26 |
| 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения | | | | | | | | | |
| 2. Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| Местный бюджет | 84526,36 | 5367,30 | 17467,91 <\*> | 17625,08 <\*> | 9283,82 <\*> | 20882,93 | 26337,88 <\*> | 25000,00 | 25000,00 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 114526,36 | 5367,30 | 17467,91 <\*> | 17625,08 <\*> | 9283,82 <\*> | 45882,93 | 31337,88 <\*> | 25000,00 | 25000,00 |

--------------------------------

<\*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 4331,01 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3500 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1000 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в [столбце](#P5201) "Всего".

I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы 3

Поддержание мест массового отдыха горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов города являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.

Скверы, парки, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. В нашем городе имеется 12 основных объектов благоустройства данной категории, являющихся неотъемлемой частью архитектурного и социального облика города. Общая площадь скверов, расположенных на территории города, составляет 517,77 тыс. кв. м, 50% указанных объектов благоустройства не подвергались ремонту и реконструкции более 10 лет.

Оснащение скверов малыми архитектурными формами в настоящее время минимальное, не отвечающее современным требованиям, в основном это скамейки и урны для сбора мусора, изготовленные 7 - 15 лет назад.

Для повышения уровня благоустройства, создания современного архитектурного облика и комфортных условий для горожан необходимо произвести капитальный ремонт 4 скверов, расположенных в шаговой доступности от жилых кварталов и являющихся местами для отдыха и прогулок жителей, придав каждому из них индивидуальный облик. При этом построить 4 новых фонтана, установить порядка 450 единиц различных малых архитектурных форм (садово-парковая мебель, детское игровое оборудование, скульптурные элементы, иные малые архитектурные формы).

На территории г. Северска имеется острая необходимость строительства нового участка муниципального общественного кладбища, а также обустройства участка Почетного воинского захоронения.

В настоящее время действующее городское кладбище может предоставить участки для захоронения на ближайшие два года, вследствие чего возникла потребность проектирования и устройства нового участка общественного муниципального кладбища.

В связи с многочисленными обращениями военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов необходимо обустроить участок Почетного воинского захоронения

II. Цель и задачи подпрограммы 3, сроки ее реализации,

целевые показатели (индикаторы) результативности реализации

подпрограммы 3

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DCC87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 15.03.2019 N 412)

Основной целью подпрограммы 3 является повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения;

строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения.

Сроки реализации подпрограммы 3 - 2015 - 2020 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 3 "Создание

комфортной среды в местах массового посещения" муниципальной

программы "Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA7C3BA0F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DC187D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 21.02.2020 N 300)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели подпрограммы 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения | шт | 11 | 146 | 6 | 49 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище | га | 0 | 1,7 | 0,02 | 4,1 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 28 | 27 | 26 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта | ед | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 "Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения" подпрограммы 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество установленных садово-парковых диванов | шт | 0 | 146 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | шт | 11 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 "Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения" подпрограммы 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество построенных объектов благоустройства | шт | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

III. Система мероприятий подпрограммы 3

и ее ресурсное обеспечение

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

В рамках подпрограммы 3 планируется реализация следующих основных мероприятий:

1) приобретение и монтаж малых архитектурных форм;

2) строительство объектов благоустройства.

Финансирование основных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлены в таблице 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 "Создание

комфортной среды в местах массового посещения" муниципальной

программы "Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CCA87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения" подпрограммы 3 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: | Всего | 4528,85 | 0,00 | 0,00 | 4528,85 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2015 | 1143,50 | 0,00 | 0,00 | 1143,50 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
| 2016 | 2216,19 | 0,00 | 0,00 | 2216,19 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 49 |
| 2017 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
| 2018 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 862,78 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 9 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых диванов | Всего | 336,30 | 0,00 | 0,00 | 336,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 2016 | 336,30 | 0,00 | 0,00 | 336,30 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 1.1.2 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 4192,55 | 0,00 | 0,00 | 4192,55 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2015 | 1143,50 | 0,00 | 0,00 | 1143,50 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
| 2016 | 1879,89 | 0,00 | 0,00 | 1879,89 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 9 |
| 2017 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
| 2018 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 862,78 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 9 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
| 2. | Задача 2 "Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения" подпрограммы 3 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 109997,51 | 0,00 | 30000,00 | 79997,51 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 4223,80 | 0,00 | 0,00 | 4223,80 | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
| 2016 | 15251,72 [<\*>](#P6923) | 0,00 | 0,00 | 15251,72 <\*> | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 3 |
| 2017 | 17318,70 <\*> | 0,00 | 0,00 | 17318,70 <\*> | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 2 |
| 2018 | 8421,04 <\*> | 0,00 | 0,00 | 8421,04 <\*> | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
| 2019 | 45882,93 | 0,00 | 25000,00 | 20882,93 | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
| 2020 | 31337,88 <\*> | 0,00 | 5000,00 | 26337,88 <\*> | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
| 2021 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
| 2022 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
| 2.1.1 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северске | Всего | 831,01 | 0,00 | 0,00 | 831,01 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2016 | 938,56 [<\*>](#P6923) | 0,00 | 0,00 | 938,56 <\*> | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2017 | 831,01 <\*> | 0,00 | 0,00 | 831,01 <\*> | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2.1.2 | Строительство Почетного воинского захоронения | Всего | 4033,20 | 0,00 | 0,00 | 4033,20 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 537,78 | 0,00 | 0,00 | 537,78 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 3495,42 | 0,00 | 0,00 | 3495,42 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске | Всего | 82835,32 | 0,00 | 30000,00 | 52835,32 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 3617,55 | 0,00 | 0,00 | 3617,55 | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 0,02 |
| 2016 | 3500,00 [<\*>](#P6923) | 0,00 | 0,00 | 3500,00 <\*> | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 4,1 |
| 2017 | 3500,00 <\*> | 0,00 | 0,00 | 3500,00 <\*> | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 2,1 |
| 2018 | 7000,00 <\*> | 0,00 | 0,00 | 7000,00 <\*> | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 1,1 |
| 2019 | 45702,93 | 0,00 | 25000,00 | 20702,93 | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 0,5 |
| 2020 | 31014,84 <\*> | 0,00 | 5000,00 | 26014,84 <\*> | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 28 |
| 2021 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 27 |
| 2022 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 26 |
| 2.1.4 | Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений | Всего | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.5 | Строительство пешеходного тротуара от КПП N 13 до ж/д переезда по ул. Предзаводской в г. Северске | Всего | 2793,04 | 0,00 | 0,00 | 2793,04 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 2793,04 | 0,00 | 0,00 | 2793,04 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.6 | Реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул. Калинина, 123 в г. Северске | Всего | 3967,53 | 0,00 | 0,00 | 3967,53 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2016 | 3967,53 | 0,00 | 0,00 | 3967,53 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 1 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2.1.7 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне N 10 г. Северска | Всего | 13096,69 | 0,00 | 0,00 | 13096,69 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 557,17 | 0,00 | 0,00 | 557,17 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2017 | 12539,52 | 0,00 | 0,00 | 12539,52 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.8 | Строительство проезда Новый в микрорайоне N 12 в г. Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.9 | Строительство улицы Солнечной в г. Северске, участок от ул. Ленина - ул. Ленинградской до Южного проезда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.10 | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки "ул. Солнечная" до МБОУ "СОШ N 88 им. А.Бородина и А.Кочева" в г. Северске | Всего | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.11 | Строительство площадки весового контроля на а/д г. Томск - пос. Самусь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.12 | Капитальный ремонт фонтана у здания МБУ СМТ | Всего | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.13 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г. Северске по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 10а | Всего | 771,80 | 0,00 | 0,00 | 771,80 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2018 | 434,48 | 0,00 | 0,00 | 434,48 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
| 2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
| 2020 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 157,32 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2.1.14 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске | Всего | 364,16 | 0,00 | 0,00 | 4468,33 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 198,44 | 0,00 | 0,00 | 198,44 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 165,72 | 0,00 | 0,00 | 165,72 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 114526,36 | 0,00 | 30000,00 | 84526,36 | 0,00 |  | X | X |
| 2015 | 5367,30 | 0,00 | 0,00 | 5367,30 | 0,00 | X | X |
| 2016 | 17467,91 <\*> | 0,00 | 0,00 | 17467,91 <\*> | 0,00 | X | X |
| 2017 | 17625,08 <\*> | 0,00 | 0,00 | 17625,08 <\*> | 0,00 | X | X |
| 2018 | 9283,82 <\*> | 0,00 | 0,00 | 9283,82 <\*> | 0,00 | X | X |
| 2019 | 45882,93 | 0,00 | 25000,00 | 20882,93 | 0,00 | X | X |
| 2020 | 31337,88 <\*> | 0,00 | 5000,00 | 26337,88 <\*> | 0,00 | X | X |
| 2021 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | X | X |
| 2022 (прогнозный период) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | X | X |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3500 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 107,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 3500 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 831,01 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3500 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1000 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

Приложение 4

к муниципальной программе

"Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и

озеленения территории г. Северска"

на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 4

"МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск  от 30.12.2015 [N 3001](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411DE9AAEC7BD0DC24224C600BA4CB756FD7977FD97DBFBC30FC2D8D6C189884CB20F45E06B278850W8S6I), от 15.07.2016 [N 1627](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69DADC2B9009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DC987D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 30.12.2016 [N 2984](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69DA9C6BE039F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DCA87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I),  от 20.02.2018 [N 280](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69CA6CFB70F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70ACD87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 15.03.2019 [N 412](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DC087D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 30.09.2019 [N 2127](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA8C7B60F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DC987D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I)) |

Паспорт подпрограммы 4 "Модернизация и устройство детских

игровых площадок" муниципальной программы "Улучшение

качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г. Северска" <\*>

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70AC987D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 15.03.2019 N 412)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 4 | Модернизация и устройство детских игровых площадок | | | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 4 | 2015 - 2017 годы <\*> | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 4 | Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов в 2015 - 2017 годах | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 4 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц | 24,5 | 24,7 | 26,19 | 26,43 | - | - | - | - | - |
| Задачи подпрограммы 4 | Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 4, всего, в т.ч. по годам реализации подпрограммы 4, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| Местный бюджет (утверждено) | 2654,46 | 501,16 | 1918,8 | 234,5 | - | - | - | - | - |
| Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| бюджет Томской области (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Всего | 2654,46 | 501,16 | 1918,8 | 234,5 | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Действие подпрограммы 4 остановлено со второго полугодия 2017 года.

I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы 4

Комфортные внутриквартальные территории должны обеспечивать полноценный отдых и времяпрепровождение как детей, так и взрослого населения.

Неотъемлемой частью внутриквартальной территории является детская площадка, территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования для организации досуга и физического развития. Все игровое оборудование должно соответствовать возрасту и физическим возможностям ребенка, требованиям безопасности.

Необходимость разработки данной подпрограммы 4 обусловлена причинами следующего характера:

1) наличие большого количества игрового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности, предъявляемым действующими нормативными документами;

2) значительный объем бюджетных затрат на ремонт существующего морально устаревшего игрового оборудования;

3) неэффективное использование существующего игрового оборудования детских игровых площадок (часть игрового оборудования из-за непривлекательного внешнего вида не используется детьми).

На детских игровых площадках, построенных в 90-е годы и ранее, многие игровые элементы эстетически непривлекательны, не соответствуют комплексу стандартов безопасности игрового оборудования. На текущий ремонт игрового оборудования ежегодно выделяется до 700 тыс. руб. Производятся окраска, замена деревянных деталей, сварочные работы. При этом общий вид площадок и их оснащенность игровыми элементами практически не меняются. Такое состояние детского игрового оборудования приводит не только к низкому уровню благоустроенности территории г. Северска, но и к отсутствию условий для полноценного отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.

В настоящее время на внутриквартальных территориях города имеется 375 детских игровых площадок, на 283 площадках (75,5% от общего количества) требуется произвести обновление игрового оборудования. За период с 2009 по 2014 год 92 площадки оснащены новым игровым оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандартов по безопасности детского игрового оборудования, что составляет 24,5% от потребности.

Подпрограммой 4 предусмотрена установка новых игровых комплексов во всех кварталах города с заменой морально устаревшего оборудования на новое, имеющее сертификаты соответствия стандартам безопасности. Всего планируется установить 91 игровой комплекс. После реализации указанных мероприятий 48,8% детских игровых площадок будут оснащены современным игровым оборудованием.

II. Цель и задачи подпрограммы 4, сроки ее реализации,

целевые показатели (индикаторы) результативности реализации

подпрограммы 4

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70AC887D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 15.03.2019 N 412)

Основной целью подпрограммы 4 является улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов. Достижение цели обеспечивается путем решения следующей задачи - доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности.

Сроки реализации подпрограммы 4 - 2015 - 2017 годы. Этапы не предусмотрены.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA8C7B60F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DC987D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2019 N 2127)

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 4 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 4 "Модернизация

и устройство детских игровых площадок" муниципальной

программы "Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70ACA87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 15.03.2019 N 412)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 (прогнозный период) | 2022 (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатель подпрограммы 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием от общего количества детских площадок (нарастающим итогом) | проц | 22,1 | 24,5 | 24,7 | 26,19 | 26,43 | - | - | - | - | - | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатель задачи 1 "Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности" подпрограммы 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество устроенных детских площадок | ед | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

III. Система мероприятий подпрограммы 4

и ее ресурсное обеспечение

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

В рамках подпрограммы 4 планируется реализация основного мероприятия "Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием".

Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 представлены в таблице 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4

"Модернизация и устройство детских игровых площадок"

муниципальной программы "Улучшение качественного состояния

объектов улично-дорожной сети, благоустройства

и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70ACD87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 15.03.2019 N 412)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участник/ - участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета (по согласованию) (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 "Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности" подпрограммы 4 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием | Всего | 2654,46 | 0,00 | 0,00 | 2654,46 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Количество устроенных детских площадок, ед | Х |
| 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 | 3 |
| 2016 | 1918,8 | 0,00 | 0,00 | 1918,8 | 0,00 | 8 |
| 2017 | 234,5 | 0,00 | 0,00 | 234,5 | 0,00 | 1 |
| Итого по подпрограмме 4 | Всего | 2654,46 | 0,00 | 0,00 | 2654,46 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 | Х |
| 2016 | 1918,8 | 0,00 | 0,00 | 1918,8 | 0,00 | Х |
| 2017 | 234,5 | 0,00 | 0,00 | 234,5 | 0,00 | Х |

Приложение 5

к муниципальной программе

"Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и

озеленения территории г. Северска"

на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 5

"ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТЕВЫХ СТОЯНОК АВТОТРАНСПОРТА И РАСШИРЕНИЕ

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ НА ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск  от 30.12.2015 [N 3001](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411DE9AAEC7BD0DC24224C600BA4CB756FD7977FD97DBFBC30CC2D8D6C189884CB20F45E06B278850W8S6I), от 15.07.2016 [N 1627](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69DADC2B9009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DCD87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 30.12.2016 [N 2984](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69DA9C6BE039F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DCE87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I),  от 20.02.2018 [N 280](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69CA6CFB70F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70AC187D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 22.08.2018 [N 1561](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FADC0B9059F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DC087D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 15.03.2019 [N 412](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69FA7C0BC009F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70ACC87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I),  от 30.09.2019 [N 2127](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA8C7B60F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70DCB87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 21.02.2020 [N 300](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D69EA7C3BA0F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70AC987D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I), от 22.12.2020 [N 2334](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CCD87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I)) |

Паспорт подпрограммы 5 "Организация гостевых стоянок

автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов

на внутридворовых территориях" муниципальной программы

"Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной

сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7F79861E5411D699A6C0B90F9F482C9F0CB84BB809EA7E3EF196DBFBC70CCC87D3D498D042B0105BE3763B8A5285W8S8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 5 | Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях | | | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 5 | 2015 - 2020 годы | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 5 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 13,13 | 19,79 | 21,24 | 28,29 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 |
| 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 5 | 1. Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 5 (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| Местный бюджет | 63421,10 | 15113,41 | 12042,45 | 17774,31 | 18357,93 | 50,00 | 83,00 | 50,00 | 50,00 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 63421,10 | 15113,41 | 12042,45 | 17774,31 | 18357,93 | 50,00 | 83,00 | 50,00 | 50,00 |

I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы 5

В настоящее время парковка автомобилей во дворах г. Северска остается одной из наиболее острых проблем. Обеспечение современного уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовые территории от неорганизованного размещения автовладельцами транспортных средств.

Узкие внутриквартальные проезды создают непреодолимые препятствия для проезда крупногабаритной спецтехники и иных транспортных средств. Стоящие во дворе автомобили - это фактор социальной напряженности, повод для конфликтов между автовладельцами и жителями многоквартирных домов, не имеющими автомобилей, так как под парковку используются газоны, детские, хозяйственные и спортивные площадки. Применение штрафных санкций не может привести к нужному результату, пока не будет создана альтернатива автомобильным стоянкам в неустановленных местах.

По оперативным данным ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, на сегодняшний день на территории г. Северска зарегистрировано 37 тыс. единиц частных легковых автотранспортных средств. На платных (в том числе многоуровневых) стоянках, расположенных в черте города, гаражных боксах, на гостевых стоянках, организованных на улицах города и внутриквартальных территориях, можно разместить около 24 тыс. автомобилей. Следовательно, для создания комфортных условий проживания на территории г. Северска необходимо создать порядка 13 тыс. дополнительных парковочных мест.

В основе организации и реконструкции мест для парковки автотранспортных средств на внутридворовой территории должен быть использован набор технических решений по расширению внутриквартальных проездов в сочетании с устройством гостевых стоянок и парковок.

Программой предусмотрено создание максимально возможного количества парковочных мест в каждом квартале г. Северска. Общая площадь новых парковочных мест составит порядка 99 тыс. кв. м, что позволит осуществлять доступную парковку примерно 4 тыс. автомобилей, что составляет 30% от потребности.

Обеспечение нормального уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовую территорию от неорганизованного размещения автовладельцами транспортных средств.

Кроме того, на территории г. Северска является актуальной проблема благоустройства микрорайона N 10. В Администрацию ЗАТО Северск поступают многочисленные жалобы от жителей на необустроенность придомовых территорий и низкое качество внутриквартальных проездов, устройство которых не было завершено в период застройки микрорайона.

II. Цель и задачи подпрограммы 5, сроки ее реализации,

целевые показатели (индикаторы) результативности реализации

подпрограммы 5

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693692DB047D9D9AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB33EF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск

от 15.03.2019 N 412)

Основной целью подпрограммы 5 является повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях.

Достижение цели обеспечивается путем решения задачи по созданию обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях.

Сроки реализации подпрограммы 5 - 2015 - 2020 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 5 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 5 "Организация

гостевых стоянок автотранспорта и расширение

внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"

муниципальной программы "Улучшение качественного состояния

объектов улично-дорожной сети, благоустройства

и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693693DB077B929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB33BF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск

от 21.02.2020 N 300)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели подпрограммы 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом) | тыс. м2 | 1,13 | 13,13 | 19,79 | 21,24 | 28,29 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения | ед | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 "Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях" подпрограммы 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество актов ввода в эксплуатацию объектов для обновления инфраструктуры внутриквартальных территорий | ед | 3 | 46 | 10 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10 | м2 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3000 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

III. Система мероприятий подпрограммы 5

и ее ресурсное обеспечение

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

В рамках подпрограммы 5 планируется реализация основного мероприятия "Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой".

Финансирование основного мероприятия подпрограммы 5 осуществляется за счет средств местного бюджета.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 представлены в таблице 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5

"Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение

внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"

муниципальной программы "Улучшение качественного состояния

объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693694DA0478929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB53FF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях" подпрограммы 5 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструктурой, в т.ч.: | Всего | 63421,10 | 0,00 | 0,00 | 63421,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 15113,41 | 0,00 | 0,00 | 15113,41 | 0,00 | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
| 2016 | 12042,45 | 0,00 | 0,00 | 12042,45 | 0,00 | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
| 2017 | 17774,31 | 0,00 | 0,00 | 17774,31 | 0,00 | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 14 |
| 2018 | 18357,93 | 0,00 | 0,00 | 18357,93 | 0,00 | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
| 2020 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 36108,02 | 0,00 | 0,00 | 36108,02 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2015 | 13529,71 | 0,00 | 0,00 | 13529,71 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 19,79 |
| 2016 | 3776,12 | 0,00 | 0,00 | 3776,12 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 21,24 |
| 2017 | 12774,31 | 0,00 | 0,00 | 12774,31 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,29 |
| 2018 | 5944,88 | 0,00 | 0,00 | 5944,88 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
| 2020 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
| 2021 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
| 2022 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
| 1.1.2 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне N 10 с бульваром | Всего | 27313,08 | 0,00 | 0,00 | 27313,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 1583,70 | 0,00 | 0,00 | 1583,70 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 0 |
| 2016 | 8266,33 | 0,00 | 0,00 | 8266,33 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 6000 |
| 2017 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 3000 |
| 2018 | 12413,05 | 0,00 | 0,00 | 12413,05 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 8300 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 0 |
| 2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 63421,10 | 0,00 | 0,00 | 63421,10 | 0,00 |  | X | X |
| 2015 | 15113,41 | 0,00 | 0,00 | 15113,41 | 0,00 | X | X |
| 2016 | 12042,45 | 0,00 | 0,00 | 12042,45 | 0,00 | X | X |
| 2017 | 17774,31 | 0,00 | 0,00 | 17774,31 | 0,00 | X | X |
| 2018 | 18357,93 | 0,00 | 0,00 | 18357,93 | 0,00 | X | X |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | X | X |
| 2020 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | X | X |
| 2021 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | X | X |
| 2022 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | X | X |

Приложение 6

к муниципальной программе

"Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и

озеленения территории г. Северска"

на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 6

"ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск  от 30.12.2015 [N 3001](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693E97D2037C90C7DAE72E780DC35532780928C5EE5D75B8B432ADAC969FF62C4F6BCCFF25E209D3XBSCI), от 15.07.2016 [N 1627](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693690D106789D9AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB431F2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I), от 30.12.2016 [N 2984](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693690D5027F9E9AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB338F2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I),  от 20.02.2018 [N 280](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693691DA0B76929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB23BF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I), от 22.08.2018 [N 1561](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693692D10478989AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB33AF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I), от 15.03.2019 [N 412](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693692DB047D9D9AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB238F2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I),  от 30.09.2019 [N 2127](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693693D40377929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB43CF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I), от 21.02.2020 [N 300](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693693DB077B929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB33DF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I), от 22.12.2020 [N 2334](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693694DA0478929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB53EF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I)) |

Паспорт подпрограммы 6 "Текущее содержание и ремонт объектов

улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"

муниципальной программы "Улучшение качественного состояния

объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693694DA0478929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB531F2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 6 | Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства | | | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 6 | 2015 - 2020 годы | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 6 | Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 6 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 0,6 | 0,58 | 0,56 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 580 | 851 | 920 | 960 | 990 | 1155 | 900 | 900 | 900 |
| 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Задачи подпрограммы 6 | 1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства | | | | | | | | | |
| 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения | | | | | | | | | |
| 3. Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания | | | | | | | | | |
| 4. Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 6 (далее - ВЦП) | ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" | | | | | | | | | |
| ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" | | | | | | | | | |
| ВЦП "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания" | | | | | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 6, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| Местный бюджет | 1382365,19 | 240285,23 | 219978,41 | 222196,78 | 233391,69 <\*> | 237295,58 <\*> | 231283,68 <\*> | 194516,40 | 187660,27 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 60597,10 | 597,10 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 37907,09 | 3095,90 | 10637,12 | 13473,67 | 2946,60 | 2946,60 | 4807,20 | 2946,60 | 2946,60 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 1480869,38 | 243978,23 | 230615,53 | 295670,45 | 236338,29 <\*> | 240242,18 <\*> | 236090,88 <\*> | 197463,00 | 190606,87 |

--------------------------------

<\*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 46,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 21,56 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1997,91 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в [столбце](#P7998) "Всего".

I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы 6

На учете в муниципальной казне Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск на территории г. Северска числится: 45 автомобильных дороги протяженностью 74,05 км, 58 объектов улично-дорожной сети протяженностью 54,75 км, 45 жилых микрорайонов протяженностью внутриквартальных проездов 90,54 км. Протяженность наружной сети ливневой канализации составляет 72,9 км. Инженерные сооружения - мосты (в том числе пешеходные), 9 шт. протяженностью 267 м.

В условиях дефицита денежных средств первоочередной задачей дорожной отрасли является сохранение существующей инфраструктуры, поддержание на должном уровне улично-дорожной сети, автомобильных дорог, их транспортно-эксплуатационного состояния. Поэтому приоритетным направлением является содержание улиц, дорог, проездов и сооружений на них.

За 2013, 2014 годы со стороны ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск увеличилось количество предписаний и административных штрафов за ненадлежащее содержание и ремонт улично-дорожной сети.

Усиление надзора со стороны контролирующих органов за качеством уборки улиц, содержанием и ремонтом дорог, тротуаров требует постоянного повышения степени механизации работ, бесперебойной работы специальной уборочной техники, увеличения кратности уборки в зимний и летний периоды.

За последние несколько лет на средства, выделенные из областного и местного бюджетов, производились работы по ремонту дорог и улиц. Объем выделенных средств был недостаточен для своевременного проведения ремонтных работ в необходимом объеме. В результате несоответствия выделенных объемов финансирования и фактической потребности средств для производства ремонта увеличились межремонтные сроки, что вызывает интенсивное разрушение автодорог. Транспортно-эксплуатационное состояние автодорог не соответствует фактической интенсивности движения транспортных средств и требованиям безопасности дорожного движения.

Интенсивное увеличение парка транспортных средств, недостаточность объемов и темпов ремонта и реконструкции дорожной сети, несоответствие уровня их обустройства современным требованиям приводят к значительному ухудшению состояния дорог и условий движения транспорта.

На многих остановочных площадках разрушение бордюрного камня превышает нормативные пределы.

Нуждается в совершенствовании содержание обстановки улично-дорожной сети. Анализ состояния улично-дорожной сети г. Северска выявил ряд основных проблем, к которым относятся:

- недостаточное финансирование для проведения капитального ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных и межквартальных проездов;

- несоответствие улично-дорожной сети техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог;

- увеличение количества участников дорожного движения.

В целях улучшения качества содержания городской территории, обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории г. Северска будет продолжена работа по поддержанию и повышению качества содержания объектов благоустройства:

- проведение мероприятий по текущему содержанию инфраструктуры улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями;

- усиление контроля над качеством содержания дорожного хозяйства, внутриквартальных территорий, ливневой канализации;

- проведение мероприятий по текущему ремонту дорожного полотна, объектов и элементов благоустройства.

В г. Северске для создания необходимого уровня благоустройства, в том числе для организации и проведения массовых и праздничных мероприятий, необходимо обеспечивать:

- оформление к праздникам площади имени В.И.Ленина, театральной площади, просп. Коммунистического и разделительной полосы по просп. Коммунистическому;

- установку и украшение 8 новогодних елей;

- изготовление и монтаж баннеров на 6 муниципальных стойках, на цоколе здания Музыкального театра и фасаде жилого дома по адресу: просп. Коммунистический, 96;

- поддержание в надлежащем состоянии 9 памятников;

- функционирование в летний период 4 фонтанов.

Для участия во всероссийском и областном конкурсах по благоустройству необходимо изготовление:

- 20 экз. буклетов;

- 100 экз. фотоальбомов.

В г. Северске ежегодно проводится городской конкурс "Северский дворик" для привлечения населения, городских предприятий, предприятий и организаций бюджетной сферы, индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.

Для соблюдения санитарно-гигиенических требований, создания безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения необходимо осуществлять:

- круглосуточное дежурство бригады по доставке тел умерших в морг;

- доставку питьевой воды в населенные пункты, где отсутствует водоснабжение;

- эвакуацию брошенного автотранспорта;

- мероприятия по сокращению численности безнадзорных животных.

Для содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии необходимо своевременно выполнять следующий комплекс работ по благоустройству:

отлов и содержание бродячих животных;

праздничное оформление города;

обеспечение бесперебойной работы фонтанов;

иные мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и безопасности проживания.

II. Цель и задачи подпрограммы 6, сроки ее реализации,

целевые показатели (индикаторы) результативности реализации

подпрограммы 6

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693692DB047D9D9AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB23AF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск

от 15.03.2019 N 412)

Основной целью подпрограммы 6 является поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети внешнего благоустройства;

обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения;

обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693693D40377929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB43EF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2019 N 2127)

увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству.

Сроки реализации подпрограммы 6 - 2015 - 2020 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 6 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 6 "Текущее

содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего

благоустройства" муниципальной программы "Улучшение

качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693693DB077B929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB33FF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск

от 21.02.2020 N 300)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели подпрограммы 6 "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети | проц | 1,4 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 0,6 | 0,58 | 0,56 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Количество отловленных животных без владельцев | гол | 439 | 580 | 851 | 920 | 960 | 990 | 1155 | 900 | 900 | 900 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг | ед | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" подпрограммы 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт | тыс. м2 | 15,4 | 34,9 | 18,29 | 30,43 | 6,71 | 7,2 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог | тыс. м3 | 14,16 | 14,63 | 13,7 | 4,81 | 12,1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" подпрограммы 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество функционирующих фонтанов | ед | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Объем доставленной воды | м3 | 129,8 | 129,8 | 129,78 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг | ед | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания" подпрограммы 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество курируемых контрактов и договоров подряда | усл ед | 600 | 600 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 4 "Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству" подпрограммы 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество приобретенной спецтехники и оборудования | ед | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |

III. Система мероприятий подпрограммы 6 и

ее ресурсное обеспечение

Задача 1 подпрограммы 6 "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" реализуется ведомственной целевой программой "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства".

Задача 2 подпрограммы 6 "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" реализуется ведомственной целевой программой "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения".

Задача 3 подпрограммы 6 "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания" реализуется ведомственной целевой программой "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693693D40377929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB339F2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2019 N 2127)

На решение задачи 4 подпрограммы 6 "Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству" направлена реализация основного мероприятия подпрограммы 6 "Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству".

Разработчиком указанных ВЦП является ответственный исполнитель Программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693692DB047D9D9AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB23FF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск от 15.03.2019 N 412.

Финансирование ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства", ВЦП "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания" и основного мероприятия "Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству" осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693693D40377929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB33BF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2019 N 2127)

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения", помимо финансирования из средств местного бюджета, финансируется из бюджета Томской области. Указанные средства направлены на финансирование переданных городскому округу ЗАТО Северск на основании [Закона](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693694D50A789B9AD0EF77740FC45A6D6F1C6191E35E74A2B73AE7FFD2C8XFSAI) Томской области от 11 апреля 2013 г. N 51-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных" отдельных государственных полномочий по регулированию численности животных без владельцев. Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693693D40377929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB33DF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2019 N 2127)

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 представлены в таблице 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 "Текущее

содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего

благоустройства" муниципальной программы "Улучшение

качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693694DA0478929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB530F2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" подпрограммы 6 | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" | Всего | 1180406,19 | 60597,10 | 18217,59 | 1101591,51 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 194780,01 | 597,10 | 0,00 | 194182,91 | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 13,7 |
| 2016 | 187580,21 | 0,00 | 7690,52 | 179889,69 | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 4,81 |
| 2017 | 251210,90 | 60000,00 | 10527,07 | 180683,83 | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 12,1 |
| 2018 | 186916,96 [<\*>](#P8867) | 0,00 | 0,00 | 186916,96 <\*> | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 6 |
| 2019 | 179577,60 <\*> | 0,00 | 0,00 | 179577,60 <\*> | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
| 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
| 2020 | 182375,33 <\*> | 0,00 | 0,00 | 182375,33 <\*> | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
| 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
| 2021 (прогнозный период) | 147008,16 | 0,00 | 0,00 | 147008,16 | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
| 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
| 2022 (прогнозный период) | 140152,03 | 0,00 | 0,00 | 140152,03 | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
| 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
| 2. | Задача 2 "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" подпрограммы 6 | | | | | | | | | |
| 2.1 | ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" | Всего | 96919,12 | 0,00 | 19689,50 | 77229,62 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 15986,10 | 0,00 | 3095,90 | 12890,20 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,78 |
| 2016 | 13508,36 | 0,00 | 2946,60 | 10561,76 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
| 2017 | 13884,16 | 0,00 | 2946,60 | 10937,56 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
| 2018 | 13788,39 [<\*>](#P8867) | 0,00 | 2946,60 | 10841,79 <\*> | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
| 2019 | 24118,82 | 0,00 | 2946,60 | 21172,22 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
| 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
| 2020 | 15664,65 | 0,00 | 4807,20 | 10857,45 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
| 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
| 2021 (прогнозный период) | 13828,30 | 0,00 | 2946,60 | 10881,70 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
| 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
| 2022 (прогнозный период) | 13828,30 | 0,00 | 2946,60 | 10881,70 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
| 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
| 3. | Задача 3 "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания" подпрограммы 6 | | | | | | | | | |
| 3.1 | ВЦП "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания" | Всего | 200789,90 | 0,00 | 0,00 | 200789,90 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МКУ ТЦ | X | X |
| 2015 | 30457,95 | 0,00 | 0,00 | 30457,95 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 600 |
| 2016 | 29526,96 | 0,00 | 0,00 | 29526,96 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 2017 | 30575,39 | 0,00 | 0,00 | 30575,39 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 2018 | 35632,94 | 0,00 | 0,00 | 35632,94 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 2019 | 36545,76 | 0,00 | 0,00 | 36545,76 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 2020 | 38050,90 | 0,00 | 0,00 | 38050,90 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 2021 (прогнозный период) | 36626,54 | 0,00 | 0,00 | 36626,54 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 2022 (прогнозный период) | 36626,54 | 0,00 | 0,00 | 36626,54 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 4. | Задача 4 "Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству" подпрограммы 6 | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т.ч.: | Всего | 2754,17 | 0,00 | 0,00 | 2754,17 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 2754,17 | 0,00 | 0,00 | 2754,17 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 1 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 4.1.1 | Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству | Всего | 2754,17 | 0,00 | 0,00 | 2754,17 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 2754,17 | 0,00 | 0,00 | 2754,17 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 1 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 6 | Всего | 1480869,38 | 60597,10 | 37907,09 | 1382365,19 | 0,00 |  | X | X |
| 2015 | 243978,23 | 597,10 | 3095,90 | 240285,23 | 0,00 | X | X |
| 2016 | 230615,53 | 0,00 | 10637,12 | 219978,41 | 0,00 | X | X |
| 2017 | 295670,45 | 60000,00 | 13473,67 | 222196,78 | 0,00 | X | X |
| 2018 | 236338,29 <\*> | 0,00 | 2946,60 | 233391,69 <\*> | 0,00 | X | X |
| 2019 | 240242,18 <\*> | 0,00 | 2946,60 | 237295,58 <\*> | 0,00 | X | X |
| 2020 | 236090,88 <\*> | 0,00 | 4807,20 | 231283,68 <\*> | 0,00 | X | X |
| 2021 (прогнозный период) | 197463,00 | 0,00 | 2946,60 | 194516,40 | 0,00 | X | X |
| 2022 (прогнозный период) | 190606,87 | 0,00 | 2946,60 | 187660,27 | 0,00 | X | X |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования включает:

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 15,35 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 31,36 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 21,56 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1997,91 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

Приложение 7

к муниципальной программе

"Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

территории г. Северска" на 2015 - 2020 годы

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693693DB077B929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB330F2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск  от 21.02.2020 N 300;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693694DA0478929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB439F2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск  от 22.12.2020 N 2334) |

Паспорт подпрограммы 8 "Транспортное обслуживание населения

в границах ЗАТО Северск" муниципальной программы "Улучшение

качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693694DA0478929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB438F2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 8 | Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 8 | 2020 год | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 8 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | |
| Участники подпрограммы 8 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | |
| Цель подпрограммы 8 | Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 8 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 8 | 1. Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 8 (далее - ВЦП) | ВЦП "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 8, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| Местный бюджет | 37277,24 | 37277,24 | 18659,39 | 29284,03 |
| Другие источники: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 37277,24 | 37277,24 | 18659,39 | 29284,03 |

I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы 8

Согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694B8362C4270005968756D3798D95522CF9C87B027725A961A33364E24DAEE5E6BBEB73BXFS8I) от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа относятся к вопросам местного значения городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области.

В настоящее время (по состоянию на 2019 год) на территории ЗАТО Северск осуществляется перевозка пассажиров и багажа по 21 регулярному автобусному маршруту:

1) Муниципальным казенным пассажирским транспортным предприятием ЗАТО Северск (далее - МК ПТП ЗАТО Северск) по 16 социально значимым маршрутам (10 городским, 6 пригородным);

2) частными перевозчиками (индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами) по 5 городским маршрутам.

Количество подвижного состава, работающего по регулярным маршрутам на территории г. Северска, составляет 84 единицы, в том числе:

1) по социально значимым маршрутам - 20 транспортных средств (МК ПТП ЗАТО Северск);

2) по городским - 64 транспортных средства частных перевозчиков.

На всем общественном транспорте предусмотрена перевозка льготной категории граждан, пользующейся единым социальным проездным билетом.

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694B8362C427000596A70613495D95522CF9C87B027725A961A33364E24DAEE5E6BBEB73BXFS8I) от 13 июля 2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 N 220-ФЗ) регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - регулярные перевозки), в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694B8362C427000596A70613495D95522CF9C87B027725A961A33364E24DAEE5E6BBEB73BXFS8I) от 13 июля 2015 N 220-ФЗ отменяет тарифное регулирование перевозок, которые не финансируются из бюджета.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения установлен вид регулярных перевозок по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск - регулярные перевозки по регулируемым тарифам, финансируемые из бюджета ЗАТО Северск.

Для обеспечения транспортного обслуживания населения Администрация ЗАТО Северск привлекает частных перевозчиков. На рынке транспортных услуг их доля составляет 77% от общего объема выполненных плановых рейсов по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск.

Привлечение перевозчиков в целях предоставления транспортных услуг осуществляется на конкурсной основе.

На основании [части 9 статьи 39](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694B8362C427000596A70613495D95522CF9C87B027725A841A6B3A4D25C1ED557EE8E67DACF0D1CBE52F4D6BCEFC39XES1I) Федерального закона от 13 июля 2015 N 220-ФЗ в 2020 году планируется проведение мероприятий по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694B8362C427000596A70613495D95522CF9C87B027725A961A33364E24DAEE5E6BBEB73BXFS8I) от 13 июля 2015 N 220-ФЗ.

Согласно [пункту 8 статьи 14](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694B8362C427000596A70613495D95522CF9C87B027725A841A6B3A4D25C0E95D7EE8E67DACF0D1CBE52F4D6BCEFC39XES1I) Федерального закона от 13 июля 2015 N 220-ФЗ муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств необходимых для исполнения соответствующего контракта.

В случае принятия решения об организации регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам потребуется проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Решение об изменении вида регулярных перевозок принимается комиссией по формированию маршрутной сети автомобильного общественного транспорта в границах ЗАТО Северск с внесением соответствующих изменений в реестр регулярных муниципальных маршрутов ЗАТО Северск.

В связи с этим необходимо предусмотреть в рамках подпрограммы финансирование изготовления бланков свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по регулярным маршрутам и карт маршрутов регулярных перевозок, формы которых утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации.

Для обеспечения контроля за выполнением рейсов, предусмотренных расписанием движения автобусов по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, все транспортные средства, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в границах ЗАТО Северск, оснащены бортовыми навигационными терминалами на базе системы ГЛОНАСС.

Контроль за работой общественного транспорта осуществляется группой диспетчерского контроля и навигационного сопровождения Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Технический центр" (далее - МКУ ТЦ) посредством действующего программного комплекса АСУ "ТрансНавигация" и двух диспетчерских пунктов, расположенных на центральных улицах г. Северска (на остановочных пунктах "маг. Руслан" и "ул. Солнечная").

В ходе ежедневных проверок, проводимых специалистами МКУ ТЦ в 2019 году, выявлено, что из 309148 рейсов, предусмотренных расписанием движения, выполнен 303331 рейс, соответственно выявлено невыполнение 5817 рейсов. Выявленные нарушения утвержденного расписания движения, особенно в вечернее время и в выходные (праздничные) дни, указывают на нарушения в работе частных перевозчиков и МК ПТП.

Для улучшения качества пассажирских перевозок необходимо установить новые требования к подвижному составу, используемому в работе по муниципальным маршрутам (пассажировместимости, сроку эксплуатации, экологическому классу, комфортности), а также неукоснительное их соблюдение путем включения соответствующих требований в договоры на перевозку.

Необходимость реализации настоящей подпрограммы связана с повышением качества и доступности услуг транспортного комплекса для населения и устойчивости транспортной системы в целом, а также изменением в российском законодательстве.

Индивидуальные предприниматели и организации могут участвовать в реализации муниципальной подпрограммы на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

II. Цели и задачи подпрограммы 8, сроки ее реализации,

целевые показатели (индикаторы) результативности

реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 8 является формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок.

Достижение цели обеспечивается путем проведения мероприятий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск. Реализация данной подпрограммы позволит повысить качество обслуживания пассажиров.

Сроки реализации подпрограммы 8: 2020 год. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 8 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 8 "Транспортное

обслуживание населения в границах ЗАТО Северск"

муниципальной программы "Улучшение качественного состояния

объектов улично-дорожной сети, благоустройства

и озеленения территории г. Северска"

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели подпрограммы 8 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" | | | | | | | | | | |
| 1. | Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск | проц | - | 70 | 70 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" подпрограммы 8 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск | км | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск | км | - | 1057595,2 | 1058818,3 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

III. Система мероприятий подпрограммы 8

и ее ресурсное обеспечение

В рамках подпрограммы 8 планируется реализация Ведомственной целевой программы "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок".

Ресурсное обеспечение подпрограммы 8 представлено в таблице 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 8

"Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО

Северск" муниципальной программы "Улучшение качественного

состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства

и озеленения территории г. Северска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693694DA0478929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB43BF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск

от 22.12.2020 N 2334)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" подпрограммы 8 | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" | Всего | 37277,24 | 0,00 | 0,00 | 37277,24 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2020 | 37277,24 | 0,00 | 0,00 | 37277,24 | 0,00 | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 0 |
| 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 1058818,3 |
| 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 18659,39 | 0,00 | 0,00 | 18659,39 | 0,00 | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 0 |
| 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 0 |
| 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 29284,03 | 0,00 | 0,00 | 29284,03 | 0,00 | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 0 |
| 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 0 |
| 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 8 | Всего | 37277,24 | 0,00 | 0,00 | 37277,24 | 0,00 |  | X | X |
| 2020 | 37277,24 | 0,00 | 0,00 | 37277,24 | 0,00 | X | X |
| 2021 (прогнозный период) | 18659,39 | 0,00 | 0,00 | 18659,39 | 0,00 | X | X |
| 2022 (прогнозный период) | 29284,03 | 0,00 | 0,00 | 29284,03 | 0,00 | X | X |

Приложение 8

к муниципальной программе

"Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и

озеленения территории г. Северска"

на 2015 - 2020 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ

СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВЕРСКА",

ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694A63B3A2E2E045B642A693694DA0478929AD0EF77740FC45A6D6F0E61C9EF5D75BCB43AF2A9838EAE224D74D2FC38FE0BD1BFXES8I) Администрации ЗАТО Северск  от 22.12.2020 N 2334) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети" подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети" | Всего | 303812,42 | 38890,00 | 70110,00 | 194812,42 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 60013,50 | 0,00 | 60000,00 | 13,50 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 3 |
| 2016 | 11980,24 | 0,00 | 0,00 | 11980,24 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 2 |
| 2017 | 109423,37 [<\*>](#P12962) | 0,00 | 0,00 | 109423,37 <\*> | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 1 |
| 2018 | 94784,68 | 38890,00 | 10110,00 | 45784,68 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 8 |
| 2019 | 30863,01 <\*> | 0,00 | 0,00 | 30863,01 <\*> | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 3 |
| 2020 | 890,09 | 0,00 | 0,00 | 890,09 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 890,09 | 0,00 | 0,00 | 890,09 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 890,09 | 0,00 | 0,00 | 890,09 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 "Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Дорожная сеть" подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Дорожная сеть", в т.ч.: | Всего | 320000,00 | 160000,00 | 60000,00 | 100000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2019 | 160000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,12 |
| 2020 | 160000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 6,47 |
| 2021 (прогнозный период) | 160000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,6 |
| 2022 (прогнозный период) | 160000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,6 |
| 2.1.1 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 320000,00 | 160000,00 | 60000,00 | 100000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
| 2019 | 160000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,12 |
| 2020 | 160000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 6,47 |
| 2021 (прогнозный период) | 160000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,6 |
| 2022 (прогнозный период) | 160000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 0,00 | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,6 |
|  | Итого по [подпрограмме 1](#P3548) | Всего | 623812,42 | 198890,00 | 130110,00 | 294812,42 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 60013,50 | 0,00 | 60000,00 | 13,50 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 86 |
| 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 3,49 |
| 2016 | 11980,24 | 0,00 | 0,00 | 11980,24 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 84 |
| 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 7,69 |
| 2017 | 109423,37 [<\*>](#P12962) | 0,00 | 0,00 | 109423,37 <\*> | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 73 |
| 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 16,89 |
| 2018 | 94784,68 | 38890,00 | 10110,00 | 45784,68 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 65 |
| 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 26,19 |
| 2019 | 190863,01 [<\*>](#P12962) | 80000,00 | 30000,00 | 80863,01 <\*> | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 62 |
| 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 30,31 |
| 2020 | 160890,09 | 80000,00 | 30000,00 | 50890,09 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 57 |
| 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 36,78 |
| 2021 (прогнозный период) | 160890,09 | 80000,00 | 30000,00 | 50890,09 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 52 |
| 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 42,38 |
| 2022 (прогнозный период) | 160890,09 | 80000,00 | 30000,00 | 50890,09 | 0,00 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 50 |
| 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 43,98 |
| Подпрограмма 2 "Содержание зеленых насаждений" Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 4 "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" | Всего | 19245,78 | 0,00 | 0,00 | 19245,78 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 5711,20 | 0,00 | 0,00 | 5711,20 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 752 |
| 2016 | 3275,79 | 0,00 | 0,00 | 3275,79 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 390 |
| 2017 | 1065,85 | 0,00 | 0,00 | 1065,85 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 380 |
| 2018 | 1037,22 | 0,00 | 0,00 | 1037,22 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 460 |
| 2019 | 1044,47 | 0,00 | 0,00 | 1044,47 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 465 |
| 2020 | 7111,25 | 0,00 | 0,00 | 7111,25 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 980 |
| 2021 (прогнозный период) | 7111,25 | 0,00 | 0,00 | 7111,25 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 980 |
| 2022 (прогнозный период) | 7111,25 | 0,00 | 0,00 | 7111,25 | 0,00 | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 980 |
| 2. | Задача 5 "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 2.1 | ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" | Всего | 18072,81 | 0,00 | 0,00 | 18072,81 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 384,50 | 0,00 | 0,00 | 384,50 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
| 2016 | 382,80 | 0,00 | 0,00 | 382,80 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 600 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
| 2017 | 379,59 | 0,00 | 0,00 | 379,59 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 550 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
| 2018 | 396,80 | 0,00 | 0,00 | 396,80 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 700 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
| 2019 | 367,45 | 0,00 | 0,00 | 367,45 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 670 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
| 2020 | 16161,67 | 0,00 | 0,00 | 16161,67 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 24,93 |
| 2021 (прогнозный период) | 16161,67 | 0,00 | 0,00 | 16161,67 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 24,93 |
| 2022 (прогнозный период) | 16161,67 | 0,00 | 0,00 | 16161,67 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
| 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 24,93 |
| 3. | Задача 6 "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 3.1 | ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" | Всего | 111336,24 | 0,00 | 0,00 | 111336,24 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 18739,70 | 0,00 | 0,00 | 18739,70 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2016 | 14179,81 | 0,00 | 0,00 | 14179,81 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2017 | 15493,64 | 0,00 | 0,00 | 15493,64 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2018 | 14046,97 | 0,00 | 0,00 | 14046,97 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2019 | 14162,06 | 0,00 | 0,00 | 14162,06 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2020 | 34714,06 | 0,00 | 0,00 | 34714,06 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2021 (прогнозный период) | 34714,06 | 0,00 | 0,00 | 34714,06 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
| 2022 (прогнозный период) | 34714,06 | 0,00 | 0,00 | 34714,06 | 0,00 | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
| 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  | Итого по [подпрограмме 2](#P4293) | Всего | 148654,83 | 0,00 | 0,00 | 148654,83 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 24835,40 | 0,00 | 0,00 | 24835,40 | 0,00 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 3748 |
| 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 6271 |
| 3. Количество высаженных саженцев, шт | 500 |
| 2016 | 17838,40 | 0,00 | 0,00 | 17838,40 | 0,00 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 4208 |
| 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 5471 |
| 3. Количество высаженных саженцев, шт | 400 |
| 2017 | 16939,08 | 0,00 | 0,00 | 16939,08 | 0,00 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 4634 |
| 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 5998 |
| 3. Количество высаженных саженцев, шт | 550 |
| 2018 | 15480,99 | 0,00 | 0,00 | 15480,99 | 0,00 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6253 |
| 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 6875 |
| 3. Количество высаженных саженцев, шт | 700 |
| 2019 | 15573,98 | 0,00 | 0,00 | 15573,98 | 0,00 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6449 |
| 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 7121 |
| 3. Количество высаженных саженцев, шт | 670 |
| 2020 | 57986,98 | 0,00 | 0,00 | 57986,98 | 0,00 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6549 |
| 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 7021 |
| 3. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
| 2021 (прогнозный период) | 57986,98 | 0,00 | 0,00 | 57986,98 | 0,00 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6629 |
| 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 6921 |
| 3. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
| 2022 (прогнозный период) | 57986,98 | 0,00 | 0,00 | 57986,98 | 0,00 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6709 |
| 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 6821 |
| 3. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
| Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения" Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения" подпрограммы 3 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: | Всего | 5822,40 | 0,00 | 0,00 | 5822,40 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2015 | 1143,50 | 0,00 | 0,00 | 1143,50 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
| 2016 | 2216,19 | 0,00 | 0,00 | 2216,19 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 49 |
| 2017 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
| 2018 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 862,78 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 9 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
| 2020 | 1293,55 | 0,00 | 0,00 | 1293,55 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
| 2021 (прогнозный период) | 1293,55 | 0,00 | 0,00 | 1293,55 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
| 2022 (прогнозный период) | 1293,55 | 0,00 | 0,00 | 1293,55 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых диванов | Всего | 927,10 | 0,00 | 0,00 | 927,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 2016 | 336,30 | 0,00 | 0,00 | 336,30 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 2020 | 590,80 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
| 2021 (прогнозный период) | 590,80 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
| 2022 (прогнозный период) | 590,80 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
| 1.1.2 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 4895,30 | 0,00 | 0,00 | 4895,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2015 | 1143,50 | 0,00 | 0,00 | 1143,50 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
| 2016 | 1879,89 | 0,00 | 0,00 | 1879,89 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 9 |
| 2017 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
| 2018 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 862,78 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 9 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
| 2020 | 702,75 | 0,00 | 0,00 | 702,75 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
| 2021 (прогнозный период) | 702,75 | 0,00 | 0,00 | 702,75 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
| 2022 (прогнозный период) | 702,75 | 0,00 | 0,00 | 702,75 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
| 2. | Задача 2 "Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения" подпрограммы 3 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 331191,43 | 0,00 | 30000,00 | 301191,43 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 4223,80 | 0,00 | 0,00 | 4223,80 | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
| 2016 | 15251,72 [<\*>](#P12962) | 0,00 | 0,00 | 15251,72 <\*> | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 3 |
| 2017 | 17318,70 <\*> | 0,00 | 0,00 | 17318,70 <\*> | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 2 |
| 2018 | 8421,04 <\*> | 0,00 | 0,00 | 8421,04 <\*> | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
| 2019 | 45882,93 | 0,00 | 25000,00 | 20882,93 | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
| 2020 | 251531,80 | 0,00 | 5000,00 | 246531,80 | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 3 |
| 2021 (прогнозный период) | 31014,84 | 0,00 | 5000,00 | 26014,84 | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 31544,72 | 0,00 | 5000,00 | 26544,72 | 0,00 | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
| 2.1.1 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северске | Всего | 831,01 | 0,00 | 0,00 | 831,01 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2016 | 938,56 [<\*>](#P12962) | 0,00 | 0,00 | 938,56 <\*> | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2017 | 831,01 <\*> | 0,00 | 0,00 | 831,01 <\*> | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2.1.2 | Строительство Почетного воинского захоронения | Всего | 4033,20 | 0,00 | 0,00 | 4033,20 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 537,78 | 0,00 | 0,00 | 537,78 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 3495,42 | 0,00 | 0,00 | 3495,42 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске | Всего | 83835,32 | 0,00 | 30000,00 | 53835,32 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 3617,55 | 0,00 | 0,00 | 3617,55 | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 0,02 |
| 2016 | 3500,00 [<\*>](#P12962) | 0,00 | 0,00 | 3500,00 <\*> | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 4,1 |
| 2017 | 3500,00 <\*> | 0,00 | 0,00 | 3500,00 <\*> | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 2,1 |
| 2018 | 7000,00 <\*> | 0,00 | 0,00 | 7000,00 <\*> | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 1,1 |
| 2019 | 45702,93 | 0,00 | 25000,00 | 20702,93 | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 0,5 |
| 2020 | 31014,84 | 0,00 | 5000,00 | 26014,84 | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 28 |
| 2021 (прогнозный период) | 31014,84 | 0,00 | 5000,00 | 26014,84 | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 27 |
| 2022 (прогнозный период) | 31544,72 | 0,00 | 5000,00 | 26544,72 | 0,00 | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 26 |
| 2.1.4 | Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений | Всего | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.5 | Строительство пешеходного тротуара от КПП N 13 до ж/д переезда по ул. Предзаводской в г. Северске | Всего | 2793,04 | 0,00 | 0,00 | 2793,04 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 2793,04 | 0,00 | 0,00 | 2793,04 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.6 | Реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул. Калинина, 123 в г. Северске | Всего | 3967,53 | 0,00 | 0,00 | 3967,53 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2016 | 3967,53 | 0,00 | 0,00 | 3967,53 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 1 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2.1.7 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне N 10 г. Северска | Всего | 13096,69 | 0,00 | 0,00 | 13096,69 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 557,17 | 0,00 | 0,00 | 557,17 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2017 | 12539,52 | 0,00 | 0,00 | 12539,52 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.8 | Строительство проезда Новый в микрорайоне N 12 в г. Северске | Всего | 55967,37 | 0,00 | 0,00 | 55967,37 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 55967,37 | 0,00 | 0,00 | 55967,37 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.9 | Строительство улицы Солнечной в г. Северске, участок от ул. Ленина - ул. Ленинградской до Южного проезда | Всего | 158150,00 | 0,00 | 0,00 | 158150,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 158150,00 | 0,00 | 0,00 | 158150,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.10 | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки "ул. Солнечная" до МБОУ "СОШ N 88 им. А.Бородина и А.Кочева" в г. Северске | Всего | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.11 | Строительство площадки весового контроля на а/д г. Томск - пос. Самусь | Всего | 1650,09 | 0,00 | 0,00 | 1650,09 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 1650,09 | 0,00 | 0,00 | 1650,09 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.12 | Капитальный ремонт фонтана у здания МБУ СМТ | Всего | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.13 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г. Северске по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 10а | Всего | 1094,09 | 0,00 | 0,00 | 1094,09 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2018 | 434,48 | 0,00 | 0,00 | 434,48 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
| 2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
| 2020 | 479,61 | 0,00 | 0,00 | 479,61 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2.1.14 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске | Всего | 4468,33 | 0,00 | 0,00 | 4468,33 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2018 | 198,44 | 0,00 | 0,00 | 198,44 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 4269,89 | 0,00 | 0,00 | 4269,89 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  | Итого по [подпрограмме 3](#P5127) | Всего | 337013,83 | 0,00 | 30000,00 | 307013,83 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 5367,30 | 0,00 | 0,00 | 5367,30 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
| 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 0,02 |
| 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
| 2016 | 17467,91 [<\*>](#P12962) | 0,00 | 0,00 | 17467,91 <\*> | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 49 |
| 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 4,1 |
| 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 3 |
| 2017 | 17625,08 <\*> | 0,00 | 0,00 | 17625,08 <\*> | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
| 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 2,1 |
| 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 2 |
| 2018 | 9283,82 [<\*>](#P12962) | 0,00 | 0,00 | 9283,82 <\*> | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 9 |
| 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 1,1 |
| 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
| 2019 | 45882,93 | 0,00 | 25000,00 | 20882,93 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
| 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 0,5 |
| 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
| 2020 | 252825,35 | 0,00 | 5000,00 | 247825,35 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
| 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 28 |
| 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 3 |
| 2021 (прогнозный период) | 32308,39 | 0,00 | 5000,00 | 27308,39 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
| 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 27 |
| 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 32838,27 | 0,00 | 5000,00 | 27838,27 | 0,00 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
| 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 26 |
| 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
| Подпрограмма 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок" Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 "Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности" подпрограммы 4 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием, в т.ч.: | Всего | 2654,46 | 0,00 | 0,00 | 2654,46 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 3 |
| 2016 | 1918,80 | 0,00 | 0,00 | 1918,80 | 0,00 | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 8 |
| 2017 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 0,00 | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 1 |
| 1.1.1 | Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием | Всего | 2654,46 | 0,00 | 0,00 | 2654,46 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 3 |
| 2016 | 1918,80 | 0,00 | 0,00 | 1918,80 | 0,00 | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 8 |
| 2017 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 0,00 | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 1 |
|  | Итого по [подпрограмме 4](#P6943) | Всего | 2654,46 | 0,00 | 0,00 | 2654,46 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 | 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц | 24,7 |
| 2016 | 1918,80 | 0,00 | 0,00 | 1918,80 | 0,00 | 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц | 26,19 |
| 2017 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 0,00 | 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц | 26,43 |
| Подпрограмма 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 2 "Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях" подпрограммы 5 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструктурой, в т.ч.: | Всего | 104525,99 | 0,00 | 0,00 | 104525,99 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 15113,41 | 0,00 | 0,00 | 15113,41 | 0,00 | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
| 2016 | 12042,45 | 0,00 | 0,00 | 12042,45 | 0,00 | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
| 2017 | 17774,31 | 0,00 | 0,00 | 17774,31 | 0,00 | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 14 |
| 2018 | 18357,93 | 0,00 | 0,00 | 18357,93 | 0,00 | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
| 2020 | 41187,89 | 0,00 | 0,00 | 41187,89 | 0,00 | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 10 |
| 2021 (прогнозный период) | 41187,89 | 0,00 | 0,00 | 41187,89 | 0,00 | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 10 |
| 2022 (прогнозный период) | 41187,89 | 0,00 | 0,00 | 41187,89 | 0,00 | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 10 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 77212,91 | 0,00 | 0,00 | 77212,91 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2015 | 13529,71 | 0,00 | 0,00 | 13529,71 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 19,79 |
| 2016 | 3776,12 | 0,00 | 0,00 | 3776,12 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 21,24 |
| 2017 | 12774,31 | 0,00 | 0,00 | 12774,31 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,29 |
| 2018 | 5944,88 | 0,00 | 0,00 | 5944,88 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
| 2020 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 41137,89 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 49,53 |
| 2021 (прогнозный период) | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 41137,89 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 70,15 |
| 2022 (прогнозный период) | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 41137,89 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 90,77 |
| 1.1.2 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне N 10 с бульваром | Всего | 27313,08 | 0,00 | 0,00 | 27313,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 1583,70 | 0,00 | 0,00 | 1583,70 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 0 |
| 2016 | 8266,33 | 0,00 | 0,00 | 8266,33 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 6000 |
| 2017 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 3000 |
| 2018 | 12413,05 | 0,00 | 0,00 | 12413,05 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 8300 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 0 |
| 2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне N 10, м2 | 0 |
|  | Итого по [подпрограмме 5](#P7291) | Всего | 104525,99 | 0,00 | 0,00 | 104525,99 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 15113,41 | 0,00 | 0,00 | 15113,41 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 19,79 |
| 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 2 |
| 2016 | 12042,45 | 0,00 | 0,00 | 12042,45 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 21,24 |
| 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 2 |
| 2017 | 17774,31 | 0,00 | 0,00 | 17774,31 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,29 |
| 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 14 |
| 2018 | 18357,93 | 0,00 | 0,00 | 18357,93 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
| 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 2 |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
| 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 0 |
| 2020 | 41187,89 | 0,00 | 0,00 | 41187,89 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 49,53 |
| 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 8 |
| 2021 (прогнозный период) | 41187,89 | 0,00 | 0,00 | 41187,89 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 70,15 |
| 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 10 |
| 2022 (прогнозный период) | 41187,89 | 0,00 | 0,00 | 41187,89 | 0,00 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 90,77 |
| 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 10 |
| Подпрограмма 6 "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" подпрограммы 6 | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" | Всего | 1214673,09 | 60597,10 | 18217,59 | 1135858,40 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 194780,01 | 597,10 | 0,00 | 194182,91 | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 13,7 |
| 2016 | 187580,21 | 0,00 | 7690,52 | 179889,69 | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 4,81 |
| 2017 | 251210,90 | 60000,00 | 10527,07 | 180683,83 | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 12,1 |
| 2018 | 186916,96 [<\*>](#P12962) | 0,00 | 0,00 | 186916,96 <\*> | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 6 |
| 2019 | 179577,60 <\*> | 0,00 | 0,00 | 179577,60 <\*> | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
| 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
| 2020 | 214644,32 | 0,00 | 0,00 | 214644,32 | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
| 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
| 2021 (прогнозный период) | 214644,32 | 0,00 | 0,00 | 214644,32 | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
| 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
| 2022 (прогнозный период) | 214644,32 | 0,00 | 0,00 | 214644,32 | 0,00 | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
| 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
| 2. | Задача 2 "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" подпрограммы 6 | | | | | | | | | |
| 2.1 | ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" | Всего | 99882,70 | 0,00 | 17828,90 | 82053,80 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 15986,10 | 0,00 | 3095,90 | 12890,20 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,78 |
| 2016 | 13508,36 | 0,00 | 2946,60 | 10561,76 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
| 2017 | 13884,16 | 0,00 | 2946,60 | 10937,56 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
| 2018 | 13788,39 [<\*>](#P12962) | 0,00 | 2946,60 | 10841,79 <\*> | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
| 2019 | 24118,82 | 0,00 | 2946,60 | 21172,22 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
| 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
| 2020 | 18628,23 | 0,00 | 2946,60 | 15681,63 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
| 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
| 2021 (прогнозный период) | 18628,23 | 0,00 | 2946,60 | 15681,63 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
| 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
| 2022 (прогнозный период) | 18628,23 | 0,00 | 2946,60 | 15681,63 | 0,00 | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
| 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
| 3. | Задача 3 "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания" подпрограммы 6 | | | | | | | | | |
| 3.1 | ВЦП "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания" | Всего | 200789,90 | 0,00 | 0,00 | 200789,90 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МКУ ТЦ | X | X |
| 2015 | 30457,95 | 0,00 | 0,00 | 30457,95 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 600 |
| 2016 | 29526,96 | 0,00 | 0,00 | 29526,96 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 2017 | 30575,39 | 0,00 | 0,00 | 30575,39 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 2018 | 35632,94 | 0,00 | 0,00 | 35632,94 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 2019 | 36545,76 | 0,00 | 0,00 | 36545,76 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 2020 | 38050,90 | 0,00 | 0,00 | 38050,90 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 2021 (прогнозный период) | 38050,90 | 0,00 | 0,00 | 38050,90 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 2022 (прогнозный период) | 38050,90 | 0,00 | 0,00 | 38050,90 | 0,00 | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 4. | Задача 8 "Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству" подпрограммы 6 | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т.ч.: | Всего | 7754,17 | 0,00 | 0,00 | 7754,17 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 2754,17 | 0,00 | 0,00 | 2754,17 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 1 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2020 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
| 2021 (прогнозный период) | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
| 2022 (прогнозный период) | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
| 4.1.1 | Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству | Всего | 7754,17 | 0,00 | 0,00 | 7754,17 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 2754,17 | 0,00 | 0,00 | 2754,17 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 1 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 2020 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
| 2021 (прогнозный период) | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
| 2022 (прогнозный период) | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
|  | Итого по [подпрограмме 6](#P7918) | Всего | 1524960,46 | 60597,10 | 37907,09 | 1426456,27 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 243978,23 | 597,10 | 3095,90 | 240285,23 | 0,00 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 2,5 |
| 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 851 |
| 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
| 2016 | 230615,53 | 0,00 | 10637,12 | 219978,41 | 0,00 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 2,7 |
| 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 920 |
| 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
| 2017 | 295670,45 | 60000,00 | 13473,67 | 222196,78 | 0,00 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 0,6 |
| 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 960 |
| 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
| 2018 | 236338,29 [<\*>](#P12962) | 0,00 | 2946,60 | 233391,69 <\*> | 0,00 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 0,58 |
| 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 990 |
| 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
| 2019 | 240242,18 <\*> | 0,00 | 2946,60 | 237295,58 <\*> | 0,00 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 0,56 |
| 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 900 |
| 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
| 2020 | 278184,05 | 0,00 | 4807,20 | 273376,85 | 0,00 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 5 |
| 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 900 |
| 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
| 2021 (прогнозный период) | 276323,45 | 0,00 | 2946,60 | 273376,85 | 0,00 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 5 |
| 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 900 |
| 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
| 2022 (прогнозный период) | 276323,45 | 0,00 | 2946,60 | 273376,85 | 0,00 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 5 |
| 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 900 |
| 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
| Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 "Организация деятельности УЖКХ ТиС" подпрограммы 7 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Организация деятельности УЖКХ ТиС, в т.ч.: | Всего | 171750,48 | 235,20 | 310,60 | 171204,68 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УЖКХ ТиС | X | X |
| 2015 | 26608,71 | 0,00 | 52,00 | 26556,71 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2016 | 26477,79 | 0,00 | 46,90 | 26430,89 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2017 | 26239,41 | 0,00 | 46,90 | 26192,51 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2018 | 29460,72 | 0,00 | 49,40 | 29411,32 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2019 | 30985,99 [<\*>](#P12962) | 235,20 | 50,40 | 30700,39 <\*> | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2020 | 32001,14 | 0,00 | 65,00 | 31936,14 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2021 (прогнозный период) | 32001,14 | 0,00 | 65,00 | 31936,14 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2022 (прогнозный период) | 32001,14 | 0,00 | 65,00 | 31936,14 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 1.1.1 | Организация деятельности УЖКХ ТиС | Всего | 171750,48 | 235,20 | 311,00 | 171204,28 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2015 | 26608,71 | 0,00 | 52,00 | 26556,71 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2016 | 26477,79 | 0,00 | 46,90 | 26430,89 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2017 | 26239,41 | 0,00 | 46,90 | 26192,51 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2018 | 29460,72 | 0,00 | 49,80 | 29410,92 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2019 | 30985,99 [<\*>](#P12962) | 235,20 | 50,40 | 30700,39 <\*> | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2020 | 32001,14 | 0,00 | 65,00 | 31936,14 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2021 (прогнозный период) | 32001,14 | 0,00 | 65,00 | 31936,14 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2022 (прогнозный период) | 32001,14 | 0,00 | 65,00 | 31936,14 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 "Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск" подпрограммы 7 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 127906,91 | 123,80 | 0,00 | 127783,11 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 18987,80 | 0,00 | 0,00 | 18987,80 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2016 | 19448,17 | 0,00 | 0,00 | 19448,17 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2017 | 19265,44 | 0,00 | 0,00 | 19265,44 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2018 | 21163,54 | 0,00 | 0,00 | 21163,54 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2019 | 23341,50 | 123,80 | 0,00 | 23217,70 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2020 | 25700,46 | 0,00 | 0,00 | 25700,46 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2021 (прогнозный период) | 25321,63 | 0,00 | 0,00 | 25321,63 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2022 (прогнозный период) | 25321,63 | 0,00 | 0,00 | 25321,63 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2.1.1 | Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | Всего | 127528,08 | 123,80 | 0,00 | 127404,28 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 18987,80 | 0,00 | 0,00 | 18987,80 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2016 | 19448,17 | 0,00 | 0,00 | 19448,17 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2017 | 19265,44 | 0,00 | 0,00 | 19265,44 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2018 | 21163,54 | 0,00 | 0,00 | 21163,54 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2019 | 23341,50 | 123,80 | 0,00 | 23217,70 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2020 | 25321,63 | 0,00 | 0,00 | 25321,63 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2021 (прогнозный период) | 25321,63 | 0,00 | 0,00 | 25321,63 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2022 (прогнозный период) | 25321,63 | 0,00 | 0,00 | 25321,63 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  | Итого по [подпрограмме 7](#P747) | Всего | 299657,39 | 359,00 | 310,60 | 298987,79 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 45596,51 | 0,00 | 52,00 | 45544,51 | 0,00 |  |  |
| 2016 | 45925,96 | 0,00 | 46,90 | 45879,06 | 0,00 |  |  |
| 2017 | 45504,85 | 0,00 | 46,90 | 45457,95 | 0,00 |  |  |
| 2018 | 50624,26 | 0,00 | 49,40 | 50574,86 | 0,00 |  |  |
| 2019 | 54327,49 [<\*>](#P12962) | 359,00 | 50,40 | 53918,09 <\*> | 0,00 |  |  |
| 2020 | 57701,60 | 0,00 | 65,00 | 57636,60 | 0,00 |  |  |
| 2021 (прогнозный период) | 57322,77 | 0,00 | 65,00 | 57257,77 | 0,00 |  |  |
| 2022 (прогнозный период) | 57322,77 | 0,00 | 65,00 | 57257,77 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 8 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 2 "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" подпрограммы 8 | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" | Всего | 45585,60 | 0,00 | 0,00 | 45585,60 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2020 | 45585,60 | 0,00 | 0,00 | 45585,60 | 0,00 | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 0 |
| 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 516051,5 |
| 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 2000 |
| 2021 (прогнозный период) | 237892,01 | 0,00 | 0,00 | 237892,01 | 0,00 | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 3605824,8 |
| 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 0 |
| 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 2000 |
| 2022 (прогнозный период) | 285094,83 | 0,00 | 0,00 | 285094,83 | 0,00 | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 3605824,8 |
| 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 0 |
| 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 2000 |
|  | Итого по [подпрограмме 8](#P8878) | Всего | 45585,60 | 0,00 | 0,00 | 45585,60 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2020 | 45585,60 | 0,00 | 0,00 | 45585,60 | 0,00 | 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц | 71,6 |
| 2021 (прогнозный период) | 237892,01 | 0,00 | 0,00 | 237892,01 | 0,00 | 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц | 71,6 |
| 2022 (прогнозный период) | 285094,83 | 0,00 | 0,00 | 285094,83 | 0,00 | 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц | 71,6 |
|  | Итого по Программе | Всего | 3086864,98 | 259846,10 | 198327,69 | 2628691,19 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 395405,51 | 597,10 | 63147,90 | 331660,51 | 0,00 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 88,9 |
| 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 27,3 |
| 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 24,7 |
| 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 290 |
| 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 50 |
| 2016 | 337789,29 [<\*>](#P12962) | 0,00 | 10684,02 | 327105,27 <\*> | 0,00 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 86,05 |
| 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 9,27 |
| 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 26,2 |
| 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 105 |
| 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 50 |
| 2017 | 503171,64 [<\*>](#P12962) | 60000,00 | 13520,57 | 429651,07 <\*> | 0,00 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 77,05 |
| 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 8,2 |
| 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 26,43 |
| 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 250 |
| 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
| 2018 | 424869,97 [<\*>](#P12962) | 38890,00 | 13106,00 | 372873,97 <\*> | 0,00 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 72,85 |
| 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 8,13 |
| 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
| 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 40 |
| 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
| 2019 | 546939,59 [<\*>](#P12962) | 80359,00 | 57997,00 | 408583,59 <\*> | 0,00 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 68,73 |
| 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 6,73 |
| 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
| 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 1031 |
| 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
| 2020 | 894361,56 [<\*>](#P12962) | 80000,00 | 39872,20 | 774489,36 <\*> | 0,00 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 64,16 |
| 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 13,01 |
| 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
| 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 1031 |
| 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
| 2021 (прогнозный период) | 863911,58 | 80000,00 | 38011,60 | 745899,98 | 0,00 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 57,76 |
| 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 12,88 |
| 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
| 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 1031 |
| 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
| 2022 (прогнозный период) | 911644,28 | 80000,00 | 38011,60 | 793632,68 | 0,00 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 57,6 |
| 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 12,75 |
| 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
| 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 1031 |
| 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |

--------------------------------

<\*> Потребность включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2291,54 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".