Приложение №5

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

(наименование муниципальной программы)

| № пп | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реа-ли-за-ции, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Процент выполне-ния, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребность на 2021 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2021 год | передано бюджетных ассигнований за отчётный период |  | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчётный период |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ВЦП 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12 838,87 | 12 838,87 | 12 838,87 | 12 836,28 |  | 99,97 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 12 838,87 | 12 838,87 | 12 838,87 | 12 836,28 |  | 99,97 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 12 838,87 | 12 838,87 | 12 838,87 | 12 836,28 |  | 99,97 |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ВЦП «Благоустрой-ство и повышение внешней привлека-тельнос- ти внегородских территорий ЗАТО Северск» | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3 912,95 | 3 912,95 | 3 912,95 | 3 760,01 |  | 96,09 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 3 912,95 | 3 912,95 | 3 912,95 | 3 760,01 |  | 96,09 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 3 912,95 | 3 912,95 | 3 912,95 | 3 760,01 |  | 96,09 |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие. Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструкту-ры в местах массового посещения, в т.ч.: | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Ремонт мемориала Славы воинам Великой Отечественной войны | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме1 | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 16 751,82 | 16 751,82 | 16 751,82 | 16 596,29 |  | 99,07 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 16 751,82 | 16 751,82 | 16 751,82 | 16 596,29 |  | 99,07 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 16 751,82 | 16 751,82 | 16 751,82 | 16 596,29 |  | 99,07 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на внегородских территориях ЗАТО Северск» | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 310,73 | 310,73 | 310,73 | 310,73 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 310,73 | 310,73 | 310,73 | 310,73 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 310,73 | 310,73 | 310,73 | 310,73 |  | 100,00 |  |  |  |
| 2.2 | Задача 2 «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ВЦП «Возмещение ресурсоснабжа-ющим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабже-ния и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 46 767,96 | 46 767,96 | 46 767,96 | 46 767,94 |  | 99,99 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 12 197,02 | 12 197,02 | 12 197,02 | 12 197,02 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 34 570,94 | 34 570,94 | 34 570,94 | 34 570,92 |  | 99,99 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 46 767,96 | 46 767,96 | 46 767,96 | 46 767,94 |  | 99,99 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 47 078,70 | 47 078,70 | 47 078,70 | 47 078,67 |  | 99,99 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 12 507,76 | 12 507,76 | 12 507,76 | 12 507,76 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 34 570,94 | 34 570,94 | 34 570,94 | 34 570,92 |  | 99,99 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 47 078,70 | 47 078,70 | 47 078,70 | 47 078,67 |  | 99,99 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятель-ности внегородских территорий ЗАТО Северск» | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12 934,80 | 12 934,80 | 12 934,80 | 12 290,32 |  | 95,01 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 820,20 | 820,20 | 820,20 | 820,20 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 12 114,60 | 12 114,60 | 12 114,60 | 11 470,12 |  | 94,68 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 12 934,80 | 12 934,80 | 12 934,80 | 12 290,32 |  | 95,01 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12 934,80 | 12 934,80 | 12 934,80 | 12 290,32 |  | 95,01 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 820,20 | 820,20 | 820,20 | 793,28 |  | 96,71 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 12 114,60 | 12 114,60 | 12 114,60 | 11 497,04 |  | 94,90 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 12 934,80 | 12 934,80 | 12 934,80 | 12 290,32 |  | 95,01 |  |  |  |
|  | Итого по Программе | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 76 765,32 | 76 765,32 | 76 765,32 | 75 965,28 |  | 98,95 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 13 327,96 | 13 327,96 | 13 327,96 | 13 301,04 |  | 99,79 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 63 437,36 | 63 437,36 | 63 437,36 | 62 664,25 |  | 98,78 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 76 765,32 | 76 765,32 | 76 765,32 | 75 965,28 |  | 98,95 |  |  |  |

| Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Пивоваров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советник (по ЖКХ) УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | А.Н.Пичугин |  |  |