ОЦЕНКА

### эффективности реализации за 2021 год муниципальной программы

### «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

(по форме 1, установленной постановлением № 707)

### СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности

### муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»    на 2021 - 2024 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализа-ции, пред-шеству-ющий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях | проц | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 1,00 |  |
| 2. | Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.) | проц | 0 | 5,8 | 9,70 | 1,00 |  |
| 3. | Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов | проц | 32 | 32 | 32 | 1,00 |  |
| Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение экологически безопасных условий проживания и экологическое просвещение населения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях | чел | 900 | 753 | 753 | 1,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2 | Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности | чел | 0 | 2825 | 5659 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| Показатели задачи 2 «Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации» Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь очищаемой пляжной зоны | га | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 1,00 |  |
| 2.2 | Количество печатной продукции по охране ООПТ | шт | 0 | 2000 | 3040 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СДМП) |  |  |  |  |  | 1,00 |  |

--------------------------------------------

<*> Значение оценки достижения показателя округляется до двух знаков после запятой.

В случае если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения цели муниципальной программы, превышает его планируемое значение, то результат считается равным 1.

В случае если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения решения задач муниципальной программы, превышает его планируемое значение, то результат считается равным 1.

(по форме 2, установленной постановлением № 707)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности

подпрограммы 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Еди-ница изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализа-ции, пред-шеству-ющий отчет-ному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Целевые показатели подпрограммы 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях | чел | 900 | 753 | 753 | 1,00 |  |
| 2. | Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности | чел | 0 | 2825 | 5659 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| II. | Целевые показатели задачи 1 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» | шт | 57 | 72 | 121 | 1,00 |  |
| 1.2 | Количество печатной продукции по природоохранной тематике | шт | 2090 | 2000 | 4785 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| III. | Целевые показатели задачи 2 «Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1 | Количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска | ед | 4 | 4 | 4 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |

--------------------------------

<*> Значение оценки достижения показателя округляется до двух знаков после запятой.

В случае если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения цели подпрограммы, превышает его планируемое значение, то результат считается равным 1.

В случае если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения решения задач подпрограммы превышает его планируемое значение, то результат считается равным 1.

(по форме 2, установленной постановлением № 707)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности

### подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Еди-ница изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализа-ции, пред-шеству-ющий отчет-ному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | ### Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь очищаемой пляжной зоны | га | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 1,00 |  |
| 2. | Количество печатной продукции по охране ООПТ | шт | 0 | 2000 | 3040 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы 2 |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| II. | Целевые показатели задачи 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предотвращение деградации водных объектов ООПТ | га | 160 | 68 | 68 | 1,00 |  |
| 1.2 | Предотвращение деградации защитных лесов, площадь | га | 3500 | 3434 | 3434 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы 2 |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| III. | Целевые показатели задачи 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок, площадь | га | 0 | 0,1 | 0,1 | 1,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2 | Количество отремонтированного оборудования | шт | 6 | 6 | 27 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы 2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| IV | Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных аншлагов | шт | 2 | 2 | 2 | 1,00 |  |
| 3.2 | Количество дежурств и рейдов на ООПТ | ед | 10 | 10 | 10 | 1,00 |  |
| 3.3 | Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год | проц | 0 | 3,0 | 4,04 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы 2 |  |  |  |  |  | 3,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |

--------------------------------

<*> Значение оценки достижения показателя округляется до двух знаков после запятой.

В случае если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения цели подпрограммы, превышает его планируемое значение, то результат считается равным 1.

В случае если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения решения задач подпрограммы превышает его планируемое значение, то результат считается равным 1.

(по форме 3, установленной постановлением № 707)

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы

### «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

| № п/п |  | Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств |
| 1 |  | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск», всего, в т.ч.: |  | 166,68 | 166,45 | 0,99 |
| 1.1 |  | Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, в т.ч.: |  | 166,68 | 166,45 | 0,99 |
| 1.1.1 |  | Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций |  | 89,17 | 89,17 | 1,00 |
| 1.1.2 |  | Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» |  | 47,80 | 47,66 | 0,99 |
| 1.2.3 |  | Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды |  | 29,71 | 29,62 | 0,99 |
| 1.2 |  | Основное мероприятие. Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.2.1 |  | Визуальный осмотр состояния правого брега р.Томи вдоль черты г.Северска |  | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2. |  |  | Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск», всего, в т.ч.: | 749,76 | 749,61 | 1,00 |
| 2.1 |  | Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.: |  | 119,25 | 119,24 | 0,99 |
| 2.1.1 |  | Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ |  | 119,25 | 119,24 | 0,99 |
| 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.2 | Проведение обследования состояния лесов ООПТ |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.: |  |  | 568,92 | 568,82 | 0,99 |
| 2.2.1 | Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов |  |  | 100,00 | 99,98 | 1,00 |
| 2.2.2 | Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) |  |  | 448,74 | 448,66 | 0,99 |
| 2.2.3 | Ремонт существующего пляжного оборудования |  |  | 20,18 | 20,18 | 1,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.: |  |  | 61,59 | 61,55 | 0,99 |
| 2.3.1 | Ремонт и восстановление информационных аншлагов |  |  | 9,44 | 9,43 | 0,99 |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.3.3 | Пропагандистская и информационная деятельность |  |  | 52,15 | 52,12 | 0,99 |
| 2.3.3 | Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
| Итого по Программе |  |  |  | 916,44 | 916,06 | 1,00 |

(по форме 4, установленной постановлением № 707)

СВЕДЕНИЯ

об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

### «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограмм) | СДМП (СДПП) | СОС | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» | 1,00 | 0,99 | высокая эффективность (оценка - 5) |
|  |  | высокая эффективность | полное освоение средств |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» | 1,00 | 1,00 | высокая эффективность (оценка - 5) |
|  |  | высокая эффективность | полное освоение средств |  |
|  | Муниципальная программа | 1,00 | 1,00 | высокая эффективность (оценка - 5) |
|  |  | высокая эффективность | полное освоение средств |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2021 год о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

на 2021 - 2024 годы

В 2021 году на территории ЗАТО Северск выполнялись мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2288 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы» (далее - Программа).

Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (далее - ОООСиПР) является ответственным исполнителем Программы.

С момента утверждения Программы внесены однократно изменения в Программу постановлением Администрации ЗАТО Северск от 04.02.2021 № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2288».

В 2021 году в бюджете ЗАТО Северск на реализацию Программы утверждены бюджетные ассигнования из местного бюджета в размере 916,44 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 916,06 тыс. руб. (процент выполнения 99,95%). 
Оценка эффективности Программы, выполненная в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, показала ее высокую эффективность (оценка - 5) при полном освоении денежных средств. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы соответствует высокой эффективности.

В течение 2021 года реализовывались мероприятия двух подпрограмм:

1) подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск»;

2) подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – ООПТ).

Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1).

Финансирование подпрограммы 1 в отчетном периоде составило 166,68 тыс. руб. из местного бюджета, из них реализовано 166,45 тыс. руб. (процент выполнения 99,86%).

Оценка эффективности подпрограммы 1 показала ее высокую эффективность         (оценка - 5) при полном освоении денежных средств. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 соответствует высокой эффективности

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) Основное мероприятие. «Экологическое воспитание, образование                                         и информирование населения», в том числе:

1.1) «Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций». Финансирование мероприятия составило 89,17 тыс. руб. из средств местного бюджета. Средства израсходованы на проведение 9 общегородских мероприятий с участием 753 учащихся образовательных учреждений г.Северска различного уровня (исполнитель - Управление образования Администрации ЗАТО Северск);

1.2) «Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск». Финансирование мероприятия составило 47,80 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В целях обеспечения населения достоверной экологической информацией сформирован и издан тиражом 121 экземпляр ежегодный обзор «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2020 году» на сумму 47,66 тыс. руб. Обзор подробно характеризует оценку экологической обстановки на территории ЗАТО Северск Томской области. Распространение обзора осуществлялось образовательным организациям, библиотекам, общественным центрам города, руководителям ведущих предприятий. Текст обзора размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) (исполнитель – ОООСиПР);

1.3) «Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды». Издано 4785 экземпляров печатной полиграфической продукции эколого-просветительской направленности (листовки, плакаты), посвященной вопросам экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, экологической безопасности. Данная полиграфическая продукция распространена среди учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, библиотек ЗАТО Северск. На реализацию мероприятия выделено 29,71 тыс. руб. из средств местного бюджета (исполнитель – ОООСиПР).

Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2)

Финансирование подпрограммы 2 в отчетном году из местного бюджета составило 749,76 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Из них освоено 749,61 тыс. руб. (процент выполнения 99,98 %).

Оценка эффективности подпрограммы 2 показала ее высокую эффективность (оценка -5) при полном освоении денежных средств. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2 соответствует высокой эффективности.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) Основное мероприятие «Обследование состояния природных объектов ООПТ». 
На реализацию основного мероприятия утверждено 119,25 тыс. руб. Средства использованы  на мероприятие «проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ». С целью сбора данных о динамике изменений состояния озерного комплекса особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» в отчетном периоде на основании аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «ЯМАЛ-ЭКОЛОГИЯ» для проведения гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ. При этом специалистами-гидрологами проведены промерные работы на озерах, представлен итоговый отчет о современном состоянии озер, даны рекомендации по сохранению озерного комплекса (исполнитель - ОООСиПР).

2) Основное мероприятие «Содержание рекреационной зоны ООПТ». Финансирование мероприятия составило 568,92 тыс. руб., из них освоено 568,82 тыс. руб. В рамках вышеуказанного основного мероприятия средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

2.1) «Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов». На реализацию мероприятия выделено 100,00 тыс. руб., при этом убрано 383,0 м3  отходов на территории ООПТ (исполнитель - Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, далее - УВГТ);

2.2) «Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года». На реализацию мероприятия выделено 448,74 тыс. руб. В теплый период времени года выполнялась регулярно санитарная уборка пляжей озер общей площадью 15,5 га. При этом вывезено на полигон твердых бытовых отходов 510,9 м3 отходов, производилась регулярная уборка туалетов, очистка выгребных ям, траление дна прибрежной зоны озер площадью 2751 м2 (исполнитель УВГТ);

2.2) «Ремонт существующего пляжного оборудования». Финансирование мероприятия составило 20,18 тыс. руб. Средства израсходованы на покраску 6 туалетов, 2 грибков,                      2 кабинок для переодевания, 17 контейнеров для ТКО (исполнитель - УВГТ);

3) Основное мероприятие «Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ». На реализацию мероприятия выделено 61,59 тыс. руб. Средства использованы на следующие мероприятия:

3.1) «Ремонт и восстановление информационных аншлагов». Финансирование составило 9,44 тыс. руб., при этом восстановлены 2 информационных аншлага, обозначающие границу ООПТ и уведомляющие о режиме ее особой охраны (исполнитель - УВГТ).

3.2) «Пропагандистская и информационная деятельность». Финансирование составило 52,15 тыс. руб., при этом разработаны макеты и издано 2000 листовок и плакатов, 1040 брошюр с материалами по охране ООПТ (исполнитель - ОООСиПР).

Без финансирования в рамках Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска: сотрудниками ОООСиПР проведено 4 осмотра состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска (запланировано в Программе 4 осмотра);

- проведение обследования состояния лесов ООПТ: специалистами Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» проводился визуальный мониторинг состояния лесов, расположенных на территории ООПТ;

- осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ: проведено 10 выездов осмотров прибрежных территорий озер Мальцево, Круглое, Яково, входящих в состав ООПТ (запланировано в Программе 10 выездов), с проведением профилактических бесед с населением о соблюдении режима ООПТ (исполнитель - ОООСиПР);

- ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (исполнитель - ОООСиПР).

Превышение некоторых целевых показателей по мероприятиям Программы достигнуто в результате заключения муниципальных контрактов путем проведения конкурсных процедур, что позволило снизить стоимость работ.

В Программе не выполнены следующие мероприятия в связи с отсутствием финансирования (исполнитель – Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск):

- разработка проектно-изыскательских работ на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, срок исполнения мероприятия перенесен на 2024 год;

- корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево, срок исполнения мероприятия перенесен на 2022 год.

Не профинансированы мероприятия, исполнителем которых является Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, в подпрограмме 1, позволяющие привлекать более широкие массы населения к вопросам охраны окружающей среды:

- экологическая программа музея г. Северска «В согласии с природой - в согласии с собой»;

- создание выставки в музее г.Северска «Жизнь в стиле ЭКО».

Результаты, полученные при реализации Программы, показывают актуальность и необходимость длительного осуществления программных мероприятий, предусматривающих решение вопросов экологического развития территории ЗАТО Северск.