Приложение 1

(по форме Приложения 5 к постановлению № 1797)

ОТЧЕТ за 2021 год

о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

| № п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы |  | Срок реали-зации, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выпол- нения, % (гр. 8/ гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | потреб-ность на 2021 год | план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2021 год | передано бюджетных ассигнований за 2021 год | фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2021 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Обеспечение экологически безопасных условий проживания населения и экологическое просвещение населения» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, в т.ч.: |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 166,68 | 166,68 | 166,45 | 166,45 | 99,86 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 166,68 | 166,68 | 166,45 | 166,45 | 99,86 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | Управление образования | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 100,00 |  |
|  |  |  | 2021 | Администрация ЗАТО Северск | 77,51 | 77,51 | 77,28 | 77,28 | 99,70 |  |
|  |  |  | 2021 | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 100,00 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 100,00 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | Управление образования | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 100,00 |  |
| 1.1.2 | Экологическая программа музея г.Северска «В согласии с природой- в согласии с собой» |  | 2021 | Всего: Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.3 | Создание выставки в музее г.Северска «Жизнь в стиле ЭКО» |  | 2021 | Всего: Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 1.1.4 | Создание программного обеспечения для сенсорного стола по экологической тематике в музее г.Северска |  | 2021 | Всего: Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 1.1.5 | Обновление основания для экологической системы – рокария у музея г.Северска |  | 2021 | Всего: Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 1.1.6 | Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 47,80 | 47,80 | 47,66 | 47,66 | 99,70 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 47,80 | 47,80 | 47,66 | 47,66 | 99,70 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | Администрация ЗАТО Северск | 47,80 | 47,80 | 47,66 | 47,66 | 99,70 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.7 | Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 29,71 | 29,71 | 29,62 | 29,62 | 99,70 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 29,71 | 29,71 | 29,62 | 29,62 | 99,70 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | Администрация ЗАТО Северск | 29,71 | 29,71 | 29,62 | 29,62 | 99,70 |  |
|  | Задача 2 «Предотвращение разрушения правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие. Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.: |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 2021 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | Администрация ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 1.2.1 | Разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска |  | 2021 | Всего: УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 1.2.2 | Визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска |  | 2021 | Всего: Администрация ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Мероприятие выполняется без финансирования |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 166,68 | 166,68 | 166,45 | 166,45 | 99,86 | Х |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 166,68 | 166,68 | 166,45 | 166,45 | 99,86 | Х |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  | Х |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 2021 | Администрация ЗАТО Северск | 77,51 | 77,51 | 77,28 | 77,28 | 99,70 | Х |
|  |  |  | 2021 | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
|  |  |  | 2021 | Управление образования | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 100,00 | Х |
|  |  |  | 2021 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.: |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 119,25 | 119,25 | 119,24 | 119,24 | 99,99 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 119,25 | 119,25 | 119,24 | 119,24 | 99,99 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 2021 | Администрация ЗАТО Северск | 119,25 | 119,25 | 119,24 | 119,24 | 99,99 |  |
|  |  |  | 2021 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 2.1.1 | Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 119,25 | 119,25 | 119,24 | 119,24 | 99,99 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 119,25 | 119,25 | 119,24 | 119,24 | 99,99 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | Администрация ЗАТО Северск | 119,25 | 119,25 | 119,24 | 119,24 | 99,99 |  |
| 2.1.2 | Проведение обследования состояния лесов ООПТ |  | 2021 | Всего: Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Мероприятие выполняется без финансирования |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.: |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 568,92 | 568,92 | 568,82 | 568,82 | 99,98 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 568,92 | 568,92 | 568,82 | 568,82 | 99,98 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 568,92 | 568,92 | 568,82 | 568,82 | 99,98 |  |
|  |  |  | 2021 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 2.2.1 | Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево |  | 2021 | Всего: УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2.2 | Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево |  | 2021 | Всего: УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 2.2.3 | Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 100,00 | 100,00 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 100,00 | 100,00 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 100,00 | 100,00 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |  |
| 2.2.4 | Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 448,74 | 448,74 | 448,66 | 448,66 | 99,98 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 448,74 | 448,74 | 448,66 | 448,66 | 99,98 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 448,74 | 448,74 | 448,66 | 448,66 | 99,98 |  |
| 2.2.5 | Приобретение дополнительного пляжного оборудования |  | 2021 | Всего: УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 2.2.6 | Ремонт существующего пляжного оборудования |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 100,0 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 100,0 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 100,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача 3 "Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.: |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 61,59 | 61,59 | 61,55 | 61,55 | 99,94 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 61,59 | 61,59 | 61,55 | 61,55 | 99,94 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | Администрация ЗАТО Северск | 52,15 | 52,15 | 52,12 | 52,12 | 99,94 |  |
|  |  |  | 2021 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 9,44 | 9,44 | 9,43 | 9,43 | 99,89 |  |
| 2.3.1 | Ремонт и восстановление информационных аншлагов |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 9,44 | 9,44 | 9,43 | 9,43 | 99,89 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 9,44 | 9,44 | 9,43 | 9,43 | 99,89 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 9,44 | 9,44 | 9,43 | 9,43 | 99,89 |  |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ |  | 2021 | Всего: Администрация ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Мероприятие выполняется без финансирования |
| 2.3.3 | Пропагандистская и информационная деятельность |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 52,15 | 52,15 | 52,12 | 52,12 | 99,94 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 52,15 | 52,15 | 52,12 | 52,12 | 99,94 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | Администрация ЗАТО Северск | 52,15 | 52,15 | 52,12 | 52,12 | 99,94 |  |
| 2.3.4 | Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 2021 | Всего: Администрация ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Мероприятие выполняется без финансирования |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 749,76 | 749,76 | 749,61 | 749,61 | 99,98 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 749,76 | 749,76 | 749,61 | 749,61 | 99,98 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 578,36 | 578,36 | 578,25 | 578,25 | 99,98 |  |
|  |  |  | 2021 | Администрация ЗАТО Северск | 171,40 | 171,40 | 171,36 | 171,36 | 99,98 |  |
|  |  |  | 2021 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по Программе |  |  | 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 916,44 | 916,44 | 916,06 | 916,06 | 99,96 |  |
|  |  |  | 2021 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | местного бюджета | 916,44 | 916,44 | 916,06 | 916,06 | 99,96 |  |
|  |  |  | 2021 | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 578,36 | 578,36 | 578,25 | 578,25 | 99,98 |  |
|  |  |  | 2021 | Управление образования | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 100,00 |  |
|  |  |  | 2021 | Администрация ЗАТО Северск | 248,91 | 248,91 | 248,64 | 248,64 | 99,89 |  |
|  |  |  | 2021 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | 2021 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |

(по форме Приложения 6 к постановлению № 1797)

ОТЧЕТ за 2021 год

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

| № п/п |  | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, тыс. руб. |  |  | Процент выполне- ния, % (гр.6/ гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объем бюджет-ных ассигнова-ний план 2021 год | передано бюджет-ных ассигнова-ний за 2021 год | фактичес-кое исполнение (кассовые расходы) за 2021 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 166,68 | 166,45 | 166,45 | 99,86 |
|  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 100,00 |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 77,51 | 77,28 | 77,28 | 99,70 |
|  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.1.1 |  | Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций | Всего, в т.ч.: | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 100,00 |
|  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 100,00 |
| 1.1.2 |  | Экологическая программа музея г.Северска «В согласии с природой- в согласии с собой» | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.1.3 |  | Создание выставки в музее г.Северска «Жизнь в стиле ЭКО» | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.1.4 |  | Создание программного обеспечения для сенсорного стола по экологической тематике в музее г.Северска | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.5 |  | Обновление основания для экологической системы – рокария у музея г.Северска | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.1.6 |  | Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 47,80 | 47,66 | 47,66 | 99,70 |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 47,80 | 47,66 | 47,66 | 99,70 |
| 1.1.7 |  | Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды | Всего, в т.ч.: | 29,71 | 29,62 | 29,62 | 99,70 |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 29,71 | 29,62 | 29,62 | 99,70 |
| 1.2 |  | Основное мероприятие. Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.2.1 |  | Разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.2.2 |  | Визуальный осмотр состояния правого брега р.Томи вдоль черты г.Северска | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего, в т.ч.: | 166,68 | 166,45 | 166,45 | 99,86 |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 77,51 | 77,28 | 77,28 | 99,70 |
|  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 100,00 |
|  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 |  | Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 119,25 | 119,24 | 119,24 | 99,99 |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 119,25 | 119,24 | 119,24 | 99,99 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.1.1 |  | Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ | Всего, в т.ч.: | 119,25 | 119,24 | 119,24 | 99,99 |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 119,25 | 119,24 | 119,24 | 99,99 |
| 2.1.2 | Проведение обследования состояния лесов ООПТ |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.: |  | Всего, в т.ч.: | 568,92 | 568,82 | 568,82 | 99,98 |
|  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 568,92 | 568,82 | 568,82 | 99,98 |
|  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.2.1 | Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.2.2 | Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.2.3 | Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов |  | Всего, в т.ч.: | 100,00 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
|  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 100,00 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
| 2.2.4 | Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) |  | Всего, в т.ч.: | 448,74 | 448,66 | 448,66 | 99,98 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в летний период года |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 448,74 | 448,66 | 448,66 | 99,98 |
| 2.2.5 | Приобретение дополнительного пляжного оборудования |  | Всего, в т.ч.: УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.2.6 | Ремонт существующего пляжного оборудования |  | Всего, в т.ч.: | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 100,0 |
|  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 100,0 |
| 2.3 |  | Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 61,59 | 61,55 | 61,55 | 99,94 |
|  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 9,44 | 9,43 | 9,43 | 99,89 |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 52,15 | 52,12 | 52,12 | 99,94 |
| 2.3.1 |  | Ремонт и восстановление информационных аншлагов | Всего, в т.ч.: | 9,44 | 9,43 | 9,43 | 99,89 |
|  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 9,44 | 9,43 | 9,43 | 99,89 |
| 2.3.2 |  | Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.3.3 |  | Пропагандистская и информационная деятельность | Всего, в т.ч.: | 52,15 | 52,12 | 52,12 | 99,94 |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 52,15 | 52,12 | 52,12 | 99,94 |
| 2.3.4 |  | Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно- телекоммуникацион-ной сети «Интернет» | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Всего, в т.ч.: | 749,76 | 749,61 | 749,61 | 99,98 |
|  |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 578,36 | 578,25 | 578,25 | 99,98 |
|  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | 171,40 | 171,36 | 171,36 | 99,98 |
|  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Итого по Программе |  | Всего, в т.ч.: | 916,44 | 916,06 | 916,06 | 99,96 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 100,0 |
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 578,36 | 578,25 | 578,25 | 99,98 |
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 248,91 | 248,64 | 248,64 | 99,89 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

(по форме Приложения 7 к постановлению № 1797)

ОТЧЕТ за 2021 год

о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации

обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

# «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» не содержит финансового обеспечения деятельности ответственного исполнителя Программы - Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (далее - Отдел), так как Отдел не является юридическим лицом.

(по форме Приложения 8 к постановлению № 1797)

Оценка

# результатов реализации мер правового регулирования за 2021 год

в сфере реализации муниципальной программы

# «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание и уборка мест отдыха населения в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» | Требования к санитарному содержанию, уборке и оборудованию мест отдыха населения, включая прибрежные зоны озер ООПТ | Летний период 2021 года | Летний период 2021 года | Обеспечение нормальных условий для рекреации населения ЗАТО Северск на озерах ООПТ |
| 3. | Осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/3 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий городского округа ЗАТО Северск Томской области» | Деятельность уполномоченных органов Администрации ЗАТО Северск, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в границах ООПТ | Посто-янно | Посто-янно | Профилактика природоохранных правонарушений в границах ООПТ, контроль за соблюдением установленного режима охраны ООПТ |