ПЛАН

проведения общественных обсуждений

мероприятий по благоустройству общественных территорий,

включенных в перечень общественных территорий городского округа ЗАТО Северск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2024 году

в соответствии с муниципальной программой

«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»,

которые могут быть предложены для рейтингового голосования.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публикация Плана общественных обсуждений мероприятий по благоустройству общественных территории, включаемых в Перечень (официальный сайт Администрации ЗАТО Северск) | 03.03.2023 | Отдел информационной политики, КРИО, УКС. |
| 2 | Сбор предложений по благоустройству общественных территорий на 2024 год от населения | 03.03.2023-06.03.2023 | Отдел информационной политики, КРИО, УКС. |
| 3 | Опубликование и размещение на официальном сайте дизайн-проектов, включенных в перечень общественных территорий, для общественных обсуждений. Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов с населением. Сбор предложений и замечаний. | 07.03.2023-21.03.2023 | Отдел информационной политики, КРИО, УКС. |
| 4 | Рассмотрение и оценка предложений населения по дизайн-проектам общественных территорий городского округа ЗАТО Северск. Составление и утверждение сводного отчета по итогам проведения общественных обсуждений Общественной комиссией, размещение его на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, направление копии в межведомственную комиссию Томской области по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» | 22.03.2023-27.03.2023 | Отдел информационной политики, КРИО, УКС. |