
ПЛАН
проведения общественных обсуждений 
мероприятий по благоустройству общественных территорий, 
включенных в перечень общественных территорий городского округа ЗАТО Северск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2024 году 
в соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»,
которые могут быть предложены для рейтингового голосования.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Публикация Плана общественных обсуждений мероприятий по благоустройству общественных территории, включаемых в Перечень (официальный сайт Администрации  ЗАТО Северск)
	03.03.2023
	Отдел информационной политики,
КРИО,
УКС.

	2
	Сбор предложений по благоустройству общественных территорий на 2024 год от населения
	03.03.2023-06.03.2023
	Отдел информационной политики,
КРИО,
УКС.

	3
	Опубликование и размещение на официальном сайте дизайн-проектов, включенных в перечень общественных территорий, для общественных обсуждений. Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов с населением. Сбор предложений и замечаний.
	07.03.2023-21.03.2023 
	Отдел информационной политики,
КРИО,
УКС.

	4
	Рассмотрение и оценка предложений населения по дизайн-проектам общественных территорий городского округа ЗАТО Северск.
Составление и утверждение сводного отчета по итогам проведения общественных обсуждений Общественной комиссией, размещение его на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, направление копии в межведомственную комиссию Томской области по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
	22.03.2023-27.03.2023 
	Отдел информационной политики,
КРИО,
УКС.



