Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Цифровое развитие ЗАТО Северск» на 2022-2024 годы

в 2022 году

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск» на 2022-2024 годы предусмотрено финансирование на общую сумму 4 777,14тыс. руб.

На реализацию мероприятий программы в отчетном году утверждено лимитов бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов всех уровней на сумму 4 777,14 тыс. руб.  Осуществлено расходов за счет бюджетных средств на сумму 4 732,79 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,

бюджет Томской области – 0 тыс. руб.,

местный бюджет - 4 732,79 тыс. руб.

Освоение средств осуществлялось по следующим направлениям:

- подпрограммы 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»

- подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»

-подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»

- подпрограмма 4 «Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск»

Подпрограммы 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 утверждены бюджетные ассигнования в размере 725,60 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение составляет 682,02 тыс. руб., что составляет 94% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год.

Средства направлены на:

а) мероприятия по интеграции цифровых платформ вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений и обращений в размере 642,50 тыс. руб;

б) установку видеонаблюдения в размере 39,52 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 утверждены бюджетные ассигнования в размере 3 258,69тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение составляет 3 257,92 тыс. руб., что составляет 100% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год. руб

Средства направлены на:

а) оказание услуг по технической поддержке защищенности сети и по обеспечению средствами проверки отсутствия искажения и защиты от изменения информации в электронных документах при работе в ИСПДн Администрации ЗАТО Северск в размере 840, 60 тыс. руб.

б) оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем справочной правовой системы, установленной в Администрации ЗАТО Северск в размере 2 218,09 тыс. руб.

в) на модернизацию оборудования установленного на рабочих местах сотрудников Администрации ЗАТО Северск  в размере 199,91 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 утверждены бюджетные ассигнования в размере 792,85 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение составляет 792,85 тыс. руб., что составляет 100% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год. что составляет 100% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год.

Средства направлены на:

а) оказание услуг по техническому и информационному сопровождению муниципальной информационной системы «Электронное взаимодействие». Реализацию конструктора главной страницы для сайтов подведомственных учреждений с возможностью формирования уникального оформления главной страницы сайта. Администрации ЗАТО Северск в размере 450,00 тыс. руб.

б) реализацию функционального модуля «заявка на выдачу электронной подписи», доработку функционального модуля «входящие документы», доработку функционального модуля «исходящие документы» в размере 342,85 тыс. руб.

Освоение средств по программе составляет 99%

Предложений о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы нет.