Приложение №5

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

(наименование муниципальной программы)

| № пп | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реа-ли-за-ции, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Процент выполне-ния, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребность на 2022 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2022 год | передано бюджетных ассигнований за отчётный период |  | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчётный период |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ВЦП 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 18 642,65 | 18 642,65 | 18 642,65 | 18 534,68 |  | 99,42 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 18 642,65 | 18 642,65 | 18 642,65 | 18 534,68 |  | 99,42 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 18 642,65 | 18 642,65 | 18 642,65 | 18 534,68 |  | 99,42 |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ВЦП «Благоустрой-ство и повышение внешней привлека-тельнос- ти внегородских территорий ЗАТО Северск» | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 4 257,24 | 4 257,24 | 4 257,24 | 4 075,55 |  | 95,73 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 4 257,24 | 4 257,24 | 4 257,24 | 4 075,55 |  | 95,73 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 4 257,24 | 4 257,24 | 4 257,24 | 4 075,55 |  | 95,73 |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие. Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструкту-ры в местах массового посещения, в т.ч.: | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Ремонт мемориала Славы воинам Великой Отечественной войны | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме1 | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 22 899,89 | 22 899,89 | 22 899,89 | 22 610,24 |  | 98,73 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 22 899,89 | 22 899,89 | 22 899,89 | 22 610,24 |  | 98,73 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 22 899,89 | 22 899,89 | 22 899,89 | 22 610,24 |  | 98,73 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на внегородских территориях ЗАТО Северск» | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 277,47 | 277,47 | 277,47 | 277,47 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 277,47 | 277,47 | 277,47 | 277,47 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 277,47 | 277,47 | 277,47 | 277,47 |  | 100,00 |  |  |  |
| 2.2 | Задача 2 «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ВЦП «Возмещение ресурсоснабжа-ющим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабже-ния и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 45 681,90 | 45 681,90 | 45 681,90 | 44 293,59 |  | 96,96 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 45 681,90 | 45 681,90 | 45 681,90 | 44 293,59 |  | 96,96 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 45 681,90 | 45 681,90 | 45 681,90 | 44 293,59 |  | 96,96 |  |  |  |
| 2.3 | Задача 3 «Оказание услуг водоснабжения и водоотведения на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | ВЦП «Оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск» | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 961,44 | 961,44 | 961,44 | 961,38 |  | 99,99 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 961,44 | 961,44 | 961,44 | 961,38 |  | 99,99 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 961,44 | 961,44 | 961,44 | 961,38 |  | 99,99 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 46 920,81 | 46 920,81 | 46 920,81 | 45 532,44 |  | 97,04 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 277,47 | 277,47 | 277,47 | 277,47 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 46 643,34 | 46 643,34 | 46 643,34 | 45 254,97 |  | 97,02 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 46 920,81 | 46 920,81 | 46 920,81 | 45 532,44 |  | 97,04 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятель-ности внегородских территорий ЗАТО Северск» | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 13 655,80 | 13 655,80 | 13 655,80 | 12 892,02 |  | 94,40 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 850,60 | 850,60 | 850,60 | 850,60 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 12 805,20 | 12 805,20 | 12 805,20 | 12 041,42 |  | 94,03 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 13 655,80 | 13 655,80 | 13 655,80 | 12 892,02 |  | 94,40 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 13 655,80 | 13 655,80 | 13 655,80 | 12 892,02 |  | 94,40 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 850,60 | 850,60 | 850,60 | 850,60 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 12 805,20 | 12 805,20 | 12 805,20 | 12 041,42 |  | 94,03 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 13 655,80 | 13 655,80 | 13 655,80 | 12 892,02 |  | 94,40 |  |  |  |
|  | Итого по Программе | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 83 476,50 | 83 476,50 | 83 476,50 | 81 034,70 |  | 97,07 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 1 128,07 | 1 128,07 | 1 128,07 | 1 128,07 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 82 348,43 | 82 348,43 | 82 348,43 | 79 906,63 |  | 97,03 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 82 515,06 | 82 515,06 | 82 515,06 | 80 073,32 |  | 97,03 |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 961,44 | 961,44 | 961,44 | 961,38 |  | 99,99 |  |  |  |

| Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Пивоваров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советник (по ЖКХ) УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | А.Н.Пичугин |  |  |