Пояснительная записка

### На реализацию Программы в 2022 году бюджетом утверждено финансирование 
в объеме 83 476,50 тыс. рублей, в том числе:

1) подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» 22 899,89 тыс. рублей, в том числе:

- ВЦП 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» 18 642,65 тыс. рублей;

- ВЦП 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» 4 257,24 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» 46 920,81 тыс. рублей, в том числе:

- ВЦП 3 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» 277,47 тыс. рублей;

- ВЦП 4 «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» 45 681,90 тыс. рублей;

- ВЦП 5 «Оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению внегородских территорий ЗАТО Северск» 961,44 тыс. рублей;

### 3) подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 13 655,80 тыс. рублей.

### Финансирование программы осуществляется из четырех источников:

### - из бюджета ЗАТО Северск в объеме 82 348,43 тыс. рублей;

### - из бюджета Томской области в объеме 1 128,07 тыс. рублей;

### - из федерального бюджета в объеме 0,00 тыс. рублей;

### - из внебюджетных источников в объеме 0,00 тыс. рублей.

### Финансирование из областного бюджета осуществляется:

### - за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства;

### - за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области.

### Фактическое исполнение по Программе в 2022 году составило 
81 034,70 тыс. рублей, в том числе:

1) подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» 22 610,24 тыс. рублей, в том числе:

- ВЦП 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» 18 534,68 тыс. рублей;

- ВЦП 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Севесрк» 4 075,55 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» 45 532,44 тыс. рублей, в том числе:

- ВЦП 3 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» 277,47 тыс. рублей;

- ВЦП 4 «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» 44 293,59 тыс. рублей;

- ВЦП 5 «Оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению внегородских территорий ЗАТО Северск» 961,38 тыс. рублей;

### 3) подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 12 892,02 тыс. рублей.

### Исполнение программы из четырех источников:

### - из бюджета ЗАТО Северск в объеме 79 906,63 тыс. рублей;

### - из бюджета Томской области в объеме 1 128,07 тыс. рублей;

### - из федерального бюджета в объеме 0,00 тыс. рублей;

### - из внебюджетных источников в объеме 0,00 тыс. рублей.

### Фактическое исполнение по Программе по отношению к плану составляет 97,03%.

### Показатели, достигнутых в 2022 году результатов реализации Программы, сведены 
в таблицу (форма №1) «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы».

### Показатели, достигнутых в 2022 году результатов реализации по каждой Подпрограмме, сведены в таблицу (форма №2) «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы».

### На основании таблиц (форма № 1 и форма № 2) произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм путем сопоставления фактических 
и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы и подпрограмм.

### 1. Сдп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

### Сдп = 0,4х (1+1+1+1+1+1) +0,6х (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) =0,4+0,6=1,0

### 6                                               11

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, результативность муниципальной программы высокая
 (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

### 2. Сдп- степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 «Содержание 
и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»:

### Сдп = 0,4х (1+1+1+1+1+1) + 0,6х (1+1+1+1+1+1+1+1+1) = 0,4+0,6=1,0

### 7                                          9

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы, эффективность подпрограммы 1,00 высокая эффективность (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

3. Сдп - степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения»:

### Сдп= 0,4х (1+1+1+1) + 0,6х (1+1+1+1+1) =0,4+0,6=1,0

### 4                                 5

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы,  эффективность подпрограммы 2 высокая эффективность (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

4. Сдп - степень достижения целей и решения задач подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»:

### Сдп= 0,4х (1) + 0,6х (1+1+1+1+1+1) =0,4+0,6=1,0

### 1                           6

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы, эффективность подпрограммы 3 высокая эффективность (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

### На основании формы №3 «Информация о финансировании реализации муниципальной программы» произведена оценка эффективности использования средств муниципальной программы и подпрограмм, путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию программы и подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней:

### Сос - степень освоения средств:

- Сос муниципальной программы = 81 034,70 = 0,97

### 83 476,50

В соответствии со шкалой оценки эффективности использования средств муниципальной программы, оценка: полное освоение (0,95 ≤ 0,97 ≤ 1,0).

### 2. Сос подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» =  22 610,24 = 0,98

### 22 899,89

В соответствии со шкалой, оценка эффективности использования средств подпрограммы 1 –полное освоение (0,95 ≤ 0,98 ≤ 1,0).

### 3. Сос подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» =

### 45 532,44= 0,97

### 46 920,81

В соответствии со шкалой, оценка эффективности использования средств подпрограммы 2 - полное освоение (0,95 ≤ 0,97 ≤ 1,0).

### 4.  Сос подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»  12 892,02= 0,94

### 13 655,80

В соответствии со шкалой, оценка эффективности использования средств подпрограммы 5 – не полное освоение (0,95 ≤ 0,94 ≤ 1,0).

Оценка эффективности муниципальной программы по пятибалльной шкале:

Сос = 0,97  Сдмп = 1,00 – Высокая эффективность (оценка - 5).

Начальник УВГТ

Администрации ЗАТО Северск     __________________  Н.Н.Пивоваров

Советник (по ЖКХ) УВГТ

Администрации ЗАТО Северск     __________________ А.Н.Пичугин