|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от _09.07.2021__ № _823-р__ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы |  | Пе-ри-од, год | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Процент выпол-нения, % |  | Наименование целевого показателя программы, подпрограммы |  |  | Едини-ца изме-рения | Значения целевых показателей результативности |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потреб-ность |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  | оценка дости-жения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» | 2015 | 395 405,51 | 395 405,51 | 387 564,81 | 98,0 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | проц | 88,9 | 88,9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу |  | проц | 27,3 | 7,54 | 0,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок |  | проц | 24,7 | 24,7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях |  | проц | 290 | 290 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения |  | ед. | 50 | 50 | 1 |
|  |  | 2016 | 337789,28<*> | 337789,28 <*> | 328 393,96 | 97,2 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | проц | 86,05 | 86,05 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу |  | проц | 9,27 | 9,27 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок |  | проц | 26,2 | 26,2 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях |  | проц | 105 | 105 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения |  | ед. | 50 | 50 | 1,00 |
|  |  | 2017 | 503171,64 <*> | 503171,64 <*> | 496 913,78 | 98,8 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | проц | 77,05 | 77,05 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу |  | проц | 8,2 | 8,2 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок |  | проц | 26,43 | 26,43 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях |  | проц | 250 | 250 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения |  | ед. | 60 | 55 | 1,00 |
|  |  | 2018 | 424869,97<*> | 424869,97 <*> | 421 978,26 | 99,3 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | проц | 72,85 | 72,85 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу |  | проц | 8,13 | 8,13 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях |  | проц | 40 | 40 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения |  | ед. | 58 | 58 | 1,00 |
|  |  | 2019 | 546939,59 <*> | 546939,59 <*> | 542 569,39 | 99,2 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | проц | 68,73 | 68, 73 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу |  | проц | 6,73 | 6,73 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях |  | проц | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения |  | ед. | не более 60 | 50 | 1,00 |
|  |  | 2020 | 894 361,56 <*> | 558 316,61 <*> | 553 128,90 | 99,1 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | проц | 63, 59 | 63 ,59 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу |  | проц | 13,01 | 7,83 | 0,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях |  | проц | 1031 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения |  | ед. | не более 60 | 50 | 1,00 |
| Итого по Программе |  |  | 3 086 864,98 | 2 747 096,06 | 2 730 549,10 | 99,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» | 2015 | 60 013,50 | 60 013,50 | 57 761,06 | 96,2 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте |  | ед. | 86 | 86 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом) |  | км | 3,49 | 3,49 | 1 |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 11 980,24 | 10 084,46 | 84,2 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте |  | ед. | 84 | 84 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом) |  | км | 7,69 | 7,69 | 1,00 |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 109 423,37 <*> | 109 423,35 | 100,0 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте |  | ед. | 73 | 73 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом) |  | км | 16,89 | 16,89 | 1,00 |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 94 784,68 | 92 537,96 | 97,6 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте |  | ед. | 65 | 65 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом) |  | км | 26,19 | 26,19 | 1,00 |
|  |  | 2019 | 190 863,01 <*> | 190 863,01 <*> | 190 036,51 | 99,6 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте |  | ед. | 62 | 62 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом) |  | км | 30,31 | 30,31 | 1,00 |
|  |  | 2020 | 160 890,09 | 160 870,57 <*> | 160 044,08 | 99,5 | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте |  | ед. | 57 | 57 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом) |  | км | 36,78 | 35,08 | 1,00 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 623 812,42 | 622 966,41 | 619 873,98 | 99,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» | 2015 | 24 835,40 | 24 835,40 | 24 835,40 | 100,0 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу |  | шт. | 3748 | 4562 | 0,82 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки |  | шт. | 6271 | 7743 | 0,81 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев |  | шт. | 500 | 500 | 1 |
|  |  | 2016 | 17 838,40 | 17 838,40 | 17 838,40 | 100,0 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу |  | шт. | 4208 | 4208 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки |  | шт. | 5471 | 5471 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев |  | шт. | 400 | 400 | 1,00 |
|  |  | 2017 | 16 939,08 | 16 939,08 | 16 939,00 | 100,0 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу |  | шт. | 4634 | 4634 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки |  | шт. | 5998 | 5998 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев |  | шт. | 550 | 550 | 1,00 |
|  |  | 2018 | 15 480,99 | 15 480,99 | 15 480,99 | 100,0 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу |  | шт. | 6253 | 6253 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки |  | шт. | 6875 | 6875 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев |  | шт. | 700 | 700 | 1,00 |
|  |  | 2019 | 15573,98 | 15 573,98 | 15 573,05 | 100,0 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу |  | шт. | 6449 | 6449 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки |  | шт. | 7121 | 7121 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев |  | шт. | 670 | 670 | 1,00 |
|  |  | 2020 | 57986,98 | 16 451,65 | 16 451,64 | 100,0 | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу |  | шт. | 6549 | 7163 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки |  | шт. | 7021 | 7930 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев |  | шт. | 650 | 745 | 1,00 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 148 654,83 | 107 119,50 | 107 118,38 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» | 2015 | 5 367,30 | 5 367,30 | 1 794,73 | 33,4 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения |  | шт. | 6 | 6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище |  | га | 0,02 | 0,02 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2016 | 17467,91 <*> | 17467,91 <*> | 12 920,70 | 74,0 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения |  | шт. | 49 | 49 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище |  | га. | 4,1 | 4,1 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |  | ед. | 3 | 3 | 1,00 |
|  |  | 2017 | 17625,08 <*> | 17 625,08 <*> | 14 008,22 | 79,5 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения |  | шт. | 6 | 6 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище |  | га | 2,1 | 2.,1 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |  | ед. | 2 | 2 | 1 |
|  |  | 2018 | 9 283,82 <*> | 9 283,82 <*> | 9 210,49 | 99,2 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения |  | шт. | 9 | 9 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище |  | га | 1,1 | 1,1 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |  | ед. | 1 | 1 | 1,00 |
|  |  | 2019 | 45882,93 | 45 882,93 | 44 882,92 | 97,8 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения |  | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище |  | га | 0,5 | 0,5 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |  | ед. | 0 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 252 825,35 | 32 251,94 <*> | 32 001,93 | 99,2 | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения |  | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище |  | га | 0,7 | 0,7 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |  | ед. | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | 337 013,83 | 115 561,32 | 114 818,99 | 99,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» | 2015 | 501,16 | 501,16 | 495,86 | 98,9 | 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом) |  | проц | 24,7 | 24,7 | 1,00 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 1 918,80 | 1 918,79 | 100,0 | 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом) |  | проц | 26,19 | 26,19 | 1,00 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 234,50 | 234,50 | 100,0 | 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом) |  | проц | 26,43 | 26,43 | 1,00 |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | 2 654,46 | 2 654,46 | 2 649,15 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» | 2015 | 15 113,41 | 15 113,41 | 14 871,82 | 98,4 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом) |  | тыс.кв.м | 19,79 | 19,79 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения |  | ед. | 2 | 2 | 1,00 |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 12 042,45 | 11 995,16 | 99,6 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом) |  | тыс.кв.м | 21,24 | 21,24 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения |  | ед. | 2 | 2 | 1,00 |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 17 774,31 | 17 689,80 | 99,5 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом) |  | тыс.кв.м | 28, 29 | 28, 29 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения |  | ед. | 14 | 14 | 1,00 |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 18 357,93 | 18 357,91 | 100,0 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом) |  | тыс.кв.м | 28, 91 | 28, 91 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения |  | ед. | 2 | 2 | 1,00 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом) |  | тыс.кв.м | 28, 91 | 28 ,91 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения |  | ед. | 0 | 0 | - |
|  |  | 2020 | 41187,89 | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом) |  | тыс.кв.м | 28, 91 | 28, 91 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения |  | ед. | 0 | 0 | - |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | 104 525,99 | 6 3388,1 | 63 014,69 | 99,4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-ства» | 2015 | 243 978,23 | 243 978,23 | 242 472,68 | 99,4 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети |  | проц | 2,5 | 2,5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных безнадзорных животных |  | голов | 851 | 851 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг |  | ед. | 280 | 280 | 1 |
|  |  | 2016 | 230 615,53 | 230 615,53 | 228 041,69 | 98,9 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети |  | проц | 2,7 | 2,7 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных безнадзорных животных |  | голов | 920 | 900 | 0,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг |  | ед. | 280 | 280 | 1,00 |
|  |  | 2017 | 295 670,45 | 295 670,45 | 293 215,69 | 99,2 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети |  | проц | 0,6 | 0,6 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество отловленных безнадзорных животных |  | голов | 960 | 960 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг |  | ед. | 280 | 280 | 1,00 |
|  |  | 2018 | 236 338,29 <*> | 236 338,29 <*> | 236 125,96 | 99,9 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети |  | проц | 0,58 | 0,58 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных безнадзорных животных |  | голов | 990 | 990 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг |  | ед. | 280 | 280 | 1,00 |
|  |  | 2019 | 240 242,18 <*> | 240 242,18 <*> | 237 852,18 | 99,0 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети |  | проц | 0,56 | 0,56 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество отловленных безнадзорных животных |  | голов | 1155 | 1155 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг |  | ед. | 280 | 280 | 1,00 |
|  |  | 2020 | 278 184,05 <*> | 245 482,82 <*> | 241 651,72 | 98,4 | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети |  | проц | 0,5 | 0,5 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество отловленных безнадзорных животных |  | голов | 264 | 264 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг |  | ед. | 280 | 280 | 1,00 |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  | 1 524 960,46 | 1 490 261,32 | 1 479 359,92 | 99,3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подпрограмма 7 «Обеспечива-ющая подпрограмма» | 2015 | 45 596,51 | 45 596,51 | 45 333,43 | 99,4 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий, % освоения денежных средств |  | проц | 98 | 99, 62 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, % освоения денежных средств |  | проц | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  | 2016 | 45925,96 | 45 925,96 | 45 594,85 | 99,3 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий, % освоения денежных средств |  | проц | 98 | 99, 62 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, % освоения денежных средств |  | проц | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  | 2017 | 45504,85 | 45504,85 | 45403,22 | 99,8 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий, % освоения денежных средств |  | проц | 98 | 99, 62 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, % освоения денежных средств |  | проц | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  | 2018 | 50624,26 | 50624,26 | 50264,95 | 99,3 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий, % освоения денежных средств |  | проц | 98 | 99, 62 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, % освоения денежных средств |  | проц | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  | 2019 | 54327,49 <*> | 54327,49 <*> | 54 174,72 | 99,7 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий, % освоения денежных средств |  | проц | 98 | 99,1 | 1,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, % освоения денежных средств |  | проц | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  | 2020 | 57701,60 | 57761,6 <*> | 57 481,50 | 99,5 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий, % освоения денежных средств |  | проц | 98 | 98, 79 | 1,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, % освоения денежных средств |  | проц | 100 | 100 | 1,00 |
| Итого по подпрограмме 7 |  |  | 299 657,39 | 299 696,93 | 298 252,67 | 99,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» | 2020 | 45585,60 | 45 448,03 | 45 448,03 | 100,0 | Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск | проц. |  | 70 | 70 | 1,00 |
| Итого по подпрограмме 8 |  |  | 45585,60 | 45 448,03 | 45 448,03 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2291,54 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 3851,44 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

|  |  |  |  |  | Приложение 2 к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от ______________ № ________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |  |
| эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Год | Степень достижения целей и решения задач (С ДП) | Степень освоения средств (С ОС) | Оценка эффективности программы (подпрограммы) |  |  |
| 1. | 2015 год | 1,23 | 0,98 | 5 |  | Высокая эффективность |
| 2. | 2016 год | 1,00 | 0,97 | 5 |  | Высокая эффективность |
| 3. | 2017 год | 1,00 | 0,99 | 5 |  | Высокая эффективность |
| 4. | 2018 год | 1,00 | 0,99 | 5 |  | Высокая эффективность |
| 5. | 2019 год | 1,00 | 0,99 | 5 |  | Высокая эффективность |
| 6. | 2020 год | 1,00 | 0,99 | 5 |  | Высокая эффективность |
| Средняя оценка эффективности за весь период реализации программы |  | 1,00 | 0,99 | 5 |  | Высокая эффективность |

|  |  |  |  |  | Приложение 3 к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от ______________ № _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к итоговому отчету о реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015 - 2020 годы

Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015 - 2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 3541.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, соисполнитель - Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск. Целью муниципальной программы являлось формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска.

Муниципальная программа была направлена на решение следующих задач:

1) улучшение качественного состояния улично-дорожной сети;

2) создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения;

3) повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры          в местах массового посещения;

4) улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов в 2015 - 2017 годах;

5) повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры        на внутриквартальных территориях;

6) поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети                   и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания        и жизнедеятельности населения;

7) формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество    и безопасность пассажирских перевозок.

Муниципальная программа включала в себя 8 подпрограмм. Реализация осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

За период действия муниципальной программы в нее вносились изменения                          в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 3001,      от 15.07.2016 № 1627, от 30.12.2016 № 2984, от 20.02.2018 № 280, от 22.08.2018 № 1561,      от 15.03.2019 № 412, от 30.09.2019 № 2127, от 21.02.2020 № 300, от 22.12.2020 № 2334.

Изменения муниципальной программы касались корректировки расходов                     в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск, уточнения показателей результативности в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

Муниципальной программой была предусмотрена реализация мероприятий на сумму  2 747 096,06 тыс. руб. Реализовано мероприятий на сумму 2 730 549,10 тыс. руб.,  что составило 99,4 % от планового показателя. Цели и задачи муниципальной программы выполнены в полном объеме. Средняя оценка эффективности за весь период высокая. Эффективность муниципальной  программы высокая. Степень достижения целей и решения задач за период реализации программы составила 1, степень освоения средств 0,99.

Сведения о достижении значений целевых показателей результативности муниципальной программы представлены в приложении 1.

Показатели результативности муниципальной программы выполнены полностью. Показатели эффективности за весь период реализации муниципальной программы указаны    в приложении 2.

В рамках подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» за счет средств областного и местного финансирования УКС Администрации ЗАТО Северск и Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск были выполнены работы по ремонту объектов улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные                                и качественные автомобильные дороги» по ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети) и основному мероприятию «Участие в региональном проекте «Дорожная сеть». Освоение средств по подпрограмме 1 составило 99,5 %.                                          Из 622 966,41 тыс. руб. освоено 619 873,98 тыс. руб.

Общая протяженность отремонтированных дорог в рамках подпрограммы                         1 составила 35,08 км.

Цель и задача, поставленные подпрограммой 1, выполнены, плановые показатели результативности достигнуты.

В рамках подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» реализовывалась задача муниципальной программы «Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения». В рамках трех ведомственных целевых программ реализовано мероприятий на сумму 107 118,38 руб (100% плановых назначений).

За период действия муниципальной программы снесено 3 008 старовозрастных деревьев, отформовано 3 567 деревьев, посажено 3 565 саженцев.

Ежегодно большая часть выделенных средств направлялась на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. Выполнялись работы по цветочному оформлению города однолетними цветами, было засажено 5,657 тыс.м2 клумб. В течение летнего периода выкашивались газоны на площади 104,38 га (100% от плана).

Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»  выполнялась путем реализации двух основных мероприятий.

Освоение средств по подпрограмме 3 составило 99,4 %. Из 115 561,32 тыс. руб. освоено 114 818,99 тыс. руб.

За период реализации основного мероприятия «Строительство, реконструкция            и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры» подпрограммы 3 выполнены следующие мероприятия: капитальный ремонт территории городского кладбища в г.Северске; капитальный ремонт фонтана у здания Северского музыкального театра; строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д переезда по ул.Предзаводской в г.Северске; строительство общественного муниципального кладбища в г.Северске; реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул.Калинина,123 в г.Северске; строительство почетной аллеи на существующем кладбище; подготовлены проекты для строительства фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина, строительство сквера с комплексной спортивной площадкой и фонтаном в микрорайоне 10; строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского до здания по ул.Ленина, 88.

Действие подпрограммы 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» было остановлено в 2018 году в связи с тем, что работы по устройству детских игровых площадок с 2018 года выполнялись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск Томской области».

За период 2015 - 2017 годов по данной подпрограмме было освоено                               2 654,46 тыс. руб. Установлено 12 детских площадок.

Результативность достижения плановых показателей 100 %.

В рамках подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта                              и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» по основному мероприятию «Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой» освоено 63 014,69 тыс. руб. (99,4% от плановых значений). Обустроены гостевые стоянки  и выполнено расширение внутриквартальных проездов в 18 дворах общей площадью 28,91 тыс. м2, выполнены работы по строительству внутриквартального проезда  в микрорайоне 10 с бульваром.

Таким образом, цель, поставленная подпрограммой 5, достигнута, задача выполнена. Результативность достижения целевых показателей составила 100 %.

В рамках подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» работы выполнялись по трем ведомственным целевым программам и одному основному мероприятию.

Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства».

Финансирование данной ведомственной целевой программы осуществлялось за счет средств  местного бюджета.

Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- текущий ремонт дорожного покрытия.

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети выполнялись ежегодно как  в рамках заключенных муниципальных контрактов, так и по муниципальному заданию МБЭУ, что позволяло поддерживать автомобильные дороги г.Северска  в нормативном состоянии;

- текущее содержание улично-дорожной сети.

Работы по текущему содержанию улично-дорожной сети выполнялось двумя предприятиями: МБЭУ (улично-дорожная сеть города) в рамках муниципального задания и ООО «Управление автомобильного транспорта» (дорожная сеть промышленной зоны)        в рамках заключенного  муниципального контракта;

- содержание внутриквартальных территорий;

- содержание и благоустройство территории городского кладбища;

- содержание и ремонт ливневой канализации.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения».

Основные мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- содержание фонтанов;

- отлов и размещение в пунктах временного содержания отловленных животных                   без владельцев;

- эвакуация брошенного транспорта, препятствующего санитарной очистке улично- дорожной сети;

-  ремонт малых архитектурных форм (подпорных стенок,  памятников);

- изготовление, монтаж и демонтаж баннеров, флагов и флаговых конструкций                   для праздничного оформления города;

- доставка тел умерших в морг.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения».

В рамках данной ведомственной целевой программы финансировались затраты                        на содержание Муниципального казенного учреждения «Технический центр», осуществлявшего контрольные функции при выполнения всего комплекса работ                             по благоустройству.

Основное мероприятие «Приобретение специализированной техники                                    и оборудования для выполнения работ по благоустройству» реализовывалось только                                     в 2015 году. Приобретена спецтехника для содержания улично-дорожной сети для МБЭУ.

Освоение бюджетных средств по подпрограмме 6 составило 99,3 %. Из 1 490 261,32 тыс. руб. освоено 1 479 359,92 тыс. руб. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы 6 достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой 6, выполнены.

В рамках подпрограммы  «Обеспечивающая подпрограмма» осуществлялось финансирование деятельности УЖКХ ТиС и УКС Администрации ЗАТО Северск.

Плановый объем финансирования обеспечивающей подпрограммы составил                        299 696,93 тыс. руб. Фактическое освоение составило 298 252,67 тыс. руб. (99,5 %).

Плановые показатели результативности исполнения задач обеспечивающей подпрограммы достигнуты.

Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» реализовывалась только в 2020 году. Плановые назначения освоены на 100%, из 45 448,03 тыс. руб. освоено 45 448,03 тыс. руб. Достигнут запланированный уровень показателя «Повышение качества транспортного обслуживания» - 70%.

Фадеева Ольга Анатольевна
(3823) 78 00 22