ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года за 2018 год

Реализация мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года» (далее – Программа) на 2018 год скорректирована под предельные объемы финансирования за счет средств местного бюджета и за счет внебюджетных источников (данные изменения отражены в Решении Думы ЗАТО Северск от 31.01.2019 № 47/2 «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2»).

В результате корректировки общий объем финансирования Программы увеличен на сумму 87,6 млн. рублей до 20 402,81 млн. рублей (было - 20 315,2 млн руб.), в том числе:

- по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2 296,33 млн руб.;

областной бюджет – 2 751,51 млн руб.;

местный бюджет – 10 816,27 млн руб.;

внебюджетные средства – 4 538,70 млн. руб.

- по направлениям:

по развитию системы электроснабжения 1044,80 млн руб.;

по развитию системы теплоснабжения 7550,75 млн руб.;

по повышению качества и надежности водоснабжения 2657,14 млн руб.;

по развитию системы водоотведения 7723,10 млн руб.;

по развитию системы утилизации (захоронения) ТКО 362,59 млн руб.;

по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения 1064,43 млн руб.

В 2018 году в рамках программы реализовывались мероприятия на общую сумму 103,3 млн.руб., в том числе: за счет средств местного бюджета планом предусмотрено 7,99 млн.руб. профинансировано 7,99 млн.руб., освоение составило 100% и за счет внебюджетных источников планом предусмотрено 95,3 млн.руб., выполнено 95,3 млн.руб., освоение 100%.

За счет бюджетных средств выполнялись мероприятия:

- Капитальный ремонт системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной котельной в пос. Самусь, ул. Набережная, 7 (в т.ч. ПИР) – 99,3 тыс.руб. Разработка ПИР выполнена в полном объеме;

- Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода с установкой пожарных резервуаров в пос. Самусь и пос. Орловка – 470,8 тыс.руб. Работы выполнены в объеме финансирования, завершение в 2019 году;

- Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Северске (в т.ч. ПИР) – 4916,76 тыс.руб., Выполнена топографическая съемка, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, проектная документация;

- Строительство линий наружного освещения (в т.ч. ПИР) – 1747,24 тыс.руб. Работы выполнены в объеме финансирования.

- Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников на внутриквартальном освещении – 751,13 тыс.руб. Работы выполнены в объеме финансирования;

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств за 2018 год:

| Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем бюджетных ассигнований план 2018 год (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| Всего, в том числе: | 7985,24 | 7985,24 | 7985,24 | 100,00 |
| УКС | 7 134,80 | 7 134,80 | 7 134,80 | 100,00 |
| УЖКХ ТиС | 850,43 | 850,43 | 850,43 | 100,00 |

За счет внебюджетных средств выполнялись следующие мероприятия:

- Строительство КЛ 10 кВ от ТП-332 до ТП-333 (в районе ДОКа в г. Северске). Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске – 3,88 млн.руб.;

- Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-193 (в районе базы на Сосновке) в г. Северске. Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске – 3,9 млн.руб.;

- Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-220 (в районе базы на Сосновке) в г. Северске. Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске – 4,1 млн.руб.;

- Модернизация сетей водоснабжения диаметром 50 - 200 мм – 6,76 млн.руб.

- Модернизация сетей водоснабжения диаметром 250 - 1000 мм – 3,89 млн.руб.;

- очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) – 9,22 млн.руб.;

Информация об итогах реализации мероприятий по участникам Программы за 2016 года (тыс.руб.):

| Наименование источников | Предусмотрено Программой | Реализовано | % реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Электросети» | 11 880,00 | 11 880,00 | 100 |
| ОАО ТС | 63 547,04 | 63 547,04 | 100 |
| АО СВК | 19 875,50 | 19 875,50 | 100 |

В разрезе мероприятий Программы за 2018 год отчетная информация представлена в приложении 1.

3. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2018 года представлена в таблице (тыс.руб.):

| Наименование источников | предусмотрено программой на 2018 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период | процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, в т.ч.: | 103287,77 | 0,00 | 103287,77 | 100 |
| местный бюджет | 7985,23 | 7985,23 | 7985,23 | 100 |
| внебюджетные средства | 95302,54 | 95302,54 | 95302,54 | 100 |

По результатам оценки достижения целевых показателей можно сделать вывод о необходимости полной доработки и актуализации программы, поскольку из 45 показателей, предусмотренных программой существенная часть показателей подлежат корректировке.

В разрезе оценки показателей отчетная информация представлена в приложение 2.

Приложения на 10 л.

Врио начальник Управления       			                     			      	В.Н.Родыгин

В.В.Чернов

78 00 80

Приложение 1

ОТЧЕТ

по исполнению программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года в разрезе программных мероприятий за 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия, источники финансирования | Объем финансовых средств, тыс. руб. |  |  |  |  | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Информация о ходе выполнения (или причинах невыполнения) мероприятия и о достигнутых результатах реализации мероприятия | Ожидаемый эффект (экономический, социальный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего на весь период реализации Программы | предусмотрено программой на 2018 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период | процент выполнения, % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-332 до ТП-333 (в районе ДОКа в г. Северске) | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 100,00 | 2018 г | ООО Электросети | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) на территории ДОК г. Северска» | Присоединение новых потребителей |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 880,00 | 3 880,00 | 0,00 | 3 880,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-193 (в районе базы на Сосновке) в г. Северске | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 2018 г | ООО Электросети | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Молокоперерабатывающий завод» г. Северска» | Присоединение новых потребителей |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-220 (в районе базы на Сосновке) в г. Северске | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 2018 г | ООО Электросети | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Молокоперерабатывающий завод» г. Северска» | Присоединение новых потребителей |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной котельной в пос. Самусь, ул. Набережная, 7 (в т.ч. ПИР) | 2 234,73 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 100,00 | 2018 г | УЖКХ ТиС | Разработка ПИР | Выполнение требования законодательства |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 234,73 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт, реконструкция тепловых сетей | 63 547,04 | 63 547,04 | 0,00 | 63 547,04 | 100,00 | 2018 г | ОАО ТС | Отремонтировано 2,86 км тепловых сетей | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска |
|  | внебюджетные средства | 63 547,04 | 63 547,04 | 0,00 | 63 547,04 | 100,00 |  |  |  |  |
| 3 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация сетей водоснабжения диаметром 50 - 200 мм | 127 087,10 | 6 764,90 | 0,00 | 6 764,90 | 100,00 | 2018 - 2035 гг | АО СВК | Выполнена модернизация 0,6 км сетей водоснабжения, капитально отремонтированы 24 водопроводных колодца, 9 водоразборных колонок, 10 пожарных гидрантов. | Снижение потерь воды |
|  | внебюджетные средства | 127 087,10 | 6 764,90 | 0,00 | 6 764,90 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | Модернизация сетей водоснабжения диаметром 250 - 1000 мм | 71 345,20 | 3 888,80 | 0,00 | 3 888,80 | 100,00 | 2018 - 2035 гг | АО СВК | Выполнена модернизация 0,2 км сетей водоснабжения, выполнена гидропневматическая промывка 216 м водопроводных сетей. | Снижение потерь воды |
|  | внебюджетные средства | 71 345,20 | 3 888,80 | 0,00 | 3 888,80 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | Очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | 26 434,30 | 9 221,80 | 0,00 | 9 221,80 | 100,00 | 2016 - 2018 гг | АО СВК | Развитие системы водоснабжения | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | внебюджетные средства | 26 434,30 | 9 221,80 | 0,00 | 9 221,80 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода с установкой пожарных резервуаров в пос. Самусь и пос. Орловка | 15 241,21 | 470,80 | 470,80 | 470,80 | 100,00 | 2018 г, 2021 г | УКС | Разработка ПИР в 2019 году | Обеспечение населения питьевой водой и для пожаротушения на территории пос.Самусь и пос.Орловка; |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 15 241,21 | 470,80 | 470,80 | 470,80 | 100,00 |  |  |  |  |
| 4 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Северске (в т.ч. ПИР) | 155 957,62 | 4 916,76 | 4 916,76 | 4 916,76 | 100,00 | 2016 г - 2035 г | УКС | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 155 957,62 | 4 916,76 | 4 916,76 | 4 916,76 | 100,00 |  |  |  |  |
| 6 | Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство линий наружного освещения (в т.ч. ПИР) | 9 109,32 | 1 747,24 | 1 747,24 | 1 747,24 | 100,00 | 2016 - 2017 гг. (ПИР), 2018 г., 2021 гг. | УКС | Построено 3 линии наружного освещения: от КПП Сосновка до ж/д переезда №8, по ул. Транспортной и возле МБДОУ Детский сад №17 | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 9 109,32 | 1 747,24 | 1 747,24 | 1 747,24 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников на внутриквартальном освещении | 4 685,26 | 751,13 | 751,13 | 751,13 | 100,00 | 2015 - 2018 гг., 2021 гг. | УЖКХ ТиС | Установлено 7 дополнительных опор освещения и 9 светильников | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 4 685,26 | 751,13 | 751,13 | 751,13 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: | 487 521,78 | 103 287,77 | 7 985,23 | 103 287,77 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 187 228,14 | 7 985,23 | 7 985,23 | 7 985,23 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| И | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 300 293,64 | 95 302,54 | 0,00 | 95 302,54 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие электрических сетей на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| ЭС | внебюджетные средства | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | развитие системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 65 781,77 | 63 646,34 | 99,30 | 63 646,34 | 100,00 |  |  |  |  |
| ТС | бюджет ЗАТО Северск | 2 234,73 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 100,00 |  |  |  |  |
| ТС | внебюджетные средства | 63 547,04 | 63 547,04 | 0,00 | 63 547,04 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 240 107,81 | 20 346,30 | 470,80 | 20 346,30 | 100,00 |  |  |  |  |
| В | бюджет ЗАТО Северск | 15 241,21 | 470,80 | 470,80 | 470,80 | 100,00 |  |  |  |  |
| В | внебюджетные средства | 224 866,60 | 19 875,50 | 0,00 | 19 875,50 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | развитие системы водоотведения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 155 957,62 | 4 916,76 | 4 916,76 | 4 916,76 | 100,00 |  |  |  |  |
| ТБО | бюджет ЗАТО Северск | 155 957,62 | 4 916,76 | 4 916,76 | 4 916,76 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | развитие инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 13 794,58 | 2 498,37 | 2 498,37 | 2 498,37 | 100,00 |  |  |  |  |
| И | бюджет ЗАТО Северск | 13 794,58 | 2 498,37 | 2 498,37 | 2 498,37 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | в том числе по организациям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Электросети» | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | ОАО ТС | 63 547,04 | 63 547,04 | 0,00 | 63 547,04 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | АО СВК | 224 866,60 | 19 875,50 | 0,00 | 19 875,50 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | УКС | 180 308,15 | 7 134,80 | 7 134,80 | 7 134,80 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | УЖКХ ТиС | 6 919,99 | 850,43 | 850,43 | 850,43 | 100,00 |  |  |  |  |

Приложение 2

ОТЧЕТ

по исполнению целевых показателей программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года в разрезе индикаторов Программы за 2016 год

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. (план) | 2018 (факт) | Процентное отклонение от плановых значений, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс нового строительства электрических сетей | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор некорректен, поскольку указаны неточные объемы плана |
| 1.2 | Индекс нового строительства тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск | % | 0 | 0,68 | 0,68 | 0,0 | Индикатор некорректен, поскольку указаны неточные объемы плана |
|  | пос.Самусь | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор некорректен, поскольку указаны неточные объемы плана |
|  | пос.Орловка | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор некорректен, поскольку указаны неточные объемы плана |
| 1.3 | Индекс нового строительства водопроводных сетей | % | 0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | Индикатор некорректен, поскольку указаны неточные объемы плана |
| 1.4 | Индекс нового строительства канализационных сетей | % | 0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | Индикатор некорректен, поскольку указаны неточные объемы плана |
| 1.5 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге (водоснабжение) на внегородских территориях | % | 82,5 | 85,4 | 85,4 | 3,5 | Индикатор свидетельствует о повышении доступности для населения услуги водоснабжения |
| 1.6 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге (водоотведение) на внегородских территориях | % | 53,5 | 55,4 | 55,4 | 3,6 | Индикатор свидетельствует о повышении доступности для населения услуги водоотведения |
| 2 | Спрос на коммунальные услуги, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение | тыс.кВт | 223057 | 240982 | 240982 | 8,0 | Спрос на услуги электроснабжения относительно 2017 года увеличился |
|  | теплоснабжение | тыс.Гкал | 1143 | 1219 | 1219 | 6,6 | Спрос на услуги теплоснабжения относительно 2017 года увеличился |
|  | холодное водоснабжение | тыс.куб.м | 7541,2 | 6697,9 | 6697,9 | -11,2 | Спрос на услуги холодного водоснабжения относительно 2017 года значительно снизился |
|  | водоотведение и очистка сточных вод | тыс.куб.м | 12 759 | 12168,1 | 12168,1 | -4,6 | Спрос на услуги водоотведения относительно 2017 года снизился |
|  | сбор и утилизация ТБО | тыс.куб.м | 154 | 154 | 154 | 0,0 |  |
| 3 | Перспективная нагрузка |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроснабжение | кВт | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без изменений |
| 3.2 | Теплоснабжение, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск | Гкал/час | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без изменений |
|  | пос.Самусь | Гкал/час | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без изменений |
|  | пос.Орловка | Гкал/час | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без изменений |
| 3.3 | Водоснабжение | куб.м/час | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без изменений |
| 3.4 | Водоотведение и очистка сточных вод | куб.м/час | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без изменений |
| 4 | Показатели качества предоставляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля ТБО, прошедших весовой контроль | % | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор некорректен, поскольку указаны неточные объемы плана |
| 5 | Показатели надежности: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уровень потерь тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск | Гкал/км | 1424 | 1362 | 1362 | -4,4 | Снижение потерь свидетельствует о повышении надежности. |
|  | пос.Самусь | Гкал/км | 703 | 670 | 670 | -4,7 | Относительно уровня 2017 года уровень потерь снизился |
|  | пос.Орловка | Гкал/км | 708 | 153 | 272 | 177,8 | Необходима корректировка показателей |
| 5.2 | Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск | % | 73 | 73 | 73 | 0 | Показатель в пределах планового значения, что свидетельствует о повышении надежности |
|  | пос.Самусь | % | 25 | 25 | 25 | 0 | Показатель в пределах планового значения, что свидетельствует о повышении надежности |
|  | пос.Орловка | % | 28 | 26 | 26 | -0,71 | Показатель в пределах планового значения, что свидетельствует о повышении надежности |
| 5.3 | Индекс замены теплосетевого оборудования, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск | % | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений |
|  | пос.Самусь | % | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений |
|  | пос.Орловка | % | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений |
| 5.4 | Коэффициент аварийности сетей водоснабжения | Ав/км | 0,51 | 0,49 | 0,05 | 10,0 | Индикатор значительно ниже планового значения, и ниже уровня 2017 года, что в свою очередь свидетельствует о некорректности показателя |
| 5.5 | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 12,48 | 11,96 | 11,96 | -4,2 | Индикатор ниже уровня 2017 года, что в свою очередь свидетельствует о повышение надежности системы водоснабжения |
| 5.6 | Индекс замены оборудования системы водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений |
| 5.7 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 | без изменений |
| 5.8 | Коэффициент аварийности сетей водоотведения | Ав./км | 0,82 | 0,82 | 0,09 | 10,6 | Индикатор свидетельствует о необходимости корректировки плановых показателей. |
| 5.9 | Индекс замены оборудования системы водоотведения | % | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор свидетельствует о необходимости корректировки плановых показателей. |
| 5.10 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | - | 0,63 | 0,71 | 0,58 | 82,0 | Индикатор ниже планового значения на 18%, что в свою очередь свидетельствует о необходимости корректировки показателя |
| 6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Эффективность использования топлива в котельных, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | пос.Самусь | кг у.т./Гкал | 158 | 157,9 | 157,9 | 0 | Индикатор в пределах планового значения |
|  | пос.Орловка | кг у.т./Гкал | 158 | 157,9 | 157,9 | 0 | Индикатор в пределах планового значения |
| 6.2 | Энергоемкость производства воды для водоснабжения | кВт.ч/куб.м | 0,42 | 0,49 | 0,70 | 143,8 | Индикатор свидетельствует о необходимости корректировки плановых показателей. |
| 6.3 | Энергоемкость транспортировки воды для водоснабжения | кВт.ч/куб.м | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 8 | Индикатор выше уровня 2017 года, что в свою очередь свидетельствует снижении эффективности транспортировки воды относительно уровня 2017 года, а плановые показатели требуют корректировки |
| 7 | Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Соответствие качества сбрасываемых сточных вод нормативным параметрам | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 | без изменений |
| 7.2 | Доля ТБО, прошедших сортировку, от общего объема образования ТБО | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 | без изменений |
| 7.3 | Доля отобранных утильных фракций от общего объема образования ТБО | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 | без изменений |
| 7.4 | Экономия емкости полигона до 2020 г. | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0,0 | без изменений |