ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету реализации муниципальной программы 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО СЕВЕРСК» на 2015 - 2020 годы в разрезе программных мероприятий за 2017 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 2017 год муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы предусмотрено 31,5 млн.руб. Реализовано мероприятий на сумму 27,4 млн.руб., что составило 87%. 
1. В рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» реализовывались следующие мероприятия:
Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос. Самусь. По заказу Администрации ЗАТО Северск был разработан проект на строительство 5-ти этажного жилого дома в пос. Самусь, на проект получено положительное заключение экспертизы и положительное заключение достоверности сметной стоимости. Дом сдан в эксплуатацию в апреле 2016 года. В 2017 году освоено средств 14613,13 тыс. руб., что составляет 100% из планируемых.
Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области. В 2017 году было запланировано освоение средств на сумму  4101,12 тыс. руб. Данные средства не освоены.
2. В рамках подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» было выполнено:
1) ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск». На капитальный и текущий ремонт было израсходовано 1397,12 тыс. руб., что составляет 100 % от планируемых значений. Отремонтировано 482,8 кв.м. муниципального жилищного фонда. 
2) ВЦП «Содержание  и текущий ремонт помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области».
В рамках данной ВЦП было возмещено управляющим компаниям за содержание и текущий ремонт пустующих муниципальных жилые помещениях ЗАТО Северск 
115,19 тыс. руб.
Освоено средств 100 %.
3)  ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области». 
В рамках данной ВЦП все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме.
4) ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск».
В рамках данной ВЦП все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме. 
5) ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда.
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения были внесены в полном объеме в сумме 9 768,96 тыс. руб. Администрация ЗАТО Северск перед Фондом «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» за 2017 год по взносам на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения задолженности не имеет.
3. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2017 год представлена в таблице:
	Источники финансиро-вания
	Объем финансирования, тыс.рублей
	% реализации программы

	
	потребность на 2017год
	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2017 год
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный  период
	

	Всего, в том числе за счет средств:
	31 530,80
	31 530,80
	27 357,32
	27 357,32
	86,76

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	2 869,80
	2 869,80
	99,00
	99,00
	3,45

	местного бюджета
	28 661,00
	28 661,00
	27 258,32
	27 258,32
	95,11




II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
В отчетном периоде основными исполнителями мероприятий программы являлись Управление капитального строительства, УЖКХ ТиС, Администрация ЗАТО Северск. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств за 2017 года:
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы, (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % 


	
	объем бюджетных ассигнований план 2017
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	Всего, в том числе:        
	31 530,80
	27 357,32
	27 357,32
	86,76

	УЖКХ ТиС
	12 816,55
	12 744,19
	12 744,19
	99,44

	УКС 
	14 613,13
	14 613,13
	14 613,13
	100,00

	Администрация ЗАТО Северск
	4 101,12
	0,00
	0,00
	0,00



Почти все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства эффективно использованы.
В приложение представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» за 2017 год.





III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. В рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» реализовывались следующие мероприятия:
В пос. Самусь ЗАТО Северск восемь многоквартирных домов, признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Площадь аварийного жилищного фонда, необходимого для расселения составляет 2702,70 кв.м  или 76 квартир (76 семей), в том числе: 49 квартир находятся в муниципальной собственности Администрации ЗАТО Северск.
Между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Администрацией ЗАТО Северск заключено Соглашение от 10.07.2015 № 64 «О предоставлении в 2015 году субсидии на реализацию «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», согласно которому в целях исполнения распоряжения Администрации Томской области от 27.05.2015 № 334-ра, за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Томской области осуществляется финансирование строительства жилых помещений в сумме 99 978 697,80 рублей, в том числе 93 747 800,00 руб. – средства Фонда и 6 230 897,80 руб. – средства областного бюджета. 
По заказу Администрации ЗАТО Северск был разработан проект на строительство 5-ти этажного жилого дома в пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области (средства местного бюджета в сумме 5 193 150 рублей). На проект получено положительное заключение экспертизы от 15.06.2015 № 70-1-5-0074-15 и положительное заключение достоверности сметной стоимости от 15.06.2015 № 70-1-6-0058-15. 
Общая стоимость объекта строительства составляет 139 612 170 руб. Кассовые расходы составили - 139 611 330 руб.
Заказчиком-застройщиком определено Управление капитального строительства Администрации. 14.07.2015 получено разрешение на строительство. По итогам аукциона на строительство жилого дома заключен муниципальный контракт №0165300009015000429_222524 (№ 83-20/15) от 27.08.2015. Генеральным подрядчиком по контракту выступает ООО «Строительно-монтажное управление Томской домостроительной компании». Стоимость работ по контракту 133 991 513 руб. Окончание работ согласно муниципального контракта – 15.07.2016.
Дом сдан в апреле 2016 года и заселен в августе 2016 года.
Расселенные аварийные многоквартирные дома в пос. Самусь снесены в декабре 2016 года.
Средства на сумму  4101,12 тыс. руб. в рамках реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области не освоены в связи с отсутствием нормативно правовых актов Администрации Томской области о порядке реализации данного проекта.
2. В рамках подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» было выполнено:
1) ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск». 
На выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда был заключен 1 муниципальный контракт на общую сумму 784,02 тыс. руб. Капитально отремонтировано было 5 жилых помещения.
На выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого фонда было заключено 2 муниципальных контракта и 1 договор на общую сумму 613,1 тыс. руб. Текущий ремонт был выполнен в 12 жилых помещениях.
Общая площадь отремонтированного муниципального жилого фонда составила 482,8 кв.м.
2) ВЦП «Содержание  и текущий ремонт помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области».
С Управляющими компаниями было заключено 3 договора на возмещение затрат содержание и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений на общую сумму 115,19 тыс.руб.
Освоено средств 100 %.
3)  ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области». 
В рамках данной ВЦП было заключено соглашение о предоставлении субсидий на осуществление территориального общественного самоуправления на территории ЗАТО Северск на общую сумму 637,44 тыс. руб. (что составляет 99,96 % от утвержденного финансирования), в рамках соглашения Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково»  ЗАТО Северск Томской области организовал и провел 200 мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, а именно санитарные уборки территорий, организация строительства пешеходных дорожек, ликвидация стихийных свалок на территории ТОС, снос старых тополей, высадка саженцев деревьев, благоустройство памятно-мемориального комплекса. 
4) ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск».
Также было заключено 1 соглашения  о предоставлении субсидии на возмещение расходов на обеспечение деятельности Ассоциации «Объединение Товариществ Собственников Жилья» и выплачено 825,51 тыс. руб. (что составляет 92,07 % от утвержденного финансирования).
Было организовано проведение мониторинга в сфере создания и деятельности ТСЖ и скоординировано действие различных структур и организаций, было обеспечено развитие самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка регистрации и создания ТСЖ.
5) ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда.
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения были внесены в полном объеме в сумме 9768,95 тыс. руб. Администрация ЗАТО Северск перед Фондом «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» за 2017 год по взносам на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения задолженности не имеет.

IV. ИНФОРМАЦИЯ  О ПРИЧИНАХ 
НЕВЫПОЛНЕНИЯ И (ИЛИ) НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Отклонений по программе не было.


V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНЫХ СПОСОБАХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

	Предложения по внесению изменений в источники финансирования представлены в проекте постановления Администрации ЗАТО Северск о внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы.





VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ИХ ОБОСНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ)

	Был подготовлен проект постановления Администрации ЗАТО Северск о внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, но до настоящего момента проект не согласован.
VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО СЕВЕРСК, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 проведена оценка эффективности реализации программы и подпрограмм.
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы
Оценка проводится на основе: оценки степени достижения целей и решения задач; оценки эффективности использования средств.
1) Степень достижения Сдп = 0,84 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы представлены в приложении.
2) Степень освоения средств Сос = 0,87, по шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы: программа характеризуется полным освоением средств. Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы за 2017 год представлена в приложении.
3) Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале –эффективная (оценка - 4).
2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск»
1) Степень достижения Сдп = 0,6 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в приложении.
2) Степень освоения средств Сос = 0,78 по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением.
3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – ниже среднего (оценка - 2). 
3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»
1) Степень достижения Сдп = 1, по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении.
2) Степень освоения средств Сос = 1, по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением.
3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка - 5). Необходим анализ причин отклонения от плана. 

Приложение: на    14     л. в 1 экз.



Врио начальника Управления                                                                                В.Н.Родыгин
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Приложение 1
ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск  на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за 2017 год   
	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализа-ции
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Процент выполне-ния, %
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность на 2017 год
	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2017 год
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный  период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация  аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск

	1.1
	Основное мероприятие 1:  Строительство 
80-квартирного 
5-этажного жилого здания в пос.Самусь (в том числе ПИР)
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	14 613,13
	14 613,13
	14 613,13
	14 613,13
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета
	14 613,13
	14 613,13
	14 613,13
	14 613,13
	100,00
	

	1.2
	Основное мероприятие 2.
Снос расселенных аварийных домов
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
 

	
	
	
	местного бюджета
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

1.3
	"Основное мероприятие 3.
Реализация проекта "Губернаторская ипотека"" на территории Томской области"

	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	4 101,12
	4 101,12
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета
	2 734,00
	2 734,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета
	1 367,12
	1 367,12
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	ВЦП "Инструментальное обследование жилищного фонда в ЗАТО Северск"

	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Итого по подпрограмме 1
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	18 715,25
	18 715,25
	14 613,13
	14 613,13
	78,08
	 

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	областного бюджета
	2 734,00
	2 734,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	15 981,25
	15 981,25
	14 613,13
	14 613,13
	91,44
	 

	2. Подпрограмма 2: "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск
	 
	 

	2.1
	ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск"
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	1397,12
	1397,12
	1397,10
	1397,10
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	1397,12
	1397,12
	1 397,10
	1 397,10
	100,00
	

	2.2
	ВЦП  «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области»
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	115,19
	115,19
	115,19
	115,19
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	115,19
	115,19
	115,19
	115,19
	100,00
	

	2.3
	ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области"
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	637,70
	637,70
	637,44
	637,44
	99,96
	 

	
	
	
	местного бюджета
	637,70
	637,70
	637,44
	637,44
	99,96
	

	2.4
	ВЦП "Мероприятия по развитию  и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	896,58
	896,58
	825,51
	825,51
	92,07
	 

	
	
	
	областного бюджета
	135,80
	135,80
	99,00
	99,00
	72,90
	

	
	
	
	местного бюджета
	760,78
	760,78
	726,51
	726,51
	95,49
	

	2.5
	ВЦП Финансовое обеспечение  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	9768,96
	9768,96
	9768,95
	9768,95
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	9768,96
	9768,96
	9768,95
	9 768,95
	100,00
	

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	12 815,55
	12 815,55
	12 744,19
	12 744,19
	99,44
	 

	
	
	
	областной бюджет
	135,80
	135,80
	99,00
	99,00
	72,90
	

	
	
	
	местного бюджета
	12 679,75
	12 679,75
	12 645,19
	12 645,19
	99,73
	

	3
	Обеспечивающая подпрограмма
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Итого по Программе
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	31 530,80
	31 530,80
	27 357,32
	27 357,32
	86,76
	 

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	областной бюджет
	2 869,80
	2 869,80
	99,00
	99,00
	3,45
	 

	
	
	
	местного бюджета
	28 661,00
	28 661,00
	27 258,32
	27 258,32
	95,11
	 

















Приложение 2

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск  на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы  за 2017 года
	№ п/п
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы, (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % 
(гр. 6 / гр.4)

	
	
	
	объем бюджетных ассигнований план 2015
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1: «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация  аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

	1.1
	Основное мероприятие 1:  Обеспечение граждан  комфортным  жильем, в том числе:
	УКС 
	14 613,13
	14 613,13
	14 613,13
	100,00

	1.2
	Снос рассееленных аварийных домов
	УЖКХ ТиС
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Основное мерооприятие 3. Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области
	Администрация ЗАТО Северск
	4 101,12
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	ВЦП "инструментальное обследование жилищного фонда в ЗАТО Северск"
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в том числе:        
	18 715,25
	14 613,13
	14 613,13
	78,08

	
	
	УКС 
	14 613,13
	14 613,13
	14 613,13
	100,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	4 101,12
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Подпрограмма 2: "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"

	2.1
	ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск"
	УЖКХ ТиС
	1 397,12
	1 397,10
	1 397,10
	100,00

	2.2
	ВЦП "Содержание  и текущий ремонт помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"
	УЖКХ ТиС
	115,19
	115,19
	115,19
	100,00

	 
	ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области"
	УЖКХ ТиС
	637,70
	637,44
	637,44
	99,96

	 
	ВЦП "Мероприятия по развитию  и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"
	УЖКХ ТиС
	896,58
	825,51
	825,51
	92,07

	2.3
	ВЦП Финансовое обеспечение  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фолнда
	УЖКХ ТиС
	9 768,96
	9 768,95
	9 768,95
	100,00

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	Всего, в том числе:        
	12 815,55
	12 744,19
	12 744,19
	99,44

	
	
	УЖКХ ТиС
	12 815,55
	12 744,19
	12 744,19
	99,44

	3.
	Обеспечивающая подпрограмма
	Всего, в том числе:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по Программе
	Всего, в том числе:        
	31 530,80
	27 357,32
	27 357,32
	86,76

	
	
	УКС 
	14 613,13
	14 613,13
	14 613,13
	100,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	12 816,55
	12 744,19
	12 744,19
	99,44

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	4 101,12
	0,00
	0,00
	0,00

















Приложение 3

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы  за 2017 года

	№ п/п
	Наименование цеевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов)
 на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Целевые показатели программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы

	1.1
	Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными
	%
	0
	0
	0
	1,0
	 

	1.2
	Доля общей отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда
	%
	0,21
	0,03
	0,03
	1,0
	 

	1.3
	Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания ТСЖ
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 

	1.4
	Количество порведенных мероприятий по благоустройству микрорайна территории ТОС
	шт.
	200
	200
	200
	1,0
	 

	1.5
	Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 

	1.6
	Доля капиатально отремонтированных многоквартирных домов
	%
	5,14
	6,1
	6,1
	1,0
	 

	1.7
	Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта
	дом
	12
	0
	0
	0,0
	 

	1.8
	Количество получателей мер социальной поддержки (нарастающим итогом)
	человек
	0
	15
	0
	0,0
	

	II.
	Целевые показатели задачи 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	2.1
	Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда
	кв.м.
	0
	0
	0
	1,0
	 

	2.2
	Количество получателей мер социальной поддержки (нарастающим итогом)
	человек
	0
	15
	0
	0,0
	

	III. 
	Целевые показатели задачи 2 «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск»

	3.1
	Доля общей отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда
	%
	0,21
	0,03
	0,03
	1,0
	 

	3.2
	Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 

	3.3
	Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона торритории ТОС
	шт.
	200
	200
	200
	1,0
	 

	3.4
	Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда
	%
	96,1
	100
	100
	1,0
	

	3.5
	Доля капиатально отремонтированных домов
	%
	5,14
	6,1
	6,1
	1,0
	 

	3.6
	Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта
	дом
	12
	0
	0
	0,0
	 
















Приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
результативности подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск»

	№ п/п
	Наименование цеевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов)
 на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Целевые показатели подпрограммы 1
"Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

	1.1
	Общая площадь расселяемых жилых помещений из аварийного  фонда
	кв.м.
	0
	0
	0
	0,0
	 

	1.1
	Количество получателей мер социальной поддержки (нарастающим итогом)
	человек
	0
	15
	0
	0,0
	

	II.
	Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь»

	2.1
	Завершение строительства 80-квартирного 5 этажного жилого здания в пос.Самусь (в том числе ПИР)
	дом
	0
	0
	0
	0,0
	 

	III. 
	Целевые показатели задачи 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда»

	3.1
	Количество снесенных аварийных домов
	шт.
	0
	0
	0
	0,0
	 

	IV. 
	Целевые показатели задачи 3 «Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир"

	4.1
	Количество получателей мер социальной поддержки (нарастающим итогом)
	человек
	0
	15
	0
	0,0
	 

	V. 
	Целевые показатели задачи 4 «Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск"

	5.1
	Количество обследованных домов
	человек
	0
	15
	0
	0,0
	 









Приложение 5

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 
«Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск»

	№ п/п
	Наименование цеевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов)
 на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Целевые показатели подпрограммы 2 "Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск"

	1.1
	Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда
	%
	0,21
	0,03
	0,03
	1,0
	 

	1.2
	Информационно-консультационное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 

	1.3
	Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона ТОС
	шт.
	200
	200
	200
	1,0
	 

	1.4
	Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда
	%
	96,1
	100
	100
	1,0
	 

	1.5
	Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов
	%
	5,14
	6,10
	6,10
	1,0
	 

	1.6
	Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта
	дом
	12
	0
	0
	0,0
	 

	II.
	Целевые показатели задачи 1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск»

	2.1
	Площадь отремонтированных муниципальных жилых помещений
	кв.м
	431,6
	482,8
	482,8
	1,0
	 

	III. 
	Целевые показатели задачи 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск»

	3.1
	Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде
	квартир
	96
	10
	10
	1,0
	Плановый показатель своевременно не скорректирован  под доведенное финансирование

	IV.
	Целевые показатели задачи 3 "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск

	4.1
	Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 

	V.
	Целевые показатели задачи 4 "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск

	5.1
	Количество ТСЖ
	шт.
	180
	180
	180
	1,0
	 

	VI.
	Целевые показатели задачи 5 "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск

	6.1
	Выполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 









Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» 
на 2015-2020 годы за 2017 год    
	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	Фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	Степень освоения средств

	1
	2
	6
	8
	9

	1. Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация  аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск

	1.1
	Основное мероприятие 1: Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос. Самусь (в том числе ПИР)
	14 613,13
	14 613,13
	1,00

	1.2
	Основное мероприятие 2. Снос рассееленных аварийных домов
	1,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области
	4 101,12
	0,00
	0,00

	1.4
	ВЦП "Инструментальное обследование жилищного фонда в ЗАТО Северск"
	0,00
	0,00
	1,00

	
	Итого по подпрограмме 1
	18 715,25
	14 613,13
	0,78

	2. Подпрограмма 2: "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"

	2.1
	ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск"
	1 397,12
	1 397,10
	1,00

	2.2
	ВЦП "Содержание  и текущий ремонт помещений до заселения муници-пального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"
	115,19
	115,19
	1,00

	2.3
	ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области"
	637,70
	637,44
	1,00

	2.4
	ВЦП "Мероприятия по развитию  и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск
	896,58
	825,51
	0,92

	2.5
	ВЦП Финансовое обеспечение  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда
	9768,96
	9 768,95
	1,00

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	12 815,55
	12 744,19
	0,99

	3
	Обеспечивающая подпрограмма
	0,00
	0,00
	1,00

	 
	Итого по Программе
	31 530,80
	27 357,32
	0,87










Приложение 7
ОЦЕНКА 
результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» 
на 2015-2017 годы за 2017 год    

	N пп
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы 
	Правовые акты касающиеся реализации мероприятий Программы
	2017
	2017
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач

	2
	Усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы
	Постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы
	2017

	2017

	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы.
Целевые показатели в 2017 году достигли планируемых значений.

	3
	Своевременное изменение мероприятий Программы
	Уточнение объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) результативности программы
	2017
	2017
	Плановые значения целевых показателей и объемов финансирования  своевременно скорректированы





