ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету реализации муниципальной программы 

 «ОБеспеЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН зато сЕВЕРСК» на 2015 - 2020 годы в разрезе программных мероприятий за 2015 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 2015 год муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы предусмотрено 129,2 млн.руб. Реализовано мероприятий на сумму 114,7 млн.руб., что составило 89%. 
1. В рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» реализовывались следующие мероприятия:
Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос. Самусь. По заказу Администрации ЗАТО Северск был разработан проект на строительство 5-ти этажного жилого дома в пос. Самусь, на проект получено положительное заключение экспертизы и положительное заключение достоверности сметной стоимости. Строительство ведется с опережением графика. Окончание работ согласно муниципального контракта – 15.07.2016.

Освоено средств 90868,11 тыс. руб. (86 %) из планируемых 105129,51 тыс. руб.

2. В рамках подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» было выполнено:
1) ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск». На капитальный и текущий ремонт было израсходовано 3292,04 тыс. руб., что составляет 100 % от планируемых значений. Отремонтировано 1345,7 кв.м. муниципального жилищного фонда. 
2) ВЦП «Содержание  и текущий ремонт помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области».
В рамках данной ВЦП было израсходовано 205,3 тыс. руб., а именно на 198 тыс. руб. было напечатано 50 тыс. экземпляров буклетов по разъяснениям нового порядка капитального ремонта многоквартирных домов и 50 тыс. экземпляров буклетов по информированию населения о начислениях на ОДН и об установке приборов учета. На 7,3 тыс. руб. была проведена дезинсекция и вывезен мусор из муниципального жилого помещения.
Освоено средств 82 % в связи со снятием средств из-за оптимизации бюджета. Плановые показатели не были своевременно скорректированы под доведенное финансирование.
3)  ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области». 
В рамках данной ВЦП все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме.

4) ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск».
В рамках данной ВЦП все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме. 
5) ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения были внесены в полном объеме в сумме 11 567,11 тыс. руб. Администрация ЗАТО Северск перед Фондом «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» за 2015 год по взносам на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения задолженности не имеет.
3. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2015 год представлена в таблице:

	Источники финансиро-вания
	Объем финансирования, тыс.рублей
	% реализации программы

	
	потребность на 2015 год
	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2015 год
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный  период
	

	Всего, в том числе за счет средств:
	152 495,45
	129 226,94
	114 756,79
	114 756,78
	88,80

	областной бюджет
	63 087,65
	93 747,80
	80 025,67
	80 025,67
	85,36

	местного бюджета
	35 592,17
	6 251,40
	5 712,13
	5 712,13
	91,37


II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В отчетном периоде основными исполнителями мероприятий программы являлись Управление капитального строительства и УЖКХ ТиС. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств за 2015 года:

	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы, (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % 


	
	объем бюджетных ассигнований план 2015
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	Всего, в том числе:        
	129 226,94
	114 756,79
	114 756,78
	88,80

	УЖКХ ТиС
	24 097,43
	23 888,68
	23 888,67
	99,13

	УКС 
	105 129,51
	90 868,11
	90 868,11
	86,43


Почти все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства эффективно использованы.

В приложение представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» за 2015 год.

III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. В рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» реализовывались следующие мероприятия:

В пос. Самусь ЗАТО Северск восемь многоквартирных домов, признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Площадь аварийного жилищного фонда, необходимого для расселения составляет 2702,70 кв.м  или 76 квартир (76 семей), в том числе: 49 квартир находятся в муниципальной собственности Администрации ЗАТО Северск.

Между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Администрацией ЗАТО Северск заключено Соглашение от 10.07.2015 № 64 «О предоставлении в 2015 году субсидии на реализацию «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», согласно которому в целях исполнения распоряжения Администрации Томской области от 27.05.2015 № 334-ра, за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Томской области осуществляется финансирование строительства жилых помещений в сумме 99 978 697,80 рублей, в том числе 93 747 800,00 руб. – средства Фонда и 6 230 897,80 руб. – средства областного бюджета. 

По заказу Администрации ЗАТО Северск был разработан проект на строительство 5-ти этажного жилого дома в пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области (средства местного бюджета в сумме 5 193 150 рублей). На проект получено положительное заключение экспертизы от 15.06.2015 № 70-1-5-0074-15 и положительное заключение достоверности сметной стоимости от 15.06.2015 № 70-1-6-0058-15. 

Стоимость строительства жилого дома составляет 133 991 513 рублей в ценах 
I квартала 2015 года.

Заказчиком-застройщиком определено Управление капитального строительства Администрации. 14.07.2015 получено разрешение на строительство. По итогам аукциона на строительство жилого дома заключен муниципальный контракт №0165300009015000429_222524 (№ 83-20/15) от 27.08.2015. Генеральным подрядчиком по контракту выступает ООО «Строительно-монтажное управление Томской домостроительной компании». Стоимость работ по контракту 133 991 513 руб. Окончание работ согласно муниципального контракта – 15.07.2016.

2. В рамках подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» было выполнено:

1) ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск». 

На выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда было заключено 4 муниципальных контракта и 3 договора на общую сумму 2 087,026 тыс. руб. Капитально отремонтировано было 11 жилых помещений.

На выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого фонда было заключено 2 муниципальных контракта и 3 договора на общую сумму 1 205,013 тыс. руб. Текущий ремонт был выполнен в 8 жилых помещениях.

Общая площадь отремонтированного муниципального жилого фонда составила 1345,7 кв.м.

2) ВЦП «Содержание  и текущий ремонт помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области».
В рамках данной ВЦП были заключены 2 договора на сумму 198 тыс. руб.. Согласно договор было напечатано 50 тыс. экземпляров буклетов по разъяснениям нового порядка капитального ремонта многоквартирных домов и 50 тыс. экземпляров буклетов по информированию населения о начислениях на ОДН и об установке приборов учета. 
Также было заключено 2 договора на общую сумму 7,3 тыс. руб. на проведение дезинфекция и вывоз мусора из муниципального жилого помещения после умерших нанимателей.

Освоено средств 34,2 % в связи со снятием средств из-за оптимизации бюджета. Плановые показатели своевременно не скорректированы  под доведенное финансирование.
3)  ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области». 

В рамках данной ВЦП было заключено соглашение о предоставлении субсидий на осуществление территориального общественного самоуправления на территории ЗАТО Северск на общую сумму 1090,02 тыс. руб., в рамках соглашения НО ТОС «Микрорайон Иглаково» организовал и провел 200 мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, а именно санитарные уборки территорий, организация строительства пешеходных дорожек, ликвидация стихийных свалок на территории ТОС, снос старых тополей, высадка саженцев деревьев, благоустройство памятно-мемориального комплекса. 
4) ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск».

В рамках данной ВЦП был заключен договор на сумму 20 500 рублей на проведение семинара по повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами при способе управления - товарищество собственников жилья. Было проведено 3 семинарских занятия и обучено 40 человек.
Также было заключено 2 соглашения  о предоставлении субсидии на возмещение расходов на обеспечение деятельности Ассоциации «Объединение Товариществ Собственников Жилья» и выплачено 613,714 тыс. руб. Несмотря на то, что было освоено только 96 %, все задачи в рамках данной ВЦП были выполнены. Было организовано проведение мониторинга в сфере создания и деятельности ТСЖ и скоординировано действие различных структур и организаций, было обеспечено развитие самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка регистрации 
и создания ТСЖ.
5) ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения были внесены в полном объеме в сумме 11 567,11 тыс. руб. Администрация ЗАТО Северск перед Фондом «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» за 2015 год по взносам на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения задолженности не имеет.

IV. ИНФОРМАЦИЯ  О ПРИЧИНАХ 

НЕВЫПОЛНЕНИЯ И (ИЛИ) НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Отклонения по подпрограмме 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» возникли по следующим причинам:

В связи с увеличением объемов финансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах и в связи с уточнением технических характеристик расселяемых помещений в аварийных МКД, распоряжением Администрации Томской области от 30.11.2015 № 930-ра «О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области
 от 06.05.2013 №362-ра» внесены следующие изменения:

1. на основании составленных кадастровых паспортов жилых помещений изменилась площадь МКД -  общая площадь  МКД составляет 2918,30 кв.м;  общая площадь к расселению -2702,20 кв.м;

2. уточнено количество расселяемых квартир - 76 квартир. Всего 79 квартир (3 квартиры муниципальные пустующие).

3. изменен способ переселения - способ «приобретение жилых помещений у застройщика» заменен на способ «строительство многоквартирного дома».

4. увеличена стоимость 1 кв.м  общей площади  жилых помещений, предоставляемых гражданам (было 36999 руб., стало 49587,00 руб.)

5. увеличилась потребность средств финансовой поддержки – 133991,513 тыс. руб. в том числе:

- средства  Фонда - 93747,800 тыс. руб.;

-средства областного  бюджета- 24277,872 тыс. руб.

-средства бюджета ЗАТО Северск - 15965,81 тыс. руб. 

Строительство многоквартирного дома для расселения граждан 
из аварийных МКД ведется в пос. Самусь управлением капитального строительства Администрации ЗАТО Северск. Застройщиком по результатам проведённого аукциона выбрано ОАО «ТДСК» (г.Томск). Срок сдачи МКД по муниципальному контракту - июль 2016 года. Срок расселения граждан из аварийного фонда в новый МКД - декабрь 2016 года. Снос аварийных МКД запланирован на 2016-2017 годы.

Отклонения по подпрограмме 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» возникли по причине снятия денежных средств из-за оптимизации бюджета и из-за несвоевременного внесений изменений в Программу.
V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНЫХ СПОСОБАХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Предложения по внесению изменений в источники финансирования представлены в проекте постановления Администрации ЗАТО Северск о внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы.
VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ИХ ОБОСНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ)

Был подготовлен проект постановления Администрации ЗАТО Северск о внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы, но до настоящего момента проект не согласован.
VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО СЕВЕРСК, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 проведена оценка эффективности реализации программы и подпрограмм.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы

Оценка проводится на основе: оценки степени достижения целей и решения задач; оценки эффективности использования средств.

1) Степень достижения Сдп = 0,703, по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средней результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы представлены в приложении.
2) Степень освоения средств Сос = 0,89, по шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы: программа характеризуется неполным освоением. Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы за 2015 год представлена в приложении.

3) Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – эффективная (оценка - 4).
2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 0,3, по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется низкой результативностью (существенное недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в приложении.
2) Степень освоения средств Сос = 0,86 по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется неполным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – ниже среднего (оценка - 2). 

Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр подпрограммы.
3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 0,82, по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средней результативностью (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении.
2) Степень освоения средств Сос = 0,99, по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – средний уровень (оценка - 3). Необходим анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр подпрограммы в части корректировки целевых показателей (индикаторов).
Приложение: на 14 л. в 1 экз.
Начальник Управления                                                                                            С.А.Лашевич
А.Е.Конищев 

78 00 82
Приложение 1
ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск  на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы за 2015 год   
	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализа-ции
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Процент выполне-ния, %
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность на 2015 год
	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2015 год
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный  период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация  аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск

	1.1
	Основное мероприятие 1:  Обеспечение граждан  комфортным  жильем, в том числе:
	2015
	Всего, в том числе за счет средств:
	128 257,11
	105 129,51
	90 868,11
	90 868,11
	86,43
	Была произведена корректировка муниципальной программы, но своевременно не согласована

	
	
	
	федерального бюджета
	63 087,65
	93 747,80
	80 025,67
	80 025,67
	85,36
	

	
	
	
	областного бюджета
	35 571,67
	6 230,90
	5 691,63
	5 691,63
	91,35
	

	
	
	
	местного бюджета
	29 597,79
	5 150,81
	5 150,81
	5 150,81
	100,00
	

	1.2
	Снос рассееленных аварийных домов
	2015
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Итого по подпрограмме 1
	2015
	Всего, в том числе за счет средств:
	128 257,11
	105 129,51
	90 868,11
	90 868,11
	86,43
	 

	
	
	
	федерального бюджета
	63 087,65
	93 747,80
	80 025,67
	80 025,67
	85,36
	 

	
	
	
	областного бюджета
	35 571,67
	6 230,90
	5 691,63
	5 691,63
	91,35
	 

	
	
	
	местного бюджета
	29 597,79
	5 150,81
	5 150,81
	5 150,81
	100,00
	 

	2. Подпрограмма 2: "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск
	 
	 

	2.1
	ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск"
	2015
	Всего, в том числе за счет средств:
	7234,94
	3296,62
	3292,04
	3292,04
	99,86
	 

	
	
	
	местного бюджета
	7234,94
	3296,62
	3 292,04
	3 292,04
	99,86
	 

	2.2
	ВЦП "Содержание  и текущий ремонт помещений до заселения муници-пального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"
	2015
	Всего, в том числе за счет средств:
	600,00
	250,00
	205,30
	205,30
	82,12
	Освоено средств меньше запланированного, так как в целях оптимизации бюджета с программы были сняты деньги и сумма своевременно не скорректирована под доведенное финансирование

	
	
	
	местного бюджета
	600,00
	250,00
	205,30
	205,30
	82,12
	

	2.3
	ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области"
	2015
	Всего, в том числе за счет средств:
	637,70
	1 097,71
	1 090,02
	1 090,02
	99,30
	Сумма своевременно не скорректирована под доведенное финансирование 

	
	
	
	местного бюджета
	637,7
	1097,71
	1 090,02
	1 090,02
	99,30
	

	2.4
	ВЦП "Мероприятия по развитию  и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск
	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	1020,5
	663,76
	634,21
	634,2
	95,55
	Денежных средств освоено меньше запланированного в связи со сменой руководящего состава Ассоциации "Объединение ТСЖ г. Северск"

	
	
	
	областного бюджета
	20,5
	20,5
	20,5
	20,50
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета
	1000
	643,26
	613,71
	613,70
	95,40
	

	2.5
	ВЦП Финансовое обеспечение  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда
	2015
	Всего, в том числе за счет средств:
	14745,2
	18789,34
	18667,11
	18667,11
	99,35
	Дополнительная приватизация квартир,  уточнение площади муниципальных помещений, что привело к уменьшению площади муниципальных помещений.  

	
	
	
	местного бюджета
	14745,2
	18789,34
	18667,11
	18 667,11
	99,35
	

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	2015
	Всего, в том числе за счет средств:
	24 238,34
	24 097,43
	23 888,68
	23 888,67
	99,13
	 

	
	
	
	областной бюджет
	20,5
	20,5
	20,5
	20,50
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета
	24 217,84
	24 076,93
	23 868,18
	23 868,17
	99,13
	

	3
	Обеспечивающая подпрограмма
	2015
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Итого по Программе
	2015
	Всего, в том числе за счет средств:
	152 495,45
	129 226,94
	114 756,79
	114 756,78
	88,80
	 

	
	
	
	федерального бюджета
	63 087,65
	93 747,80
	80 025,67
	80 025,67
	85,36
	 

	
	
	
	областной бюджет
	35 592,17
	6 251,40
	5 712,13
	5 712,13
	91,37
	 

	
	
	
	местного бюджета
	53 815,63
	29 227,74
	29 018,99
	29 018,98
	99,29
	 


Приложение 2

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск  на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы  за 2015 года
	№ п/п
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы, (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % 
(гр. 6 / гр.4)

	
	
	
	объем бюджетных ассигнований план 2015
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1: «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация  аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

	1.1
	Основное мероприятие 1:  Обеспечение граждан  комфортным  жильем, в том числе:
	УКС 
	105 129,51
	90 868,11
	90 868,11
	86,43

	1.1.1
	Снос рассееленных аварийных домов
	УЖКХ ТиС
	0
	0
	0
	0,00

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в том числе:        
	105 129,51
	90 868,11
	90 868,11
	86,43

	
	
	УКС 
	105 129,51
	90 868,11
	90 868,11
	86,43

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Подпрограмма 2: "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"

	2.1
	ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск"
	УЖКХ ТиС
	3 296,62
	3 292,04
	3 292,04
	99,86

	2.2
	ВЦП "Содержание  и текущий ремонт помещений до заселения муници-пального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"
	УЖКХ ТиС
	250,00
	205,30
	205,30
	82,12

	 
	ВЦП "Мероприятия по развитию  и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"
	УЖКХ ТиС
	1 097,71
	1 090,02
	1 090,02
	99,30

	 
	ВЦП "Мероприятия по развитию  и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"
	УЖКХ ТиС
	663,76
	634,21
	634,20
	95,55

	2.3
	ВЦП Финансовое обеспечение  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фолнда
	УЖКХ ТиС
	18 789,34
	18 667,11
	18 667,11
	99,35

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	Всего, в том числе:        
	24 097,43
	23 888,68
	23 888,67
	99,13

	
	
	УЖКХ ТиС
	24 097,43
	23 888,68
	23 888,67
	99,13

	3.
	Обеспечивающая подпрограмма
	Всего, в том числе:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по Программе
	Всего, в том числе:        
	129 226,94
	114 756,79
	114 756,78
	88,80

	
	
	УЖКХ ТиС
	24 097,43
	23 888,68
	23 888,67
	99,13

	
	
	УКС 
	105 129,51
	90 868,11
	90 868,11
	86,43


Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы  за 2015 года
	№ п/п
	Наименование цеевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов)
 на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Целевые показатели программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы

	1.1
	Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными
	%
	0
	100
	0
	0,0
	Аварийные дома не были расселены, так как многоквартирный дом предназначенный для расселения в эксплуатацию не сдан

	1.2
	Доля общей отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда
	%
	0,46
	0,63
	0,64
	1,0
	 

	1.3
	Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания ТСЖ
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 

	1.4
	Количество порведенных мероприятий по благоустройству микрорайна территории ТОС
	шт.
	120
	200
	200
	1,0
	 

	1.5
	Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда
	%
	100
	100
	0
	0,0
	Плановый показатель своевременно не скорректирован  под доведенное финансирование

	1.6
	Доля капиатально отремонтированных многоквартирных домов
	%
	0,26
	3,82
	4,6
	1,2
	 

	II.
	Целевые показатели задачи 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	2.1
	Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда
	кв.м.
	0
	2845,88
	0
	0,0
	 

	III. 
	Целевые показатели задачи 2 «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск»

	3.1
	Доля общей отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда
	%
	0,46
	0,63
	0,64
	1,0
	 

	3.2
	Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда
	%
	100
	100
	0
	0,0
	Плановый показатель своевременно не скорректирован  под доведенное финансирование

	3.3
	Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона торритории ТОС
	шт.
	120
	200
	200
	1,0
	 

	3.4
	Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 

	3.5
	Доля капиатально отремонтированных домов
	%
	1,52
	3,82
	4,6
	1,2
	 


Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

результативности подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск»

	№ п/п
	Наименование цеевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов)
 на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Целевые показатели подпрограммы 1
"Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

	1.1
	Общая площадь расселяемых жилых помещений из аварийного жилищного фонда
	кв.м.
	0
	2845,88
	0
	0,0
	 

	II.
	Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь»

	2.1
	Выполнение ПИР
	%
	0
	100
	100
	1,0
	 

	III. 
	Целевые показатели задачи 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда»

	3.1
	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	квартир
	0
	79
	0
	0,0
	 

	3.2
	Количество снесенных аварийных домов
	шт.
	0
	0
	0
	0,0
	 


Приложение 5

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 
«Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск»

	№ п/п
	Наименование цеевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов)
 на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Целевые показатели подпрограммы 2 "Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск"

	1.1
	Доля общей отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда
	%
	0,46
	0,63
	0,64
	1,0
	 

	1.2
	Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда
	%
	100
	100
	0
	0,0
	Плановый показатель своевременно не скорректирован  под доведенное финансирование

	1.3
	Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона ТОС
	шт.
	120
	200
	200
	1,0
	 

	1.4
	Информационно-консультационное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 

	1.5
	Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов
	%
	1,52
	3,82
	4,6
	1,2
	Плановый показатель своевременно не скорректирован при корректировке краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартиных домов на 2015 год

	II.
	Целевые показатели задачи 1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск»

	2.1
	Площадь отремонтированных муниципальных жилых помещений
	кв.м
	698,3
	1294,93
	1345,7
	1,0
	В процессе конкурсных процедур цена контрактов была снижена, благодаря чему возникла экономия и были заключены дополнительные договоры на выполнение работ

	III. 
	Целевые показатели задачи 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск»

	3.1
	Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде
	квартир
	61
	50
	0
	0,0
	Плановый показатель своевременно не скорректирован  под доведенное финансирование

	IV.
	Целевые показатели задачи 3 "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск

	4.1
	Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 

	V.
	Целевые показатели задачи 4 "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск

	5.1
	Количество ТСЖ
	шт.
	180
	180
	180
	1
	 

	VI.
	Целевые показатели задачи 5 "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск

	6.1
	Выполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда
	%
	100
	100
	100
	1
	 


Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» 
на 2015-2017 годы за 2015 год    
	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	Фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	Степень освоения средств

	1
	2
	6
	8
	9

	1. Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация  аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»

	1.1
	Основное мероприятие 1:  Обеспечение граждан  комфортным  жильем, в том числе:
	105 129,51
	90 868,11
	0,86

	1.2
	Снос рассееленных аварийных домов
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по подпрограмме 1
	105 129,51
	90 868,11
	0,86

	2. Подпрограмма 2: "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"

	2.1
	ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск"
	3296,62
	3 292,04
	1,00

	2.2
	ВЦП "Содержание  и текущий ремонт помещений до заселения муници-пального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"
	250,00
	205,30
	0,82

	2.3
	ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области"
	1 097,71
	1 090,02
	0,99

	2.4
	ВЦП "Мероприятия по развитию  и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск
	663,76
	634,20
	0,96

	2.5
	ВЦП Финансовое обеспечение  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда
	18789,34
	18 667,11
	0,99

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	24 097,43
	23 888,67
	0,99

	3
	Обеспечивающая подпрограмма
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по Программе
	129 226,94
	114 756,78
	0,89


Приложение 7

ОЦЕНКА 
результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» 
на 2015-2017 годы за 2015 год    
	N пп
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы 
	Правовые акты касающиеся реализации мероприятий Программы
	2015
	2015
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач

	2
	Усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы
	Постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы
	2015


	2015


	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы.
Большинство целевых показателей в 2015 году достигли планируемых значений.

Не смотря на то, что в Подпрограмме 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация  аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» не было достигнуто поставленных целей, но благодаря усиленному контролю был решен ряд проблем, которые затрудняли выполнение поставленных задач и все целевые показатели по Подпрограмме 1 будут достигнуты в 2016 году.

	3
	Своевременное изменение мероприятий Программы
	Уточнение объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) результативности программы
	2015
	2015
	Плановые значения целевых показателей и объемов финансирования  своевременно не скорректированы, поэтому не все показатели имеют эффективность


