ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБеспеЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН зато сЕВЕРСК» на 2015 - 2020 годы в разрезе программных мероприятий за 2020 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 2020 год муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы предусмотрено 15,2 млн.руб. Реализовано мероприятий на сумму 14,8 млн.руб., что составило 95,5%.

1. В рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» реализовывались следующие мероприятия:

Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос. Самусь. По заказу Администрации ЗАТО Северск был разработан проект на строительство 5-ти этажного жилого дома в пос. Самусь, на проект получено положительное заключение экспертизы и положительное заключение достоверности сметной стоимости. Дом сдан в эксплуатацию в апреле 2016 года.

Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области. В 2020 году было запланировано освоение средств на сумму  3524,75 тыс. руб. Освоено 3097,72 тыс. руб., что составляет 88%.

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты. В 2020 году было запланировано освоение средств на сумму  1541,81 тыс. руб. Освоено 1465,22 тыс. руб., что составляет 95%.

Инструментальное обследование жилищного фонда. В 2020 году было запланировано освоение средств на сумму  50,0 тыс. руб. Освоено 35,0 тыс. руб., что составляет 70%.

2. В рамках подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» было выполнено:

1) ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск». В 2020 году было запланировано освоение средств на сумму  1883,04 тыс. руб. Освоено 1513,66 тыс. руб., что составляет 80%.. Отремонтировано 491,1 кв.м. муниципального жилищного фонда.

2) ВЦП «Содержание  и текущий ремонт помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области».

В рамках данной ВЦП было возмещено управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям за содержание и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещениях ЗАТО Северск 400,80 тыс. руб.

Освоено средств 100 %.

3)  ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области».

В рамках данной ВЦП все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме.

4) ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск».

В рамках данной ВЦП все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме.

5) ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения были внесены в полном объеме в сумме 9675,03 тыс. руб. Администрация ЗАТО Северск перед Фондом «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» за 2020 год по взносам на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения задолженности не имеет.

3. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2019 год представлена в таблице:

| Источники финансиро-вания | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | % реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потребность на 2020год | план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2020 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| Всего, в том числе за счет средств: | 17 938,90 | 17 938,90 | 16 881,34 | 16 881,34 | 94,1 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2 416,50 | 2 416,50 | 2 065,15 | 2 065,15 | 85,46 |
| местного бюджета | 15 522,40 | 15 522,40 | 14 816,19 | 14 816,19 | 95,45 |

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В отчетном периоде основными исполнителями мероприятий программы являлись Управление капитального строительства, УЖКХ ТиС. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств за 2020 год:

| Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем бюджетных ассигнований план 2020 | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| Всего, в том числе: | 17 938,90 | 16 881,34 | 16 881,34 | 94,1 |
| УЖКХ ТиС | 17 938,90 | 16 881,34 | 16 881,34 | 94,1 |
| УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Почти все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства эффективно использованы.

В приложение представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» за 2020 год.

III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. В рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» реализовывались следующие мероприятия:

1) В пос. Самусь ЗАТО Северск восемь многоквартирных домов, признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Площадь аварийного жилищного фонда, необходимого для расселения составляет 2702,70 кв.м  или 76 квартир (76 семей), в том числе: 49 квартир находятся в муниципальной собственности Администрации ЗАТО Северск.

Между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Администрацией ЗАТО Северск заключено Соглашение от 10.07.2015 № 64 «О предоставлении в 2015 году субсидии на реализацию «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», согласно которому в целях исполнения распоряжения Администрации Томской области от 27.05.2015 № 334-ра, за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Томской области осуществляется финансирование строительства жилых помещений в сумме 99 978 697,80 рублей, в том числе 93 747 800,00 руб. – средства Фонда и 6 230 897,80 руб. – средства областного бюджета.

По заказу Администрации ЗАТО Северск был разработан проект на строительство 5-ти этажного жилого дома в пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области (средства местного бюджета в сумме 5 193 150 рублей). На проект получено положительное заключение экспертизы от 15.06.2015 № 70-1-5-0074-15 и положительное заключение достоверности сметной стоимости от 15.06.2015 № 70-1-6-0058-15.

Общая стоимость объекта строительства составляет 139 612 170 руб. Кассовые расходы составили - 139 611 330 руб.

Заказчиком-застройщиком определено Управление капитального строительства Администрации. 14.07.2015 получено разрешение на строительство. По итогам аукциона на строительство жилого дома заключен муниципальный контракт №0165300009015000429_222524 (№ 83-20/15) от 27.08.2015. Генеральным подрядчиком по контракту выступает ООО «Строительно-монтажное управление Томской домостроительной компании». Стоимость работ по контракту 133 991 513 руб. Окончание работ согласно муниципального контракта – 15.07.2016.

Дом сдан в апреле 2016 года и заселен в августе 2016 года.

Расселенные аварийные многоквартирные дома в пос. Самусь снесены в декабре 2016 года.

2) Произведены выплаты 16-и семьям в рамках реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории ЗАТО Северск.

Средства на сумму  3 524,75 тыс. руб. в рамках реализация проекта не освоены в полном объеме в связи с отсутствием желающих приобрести квартиры.

Освоено средств 87,88 %.

3) В рамках основного мероприятия «Оплата расходов по договорам пожизненной ренты» заключено 8 договоров.

Освоено средств 95,03 %.

2. В рамках подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» было выполнено:

1) ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск».

На выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда было заключено 1 муниципальный контракт и 1 договор на общую сумму 1 473,34 тыс. руб. Капитально отремонтировано 8 жилых помещений.

На выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого фонда был заключен 1 муниципальный контракт и 1 договор на общую сумму 409,69 тыс. руб. Текущий ремонт был выполнен в 4 жилых помещениях.

Общая площадь отремонтированного муниципального жилого фонда составила 491,1 кв.м.

Освоено средств 80,38 %.

2) ВЦП «Содержание  и текущий ремонт помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области».

С Управляющими компаниями и Ресурсоснабжающими организациями было заключено 5 договоров на возмещение затрат содержание и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений на общую сумму 400,8 тыс.руб.

Освоено средств 99,96 %.

3)  ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области».

В рамках данной ВЦП было заключено соглашение о предоставлении субсидий на осуществление территориального общественного самоуправления на территории ЗАТО Северск на общую сумму 637,44 тыс. руб. (что составляет 99,96 % от утвержденного финансирования), в рамках соглашения Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково»  ЗАТО Северск Томской области организовал и провел 200 мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС, а именно санитарные уборки территорий, организация строительства пешеходных дорожек, ликвидация стихийных свалок на территории ТОС, снос старых тополей, высадка саженцев деревьев, благоустройство памятно-мемориального комплекса.

Освоено средств 99,96 %.

4) ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск».

В 2020 году изготовлены и распространены среди населения ЗАТО Северск информационный материал в количестве 3 133 штуки.

Освоено средств 100 %.

5) ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения были внесены в полном объеме в сумме 9 789,46 тыс. руб. Администрация ЗАТО Северск перед Фондом «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» за 2020 год по взносам на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения задолженности не имеет.

6) Основное мероприятие «Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах».

выполнены работы по устройству пандусов и поручней в 2 многоквартирных домах. Оплата выполненных работ будет производиться в 2021 году.

IV. ИНФОРМАЦИЯ  О ПРИЧИНАХ

НЕВЫПОЛНЕНИЯ И (ИЛИ) НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Отклонений по программе не было.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНЫХ СПОСОБАХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Предложения по внесению изменений в источники финансирования представлены в проекте постановления Администрации ЗАТО Северск о внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы.

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ

ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ИХ ОБОСНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ)

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.10.2020 №  1846 были внесены изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы.

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО СЕВЕРСК, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 проведена оценка эффективности реализации программы и подпрограмм.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

Оценка проводится на основе: оценки степени достижения целей и решения задач; оценки эффективности использования средств.

1) Степень достижения Сдп = 1,0 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 0,94, по шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы: программа характеризуется неполным освоением средств. Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы за 2020 год представлена в приложении.

3) Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале –эффективная (оценка - 4).

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средней результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 0,90 по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется неполным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – эффективная (оценка – 4).

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 0,96 по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: подпрограмма характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка - 5).

Приложение: на 14 л. в 1 экз.