Приложение 3

к распоряжению

Администрации ЗАТО Северск

от_08.07.2021__№__804-р___

Пояснительная записка

к итоговому отчету о реализации муниципальной программы

«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

за 2015 - 2020 годы

### С целью повышения уровня и качества жизни населения и формирования комфортной городской среды на внегородских территориях ЗАТО Северск была разработана 
и выполнялась муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы (далее – Программа).

### Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3507 «Улучшение жизнедеятельности внегородских территориях ЗАТО Северск» 
на 2015 -  2020 годы.

В течение 2015 - 2020 годов в муниципальную программу вносились следующие изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск: от 02.09.2015 № 1950, 
от 30.12.2015 № 3032, от 15.07.2016 № 1628, от 20.10.2016 № 2358, от 30.12.2016 № 2980, 
от 13.03.2017 № 330, от 11.01.2018 № 51, от 20.03.2018 № 523, от 26.02.2019 №, от 09.09.2019 № 1966, от 06.02.2020 № 149.

### Ответственный исполнитель Программы – Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.

### Основной целью Программы являлось формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях.

### Для достижения поставленной цели в 2015 - 2020 году на постоянной основе проводились мероприятия по решению следующих задач Программы:

### 1) улучшение состояния улично-дорожной сети на внегородских территориях ЗАТО Северск, создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах населенных пунктов и дорогах внегородских территорий;

### 2) повышение уровня благоустройства внегородских территорий, улучшение комфорта проживания населения;

### 3) содействие развитию субъектов малых форм хозяйствования;

### 4) содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий.

### Каждая из указанных задач реализовывалась в рамках утвержденных подпрограмм 
и соответствующих ведомственных целевых программ.

### Также обеспечено качественное исполнение задач в рамках реализации обеспечивающей подпрограммы:

### 1) в необходимом объеме исполнены расходные обязательства управления 
по внегородским территориям;

### 2) обеспечено качественное исполнение бюджета и формирование бюджетной отчетности;

### 3) обеспечен контроль за соблюдением бюджетного законодательства;

### 4) обеспечено качественное экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроль за расходования средств.

### На реализацию Программы утверждено финансирование в объеме 250 219,98 тыс. руб., в том числе:

1) подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» - 76 659,81 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» - 32 483,36 тыс. рублей;

### 3) подпрограмма 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» - 2 681,45 тыс. рублей;

### 4) подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» - 69 335,48 тыс. рублей;

### 5) подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях» - 69 059,87 тыс. рублей.

### Финансирование Программы осуществлялось из четырех источников:

### - из бюджета ЗАТО Северск в объеме 234 122,67 тыс. рублей;

### - из бюджета Томской области в объеме 15 835,21 тыс. рублей;

### - из федерального бюджета в объеме 52,60 тыс. рублей;

### - из внебюджетных источников в объеме 209,50 тыс. рублей.

### Финансирование из областного бюджета осуществлялось:

### - за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства;

### - за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области;

### - за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных 
на конкурсной основе.

### Фактическое исполнение по Программе за 2015 - 2020 годы составило 
243 822,39 тыс. рублей, в том числе:

### 1) подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских
территорий ЗАТО Северск» - 76 029,43 тыс. рублей;

### 2) подпрограмма 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» - 32 094,17 тыс. рублей;

### 3) подпрограмма 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» - 2 681,44 тыс. рублей;

### 4) подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» - 67 180,44 тыс. рублей;

### 5) подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях» - 65 836,91 тыс. рублей.

### Исполнение Программы из четырех источников:

### - из бюджета ЗАТО Северск в объеме 229 582,43 тыс. рублей;

### - из бюджета Томской области в объеме 14 004,28 тыс. рублей;

### - из федерального бюджета в объеме 52,60 тыс. рублей;

### - из внебюджетных источников в объеме 183,08 тыс. рублей.

### Фактическое исполнение по Программе по отношению к плану составляет 97,41%.

### Средняя оценка эффективности реализации Программы за 2015 - 2020 годы определена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утверждённым постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707.

### Степень освоения бюджетных средств Программы (Сос) за весь период реализации составила 0,998, что соответствует не полному освоению по шкале оценки эффективности использования средств.

### Степень достижения целей и решения задач (Сдп) составила 0,996, 
что свидетельствует о высокой результативности Программы.

### Проведенный анализ эффективности реализации Программы показал, что по шкале оценки эффективности Программа является высокоэффективной (оценка 5).