Пояснительная записка

### На реализацию Программы в 2020 году бюджетом утверждено финансирование 
в объеме 51 662,47 тыс. рублей, в том числе:

1) подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» 9 752,51 тыс. рублей, в том числе:

- ВЦП 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» 9 752,51 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»
3 898,73 тыс. рублей, в том числе:

- ВЦП 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» 3 898,73 тыс. рублей;

- основное мероприятие 1. Установка ограждений мест массового отдыха на озере Круглое и озере Мальцево 0,00 тыс. рублей;

- основное мероприятие 2. Приобретение и установка детских игровых 
и спортивных площадок 0,00 тыс. рублей;

- основное мероприятие 3. Благоустройство стадиона в пос.Самусь 
0,00 тыс. рублей;

-основное мероприятие 4. Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения
0,00 тыс. рублей;

### 3) подпрограмма 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» 
402,83 тыс. рублей, в том числе:

### - ВЦП 3 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования 
на территории ЗАТО Северск» 402,83 тыс. рублей;

### 4) подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» 12 505,13 тыс. рублей;

### 5) подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях» 25 103,26 тыс. рублей, в том числе:

### - ВЦП 4 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения внегородских территорий» 0,00 тыс. рублей;

### - ВЦП 5 «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» 
25 103,26 тыс. рублей.

### Финансирование программы осуществляется из четырех источников:

### - из бюджета ЗАТО Северск в объеме 45 460,39 тыс. рублей;

### - из бюджета Томской области в объеме 6 134,68 тыс. рублей;

### - из федерального бюджета в объеме 0,00 тыс. рублей;

### - из внебюджетных источников в объеме 67,40 тыс. рублей.

### Финансирование из областного бюджета осуществляется:

### - за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства;

### - за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области;

### - за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе.

### Фактическое исполнение по Программе в 2020 году составило 
48 273,73 тыс. рублей, в том числе:

### 1) Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских
территорий ЗАТО Северск» 9 751,03 тыс. рублей, в том числе:

### - ВЦП 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» 9 751,03 тыс. рублей;

### 2) подпрограмма 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» 
3 564,62 тыс. рублей, в том числе:

### - ВЦП 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» 3 564,62 тыс. рублей;

- основное мероприятие 1. Установка ограждений мест массового отдыха на озере Круглое и озере Мальцево 0,00 тыс. рублей;

- основное мероприятие 2. Приобретение и установка детских игровых 
и спортивных площадок  0,00 тыс. рублей;

- основное мероприятие 3. Благоустройство стадиона в пос.Самусь 
0,00 тыс. рублей;

- основное мероприятие 4. Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения
0,00 тыс. рублей;

### 3) подпрограмма 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» 402,83 тыс. рублей, в том числе:

### - ВЦП 3 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования 
на территории ЗАТО Северск» 402,83 тыс. рублей;

### 4) подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» 12 352,96 тыс. рублей.

### 5) подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях» 22 202,27 тыс. рублей, в том числе:

### - ВЦП 4 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения внегородских территорий» 0,00 тыс. рублей;

### - ВЦП 5 «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» 
22 202,27 тыс. рублей.

### Исполнение программы из четырех источников:

### - из бюджета ЗАТО Северск в объеме 43 791,47 тыс. рублей;

### - из бюджета Томской области в объеме 4 482,26 тыс. рублей;

### - из федерального бюджета в объеме 0,00 тыс. рублей;

### - из внебюджетных источников в объеме 67,40 тыс. рублей.

### Фактическое исполнение по Программе по отношению к плану составляет 93,44%.

### Показатели, достигнутых в 2020 году результатов реализации Программы, сведены 
в таблицу (форма №1) «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы».

### Показатели, достигнутых в 2020 году результатов реализации по каждой Подпрограмме, сведены в таблицы (форма №2) «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы».

### На основании таблиц (форма № 1 и форма № 2) произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм путем сопоставления фактических 
и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы и подпрограмм.

### 1. Сдп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

### Сдп = 0,4х (1+1+1+1+1+1) +0,6х (1+1+1+1+1+1+1) =0,4+0,6=1,0

### 6                                     7

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, результативность муниципальной программы высокая
 (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

### 2. Сдп- степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 «Содержание 
и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»:

### Сдп = 0,4х (1+1+1) + 0,6х (1+1+1+1) = 0,4+0,6=1,0

### 3                          4

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы,  результативность подпрограммы 1 высокая (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

3. Сдп - степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»:

### Сдп= 0,4х (1+1+1+1) + 0,6х (1+1+1+1+1) =0,4+0,6=1,0

### 4                            5

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы,  результативность подпрограммы 2 высокая (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

4. Сдп - степень достижения целей и решения задач подпрограммы 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования»:

### Сдп= 0,4х (1 +1) + 0,6х (1+1) =0,4+0,6=1,0

### 2                     2

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы,  результативность подпрограммы 3 высокая (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

4. Сдп - степень достижения целей и решения задач подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях»:

### Сдп= 0,4х (1) + 0,6х (1+1+1) =0,4+0,6=1,0

### 1                   3

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы,  результативность подпрограммы 5 высокая (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

### На основании формы №3 «Информация о финансировании реализации муниципальной программы» произведена оценка эффективности использования средств муниципальной программы и подпрограмм, путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию программы и подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней:

### Сос - степень освоения средств:

- Сос муниципальной программы = 51 662,47 = 1,070

### 48 273,73

В соответствии со шкалой оценки эффективности использования средств муниципальной программы, оценка: неполное освоение (0,95 ˂ 1,070 ≤ 1,0).

### 2. Сос подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»  =  9 752,51= 1,000

### 9 751,03

В соответствии со шкалой, оценка эффективности использования средств подпрограммы 1 - полное освоение (0,95 ˂ 1,000 ≤ 1,0).

### 3. Сос подпрограммы 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»  =

### 3 898,73= 1,093

### 3 564,62

В соответствии со шкалой, оценка эффективности использования средств подпрограммы 2 - неполное освоение (0,95 ˂ 1,093 ≤ 1,0).

### 4. Сос подпрограммы 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» 402,83 = 1,0

### 402,83

В соответствии со шкалой, оценка эффективности использования средств подпрограммы 3 - полное освоение (0,95 ˂ 1,0 ≤ 1,0).

### 5. Сос подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»  12 505,13= 1,01

### 12 352,96

В соответствии со шкалой, оценка эффективности использования средств подпрограммы 4 - неполное освоение (0,95 ˂ 1,01 ≤ 1,0).

### 6. Сос подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях»   25 103,26= 1,13

### 22 202,27

### В соответствии со шкалой, оценка эффективности использования средств подпрограммы 5 - неполное освоение (0,95 ˂ 1,13 ≤ 1,0).

Оценка эффективности муниципальной программы по пятибалльной шкале:

Сос = 1,070  Сдп = 1,0 – Эффективная (оценка - 4).

Начальник УВГТ

Администрации ЗАТО Северск     __________________  Н.Н.Пивоваров

Советник (по ЖКХ) УВГТ

Администрации ЗАТО Северск     __________________ А.Н.Пичугин