Приложение

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

(наименование муниципальной программы)

| № пп | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реа-ли-за-ции, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Процент выполне-ния, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребность на 2020 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2020 год | передано бюджетных ассигнований за отчётный период |  | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчётный период |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1«Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ВЦП 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 19 213,55 | 9 752,51 | 9 751,03 | 9 751,03 |  | 99,98 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 19 213,55 | 9 752,51 | 9 751,03 | 9 751,03 |  | 99,98 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 19 213,55 | 9 752,51 | 9 751,03 | 9 751,03 |  | 99,98 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме1 | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 19 213,55 | 9 752,51 | 9 751,03 | 9 751,03 |  | 99,98 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 19 213,55 | 9 752,51 | 9 751,03 | 9 751,03 |  | 99,98 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 19 213,55 | 9 752,51 | 9 752,51 | 9 751,03 |  | 99,98 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1 подпрограммы 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ВЦП 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 4654,18 | 3 831,33 | 3 564,63 | 3 564,63 |  | 91,43 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 185,80 | 185,80 | 185,80 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 4654,18 | 3 645,53 | 3 378,83 | 3 378,83 |  | 92,60 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 4654,18 | 3 645,53 | 3 564,63 | 3 564,63 |  | 92,60 |  |  |  |
| 2.2 | Задача 2 подпрограммы 2 «Предотвращение въезда автотранспорта на территорию мест массового отдыха, обеспечение комфортных и безопасных условий для отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 1. Установка ограждений мест массового отдыха на озере Круглое и озере Мальцево | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Задача 3 подпрограммы 2 «Повышение уровня безопасности детских игровых площадок, приведение к нормативным требованиям и стандартам безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 2. Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Задача 4 подпрограммы 2 «Создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Основное мероприятие 3. Благоустройство стадиона в пос.Самусь | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Задача 5 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 177,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 979,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 1 177,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5 831,35 | 3 831,33 | 3 564,63 | 3 564,63 |  | 91,43 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 130,00 | 185,80 | 185,80 | 185,80 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 5 763,95 | 3 645,53 | 3 378,83 | 3 378,83 |  | 92,60 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 5 831,35 | 3 645,53 | 3 564,63 | 3 564,63 |  | 92,60 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 подпрограммы 3 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ВЦП 3 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 379,90 | 402,83 | 402,83 | 402,83 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 379,90 | 402,83 | 402,83 | 402,83 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 379,90 | 402,83 | 402,83 | 402,83 |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 379,90 | 402,83 | 402,83 | 402,83 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 379,90 | 402,83 | 402,83 | 402,83 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 379,90 | 402,83 | 402,83 | 402,83 |  | 100,00 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1 подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Ресурсное обеспечение реализации программы | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12 393,86 | 12 505,13 | 12 352,96 | 12 352,96 |  | 98,78 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 656,45 | 684,60 | 684,60 | 684,60 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 11 737,41 | 11 820,53 | 11 668,36 | 11 668,36 |  | 98,71 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 12 393,86 | 12 505,13 | 12 352,96 | 12 352,96 |  | 98,78 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12 393,86 | 12 505,13 | 12 505,13 | 12 352,96 |  | 98,78 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 656,45 | 684,60 | 684,60 | 684,60 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 11 737,41 | 11 820,53 | 11 820,53 | 11 668,36 |  | 98,71 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 12 393,86 | 12 505,13 | 12 505,13 | 12 352,96 |  | 98,78 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 1 подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | ВЦП 4 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения внегородских территорий | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Задача 1 подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ВЦП 5 «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 15 672,23 | 25 103,26 | 22 202,27 | 22 202,27 |  | 88,44 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 4 861,44 | 3 209,03 | 3 209,03 |  | 66,01 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 15 672,23 | 20 241,82 | 18 993,24 | 18 993,24 |  | 93,83 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 15 672,23 | 25 103,26 | 22 202,27 | 22 202,27 |  | 88,44 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 15 672,23 | 25 103,26 | 22 202,27 | 22 202,27 |  | 88,44 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 4 861,44 | 3 209,03 | 3 209,03 |  | 66,01 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 15 672,23 | 20 241,82 | 18 993,24 | 18 993,24 |  | 93,83 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 15 672,23 | 25 103,26 | 22 202,27 | 22 202,27 |  | 88,44 |  |  |  |
|  | Итого по Программе | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 53 490,89 | 51 595,06 | 48 273,72 | 48 273,72 |  | 93,44 |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 1 166,35 | 6 134,68 | 4 482,26 | 4 482,26 |  | 73,06 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 52 387,14 | 45 460,39 | 43 791,47 | 43 791,47 |  | 96,33 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 53 490,89 | 51 595,07 | 48 273,72 | 48 273,73 |  | 93,44 |  |  |  |

| Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Пивоваров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  | А.Н.Пичугин |  |  |
| тел. +7(3823)785-715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы

«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

| № пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализации, предшест-вующий отчётному (факт) | Отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план (в актуальной редакции МП) | план (с учётом согласованных КЭР изменений на конец отчётного года) | факт | оценка достижения показателя) (факт /план ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (факт гр.6/план гр.5) | (факт гр.6/план гр.5.1) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 7.1 | 8 |
| Показатели муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтиро-ванных дорог, не соответствовавших нормативам (по отношению к общей площади дорог) | проц | 0,94 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 1,05 | 1,0 |  |
| 2. | Доля отремонтиро-ванных тротуаров (по отношению к общей площади) | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 3. | Доля отремонтиро-ванных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади) | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 4. | Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 618 | 618 | 618 | 618 | 1,0 | 1,0 |  |
| 5. | Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 | 1,0 |  |
| 6. | Количество жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) | чел | 15 | 15 | 15 | 15 | 1,0 | 1,0 |  |
| 7. | Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 8. | Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота) | ед | 101 | 95 | 95 | 95 | 1,0 | 1,0 |  |
| 9. | Доля обеспечения теплоснабжением жилых и общественных помещений от потребности (из расчета площади помещений 6835,9 м2) | проц | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 | 1,0 |  |
| Показатели задачи 1 «Улучшение состояния улично-дорожной сети на внегородских территориях ЗАТО Северск, создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах населенных пунктов и дорогах внегородских территорий» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отремонтированных асфальтобетонных покрытий дорог | м2 | 2821 | 2783 | 2995 | 2995 | 1,07 | 1,0 |  |
| 1.2 | Доля отремонтиро-ванных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом | проц | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,71 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Доля отремонтиро-ванных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом | проц | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0 | 0 |  |
| Показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства внегородских территорий, улучшение комфорта проживания населения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 618 | 618 | 618 | 618 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.2 | Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.3 | Доля обеспеченных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки) | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.4 | Количество установленных ограждений мест отдыха | м | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 2.5 | Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами (нарастающим итогом) | ед | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Благоустроена территория, предназначенная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 2.7 | Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий | м2 | 200 | 1077,5 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| Показатели задачи 3 «Содействие развитию субъектов малых форм хозяйствования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 19 | 19 | 19 | 19 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3.2 | Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 76 | 76 | 76 | 76 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3.3 | Субсидия на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйст-венной техники и оборудования (на единицу техники) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Показатели задачи 4 «Содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 4.2 | Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразова-тельных учреждений площадью | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 4.3 | Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 | 1,0 |  |

| Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Пивоваров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  | А.Н.Пичугин |  |  |
| тел. +7(3823)785-715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

_________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № пп |  | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы |  | Едини-ца измере-ния |  | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год реализа-ции, предшест-вующий отчётному (факт) |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план (в актуальной редакции МП) |  | план (с учётом согласован-ных КЭР изменений на конец отчётного года) |  | факт |  | оценка достижения показателя (факт /план ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (факт гр.6/план гр.5) |  | (факт гр.6/план гр.5.1) |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5.1 |  | 6 |  | 7 |  | 7.1 | 8 |  |  |
| Показатели подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество отремонтированных асфальтобетонных покрытий дорог |  | м2 |  | 2821 |  | 2783 |  | 2995 |  | 2995 |  | 1,07 |  | 1,0 |  |  |  |
| 2. |  | Доля отремонтиро-ванных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом |  | проц |  | 36,73 |  | 36,73 |  | 36,73 |  | 36,730 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 3. |  | Доля отремонтиро-ванных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом |  | проц |  | 1,31 |  | 1,31 |  | 1,31 |  | 1,31 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| Показатели задачи 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение функциональности дорог |  | км; тыс м |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 1.2 |  | Обеспечение исправного состояния и наличия дорожных знаков |  | шт |  | 451 |  | 451 |  | 451 |  | 451 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 1.3 |  | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог |  | м2 |  | 2821 |  | 2783 |  | 2995 |  | 2995 |  | 1,07 |  | 1,0 |  |  |  |
| 1.4 |  | Ремонт дорог с неусовершен-ствованным покрытием |  | м2 |  | 2400 |  | 1455 |  | 1455 |  | 1455 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 1.5 |  | Ремонт тротуаров |  | м2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.6 |  | Ремонт дворовых территорий и проездов к ним |  | м2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.7 |  | Замена бортовых камней |  | пог м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Пивоваров |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Н.Пичугин |  |  |  |  |  |
| тел. +7(3823)785-715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

_________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № пп |  | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы |  | Едини-ца измере-ния |  | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год реализа-ции, предшест-вующий отчётному (факт) |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план (в актуальной редакции МП) |  | план (с учётом согласован-ных КЭР изменений на конец отчётного года) |  | факт |  | оценка достижения показателя (факт /план ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (факт гр.6/план гр.5) |  | (факт гр.6/план гр.5.1) |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5.1 |  | 6 |  | 7 |  | 7.1 | 8 |  |  |
| Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Объем ликвидиро-ванных свалок мусора |  | м3 |  | 618 |  | 618 |  | 618 |  | 618 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 2. |  | Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) |  | проц |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 3. |  | Доля обеспеченных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки) |  | проц |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 4. |  | Количество установленных ограждений мест отдыха |  | м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| 5. |  | Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами (нарастающим итогом) |  | ед |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 6. |  | Благоустроена территория, предназначенная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий |  | м2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| 7. |  | Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий |  | м2 |  | 200 |  | 1077,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  |
| Показатели задачи 1 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Объем ликвидиро-ванных свалок мусора |  | м3 |  | 618 |  | 618 |  | 618 |  | 618 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 1.2 |  | Площадь обработанной территории против клещей |  | га |  | 27,18 |  | 27,18 |  | 27,18 |  | 27,18 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 1.3 |  | Количество жителей, обеспеченных питьевой водой в дер.Семиозерки |  | чел |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 1.4 |  | Количество жителей, обеспеченных питьевой водой в дер.Кижирово |  | чел |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.5 |  | Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий |  | м2 |  | 325330 |  | 315330 |  | 315330 |  | 315330 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 1.6 |  | Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений |  | м2 |  | 75050 |  | 75050 |  | 75050 |  | 75050 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| Показатели задачи 2 «Предотвращение въезда автотранспорта на территорию мест массового отдыха, обеспечение комфортных и безопасных условий для отдыха» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество установленных ограждений мест отдыха |  | м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| Показатели задачи 3 «Повышение уровня безопасности детских игровых площадок, приведение к нормативным требованиям и стандартам безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Оборудование детских игровых площадок игровыми и спортивными комплексами |  | ед |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| Показатели задачи 4 «Создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприятий» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Площадь благоустроенной территории стадиона для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприятий |  | м2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| Показатели задачи 5 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий |  | ед |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  |
| Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Пивоваров |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Н.Пичугин |  |  |  |  |  |

Форма 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

_________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № пп |  | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы |  | Едини-ца измере-ния |  | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год реализа-ции, предшест-вующий отчётному (факт) |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план (в актуальной редакции МП) |  | план (с учётом согласован-ных КЭР изменений на конец отчётного года) |  | факт |  | оценка достижения показателя (факт /план ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (факт гр.6/план гр.5) |  | (факт гр.6/план гр.5.1) |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5.1 |  | 6 |  | 7 |  | 7.1 | 8 |  |  |
| Показатели подпрограммы 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову |  | ед |  | 25 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 2. |  | Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову |  | ед |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 3. |  | Субсидия на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяй-ственной техники и оборудования (на единицу техники) |  | ед |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| Показатели задачи 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество искусственно осемененных коров |  | гол |  | 25 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 1.2 |  | Оказание государственной поддержки по возмещению части затрат субъектам МФХ по содержанию поголовья скота (с учетом голов) |  | гол |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 1.3 |  | Возмещение части затрат на техническое оснащение (приобретение техники или оборудования) |  | ед |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Пивоваров |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Н.Пичугин |  |  |  |  |  |
| тел. +7(3823)785-715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

_________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № пп |  | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы |  | Едини-ца измере-ния |  | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год реализа-ции, предшест-вующий отчётному (факт) |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план (в актуальной редакции МП) |  | план (с учётом согласован-ных КЭР изменений на конец отчётного года) |  | факт |  | оценка достижения показателя (факт /план ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (факт гр.6/план гр.5) |  | (факт гр.6/план гр.5.1) |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5.1 |  | 6 |  | 7 |  | 7.1 | 8 |  |  |
| Показатели подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью |  | м2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразова-тельных учреждений площадью |  | м2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3. |  | Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартир-ных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) |  | проц |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| Показатели задачи 1 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество отапливаемых многоквартирных домов (общей площадью 1827,7 м2) |  | ед |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.2 |  | Количество отапливаемых муниципальных общеобразова-тельных учреждений (общей площадью 5008,2 м2) |  | ед |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |
| Показатели задачи 2 «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечение теплоснабжающей организацией бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в пос.Самусь |  | ед |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 2.2 |  | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь |  | ед |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 2.3 |  | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в пос.Орловка |  | ед |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Пивоваров |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Н.Пичугин |  |  |  |  |  |
| тел. +7(3823)785-715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |