ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества ЗАТО Северск» на 2019 – 2021 годы

за 2020 год

| № п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потреб-ность на 2020 год | план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2020 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Подпрограмма 1 Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Задача 1 . Создание и развитие инфраструктуры муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Формирование инфраструктуры муниципальной информационной системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2019 – 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 701, 98 | 701, 98 | 701, 97 |  | 701, 97 | 100 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 701, 98 | 701, 98 | 701, 97 |  | 701, 97 | 100 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрации ЗАТО Северск | 701, 98 | 701, 98 | 701, 97 |  | 701, 97 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего, в т.ч. за счет средств: | 701, 98 | 701, 98 | 701, 97 |  | 701, 97 | 100 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 701, 98 | 701, 98 | 701, 97 |  | 701, 97 | 100 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрации ЗАТО Северск | 701, 98 | 701, 98 | 701, 97 |  | 701, 97 | 100 |  |
| ## Подпрограмма 2 «Информационная безопасность в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Задача 2 «Организация защиты объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Комплекс мероприятий, направленных на модернизацию защищенной информационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, в т.ч. мероприятий по выявлению и устранению несоответствий требованиям регуляторов по информационной безопасности, в т.ч.: | 2019 – 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3 297,99 <*> | 3 297,99 <*> | 3 297,97 <*> |  | 3 297,97 <*> | 100 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 3 297,99 <*> | 3 297,99 <*> | 3 297,97 <*> |  | 3 297,97 <*> | 100 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрации ЗАТО Северск | 3 297,99 <*> | 3 297,99 <*> | 3 297,97 <*> |  | 3 297,97 <*> | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3 297,99 <*> | 3 297,99 <*> | 3 297,97 <*> |  | 3 297,97 <*> | 100 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 3 297,99 <*> | 3 297,99 <*> | 3 297,97 <*> |  | 3 297,97 <*> | 100 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрации ЗАТО Северск | 3 297,99 <*> | 3 297,99 <*> | 3 297,97 <*> |  | 3 297,97 <*> | 100 |  |
| ## Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» Программы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Задача 1 «Создание интеллектуальной многоуровневой системы управления безопасностью муниципального образования ЗАТО Северск за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Комплекс мероприятий, направленных на создание интеллектуальной многоуровневой информационной системы управления безопасностью муниципального образования за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга, в т.ч.: | 2019 – 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 565,70 | 565,70 | 565,70 |  | 565,70 | 100 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 565,70 | 565,70 | 565,70 |  | 565,70 | 100 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрации ЗАТО Северск | 565,70 | 565,70 | 565,70 |  | 565,70 | 100 |  |
| ## Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» Программы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3. | Задача 3 «Развитие электронных муниципальных систем Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам ЗАТО Северск большинства массовых социально значимых муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления, в т.ч.: | 2019 – 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 450, 00 | 450, 00 | 450, 00 |  | 450, 00 | 100 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 450, 00 | 450, 00 | 450, 00 |  | 450, 00 | 100 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрации ЗАТО Северск | 450, 00 | 450, 00 | 450, 00 |  | 450, 00 | 100 | 450, 00 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 015, 70 | 1 015, 70 | 1 015, 70 |  | 1 015, 70 | 100 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 1 015, 70 | 1 015, 70 | 1 015, 70 |  | 1 015, 70 | 100 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрации ЗАТО Северск | 1 015, 70 | 1 015, 70 | 1 015, 70 |  | 1 015, 70 | 100 |  |
| ## Подпрограмма 4 «Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск» Программы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие информатизации в социально-экономической сфере ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие. Информатизация посредством автоматизации социально -экономической сферы деятельности муниципального образования ЗАТО Северск, в т.ч.: |  | 2019 – 2021 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 76, 83 | 76, 83 | 24,00 | 24,00 |  | 31 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 76, 83 | 76, 83 | 24,00 | 24,00 |  | 31 | Не состоялась закупка- |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрации ЗАТО Северск | 1 015, 70 | 1 015, 70 | 1 015, 70 | 1 015, 70 |  | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | Всего, в т.ч. за счет средств: | 76, 83 | 76, 83 | 24,00 | 24,00 |  | 31 | Не состоялась закупка - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 76, 83 | 76, 83 | 24,00 | 24,00 |  | 31 | Не состоялась закупка - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрации ЗАТО Северск | 76, 83 | 76, 83 | 24,00 | 24,00 |  | 31 |  |