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		Приложение 1

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__10.08.2023___№___1509-па____






	«Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	47,2
	47,9
	47,9
	47,9
	47,9
	47,9

	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	57,54
	59,11
	59,17
	59,58
	59,58
	59,58

	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	0
	0
	0
	0
	0
	0»;

	«Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	Местный бюджет 
(потребность (прогноз)
	371 346,24
	46 442,77
	41 856,28
	43 337,49
	117 568,84
	122 140,86

	
	Местный бюджет
	25 460,32
	18 808,58
	3 325,87
	3 325,87
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет 
(потребность (прогноз)
	227 126,29
	166 017,86
	32 782,73
	27 465,00
	539,99
	320,70

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	49 973,79
	49 973,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области 
(потребность (прогноз)
	221 841,24
	73 786,22
	72 680,20
	75 108,61
	167,01
	99,20

	
	бюджет Томской области 
(по согласованию (прогноз)
	1 545,58
	1 545,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	76 979,69
	70 327,95
	3 325,87
	3 325,87
	0,00
	0,00»





	
	Приложение 2

	
	к постановлению

	
	Администрации ЗАТО Северск

	


	от__10.08.2023___№___1509-па____


	«2.
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом
	проц
	56,19
	57,54
	59,11
	59,17
	59,58
	59,58
	59,58
	Год
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС»;

	«2.1
	Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом
	га
	82,33
	84,3
	86,6
	86,7
	87,3
	87,3
	87,3
	Год
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.2
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	3
	5
	6
	1
	1
	0
	0
	Год
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС»







	
		Приложение 3

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__10.08.2023___№___1509-па____






РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» 
                                                                                                                                                                                                                                      Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реали-
зации,
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соиспол-нители

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета
(по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников
(по согласо-
ванию (прогноз)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»
	Всего
	14 010,48
	0,00
	0,00
	14 010,48
	0,00
	Отсут-ствует

	
	
	2023
	14 010,48
	0,00
	0,00
	14 010,48
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»
	Всего
	62 969,21
	49 973,79
	1 545,58
	11 449,84
	0,00
	УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск

	
	
	2023
	56 317,47
	49 973,79
	1 545,58
	4 798,10
	0,00
	

	
	
	2024
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	

	
	
	2025
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Итого по Программе
	Всего
	76 979,69
	49 973,79
	1 545,58
	25 460,32
	0,00
	 

	
	
	2023
	70 327,95
	49 973,79
	1 545,58
	18 808,58
	0,00
	

	
	
	2024
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	

	
	
	2025
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» 
за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств 

      Таблица 3
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Срок реали-
зации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных 
средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	УЖКХ ТиС
	УКС Администрации ЗАТО Северск



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
	Всего
	76 979,69
	14 010,48
	62 969,21

	
	2023
	70 327,95
	14 010,48
	56 317,47

	
	2024
	3 325,87
	0,00
	3 325,87

	
	2025
	3 325,87
	0,00
	3 325,87

	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»
	Всего
	14 010,48
	14 010,48
	0,00

	
	
	2023
	14 010,48
	14 010,48
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие.
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень, в т.ч:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Основное мероприятие. 
Оснащение дворовых территорий игровым 
и спортивным оборудованием, в т.ч.:
	Всего
	14 010,48
	14 010,48
	0,00

	
	
	2023
	14 010,48
	14 010,48
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего
	14 010,48
	14 010,48
	0,00

	
	
	2023
	14 010,48
	14 010,48
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»
	Всего
	62 969,21
	0,00
	62 969,21

	
	
	2023
	56 317,47
	0,00
	56 317,47

	
	
	2024
	3 325,87
	0,00
	3 325,87

	
	
	2025
	3 325,87
	0,00
	3 325,87

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие. 
Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.:
	Всего
	62 969,21
	0,00
	62 969,21

	
	
	2023
	56 317,47
	0,00
	56 317,47

	
	
	2024
	3 325,87
	0,00
	3 325,87

	
	
	2025
	3 325,87
	0,00
	3 325,87

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	15,89
	0,00
	15,89

	
	
	2023
	15,89
	0,00
	15,89

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	4 653,53
	0,00
	4 653,53

	
	
	2023
	1 327,66
	0,00
	1 327,66

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	3 325,87
	0,00
	3 325,87

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по 
ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	Всего
	26 860,10
	0,00
	26 860,10

	
	
	2023
	23 534,23
	0,00
	23 534,23

	
	
	2024
	3 325,87
	0,00
	3 325,87

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	Всего
	2 853,93
	0,00
	2 853,93

	
	
	2023
	2 853,93
	0,00
	2 853,93

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.5
	Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммунистическому, 119 в г.Северске
	Всего
	654,75
	0,00
	654,75

	
	
	2023
	654,75
	0,00
	654,75

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.6
	Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунистическому, 133 
и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске
	Всего
	16 919,40
	0,00
	16 919,40

	
	
	2023
	16 919,40
	0,00
	16 919,40

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.7
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	9 539,39
	0,00
	9 539,39

	
	
	2023
	9 539,39
	0,00
	9 539,39

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.8
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.9
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	1 472,23
	0,00
	1 472,23

	
	
	2023
	1 472,23
	0,00
	1 472,23

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Основное мероприятие. 
Организация рейтингового голосования, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1
	Проведение рейтингового голосования
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00





	
		Приложение 5

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__10.08.2023___№___1509-па____







	«Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	Местный бюджет
	14 010,48
	14 010,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	14 010,48
	14 010,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00»






	
		Приложение 6

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__10.08.2023___№___1509-па____




	
	



	«2.1
	Основное мероприятие. Оснащение дворовых территорий игровым и спортивным оборудованием, в т.ч.:
	Всего
	14 010,48
	0,00
	0,00
	14 010,48
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	14 010,48
	0,00
	0,00
	14 010,48
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	18

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	2.1.1
	Приобретение
и установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего
	14 010,48
	0,00
	0,00
	14 010,48
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	14 010,48
	0,00
	0,00
	14 010,48
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	18

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	14 010,48
	0,00
	0,00
	14 010,48
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2023
	14 010,48
	0,00
	0,00
	14 010,48
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X»





	
		Приложение 7

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск
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	«Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	84,3
	86,6
	86,7
	87,3
	87,3
	87.3

	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	5
	6
	1
	1
	0
	0

	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	31,3
	30
	30
	30
	30
	30»;

	«Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	Местный бюджет
	11 449,84
	4 798,10
	3 325,87
	3 325,87
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	49 973,79
	49 973,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	1 545,58
	1 545,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	62 969,21
	56 317,47
	3 325,87
	3 325,87
	0,00
	0,00»



	
		Приложение 8

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск
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СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

                                                                                                                                                                                                                                      Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Пери-одич-
ность сбора данных
	Метод сбора информа-ции
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	
	



	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств»

	1.
	Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом
	га
	82,33
	84,3
	86,6
	86,7
	87,3
	87,3
	87,3
	Год
	Периоди-ческая отчетность
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск

	2.
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	3
	5
	6
	1
	1
	0
	0
	Год
	Периоди-ческая отчетность
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск

	3.
	Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании
	проц
	30
	31,3
	30
	30
	30
	30
	30
	Год
	Периоди-ческая отчетность
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	1.1
	Площадь благоустроенной территории
	м2
	11 300
	19 700
	23 000
	1 000
	6 000
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск

	1.2
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	3
	5
	6
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	2.1
	Проведение рейтингового голосования
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Год
	Периоди-ческая отчетность
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск









	
		Приложение 9

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__10.08.2023___№___1509-па____






	«1.1
	Основное мероприятие.  Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.:
	Всего
	62 969,21
	49 973,79
	1 545,58
	11 449,84
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	56 317,47
	49 973,79
	1 545,58
	4 798,10
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	23000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	6

	
	
	2024
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	1

	
	
	2025
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	1

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	0

	1.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	15,89
	14,64
	0,45
	0,79
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	15,89
	14,64
	0,45
	0,79
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0 

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0 

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	 0

	1.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	1 327,66
	1 223,44
	37,84
	66,38
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	1 327,66
	1 223,44
	37,84
	66,38
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000 

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	6000

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.3
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	Всего
	30 185,97
	21 686,79
	670,73
	7 828,45
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	23 534,23
	21 686,79
	670,73
	1 176,71
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	6 000

	
	
	2024
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1 000

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.4
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммуни-стическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	Всего
	2 853,93
	2 392,18
	73,98
	387,76
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	2 853,93
	2 392,18
	73,98
	387,76
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	8000 

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.5
	Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммуни-стическому, 119 в г.Северске
	Всего
	654,75
	603,35
	18,66
	32,74
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	654,75
	603,35
	18,66
	32,74
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	500 

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0 

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.6
	Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммуни-стическому, 133 и МБДОУ «Детский сад     № 54» 
в г.Северске
	Всего
	16 919,40
	15 262,84
	472,05
	1 184,51
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	16 919,40
	15 262,84
	472,05
	1 184,51
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	2500 

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.7
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	9 539,39
	8 790,55
	271,87
	476,97
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	9 539,39
	8 790,55
	271,87
	476,97
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000 

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0 

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0»;

	«1.1.9
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	1 472,23
	0,00
	0,00
	1 472,23
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	Х
	Х

	
	
	2023
	1 472,23
	0,00
	0,00
	1 472,23
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	6

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0»;

	 
	«Итого по подпрограмме 2
	Всего
	62 969,21
	49 973,79
	1 545,58
	11 449,84
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2023
	56 317,47
	49 973,79
	1 545,58
	4 798,10
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X»
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[bookmark: P10640]

	«1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: 
	Всего
	255 619,91
	227 126,29
	7 538,29
	20 955,33
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	181 989,05
	166 017,86
	5 134,58
	10 836,61
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	68500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	7

	
	
	2024
	38 891,10
	32 782,73
	1 282,50
	4 825,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	9000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	1

	
	
	2025
	33 145,87
	27 465,00
	855,00
	4 825,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	26000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	1

	
	
	2026
	1 000,00
	539,99
	167,01
	293,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	1

	
	
	2027
	593,88
	320,70
	99,20
	173,98
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	1»;

	«1.1.3
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	Всего
	32 425,33
	26 824,52
	1 098,23
	4 502,58
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	23 534,23
	21 686,79
	670,73
	1 176,71
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	6000

	
	
	2024
	8 891,10
	5 137,73
	427,50
	3 325,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	4000

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0»;

	 1.1.6
	Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунистическому, 133 и МБДОУ «Детский сад 
№ 54» в г.Северске
	Всего
	16 919,40
	15 262,84
	472,05
	1 184,51
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	16 919,40
	15 262,84
	472,05
	1 184,51
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	2500

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0»;

	«1.1.9
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	1 472,23
	0,00
	0,00
	1 472,23
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	1 472,23
	0,00
	0,00
	1 472,23
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	6

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0»;

	
	«Итого по подпрограмме 2
	Всего
	255 619,91
	227 126,29
	7 538,29
	20 955,33
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2023
	181 989,05
	166 017,86
	5 134,58
	10 836,61
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	91,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие
 в рейтинговом голосовании 
на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать 
в голосовании, проц
	30

	
	
	2024
	38 891,10
	32 782,73
	1 282,50
	4 825,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	92,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие 
в рейтинговом голосовании 
на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать 
в голосовании, проц
	30

	
	
	2025
	33 145,87
	27 465,00
	855,00
	4 825,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	94,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие
 в рейтинговом голосовании 
на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать 
в голосовании, проц
	30

	
	
	2026
	1 000,00
	539,99
	167,01
	293,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	95,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие 
в рейтинговом голосовании 
на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать 
в голосовании, проц
	30

	
	
	2027
	593,88
	320,70
	99,20
	173,98
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	95,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие 
в рейтинговом голосовании 
на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать
 в голосовании, проц
	30

	 










	Итого по Программе
	Всего
	820 313,77
	227 126,29
	221 841,24
	371 346,24
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2023
	286 246,85
	166 017,86
	73 786,22
	46 442,77
	0,00
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	52,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	62,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустрой-ству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1

	
	
	2024
	147319,21
	32782,73
	72 680,20
	41 856,28
	0,00
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	57,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	62,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустрой-ству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1

	
	
	2025
	145 911,10
	27 465,00
	75 108,61
	43 337,49
	0,00
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	62,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	64,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустрой-ству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1

	
	
	2026
	118 275,84
	539,99
	167,01
	117 568,84
	0,00
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	67,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	65,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустрой-ству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1

	
	
	2027
	122 560,76
	320,70
	99,20
	122 140,86
	0,00
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	72,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	65,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустрой-ству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1»
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Администрации ЗАТО Северск


 


от__


10


.08.2023


_


__№___


1509


-


па


_


___


 


 


 


«Целевые 


показатели 


(индикаторы) 


результативности 


Программы и их 


значения (по годам 


реализации)


 


Показатели цели,


 


единица измерения


 


2022 год


 


2023 год


 


2024 год


 


2025 


год


 


2026 год


 


2027 год


 


1. Доля благоустроенных 


дворовых территорий от общего 


количества дворовых территорий, 


нарастающим итогом, проц


 


47,2


 


47,9


 


47,9


 


47,9


 


47,9


 


47,9


 


2. Доля площади благоустроенных 


муниципальных территорий 


общего пользования от общей 


площ


ади муниципальных 


территорий общего пользования, 


нарастающим итогом, проц


 


57,54


 


59,11


 


59,17


 


59,58


 


59,58


 


59,58


 


3. Доля финансового участия 


заинтересованных лиц в 


выполнении дополнительного 


перечня работ по благоустройству 


дворовых территорий от 


стоимости 


работ, выполненных по 


дополнительному перечню, проц


 


0


 


0


 


0


 


0


 


0


 


0»;


 


«Объем 


финансирования 


Программы, всего, в 


т.ч. по годам 


реализации 


Программы, тыс. 


руб.


 


Источники


 


Всего


 


2023 год


 


2024 год


 


2025 год


 


2026 год


 


2027 год


 


Местный бюджет 


 


(потребность (прогноз)


 


371


 


346,24


 


46


 


442,77


 


41


 


856,28


 


43


 


337,49


 


117


 


568,84


 


122


 


140,86


 


Местный бюджет


 


25


 


460,32


 


18


 


808,58


 


3


 


325,87


 


3


 


325,87


 


0,00


 


0,00


 


Другие источники:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


федеральный бюджет 


 


(потребность (прогноз)


 


227


 


126,29


 


166


 


017,86


 


32


 


782,73


 


27


 


465,00


 


539,99


 


3


20,70


 




Внутренний номер: 0299388  

  Приложение 1  

к постановлению  

Администрации ЗАТО Северск  

от__ 10 .08.2023 _ __№___ 1509 - па _ ___  

 

 

«Целевые  показатели  (индикаторы)  результативности  Программы и их  значения (по годам  реализации)  Показатели цели,   единица измерения  2022 год  2023 год  2024 год  2025  год  2026 год  2027 год  

1. Доля благоустроенных  дворовых территорий от общего  количества дворовых территорий,  нарастающим итогом, проц  47,2  47,9  47,9  47,9  47,9  47,9  

2. Доля площади благоустроенных  муниципальных территорий  общего пользования от общей  площ ади муниципальных  территорий общего пользования,  нарастающим итогом, проц  57,54  59,11  59,17  59,58  59,58  59,58  

3. Доля финансового участия  заинтересованных лиц в  выполнении дополнительного  перечня работ по благоустройству  дворовых территорий от  стоимости  работ, выполненных по  дополнительному перечню, проц  0  0  0  0  0  0»;  

«Объем  финансирования  Программы, всего, в  т.ч. по годам  реализации  Программы, тыс.  руб.  Источники  Всего  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027 год  

Местный бюджет    (потребность (прогноз)  371   346,24  46   442,77  41   856,28  43   337,49  117   568,84  122   140,86  

Местный бюджет  25   460,32  18   808,58  3   325,87  3   325,87  0,00  0,00  

Другие источники:                    

федеральный бюджет    (потребность (прогноз)  227   126,29  166   017,86  32   782,73  27   465,00  539,99  3 20,70  

