ИТОГИ

реализации национальных проектов

на территории ЗАТО Северск

за 2022 год

ЗАТО Северск в 2022 году принимал участие в реализации 5 национальных проектов интегрированных в 8 региональных проектов.

- Национальный проект «Жилье и городская среда»

(региональные проекты «Формирование комфортной городской среды»,   «Чистая вода»).

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству 5 общественных пространств в г. Северске.

- композиции «Три медведя» по просп.Коммунистическому, 151;

- прибрежного парка (от ул.Царевского до ул.Первомайской) в г.Северске;

- сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы, 16 и 20 
в г.Северске – 2 этап (устройство спортивных площадок (устройство резинового покрытия, установка спортивного оборудования), установка 14 малых архитектурных форм, опор уличного освещения);

- пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (ремонт и благоустройство 
от ул.Строителей до ул.Царевского);

- в микрорайоне «Ясный» в г.Северске продолжено благоустройство сквера 
с озером в районе мемориала «Курган Славы».

В рамках регионального проекта «Чистая вода» в целях обновления системы водоснабжения велись работы по проекту «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а,16б, 18б 
в г.Северске Томской области». Построены и подключены к системе водоснабжения 
4 скважины на территории водозабора № 2.

- Национальный проект «Безопасные качественные дороги» 
(региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»).

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт 5-ти участков автомобильных дорог на территории г.Северска (устройство асфальтобетонного покрытия, колодцев и газонов, установка бордюров, монолитного бортового камня, нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком):

- просп.Коммунистического (участок от ул.Леонтичука до ул.Первомайской); 
в результате сложившейся экономии выполнен работ на дополнительном участке 
от ул.Парковой до ул.Первомайской);

- ул.Калинина (участок от ул.Свердлова до ул.Московской);

- ул.Славского (от моста до кольца на въезде в город, завершение работ);

- ул.Солнечной (участок от ул.Северная до ул.Калинина);

- просп.Коммунистического от жилого дома № 38 до жилого дома № 40 (площадь им. В.И.Ленина): выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, колодцев, тактильной плитки и газонов, укладка бордюров и поребрика, установка остановочных павильонов, дорожных знаков, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком.

Протяженность отремонтированных участков составила 4,23 км, площадь – 
66,61 тыс. кв.м.

- Национальный проект «Культура»

(региональный проект «Культурная среда», «Цифровая культура»).

В рамках национального проекта «Культура» реализованы два мероприятия.

В МАУ «Городской дом культуры им.Н.Островского» создан виртуальный концертный зал. Приобретено и установлено оборудование для функционирования зала: светодиодный экран, устройство ввода/вывода данных, световое оборудование.

В рамках национального проекта «Цифровая культура» для МБУДО «Самусьская ДШИ» приобретены современные музыкальные инструменты: цифровое пианино, электронные ударные установки, рояль, флейты, обновлены духовые и народные инструменты. Закуплено учебное оборудование и материалы: интерактивные доски, звуковое оборудование (акустические системы, усилители), ноутбуки, мобильные хореографические станки, мольберты, учебная литература.

IV. Национальный проект «Демография»

(региональный проект «Спорт-норма жизни»).

В 2022 году реализуя национальный проект «Демография» в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в спортивных школах ЗАТО Северск закуплен инвентарь, оборудование и экипировка для проведения тренировочного процесса по 29 видам спорта. Более 180 спортсменов приняли участие в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях высокого уровня, в том числе всероссийских соревнованиях, Чемпионатах 
и первенствах СФО, России.

Продолжена физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с взрослыми 
и детьми, имеющими ограниченные возможности.

V. Национальный проект «Образование»

(региональные проекты «Цифровая образовательная среда»,  
   «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»).

По региональному проекту «Цифровая образовательная среда» в 2022 году продолжилась реализация мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций современным цифровым оборудованием. Для трех школ приобретены 84 ноутбука 
и лицензионные программные обеспечения, в 17 муниципальных общеобразовательных организациях прошли повышение квалификации 195 педагогов и руководителей.

В 2022 году открыт центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе 
МБУ ДО «Центр «Поиск». Осуществлена поставка образовательных наборов 
и конструкторов, лабораторного комплекса для изучения робототехники, 3D моделирования и промышленного дизайна. В центре по 6 направлениям занималось 400 детей: мобильная разработка; программирование; разработка виртуальных приложений; кибергигиена; программирование роботов, VR/AR технологии.

По региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общественных организациях.