Приложение 1

к распоряжению

Администрации ЗАТО Северск

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к Плану мероприятий по реализации   
в 2018-2020 годах Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 годы

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ   
на 2018-2020 годы, направленных на решение задач и достижение целей Стратегии   
социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, проекта (муниципальной программы) | Инициатор мероприятия, проекта; ответственный за реализацию | Сроки выполне-ния мероп-риятия, проекта, годы | Ожидаемые результаты (целевые показатели) | | | | |
| наименование показателя, единица измерения | 2017 г. оценка | плановое значение показателя | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетное направление 1. Обеспечение устойчивого экономического развития | | | | | | | |
| Целевой вектор: | | | | | | | |
| 1. Развитие в ЗАТО Северск инновационной, динамичной и устойчивой экономики, ориентированной на создание конкурентоспособных высокотехнологичных производств, новых прорывных технологий, их коммерциализации и трансфера в смежные сферы. 2. Повышение инновационной активности бизнеса, создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса. | | | 1. Темп роста промышленного производства в сопоставимых ценах, % к предыдущему году | 95,7 | 108,1 | 97,6 | 96,0 |
| 2. Темп роста производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в сопоставимых ценах, % к предыдущему году | 97,7 | 99,7 | 96,3 | 95,3 |
| 3. Темп роста инвестиций в основной капитал в действующих ценах, % к предыдущему году | 109,9 | 134,0 | 89,9 | 114,5 |
| 4. Число созданных рабочих мест (нарастающим итогом), ед. | 855 | 1366 | 1910 | 2880 |
| 5. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общем числе занятых ЗАТО Северск, % | 41,3 | 41,3 | 41,6 | 42,0 |
| Задача 1. Развитие существующей базовой специализации | | | | | | | |
| Строительство модуля фабрикации и рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах | АО «СХК» | 2013-2021 | Объём промышленного производства в сопоставимых ценах, млн. руб. | - | - | - | - |
| Объём инвестиций в основной капитал в действующих ценах, млн. руб. | 2 294,57 | 3 318,19 | 4 153,08 | 1 102,03 |
| Число созданных рабочих мест (нарастающим итогом), единиц | - | - | - | - |
| Создание производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии производительностью 20 000 тонн в год по ильменитовому концентрату | АО «СХК»,  ООО «Сибирский титан» | 2016-2022 | Объём промышленного производства в сопоставимых ценах, млн. руб. | - | 2,10 | - | - |
| Объём инвестиций в основной капитал в действующих ценах, млн. руб. | 59,32 | 59,32 | 43,00 | 83,60 |
| Число созданных рабочих мест (нарастающим итогом), единиц | 3 | 8 | 20 | 20 |
| Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по перспективным направлениям разработки современных технологий для предприятий ядерного топливного цикла, перспективным направлениям неядерных разработок | СТИ НИЯУ МИФИ | 2018-2020 | Объём работ в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук, млн. руб. | 31,30 | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
| Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории ЗАТО Северск, увеличение количества инновационно активных организаций, внедряющих технологические инновации | | | | | | | |
| Создание Центра инжиниринга промышленных технологий | Учредители кластера ядерных технологий | 2020 | Принято решение о создании/несоздании Северского промышленного кластера | - | - | - | да/нет |
| Создание производства аммиачных удобрений мощностью до 10000 тонн/год | ООО «ТомскАзот» | 2016-2017,  2018-2019 | Объём промышленного производства в сопоставимых ценах, млн. руб. | - | 10,00 | 76,00 | 181,50 |
| Объём инвестиций в основной капитал в действующих ценах, млн. руб. | - | 72,88 | 43,33 | - |
| Число созданных рабочих мест (нарастающим итогом), единиц | - | 3 | 19 | 19 |
| Молокоперерабатывающее предприятие производительностью 280 т молока в сутки | ООО «ДМ-Сырный двор» | 2017, 2020-2021 | Объём промышленного производства в сопоставимых ценах, млн. руб. | - | - | - | - |
| Объём инвестиций в основной капитал в действующих ценах, млн. руб. | 59,96 | - | - | 515,00 |
| Число созданных рабочих мест (нарастающим итогом), единиц | - | - | - | - |
| Реализация инвестиционных проектов на площадках ТОСЭР | Организации - резиденты | 2019-2030 | Объём промышленного производства в сопоставимых ценах, млн. руб. | - | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
| Объём инвестиций в основной капитал в действующих ценах, млн. руб. | - | 0,00 | 0,00 | 1398,58 |
| Число созданных рабочих мест (нарастающим итогом), единиц | - | 0 | 0 | 29 |
| Совершенствование условий ведения инвестиционной деятельности, формирование благоприятного инвестиционного имиджа ЗАТО Северск, в т.ч.: | Администрация ЗАТО Северск | 2018-2020 | Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя, тыс. руб. | 68,0 | 75,5 | 62,4 | 70,2 |
| Принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих основные направления инвестиционной политики муниципального образования, порядок работы с инвесторами на муниципальном уровне | Администрация ЗАТО Северск | 2018-2020 |
| Разработка инвестиционного паспорта ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск | 2018-2019 | Разработан инвестиционный паспорт и размещён в открытом доступе на сайте Администрации ЗАТО Северск |  | 1 | 1 |  |
| Внедрение муниципальных практик, включённых в Атлас муниципальных практик, направленных на повышение инвестиционной привлекательности | Администрация ЗАТО Северск | 2017-2020 | Количество внедрённых практик в сроки, установленные «дорожной картой», утверждённой распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2016 № 1235-р, единиц (нарастающим итогом с 2016 года) | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск») | Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения, единиц | 279 | 344 | 290 | 320 |
| Предоставление финансовой, имущественной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск (муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск») | Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, (нарастающим итогом), единиц | 94 | 127 | 29 | 268 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (нарастающим итогом), единиц | - | - | 1 | 10 |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за поддержкой, % | 82 | 30 | 30 | 30 |
| Реализация мероприятий, направленных на формирование механизмов эффективного взаимодействия между бизнесом и властью (муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» | Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Количество проведённых мероприятий: заседаний Совета по развитию и поддержке предпринимательства, встреч в рамках Единого дня приёма предпринимателей, единиц | 7 | 15 | 15 | 15 |
| Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования (муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск») | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Количество выданных субсидий субъектам малых форм хозяйствования (с учётом голов скота), единиц | 94 | 94 | 95 | 95 |
| Приоритетное направление 2. Модернизация городской среды и инфраструктурное развитие | | | | | | | |
| Целевой вектор: | | | | | | | |
| 1.  Создание функциональной и пространственно сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения. 2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства на основе обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан. 3. Внедрение высокоэффективных технологий в области энергосбережения и разработка конкретных механизмов привлечения инвестиций в энергосберегающие технологии. 4. Создание транспортной системы, удобной для жизни населения ЗАТО Северск в условиях высокого уровня автомобилизации на основе проведения сбалансированной транспортной политики, включающей в себя улучшение качества услуг пассажирского транспорта и совершенствование магистральной улично-дорожной сети. 5. Обеспечение экологической безопасности систем жизнедеятельности, формирование у жителей ЗАТО Северск экологического мировоззрения и культуры. | | | 1. Доля объёма энергоресурсов, расчёты за которые осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в %,  в том числе: |  |  |  |  |
| электрической энергии | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| тепловой энергии | 39,1 | 48,7 | 58,1 | 59,2 |
| холодной воды | 72,3 | 72,7 | 85,3 | 89,4 |
| горячей воды | 14,8 | 18,4 | 46,3 | 48,6 |
| 2. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед. | 750 | 1250 | 0 | 1031 |
| 3. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, км | 171,4 | 172,8 | 186,5 | 186,5 |
| 4. Протяжённость дорог, в отношении которых произведён капитальный ремонт в течение года, км | 9,9 | 12,0 | 7,1 | 5,5 |
| 5. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв. м на человека | 22,5 | 22,7 | 23,2 | 23,4 |
| Задача 1. Формирование системы современных общественных пространств | | | | | | | |
| Развитие сложившихся общественных пространств и формирование новых |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий из рейтингового перечня благоустройства общественных пространств (муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск») | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2017-2022 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, объект | 5 | 4 | 8 | 4 |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, % | 39,4 | 44,5 | 65,2 | 66,2 |
| Формирование рекреационных зон |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и благоустройство территории Северского природного парка (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск») | УКС Администрации ЗАТО Северск, МАУ СПП | 2020-2021 | Объём выполненных работ по реконструкции природного парка, % |  |  | - | 100 |
| Количество благоустроенных объектов природного парка, единиц |  |  | - | 7 |
| Строительство колеса обозрения в Северском природном парке (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск») | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2017- 2018 (ПИР),  2020-2021 | Выполнены ПИР, получена проектно-сметная документация | - | 1 |  |  |
| Разработка сводного плана развития туристско-рекреационного кластера пос.Самусь Томской области (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск») | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2020 | Принят план развития туристско-рекреационного кластера пос.Самусь |  |  |  | 1 |
| Строительство объектов туристско-рекреационного кластера «Северск» (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск») | УКС Администрации ЗАТО Северск, организации-инвесторы | 2020- 2022 (ПИР), 2025-2030 | Разработка ПИР на инженерную инфраструктуру рекреационной территории |  |  |  | - |
| Задача 2. Развитие жилищного строительства и модернизация жилых зон | | | | | | | |
| Развитие жилой застройки в микрорайонах № 12а, «Ясный» г.Северска, завершение жилой застройки в микрорайоне № 10 по ул.Славского | Организации-застройщики, КАиГ Администрации ЗАТО Северск | 2018-2030 | Ввод в эксплуатацию общей площади жилья на 1 жителя, кв. м | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,19 |
| Развитие жилой застройки в пос.Самусь (ул.Р.Люксембург, участки 1, 2) |
| Реализация проекта «Губернаторская ипотека» в Томской области» (муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск») | Администрация ЗАТО Северск | 2017-2020 | Количество ипотечных кредитов, по которым предоставлено частичное возмещение процентной ставки (нарастающим итогом), ед. | 15 | 40 | 59 | 59 |
| Задача 3. Модернизация инфраструктуры ЗАТО Северск | | | | | | | |
| Модернизация жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилого и нежилого фонда (муниципальные программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск», «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск») | УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Выполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилого и нежилого фонда, % | 100 | - | 100 | 100 |
| Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда (муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск») | УЖКХ ТиС | 2015-2020 | Доля отремонтированной площади жилых помещений в общей площади муниципального жилищного фонда, % | 0,03 | - | 0,26 | 0,24 |
| Развитие коммунальной инфраструктуры (программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство замещающей тепловой мощности в г.Северске | Организация-инвестор | 2019-2022 | Ввод в эксплуатацию замещающей тепловой мощности |  |  | - | - |
| Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в г.Северске | УЖКХ ТиС,  ОАО ТС | 2013-2035 | Доля тепловых сетей г.Северска, нуждающихся в замене, % | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей внегородских территорий | УЖКХ ТиС, ООО «Тепло Плюс», ООО «ТВСК «Орловская» | 2015,  2018-2035 | Доля сетей теплоснабжения внегородских территорий, нуждающихся в замене, % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Капитальный ремонт системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной котельной в пос.Самусь | УЖКХ ТиС | 2017-2019 | Количество выполненных капитальных ремонтов, единиц |  |  | 2 |  |
| Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода в пос.Самусь и пос.Орловка | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018 (ПИР), 2021 | Выполнены ПИР по реконструкции сетей хозяйственно-противопожарного водопровода, получена проектно-сметная документация |  | 1 |  |  |
| Установка дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул.Речной в д.Кижирово | 2019 | Ввод в эксплуатацию колонки для питьевой воды, единиц |  |  | 1 |  |
| Строительство 2-х водозаборных скважин на территории водозабора № 1 по адресу: г.Северск, ул.Тургенева, 35 | АО СВК, УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018-2019, 2021 | Ввод в эксплуатацию двух новых скважин, единиц |  | 1 | 1 |  |
| Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2014-2017;  2019 | Ввод в эксплуатацию новых скважин, единиц |  |  | 2 |  |
| Капитальный ремонт и санация, модернизация сетей водоснабжения (диаметром 50-200 мм, 250-1000 мм) в г.Северске | УЖКХ ТиС,  АО СВК | 2016,  2018-2035 | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, % | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Строительство, модернизация и капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром до 200 мм, 250-400 мм, 450-1000 мм) в г.Северске | АО СВК | 2018-2035 | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, % | 57 | 57 | 57 | 56 |
| Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 14б | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018-2019 | Техническая готовность локальных очистных сооружений, % |  | 60 | - | - |
| Проект планировки территории и строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь, ЗАТО Северск, Томской области | 2019-2022 | Количество созданных участков под индивидуальное жилищное строительство, обеспеченных инженерной инфраструктурой, единиц |  | - | - | - |
| Строительство линии наружного освещения проезжей части от КПП Сосновка до железнодорожного переезда № 8 по Северной дороге в г.Северске | 2016-2018 | Протяжённость введённой в эксплуатацию линии наружного освещения, м |  | 626 |  |  |
| Строительство линии наружного освещения на участке ул.Транспортной от перекрёстка с ул.Свердлова до перекрёстка с ул.Спортивной | 2018 (ПИР), 2021 | Выполнены ПИР на строительство линии наружного освещения, получена проектно-сметная документация |  | 1 |  |  |
| Строительство линии наружного освещения вдоль тротуара между жилым домом № 19 по ул.Строителей и МБДОУ «Детский сад № 17» | 2018 | Протяжённость введённой в эксплуатацию линии наружного освещения, м |  | 240 |  |  |
| Строительство линии наружного освещения от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г.Северске | 2018 (ПИР), 2022 | Протяжённость введённой в эксплуатацию линии наружного освещения, м |  | - | - | - |
| Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников на внутриквартальном освещении | УЖКХ ТиС | 2015-2018, 2021 | Количество установленных дополнительных опор освещения, единиц |  | 7 | - | - |
| Мероприятия по повышению энергоэффективности в муниципальном секторе, коммунальном хозяйстве и благоустройстве (муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск») | УЖКХ ТиС, ОМСУ, муниципальные учреждения, ресурсоснабжаю-щие организации | 2015-2020 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, тыс. т.у.т./кв. м | 0,062 | 0,061 | 0,059 | 0,059 |
| Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии, % | 21 | 21 | 19 | 19 |
| Доля потерь холодной воды при её передаче в общем объёме переданной воды, % | 27 | 27 | 29 | 29 |
| Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном фонде (муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск») | УЖКХ ТиС, ресурсоснабжаю-щие и управляю-щие организации | 2015-2020 | Количество многоквартирных домов с реализованными мероприятиями по энергосбережению в общем имуществе собственников (нарастающим итогом), единиц | 80 | 160 | 320 | 480 |
| Проектирование и строительство сетей газоснабжения ЗАТО Северск (муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»), в т.ч.: | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016- 2017 (ПИР), 2020-2022 | Число потребителей (абонентов) природного газа, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения (нарастающим итогом), единиц | 225 | 604 | 226 | 955 |
| Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул.Предзаводская, 14 | 2018 | Общая протяжённость проложенного газопровода высокого давления II категории, км |  | 6,6 | - | - |
| Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка | 2016-2018 (ПИР),  2022 | Выполнены ПИР, получена проектно-сметная документация | - | 1 | - | - |
| Совершенствование управления жилищным комплексом (муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск»), в т.ч.: | УЖКХ ТиС | 2015-2020 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проведение кампаний по повышению информированности населения о положительных примерах деятельности ТСЖ и преимуществах данного вида самоуправления |
| Адресная поддержка ТСЖ | Количество ТСЖ, единиц | 180 | 180 | 37 | 37 |
| Модернизация транспортной системы ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов транспортной инфраструктуры (муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2018 | Площадь обустроенной территории в микрорайоне № 10 (нарастающим итогом), кв. м | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Строительство ул.Солнечной от просп.Коммунистического до ул.Ленина в г.Северске, участок от ул.Ленина-Ленинградская до ул.Южный проезд | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020-2021 | Общая протяжённость улицы, м |  | - | - | - |
| Строительство проезда Нового в микрорайоне № 12 в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020 | Общая протяжённость внутриквартального проезда, м |  | - | - | 542 |
| Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | 2018-2019 (ПИР), 2022 | Общая протяжённость пешеходного тротуара, м |  | - | - | - |
| Модернизация опорного каркаса улично-дорожной сети ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети и увеличение кварталов с обустроенной инфраструктурой (муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 77,05 | 68,05 | 66,65 | 62,65 |
| Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях | УЖКХ ТиС | Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс. кв. м | 28,29 | 30,79 | 28,91 | 49,29 |
| Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий (муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск») | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, к общей площади дорог, % | 1,82 | 2,90 | 0,98 | 2,53 |
| Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади), % | 5,47 | 8,49 | 0,00 | 8,49 |
| Приобретение специальногй техники, средств малой механизации и некапитальных нестационарных сооружений, предназначенных для текущего содержания улично-дорожной сети, элементов благоустройства г.Северска (муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска») | УЖКХ ТиС | 2015-2018 | Количество приобретённой специальной техники, средств малой механизации и некапитальных нестационарных сооружений, единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| Развитие системы общественного транспорта на территории ЗАТО Северск: |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование единой базы данных для всех муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутов общественного транспорта, обеспечение всего подвижного состава средствами GPS-навигации | УЖКХ ТиС | 2018-2020 | Пассажиропоток общественного транспорта, тыс. человек/год | 22287,1 | 22328,1 | 22328,1 | 22332,1 |
| Ужесточение требований к перевозчикам, усиление контроля выполнения нормативных показателей на муниципальных городских и пригородных маршрутах |
| Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий (муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск») | УЖКХ ТиС | 2017-2022 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, % | 27,3 | 37,8 | 33,9 | 48,2 |
| Создание инструментов софинансирования проектов благоустройства гражданами | УЖКХ ТиС | 2017-2022 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству |
| Строительство и капитальный ремонт объектов благоустройства (муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»), в т.ч.: |  |  | Количество объектов благоустройства, введённых в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, единиц | 1 | 1 | 4 | - |
| Капитальный ремонт фонтана у здания МБУ СМТ | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018 | Количество объектов благоустройства, введённых в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, единиц | - | 1 | - | - |
| Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | 2016-2017 (ПИР), 2019 | - | - | 1 | - |
| Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | 2016-2017, 2018-2019 | 1 | - | 2 | - |
| Капитальный ремонт объектов и элементов благоустройства |  | 2019-2020 | - | - | 1 | - |
| Приобретение и монтаж малых архитектурных форм в местах массового посещения | УЖКХ ТиС | 2015-2020 | Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, штук | 6 | - | 0 | 46 |
| Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок на внегородских территориях (муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск») | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Количество детских площадок, оборудованных игровыми и спортивными комплексами, единиц | 2 | 1 | - | - |
| Обеспечение экологической безопасности ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами (программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016-2019 (ПИР),  2019-2035 | Разработана проектно-сметная документация.  Выполнены 2 этапа строительства полигона твёрдых бытовых отходов мощностью 500 т захоронений |  | 1 | I этап | II этап |
| Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в пос.Самусь | 2013-2014, 2019 | Оборудован полигон под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами |  |  | 1 |  |
| Защита территории от опасных геологических процессов (муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020 (ПИР) | Проведены ПИР на выполнение берегоукрепительных работ | - | - | - | 1 |
| Содержание и развитие особо охраняемых природных зон как компоненты природного комплекса | ОООСиПР Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Количество дежурств и рейдов по контролю за соблюдением режима ООПТ, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Улучшение состояния водных объектов, расположенных на территории ЗАТО Северск | 2015-2020 | Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Восстановление и экологическая реабилитация озера на территории бывшего ДОКа в г.Северске | ОООСиПР Администрации ЗАТО Северск | 2019-2020 | Реабилитация озера, площадь водной глади озера, га | - | - | - | 1 |
| Охват всех слоёв населения ЗАТО Северск экологическим просвещением, образованием, воспитанием, формирование активной гражданской позиции и ответственности | 2015-2020 | Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях, % | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 |
| Количество распространяемой печатной продукции по природоохранной тематике, включая обзор «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск», шт. | 1 131 | 1 935 | 1 830 | 1 830 |
| Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске (муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска») | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2018 (ПИР),  2019-2035 | Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 28 |
| Обеспечение повышения уровня безопасности населения (муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»), в т.ч.: | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 |  |  |  |  |  |
| Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и защищённости населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений, % | 36,8 | 34,6 | 36,0 | 35,8 |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципальных общественных зданий и на территории ЗАТО Северск | Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, % | 48 | 24 | 25 | 25 |
| Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения | Протяжённость нанесённой дорожной разметки, приведённой к линии № 1.1, км | 425,25 | 417,77 | 414,02 | 671,90 |
| Приоритетное направление 3. Повышение качества жизни населения ЗАТО Северск | | | | | | | |
| Целевой вектор: | | | | | | | |
| 1. Сохранение и развитие физического и духовного здоровья граждан. 2. Улучшение демографической ситуации. 3. Повышение эффективности привлечения активной молодёжи в интересах инновационного, социально ориентированного развития ЗАТО Северск. 4. Повышение эффективности использования человеческих ресурсов и обеспечение поддержания баланса на рынке труда. 5. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечение доступности предоставления различных услуг в сфере социального обслуживания и помощи слабо защищённым слоям населения | | | 1. Численность постоянного населения ЗАТО Северск на конец года, тыс. человек | 114,30 | 114,31 | 113,29 | 113,11 |
| 2. Коэффициент естественного прироста (- убыли) на 1000 населения, ‰ | -0,17 | -0,04 | -2,45 | -2,12 |
| 3. Реальная среднемесячная заработная плата, в % к предыдущему году | 100,0 | 99,0 | 99,4 | 100,9 |
| 4. Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % | 1,69 | 1,68 | 1,57 | 1,57 |
| 5. Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, мест на 1000 детей | 980 | 950 | 1001 | 1031 |
| 6. Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в % от числа общеобразовательных учреждений | 91,1 | 92,6 | 92,36 | 94,44 |
| 7. Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, % | 37,6 | 38,0 | 40,2 | 40,2 |
| 8. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчёте на 1 жителя, единиц | 4,4 | 4,5 | 5,0 | 5,1 |
| Задача 1. Обеспечение удовлетворения потребностей граждан в медицинских услугах, в том числе повышение качества и доступности оказания медицинской помощи, проведение своевременных профилактических мероприятий, включая профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма | | | | | | | |
| Обеспечение качества и доступности оказания медицинской помощи | ФГБУ  СибФНКЦ  ФМБА России | 2017-2020 | Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10 тыс. жителей | 92,3 | 92,1 | 75,2 | 75,3 |
|  | Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. жителей | 224,3 | 223,7 | 227,3 | 227,4 |
|  | Обеспеченность населения врачами, человек на 10 тыс. жителей | 56,9 | 55,7 | 51,7 | 51,8 |
| Реконструкция нежилого помещения на первом этаже с устройством отдельного входа по адресу: пос.Орловка, ул.Мира, д.25 (фельдшерско-акушерский пункт) (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск») | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2017-2018 (ПИР), 2019 | Ввод объекта после реконструкции, единиц |  |  | 1 |  |
| Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами в молодёжной среде (муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции») | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Численность обучающихся, родителей обучающихся и волонтёров, привлечённых к профилактическим мероприятиям, человек | 16036 | 17257 | 8910 | 14045 |
| Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодёжи и подростков (муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции») | 2015-2020 | Анкетирование среди обучающихся в общеобразовательных организациях, человек | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Задача 2. Создание современных условий в образовательных организациях ЗАТО Северск, включая модернизацию образовательных программ в системе общего образования детей, направленных на получение современного качественного образования | | | | | | | |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение услугами дошкольного образования населения ЗАТО Северск и повышение их качества (муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск»), в т.ч.: | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, единиц | 24 | 22 | 22 | 22 |
| Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций, % | 8,33 | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
| Устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | Количество установленных новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях, единиц | 72 | 0 | 3 | 404 |
| Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, единиц | 24 | 22 | 22 | 22 |
| Развитие системы общего образования (муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация деятельности общеобразовательных организаций, распространение и популяризация наиболее успешных инновационных методик образования | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | Количество функционирующих общеобразовательных организаций, единиц | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2019-2025 | Доля обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, проц | - | - | 5,0 | 8,8 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, чел | - | - | 500 | 1 000 |
| Строительство, проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений: |  | 2015-2025 | Количество введённых учебных мест в общеобразовательных школах за счёт строительства, реконструкции и капитального ремонта общеобразовательных организаций (нарастающим итогом), единиц | - | - | - | 645 |
| Капитальный ремонт в муниципальных общеобразовательных организациях | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | 27,8 | 27,8 | 27,78 | 27,78 |
| Капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 86» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, д.25 | 2016- 2017 (ПИР), 2020 | Количество введённых учебных мест в общеобразовательных организациях за счёт выполнения капитального ремонта бывших зданий школ и реконструкции зданий действующих школ, единиц | - | - | - | 46 |
| Комплексный капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 88» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, д.3 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020 | Количество введённых учебных мест в общеобразовательных организациях за счёт выполнения капитального ремонта бывших зданий школ и реконструкции зданий действующих школ, единиц | - | - | - | 599 |
| Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы) | 2015-2017 (ПИР); 2020-2021 | - | - | - | - |
| Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) | 2016-2018 (ПИР); 2022 | - | - | - | - |
| Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, % от общего количества обучающихся | 65,9 | 73,6 | 84,2 | 91,3 |
| Повышение мобильности педагогических кадров, совершенствование системы морального и материального стимулирования труда педагогических работников | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, руб. | 37 503 | 39 409 | 39 650 | 40 600 |
| Привлечение и закрепление в системе образования молодых специалистов | 2015-2025 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 10,5 | 10,9 | 10,9 | 11,3 |
| Создание многоуровневой системы работы с одарёнными и талантливыми обучающимися, подготовка будущих кадров для высокотехнологичных отраслей | 2015-2025 | Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, человек | 4 580 | 4 610 | 4 580 | 4 610 |
| Задача 3. Обеспечение доступности и качества получения бесплатного дополнительного образования | | | | | | | |
| Расширение охвата детей и молодёжи (в возрасте 5-18 лет) учреждениями дополнительного образования (муниципальные программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск», «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск», «Развитие образования в ЗАТО Северск») | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет образовательными программами дополнительного образования, человек | 8 368 | 8 282 | 8 734 | 8 741 |
| Капитальный ремонт муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск») |  | 2015-2022 | Выполнено капитальных ремонтов в муниципальных организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, единиц |  | - | - | 2 |
| Задача 4. Обеспечение потребности отраслей экономики в квалифицированных специалистах и поддержка профессиональной мобильности населения ЗАТО Северск | | | | | | | |
| Усиление системы профессионального образования: |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение новых инновационных форм обучения, инструментов повышения качества профессионального образования | СТИ НИЯУ МИФИ, ОГБПОУ СПК | 2018-2020 | Численность студентов, принявших участие в региональном чемпионате «Молодые специалисты» (WorldSkills), человек | - | 30 | 45 | 45 |
| Подготовка высококвалифицированных специалистов для приоритетных видов экономической деятельности ЗАТО Северск и Томской области | 2017-2020 | Численность студентов, получающих образование в учреждениях профессионального образования ЗАТО Северск, человек | 1 307 | 1 360 | 1 421 | 1 425 |
| Комплекс мер, направленных на формирование и дальнейшее развитие профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций с обязательным привлечением к вопросам профориентации работодателей (муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск») | Управление образования Администрации ЗАТО Северск, СТИ НИЯУ МИФИ | 2015-2025 | Количество образовательных организаций, участвующих в образовательных проектах «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», единиц | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Задача 5. Расширение общественного участия в управлении образованием | | | | | | | |
| Развитие муниципальной системы оценки качества образования с привлечением общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность управляющих советов общественно активных школ (муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск») | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, % | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| Задача 6. Укрепление института семьи через формирование активной жизненной позиции горожан, развитие условий для активного самоопределения и самореализации молодёжи | | | | | | | |
| Реализация потенциала молодёжи, создание условий для включения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества (муниципальная программа «Молодёжная политика в ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация комплекса мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи, % от общей численности молодёжи от 14 до 30 лет | 10,0 | 42,0 | 10,0 | 42,0 |
| Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Количество подростков (14 - 18 лет), участвующих в мероприятиях, направленных на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учёбы время, человек | 408 | 370 | 280 | 1 000 |
| Разработка и реализация комплекса мер по возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений, повышению ценности семейного образа жизни | 2015-2020 | Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодёжи позитивного отношения к семейным традициям, человек | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 300 |
| Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск в каникулярное время | 2015-2020 | Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей школьного возраста ЗАТО Северск, человек | 4 165 | 4 000 | 4 210 | 4 000 |
| Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Количество выполненных капитальных ремонтов, единиц | 1 | - | 1 | 3 |
| Создание условий, направленных на поддержку молодых семей | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты, единиц | 13 | 17 | 21 | 34 |
| Задача 7. Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии здорового образа жизни | | | | | | | |
| Проведение реконструкции ключевых спортивных объектов городских и внегородских территорий, строительство новых спортивных сооружений (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 22,2 | 25,7 | 46,2 | 46,4 |
| Строительство спортивной площадки МБОУ «СОШ № 89» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул.Строителей, 38 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016, 2018 | Увеличение мест занятий спортом, единиц | - | 30 | - | - |
| Строительство многопрофильной спортивной площадки МБУДО СДЮСШОР «Лидер» по ул.Мира, 28/4 | 2020-2021 | Увеличение мест занятий спортом, единиц | - | - | - | - |
| Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой | 2020-2022 | Увеличение мест занятий спортом, единиц | - | - | - | - |
| Реконструкция здания специализированного зала бокса «Авангард» МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» | 2015- 2016 (ПИР), 2021 | Увеличение мест занятий спортом, единиц | - | - | - | - |
| Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» | 2017- 2019 (ПИР), 2021 | Увеличение мест занятий спортом, единиц | - | - | - | - |
| Реконструкция здания спортивного комплекса «Молодость» МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015- 2016 (ПИР), 2020 | Увеличение мест занятий спортом, единиц | - | - | - | 45 |
| Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО СДЮСШОР «Лидер» | 2020-2021 | Увеличение мест занятий спортом, единиц | - | - | - | - |
| Реконструкция спортивного зала для занятий дзюдо МБУДО ДЮСШ «Русь» по просп.Коммунистическому, 8/1 | 2021 | Увеличение мест занятий спортом, единиц | - | - | - | - |
| Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск», региональный проект «Спорт - норма жизни») | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2019-2024 | Количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования, ед | - | - | 1 | - |
| Привлечение населения к здоровому образу жизни (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»), в т.ч.: | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, человек | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 9 820 |
| Создание условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства |
| Проведение спортивных мероприятий на городских и внегородских территориях |
| Задача 8. Сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня интеллектуального и культурного развития населения, реализации потребности в культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей | | | | | | | |
| Модернизация творческой деятельности учреждений культуры, поддержка проведения фестивалей и выставок на территории ЗАТО Северск, участия муниципальных учреждений культуры в творческих фестивалях и конкурсах самодеятельного творчества и профессионального мастерства различного уровня, поддержка талантливых детей и молодёжи (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск») | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий, % к предыдущему году | 107,1 | 107,2 | 107,3 | 107,4 |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс. человек | 565,0 | 578,0 | 578,0 | 578,0 |
| Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Северск, модернизация их материально-технической базы (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»), в т.ч.: | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт учреждений культуры | 2015-2020 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 23,5 | 23,5 | 17,6 | 17,6 |
| Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» | 2016- 2017 (ПИР),  2019 |
| Реконструкция МАУ «ГДК» | 2020-2021 |
| Реконструкция МАУДО ДШИ (корпус № 2) | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020-2021 | Количество выполненных капитальных ремонтов в организациях дополнительного образования художественно-эстетической направленности, единиц | - | 1 | - | 1 |
|  |
| Капитальный ремонт организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 2015-2020 |
| Задача 9. Повышение эффективности функционирования сектора социального обслуживания населения, обеспечение приоритетности в оказании поддержки социально незащищённым категориям населения | | | | | | | |
| Развитие системы социальной поддержки отдельных групп населения в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»), в т.ч.: | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общей численности населения ЗАТО Северск, % | 14,0 | 10,25 | 6,74 | 6,69 |
| Улучшение социального положения населения ЗАТО Северск, усиление адресности социальных выплат |
| Реализация мероприятий по созданию доступной среды для маломобильных граждан | Количество муниципальных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, единиц | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, единиц | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Предупреждение семейного неблагополучия и профилактика социального сиротства, развитие различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительства Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших меры социальной поддержки, человек | 526 | 523 | 532 | 534 |
| Задача 10. Проведение эффективной политики занятости населения | | | | | | | |
| Развитие экономической активности населения и инфраструктуры рынка труда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и постоянная актуализация прогноза потребности в кадрах и проведение регулярного мониторинга рынка труда с участием работодателей | ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск | 2017-2020 | Коэффициент напряжённости на рынке труда (численность безработных в расчёте на 1 вакансию) на конец года, человек | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики | Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда, человек | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| Внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан, совершенствование профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, ищущих работу | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных, ищущих работу, находящихся под риском увольнения граждан в образовательных организациях г.Томска и г.Северска, содействие самозанятости безработных граждан, человек | 305 | 310 | 310 | 310 |
| Реализация мероприятий активной политики занятости населения | 2017-2020 | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,69 | 1,68 | 1,57 | 1,59 |
| Содействие росту заработной платы работников и её легализации, контроль за своевременностью выплаты заработной платы | Органы местного самоуправления, организации | 2017-2020 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, руб. | 35 255 | 36 295 | 41 156 | 43 042 |
| Приоритетное направление 4. Совершенствование муниципального управления | | | | | | | |
| Целевой вектор: | | | | | | | |
| 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами. 2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью ЗАТО Северск. 3. Формирование принципов открытости деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Северск в целях обеспечения потребностей и интересов граждан, распространения достоверной информации и повышения конкурентоспособности территории | | | 1. Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, % от числа опрошенных | 31,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 |
| 2. Степень удовлетворённости жителей ЗАТО Северск качеством предоставления муниципальных услуг, % от числа опрошенных | 65,5 | 66,0 | 67,0 | 68,0 |
| 3. Темп роста налоговых и неналоговых доходов (с поступлением налоговых доходов по дополнительным нормативам), в % к предыдущему году | 97,4 | 107,4 | 105,5 | 105,5 |
| 4. Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий органов местного самоуправления, % от недвижимого имущества муниципальной собственности | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Задача 1. Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса | | | | | | | |
| Формирование и исполнение бюджета на основе программно-целевого принципа | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, % | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальны-ми финансами ЗАТО Северск») | Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Задача 2. Обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск | | | | | | | |
| Реализация плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск») | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Количество проведённых заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт. |  | не менее 5 | не менее 6 | не менее 6 |
| Количество приглашённых на Комиссию должников (неплательщиков) |  | не менее 230 | не менее 240 | не менее 250 |
| Эффективное управление муниципальным долгом (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальны-ми финансами ЗАТО Северск») | Отношение объёма краткосрочного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета ЗАТО Северск, % |  | не более 9 | не более 9 | не более 9 |
| Задача 3. Повышение эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления, органами государственной власти и населением муниципального образования | | | | | | | |
| Ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности «Геокад» | КАиГ Администрации ЗАТО Северск | 2017-2018 | Введена ИСОГД «Геокад», единица |  | 1 | - | - |
| Приобретение серверов для хранения баз данных | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 2018 |  | - | 1 | - | - |
| Развитие информационных и коммуникационных технологий для развития системы управления, взаимодействия между органами местного самоуправления, органами государственной власти и гражданами, бизнесом, в т.ч.: | Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | 2018-2020 | Разработана муниципальная программа «Развитие информационного общества ЗАТО Северск» | - | 1 | - | - |
| Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск») | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018-2022 | Общая протяжённость оптоволоконной сети (нарастающим итогом), м |  | 2661 | 2661 | 2661 |
| Задача 4. Повышение прозрачности и подотчётности органов местного самоуправления | | | | | | | |
| Обеспечение свободного доступа для граждан к официальной социально-значимой информации, доступности информации о деятельности органов местного самоуправления в доступной и понятной форме | Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | 2018-2020 | Разработана муниципальная программа «Развитие информационного общества ЗАТО Северск» |  | 1 |  |  |
| Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления с использованием различных информационных каналов (современных телекоммуникационных технологий, публикаций в СМИ, социальной рекламы, личных встреч) | Администрация ЗАТО Северск | 2018-2020 | Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, % от числа опрошенных | 31,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 |
| Задача 5. Повышение удовлетворённости граждан качеством муниципального управления и качеством предоставления муниципальных услуг | | | | | | | |
| Повышение качества и доступности муниципальных услуг, внедрение в практику предоставления муниципальных услуг новых технологий | Администрация ЗАТО Северск | 2018-2020 | Степень удовлетворённости жителей ЗАТО Северск качеством предоставления муниципальных услуг, % от числа опрошенных | 65,5 | 66,0 | 67,0 | 68,0 |
| Задача 6. Развитие механизмов общественного контроля деятельности органов местного самоуправления и исполнения ими муниципальных функций | | | | | | | |
| Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Ввод информационной системы исполнения бюджета ЗАТО Северск «АЦК-Финансы» | 1 |  |  |  |
| Ввод информационной системы планирования бюджета ЗАТО Северск «АЦК-Планирование» |  | 1 |  |  |
| Задача 7. Формирование открытого и прозрачного «бюджета для граждан» | | | | | | | |
| Подготовка и размещение проекта бюджета и отчёта об исполнении бюджета в доступной для граждан форме «бюджет для граждан» (муниципальная программа «Эффективное управление муниципаль-ными финансами ЗАТО Северск») | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | «Бюджет для граждан» размещён на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 8. Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск, организация учёта объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск | | | | | | | |
| Организация работ по технической инвентаризации, оценке и регистрации прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск») | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, от общего количества объектов недвижимости, числящихся в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск на конец года, % | 75,0 | 79,9 | 84,8 | 89,7 |
| Задача 9. Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск | | | | | | | |
| Обеспечение полноты учёта использования земельных участков (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск») | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | Доля площади земельных участков, вовлечённых в экономический оборот, % | 90,88 | 91,0 | 91,2 | 91,4 |
| Задача 10. Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск | | | | | | | |
| Организация контроля за санитарным состоянием лесов, осуществление лесохозяйственных мероприятий по использованию и сохранению лесов (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск») | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | 2015-2020 | Объём планирования мероприятий по охране лесов, га | 13,6 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
| Объём систематического контроля за санитарным состоянием лесов, га | 39,7 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |

В.В.Дубова

77 39 16