Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО Северск   
от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений   
о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области,  
их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск на 2021 - 2024 годы.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить   
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.

Глава Администрации Н.В.Диденко

Первый заместитель

Главы Администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Любивый

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Заместитель Главы Администрации

по экономике и финансам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В.Смольникова

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Заместитель Главы Администрации-

Управляющий делами Администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Коваленко

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Заместитель Управляющего

делами Администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Бобров

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Начальник Финансового управления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.И.Овчаренко

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Председатель Комитета

экономического развития

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Ю.Трапезников

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Заместитель начальника -

Начальник общего отдела Управления

по внегородским территориям

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Чумаков

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Председатель Правового комитета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И.Солдатова

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Начальник Общего отдела

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Е.Жирнова

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

А.Н. Пичугин 785-715

Утверждена

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК»

на 2021 - 2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск | | | | | |
| Срок реализации Программы | 2021 - 2024 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют | | | | | |
| Участники Программы | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Создание функциональной и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения | | | | | |
| Цель Программы | Формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели,  единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам от общей площади дорог, проц | 2,53 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 8,49 | 4,72 | 6,13 | 6,43 | 3,56 |
| 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,38 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,19 |
| 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед | 95 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 6. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от общего количества многоквартирных домов, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи Программы | 1. Повышение комфортности проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск | | | | | |
| 2. Содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и теплоснабжающим организациям обеспечении бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов внегородских территорий | | | | | |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий  ЗАТО Северск» | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения» | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | | | | | |
| ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» | | | | | |
| ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» | | | | | |
| ВЦП «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» | | | | | |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы,  тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год  <\*> | 2024 год |
| Местный бюджет | 65 307,06 | 33 143,09 | 34 295,97 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |
| бюджет Томской области | 5 237,77 | 2 044,27 | 1 064,50 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 67,40 | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 70 612,23 | 35 254,76 | 35 360,47 | 0,00 | 0,00 |

<\*> Объем финансирования Программы на 2033 год будет определен после распределения проектных объемов бюджетных ассигнования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основные направления деятельности органов власти в сфере благоустройства определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области».

Внегородские территории ЗАТО Северск - это населенные пункты и прилегающие к ним территории, входящие в границы ЗАТО Северск, но лежащие за пределами городской контролируемой зоны.

В соответствии с Программой социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2017-2030 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/2 «Об утверждении Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2017-2030 годы», целью политики в отношении внегородских территорий ЗАТО Северск является повышение качества жизни населения. Для достижения данной цели необходимо решение ряда проблем.

В связи с удаленностью территорий от областного центра и г.Северска, комфорт проживания населения напрямую зависит от транспортной доступности.

Основным видом транспорта на внегородских территориях ЗАТО Северск, осуществляющим перевозки пассажиров, является автомобильный. Интенсивность транспортного потока год от года возрастает. Растет число транспортных средств, находящихся в собственности граждан. Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного производства, расширения торговли и развития сферы услуг.

Отсутствие системного капитального ремонта дорог, единой системы пешеходных коммуникаций внегородских территорий ЗАТО Северск приводит к ухудшению дорожной ситуации, повышению уровня аварийности.

Дороги с асфальтобетонным покрытием находятся в эксплуатации более 25 лет без проведения капитального ремонта при нормативном межремонтном сроке службы 12 лет. Покрытие дорог имеет значительный износ, в связи с чем ежегодно требуется большой объем текущего ямочного ремонта.

Для создания комфортных условий проживания необходимо увеличение прочностных характеристик дорог.

Быстрый темп автомобилизации населения, деятельность общества с ограниченной ответственностью «Интергласс», продукция которого отгружается только в большегрузный автотранспорт, привели к значительному росту интенсивности и плотности движения транспортных потоков на улицах пос.Самусь, что отрицательно отразилось на безопасности пешеходов. В настоящее время существует острая необходимость приведения тротуаров в соответствие с техническими требованиями.

Жилищная застройка многоквартирными домами в пос.Самусь производилась в 1970-1991 годы и не предусматривала стоянок автомобилей. Отсутствие гостевых стоянок приводит к большому количеству автомобилей, припаркованных на газонах, детских площадках, тротуарах и проездах вокруг домов, что мешает производить уборку снега, представляет опасность для детей и создает аварийные ситуации для участников дорожного движения.

Утилизация твердых бытовых отходов - одно их важнейших санитарно-эпидемиологических мероприятий, способствующих охране здоровья населения. В последние годы на внегородских территориях увеличилось количество мусора, что связано прежде всего с изменением его структуры: появлением одноразовой посуды, пластиковых пакетов, бутылок. Отсутствие полигона ТБО на внегородских территориях привело к возникновению несанкционированных свалок. Особенно много несанкционированных свалок в лесах вокруг населенных пунктов и в частном секторе, где жители не заключают договоры на вывозку твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Специализированные организации не справляются с вывозкой мусора из-за малого количества спецтехники и удаленностью (62 км) полигона ТБО.

На внегородских территориях ежегодно регистрируются случаи заболевания клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, переносчиками которых являются клещи. Для профилактики данных заболеваний необходимо проводить противоклещевую обработку мест массового пребывания людей – зоны отдыха и кладбища.

В дер.Семиозерки отсутствует водоснабжение. Жители деревни до 2009 года пользовались колодцем, но вода в колодце не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к питьевой воде, в связи с чем необходима организация доставки питьевой воды жителям указанной деревни.

В целях содействия решению вопросов местного значения принято постановление Администрации Томской области от 11.10.2017 № 363а «О предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе». Проекты должны предусматривать создание, обустройство либо ремонт объектов инфраструктуры, находящихся в населенном пункте. Объектами инфраструктуры являются объекты благоустройства, культуры, библиотечного обслуживания, объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, объекты жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, автомобильные дороги и сооружения на них, детские площадки, места захоронения, объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, объекты туризма, физической культуры и спорта, объекты для предоставления услуг связи и бытового обслуживания, места массового отдыха населения. Выполнение данных мероприятий в пос.Самусь необходимо для привлечения населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования.

На протяжении многих лет на всей территории Томской области отмечается спад сельскохозяйственного производства, в том числе уменьшается поголовье крупного рогатого скота. Для оказания поддержки малым формам хозяйствования необходимо оказывать государственную поддержку в виде субсидий на погашение части кредитов, либо снижать процентные ставки по кредитам.

В связи с отсутствием общедомовых приборов учета тепла, затраты теплоснабжающих организаций на теплоснабжение многоквартирных жилых домов превышают стоимость тепловой энергии на оказание коммунальной услуги по отоплению, предъявленную к оплате гражданам, рассчитанную на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг. Теплоснабжающие организации несут убытки, растет кредиторская задолженность по оплате топлива поставщикам.

Для обеспечения бесперебойной подачи тепла в многоквартирные жилые дома внегородских территорий, обслуживаемые теплоснабжающими организациями ООО «Тепло П» (котельная в пос. Орловка), ООО «Сети-П» (котельная по ул.Камышке в пос.Самусь), ООО «УЮТ Орловка» (котельная в пос.Орловка), необходимо предоставление субсидии выше перечисленным организациям из бюджета ЗАТО Северск, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск.

В период 2015-2020 годов осуществлялась реализация муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, в рамках которой были реализованы мероприятия по содержанию улиц, дорог, тротуаров и внутриквартальных внегородских территорий (проездов, дорожек, детских площадок, стоянок, скверов, газонов, пожарных гидрантов), на детских игровых площадках были установлены детских игровых комплексы, производился текущий ремонт автомобильных дорог, улиц и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, выполнялись мероприятия по содержанию технических средств организации дорожного движения, выполнялись мероприятия по содержанию мест захоронений, производилась противоклещевая обработка зон отдыха и мест захоронений, обеспечение питьевой водой жителей дер.Семиозерки, выполнялись работы по ликвидации несанкционированных мест хранения отходов, ежегодно проводилось праздничное оформление внегородских территорий, для оказания поддержки малых форм хозяйствования (поддержания численности КРС) осуществлялась государственная поддержка в виде субсидий, для обеспечения теплоснабжающими организациями бесперебойной подачи тепла в многоквартирные жилые дома, предоставлялись субсидии теплоснабжающим организациям из бюджета ЗАТО Северск в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Сравнительный анализ выполнения мероприятий Программы, финансируемых из средств местного и областного бюджетов, приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание улиц, дорог и тротуаров внегородских территорий | км дорог | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| м2 тротуаров | 7066 | 7589 | 7589 |
| 2 | Содержание технических средств организации дорожного движения внегородских территорий | штук дорожных знаков | 451 | 451 | 451 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Ремонт дорог и сооружений на них | м2 ремонта асфальтобетонных покрытий | 1976 | 2821 | 2837 |
| м2 ремонта неусовершенствованных покрытий | 1105 | 2400 | 1455 |
| м2 ремонта тротуаров | 509 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | м2 ремонта асфальтобетонных покрытий территорий | 433 | 0 | 0 |
| м2 ремонта грунтовых  проездов | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Содержание внутриквартальных внегородских территорий (проездов, дорожек, детских площадок, стоянок, скверов, газонов, пожарных гидрантов) | м2 территорий | 315330 | 315330 | 316670 |
| 6 | Содержание мест захоронений | м2 территорий | 75050 | 75050 | 75050 |
| м2 ремонта ограждений | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Организация обеспечения питьевой водой жителей дер. Семиозерки | человек | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Противоклещевая обработка зон отдыха и мест захоронений | га | 27,18 | 27,18 | 27,18 |
| 9 | Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов | м3 | 618 | 618 | 618 |
| 10 | Праздничное оформление внегородских территорий | единиц световой иллюминации (гирлянд, консолей, растяжек) | 14 | 14 | 14 |
| 11 | Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из  расчета на 1 голову | единиц | 19 | 19 | 19 |
| 12 | Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья коров из расчета на 1 голову | единиц | 93 | 76 | 76 |
| 13 | Субсидии на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования | единиц техники | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием гражданам коммунальной услуги по отоплению многоквартирных домов внегородских территорий ЗАТО Северск, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии | единиц | 156 | 156 | 156 |

В связи с уменьшением в последние годы финансовой поддержки мероприятий, направленных на благоустройство и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий, появились отрицательные тенденции в поддержании уровня благоустройства внегородских территорий. Решение вышеперечисленных проблем возможно лишь в комплексе. Разработка и реализация муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы (далее - Программа) являются важными этапами процесса повышения качества жизни населения внегородских территорий.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК ЕЕ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение комфортности проживания населения на внегородских территорий ЗАТО Северск;

2) содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и теплоснабжающим организациям обеспечении бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов внегородских территорий.

Результатом реализации мероприятий Программы будет повышение пропускной способности улично-дорожной сети, создание безопасных условий для всех участников дорожного движения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение комфортных условий субъектам МФХ для осуществления сельскохозяйственной деятельности, обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в пос.Самусь, многоквартирных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь, многоквартирных жилых домов в пос.Орловка.

Все работы по улучшению жизнедеятельности внегородских территорий, ЗАТО Северск, предусмотренные Программой, планируется выполнить в течение 2021-2024 годов. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности Программы представлены в таблице 2.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения целевых показателей | | | | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам от общей площади дорог | проц | 2,53 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади | проц | 8,49 | 4,72 | 6,13 | 6,43 | 3,56 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади | проц | 0,38 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 4. | Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) | чел | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота) | ед | 95 | 139 | 139 | 139 | 139 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 6. | Доля обеспеченных теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от общего количества многоквартирных домов | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Повышение комфортности проживания населения внегородских территорий ЗАТО Северск» Программы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь отремонтированных покрытий дорог | м2 | 4292 | 16244 | 16244 | 16244 | 16244 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом | м2 | 988 | 1346 | 1811 | 2299 | 2569 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом | м2 | 688 | 1062 | 1493 | 2101 | 2704 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.4 | Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.5 | Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.6 | Доля населения дер.Семиозерки, обеспеченного питьевой водой | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1.7 | Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий | м2 | 1077,5 | 1077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и теплоснабжающим организациям в обеспечении бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов внегородских территорий» Программы | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | Ежегодно в летний период | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 76 | 99 | 99 | 99 | 99 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, по которым возмещаются затраты теплоснабжающим организациям | ед | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |

III. ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии с поставленными задачами программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» (приложение 1);

[подпрограмма 2](#Par2974) «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий теплоснабжения» (приложение 2);

[подпрограмма 3](#Par767) «Обеспечивающая подпрограмма».

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» представлены в таблице 3.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель, участник | Распределение объема  финансирования обеспечивающей  подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя,  участника | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» | | | | | |
| Объем финансирования,  тыс. руб. | 23 907,69 | 11 972,05 | 11 935,64 | 0 | 0 |
| Показатель 1 «Исполнение принятых бюджетных обязательств» задачи 1, проц | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 |
| Объем финансирования всего, тыс. руб. | 23 907,69 | 11 972,05 | 11 935,64 | 0 | 0 |
| Итого объем финансирования  по обеспечивающей подпрограмме,  тыс. руб. | | | 23 907,69 | 11 972,05 | 11 935,64 | 0 | 0 |

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы представлена в таблице 4.

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования мер (бюджетных, налоговых, правовых, иных) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения мер |
| 1. | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2021 г. - 2024 г. | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение целей и задач Программы |
| 2. | Мониторинг выполнения мероприятий Программы, анализ, при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы | Мониторинг Программы | 2021 г. - 2024 г. | Обеспечение достижения целей, решение задач, выполнение показателей Программы |
| 3. | Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач | Исполнение мероприятий Программы | 2021 г. - 2024 г. | Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований |

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы.

Ресурсное [обеспечение](#Par660) реализации Программы в целом и с распределением по [подпрограммам](#Par1659) представлено в таблице 5.

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств представлена в [таблице](#Par1323) 6.

Общая [потребность](#Par6834) в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3 к Программе.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Соисполнители |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт улично- дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" | Всего | 27890,44 | 0,00 | 979,77 | 26843,27 | 67,40 | Отсутствуют |
| 2021 | 13945,22 | 0,00 | 979,77 | 12898,05 | 67,40 |
| 2022 | 13945,22 | 0,00 | 0,00 | 13945,22 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения" | Всего | 18054,30 | 0,00 | 1519,60 | 16534,70 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2021 | 8954,59 | 0,00 | 379,90 | 8574,69 | 0,00 |
| 2022 | 9099,71 | 0,00 | 379,90 | 8719,81 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 23907,69 | 0,00 | 2738,40 | 21169,29 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2021 | 11972,05 | 0,00 | 684,60 | 11300,36 | 0,00 |
| 2022 | 11935,64 | 0,00 | 684,60 | 11264,22 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего | 70612,23 | 0,00 | 5237,77 | 65307,06 | 67,40 |  |
| 2021 | 35251,76 | 0,00 | 2044,27 | 33140,09 | 67,40 |
| 2022 | 35360,47 | 0,00 | 1064,50 | 34295,97 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | | Срок реали- зации,  год | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» | | | Всего | 70612,23 | 70612,23 |
| 2021 | 35251,76 | 35251,76 |
| 2022 | 35360,47 | 35360,47 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 27890,44 | 27890,44 |
| 2021 | 13945,22 | 13945,22 |
| 2022 | 13945,22 | 13945,22 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 19753,80 | 19753,80 |
| 2021 | 9876,90 | 9876,90 |
| 2022 | 9876,90 | 9876,90 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 8136,64 | 8136,64 |
| 2021 | 4068,32 | 4068,32 |
| 2022 | 4068,32 | 4068,32 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | | Основное мероприятие. Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по благоустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | Ремонт мемориала Славы войнам Великой Отечественной войны | Всего | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения» | Всего | 18814,10 | 18814,10 |
| 2021 | 9334,49 | 9334,49 |
| 2022 | 9479,61 | 9479,61 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | | ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» | Всего | 759,80 | 759,80 |
| 2021 | 379,90 | 379,90 |
| 2022 | 379,90 | 379,90 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | ВЦП «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск | Всего | 18054,30 | 18054,30 |
| 2021 | 8954,59 | 8954,59 |
| 2022 | 9099,71 | 9099,71 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 23907,69 | 23907,69 |
| 2021 | 11972,05 | 11972,05 |
|  | 2022 | 11935,64 | 11935,64 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |

VI. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель.

Соисполнители программы отсутствуют.

Функции ответственного исполнителя:

организация и осуществление реализации Программы;

принятие решений о внесении изменений в Программу;

предоставление по запросам Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск и Финансового управления Администрации ЗАТО Северск сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации Программы;

- проведение оценки эффективности мероприятий Программы;

- осуществление мониторинга реализации Программы.

Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск несет ответственность за решение задач Программы и достижение её целевых показателей (индикаторов) результативности.

На достижение цели Программы оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного мероприятия;

риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);

риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов.

Снижение рисков возможно за счет текущего контроля при выполнении работ и контроля за подготовкой проектной документации, а также качественной подготовки технических заданий.

Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объёме с начала года.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Улучшение жизнедеятельности внегородских

территорий ЗАТО Северск»

на 2021 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА 1

«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство   
внегородских территорий ЗАТО Северск» муниципальной программы   
«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий  ЗАТО Северск | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2021 - 2024 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Участники подпрограммы 1 | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение комфортности проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 1  и их значения (по годам реализации) | Показатели цели,  единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 4 292 | 16 244 | 16 244 | 16 244 | 16 244 |
| 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 988 | 1 346 | 1 811 | 2 299 | 2 569 |
| 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 688 | 1 062 | 1 493 | 2 101 | 2 704 |
| 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | 1 077,50 | 1 077,50 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск | | | | | |
| 2. Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск | | | | | |
| 3. Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1  (далее – ВЦП) | ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск | | | | | |
| ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации,  тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет | 131 442,42 | 33 256,53 | 32 800,78 | 32 888,89 | 32 496,22 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |
| бюджет Томской области | 979,77 | 979,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Сеть автомобильных дорог на внегородских территориях состоит из автодорог, соединяющих населенные пункты пос.Самусь, пос.Орловка, дер.Кижирово, дер.Семиозерки с г.Томском и г.Северском, улично-дорожной сети внутри населенных пунктов, подъездов к садоводческим некоммерческим товариществам (далее СНТ). В настоящее время общая протяженность улично-дорожной сети составляет 99,91 км общей площадью 557659,9 м2, из которых 38,72 км – дороги с неусовершенствованным покрытием (38,8%).

Покрытие дорог имеет значительный износ, в связи с чем ежегодно требуется большой объем текущего ямочного ремонта. Участились случаи просадок и провалов асфальтобетонных покрытий дорог вследствие аварий на инженерных сетях, отсутствия водоотводных сооружений и ливневой канализации.

Дороги с неусовершенствованным покрытием расположены в населенных пунктах и СНТ. Основная их часть 35,22 км не соответствует техническим требованиям, так как имеет грунтовое покрытие, и во время дождей, весеннего снеготаяния дороги приходят в состояние, непригодное для проезда. Необходимо увеличение прочностных характеристик дорог, профилировка и подсыпка щебнем.

Тротуары, расположенные вдоль улиц населенных пунктов, общей площадью 7066 м2, имеют износ покрытий и бордюров более 70%, отдельные участки тротуаров разрушены полностью, отсутствуют пандусы. Для создания комфорта и обеспечения безопасности пешеходов необходимо произвести ремонт и восстановление тротуаров.

Немаловажным условием создания безопасности для движения транспорта и пешеходов является комплекс работ по содержанию дорог и тротуаров, а именно: очистка от снега, вывоз снега, посыпание противогололедными материалами дорог, тротуаров, автобусных остановок, подметание проезжей части дорог, тротуаров, уборка смета, мусора, профилирование дорог без покрытия, содержание дорожных знаков и ограждений.

Количество личного легкового автотранспорта ежегодно растет. Во дворах многоквартирных домов образовались стихийные беспорядочные стоянки автомобилей на газонах, детских площадках и внутриквартальных проездах. Узкие проезды создают препятствие для проезда спецтехники. Растет социальная напряженность. Для создания комфортных условий проживания необходимо расширить внутриквартальные проезды, произвести ремонт существующих стоянок с увеличением количества мест для стоянки автомобилей.

Комфорт проживания населения напрямую зависит от содержания внутриквартальных территорий. Общая площадь убираемых территорий составляет 315330 м2.

Отсутствие полигона ТБО на внегородских территориях является основной причиной образования несанкционированных свалок в населенных пунктах и вокруг них. Ежегодно ликвидируется более 618 м3 мусора на несанкционированных свалках. До ввода в действие полигона ТБО в пос.Самусь количество вновь образовавшихся свалок не сократится. Только регулярная ликвидация свалок может обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

На внегородских территориях находятся 4 муниципальных кладбища общей площадью 75050 м2, требующих текущего содержания территорий и текущего ремонта ограждений.

Количество зарегистрированных случаев заболевания клещевым энцефалитом, болезнью Лайма растет с каждым годом. Переносчиками данных заболеваний являются клещи, высокая активность которых проявляется в весенне-летний период. Ежегодная весенняя обработка мест массового пребывания людей (зоны отдыха и кладбищ) является необходимым мероприятием для профилактики данных заболеваний.

В дер.Семиозерки проживает 8 человек. В связи с отсутствием центрального водоснабжения жители деревни до 2009 года пользовались колодцем, но вода в колодце не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к питьевой воде. В дер.Кижирово проживает 109 человек. Содержание железа в питьевой воде превышает допустимые нормы в несколько раз. Организация доставки питьевой воды жителям указанных деревень обоснована необходимостью обеспечения жителей качественной питьевой водой, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Комфортный отдых детей зависит от качества оборудования внутриквартальных территорий детскими игровыми площадками. В настоящее время на основной части территорий элементы игровых площадок давно пришли в негодность, более 50% оборудования демонтировано, так как не подлежало восстановлению и не соответствовало требованиям безопасности. Имеющиеся в наличии игровые элементы технически и морально устарели, не соответствуют современным требованиям безопасности и требуют замены.

Для организации отдыха и физического развития детей на внегородских территориях с 2011 года было установлено всего 5 игровых комплекса. Необходимо оборудовать детскими игровыми комплексами и элементами еще 16 игровых площадок.

Парковка автотранспорта на территориях мест массового отдыха скверах и пляжах создает массу неудобств для отдыхающих и нарушает право граждан на безопасный отдых. Для улучшения данной ситуации необходимо установить металлическое ограждение зон отдыха и пляжей.

В пос.Самусь расположен единственный стадион на внегородских территориях. На протяжении длительного времени стадион не использовался по назначению (не проводились спортивные и массовые мероприятия), в результате чего территория стадиона оказалась заброшенной, футбольное поле покрылось порослью деревьев, ограждение стадиона пришло в негодность. По инициативе граждан, проживающих в пос.Самусь, был проведен опрос о необходимости благоустройства стадиона, а на общем собраний жителей пос.Самусь большинством голосов было принято решение о его ремонте. Выполнение данного мероприятия необходимо для привлечения граждан к здоровому образу жизни и приведению в надлежащее состояние места проведения культурно-массовых мероприятий.

В целях содействия решению вопросов местного значения принято постановление Администрации Томской области от 11.10.2017 № 363а «О предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе». Проекты должны предусматривать создание, обустройство либо ремонт объектов инфраструктуры, находящихся в населенном пункте. Объектами инфраструктуры являются объекты благоустройства, культуры, библиотечного обслуживания, объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, объекты жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, автомобильные дороги и сооружения на них, детские площадки, места захоронения, объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, объекты туризма, физической культуры и спорта, объекты для предоставления услуг связи и бытового обслуживания, места массового отдыха населения. Выполнение данных мероприятий в пос.Самусь необходимо для привлечения населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью подпрограммы 1 является повышение комфортности проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач и мероприятий:

1)Содержание и ремонт улично- дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск

2)Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск

3)Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования

Основное мероприятие «Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2021 - 2024 годы.

Этапы реализации подпрограммы 1 не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 приведены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично- дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ницаизме- рения |  | Значения целевых показателей | | | | | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично- дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь отремонтированных покрытий дорог | м2 | 2821 | 4292 | 16244 | 16244 | 16244 | 16244 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Площадь отремонтированных тротуаров с нарастающим итогом | м2 | 2595,34 | 988 | 1346 | 1811 | 2299 | 2569 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов с нарастающим итогом | м2 | 4130,82 | 688 | 1062 | 1493 | 2101 | 2704 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 4. | Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 5. | Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 6. | Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 7. | Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий | м2 | 1077,5 | 1077,50 | 1077,50 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мероприятия подпрограммы 1 включены в ведомственные целевые программы

1. «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»

2. «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск

Мероприятия подпрограммы 1 и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 приведены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации,  год | | Объем финанси-рования, тыс. руб. | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Участники под-программы, участники мероприятия | | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | | |
| федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | | местного бюджета | | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) | | | наименование и единица измерения | | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1. | Задача 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | | 109 889,91 | | 0,00 | 0,00 | | 109 889,91 | | 0,00 | | | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | | X | | X |
| 2021 | | 27771,06 | | 0,00 | 0,00 | | 27771,06 | | 0,00 | | | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствующих нормативам (по отношению к общей площади дорог 550 827,80 м2), проц | | 2021-2,95  2022-2,95  2023-2,95  2024-2,95 |
| 2022 | | 27445,10 | | 0,00 | 0,00 | | 27445,10 | | 0,00 | | | 2. Доля отремонтированных тротуаров ( по отношению к общей площади 7589 м2), проц | | 2021-4,72  2022-6,13  2023-6,43  2024-3,56 |
| 2023 | | 27533,21 | | 0,00 | 0,00 | | 27533,21 | | 0,00 | | | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов, ( по отношению к общей площади 316670 м2), проц | | 2021-0,12  2022-0,14  2023-0,19  2024-0,19 |
| 2024 | | 27140,54 | | 0,00 | 0,00 | | 27140,54 | | 0,00 | | | X | | X |
| 2. | Задача 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ВЦП «Благоустройство и | Всего | | 21422,51 | | 0,00 | 0,00 | | 21422,51 | | 0,00 | | | УВГТ Администрации | | X | | X |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» | 2021 | | 5 355,47 | | 0,00 | 0,00 | | 5 355,47 | | 0,00 | | | ЗАТО Северск | | 1. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | | 2021-618  2022-618  2023-618  2024618 |
|  |  | 2022 | | 5 355,68 | | 0,00 | 0,00 | | 5 355,68 | | 0,00 | | |  | | 2. Площадь обработанной территории против клещей, га | | 2021-27,18  2022-27,18  2023-27,18  2024-27,18 |
| 2023 | | 5 355,68 | | 0,00 | 0,00 | | 5 355,68 | | 0,00 | | | 3. Количество человек обеспеченных питьевой водой, чел | | 2021-8  2022-8  2023-8  2024-8 |
|  |  | 2024 | | 5 355,68 | | 0,00 | 0,00 | | 5 355,68 | | 0,00 | | |  | | X | | X |
| 3. | Задача 3 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие. Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения, в т.ч.: | | Всего | 1177,17 | 0,00 | | | 0,00 | | 1177,17 | | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | | X | | X | |
| 2021 | 1177,17 | 0,00 | | | 0,00 | | 1177,17 | | 0,00 | 1. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | | 1 077,50 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1. Площадь мест массового | | 1 077,50 | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | посещения | |  | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | , благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | |  | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | | 0 | |
|  |  | | 2024 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | 1. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | | 0 | |
| 3.1.1 | Ремонт мемориала Славы войнам Великой Отечественной войны | | Всего | 1 177,17 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 177,17 | | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | | X | | X | |
| 2021 | 1 177,17 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 177,17 | | 0,00 | X | | X | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | X | | X | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | X | | X | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | X | | X | |
|  | Итого по программе 1 | | Всего | 132 489,59 | 979,77 | | | 0,00 | | 132 489,59 | | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | | X | | X | |
| 2021 | 34 303,70 | 979,77 | | | 0,00 | | 34 303,70 | | 0,00 | X | | X | |
| 2022 | 32800,78 | 0,00 | | | 0,00 | | 32800,78 | | 0,00 | X | | X | |
| 2023 | 32 888,89 | 0,00 | | | 0,00 | | 32 888,89 | | 0,00 | X | | X | |
| 2024 | 32 496,22 | 0,00 | | | 0,00 | | 32 496,22 | | 0,00 | X | | X | |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Улучшение жизнедеятельности

территории ЗАТО Северск»

на 2021 - 2024 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования

и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения»

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Участники подпрограммы 2 | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 | Содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и теплоснабжающим организациям в обеспечении бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов внегородских территорий | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 2  и их значения (по годам реализации) | Показатели цели,  единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 76 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, по которым возмещаются затраты теплоснабжающим организациям, ед | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск | | | | | |
| 2. Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2  (далее – ВЦП) | ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» | | | | | |
| ВЦП «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет | 112 867,76 | 28 216,94 | 28 216,94 | 28 216,94 | 28 216,94 |
| Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области | 1 519,60 | 379,90 | 379,90 | 379,90 | 379,90 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 114 387,36 | 28 596,84 | 28 596,84 | 28 596,84 | 28 596,84 |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

На протяжении многих лет на всей территории Томской области отмечается спад сельскохозяйственного производства, в том числе уменьшается поголовье крупного рогатого скота. Уменьшение поголовья КРС связано с отсутствием в личных подсобных хозяйствах быков производителей. Решением данной проблемы является проведение искусственного осеменения коров. Тяжелый ежедневный труд сельскохозяйственных производителей облегчают специальная техника   
и средства малой механизации, но невысокие заработные платы и высокие банковские ставки по кредитам являются основной проблемой   
для приобретения дорогостоящей сельскохозяйственной техники и оборудования в личные и фермерские подсобные хозяйства.

Котельная, расположенная в пос.Орловка, на сегодняшний день работает на дизельном топливе. Первоначально в качестве основного топлива для работы котельной планировалось использовать природный газ, но в связи с тем, что на данный момент отсутствует техническая возможность подключения к газопроводу, котельная реконструирована для работы   
на жидком топливе (дизельном). В результате этого котельная работает   
в ручном, а не в автоматическом режиме, как предполагалось   
при использовании газа. Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-313/9(657) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжающая Компания «Орловская» (ИНН 7024038856)   
на 2016-2018 годы» был утвержден тариф исходя из автоматического режима работы котельной в пос.Орловка. Утвержденный тариф не покрывает затраты на производство тепловой энергии и транспортирование её до потребителей. На 2016 год для котельной пос.Орловка утвержден тариф 5877,95 руб. за 1 Гкал при требуемом (экономически обоснованном) тарифе 8339,09 руб. за 1 Гкал. Из-за межтарифной разницы теплоснабжающая организация несет огромные убытки, что приведет к её финансовой несостоятельности, и как следствие жители многоквартирных жилых домов и муниципальные общеобразовательные учреждения пос.Орловка останутся без тепла в зимний период.

Для обеспечения бесперебойной подачи тепла в многоквартирные дома и общеобразовательные учреждения, расположенные в пос.Орловка, площадь помещений которых составляет 6835,9 м2, необходимо предоставление субсидии теплоснабжающей организации в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения.

С 01.07.2013 приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 года были введены в действие новые нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению и отоплению в жилых помещениях (в отопительный период) и на общедомовые нужды на территории Томской области (далее – утвержденные нормативы потребления коммунальных услуг).

В указанном приказе рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области совместно   
с ресурсоснабжающими организациями и ответственными за содержание многоквартирных домов обеспечить оснащение многоквартирных домов   
и жилых домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии   
и электрической энергии, в том числе оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии и индивидуальными, и общими (для коммунальной квартиры).

Системы горячего водоснабжения и отопления многоквартирных жилых домов, спроектированные до 2010 года, не предусматривают технической возможности для установки общедомовых и индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения и тепловой энергии.

Утвержденные нормативы потребления коммунальных услуг   
не учитывают потери тепла в связи с плохим состоянием помещений старого жилого фонда (наличием деревянных окон с щелями и двойным остеклением, тонкими стенами, не соответствующими современным требованиям, плохо утепленными крышами, отсутствием регулирующей и запорной арматуры  
на приборах отопления).

Количество тепловой энергии, фактически выработанной теплоснабжающими организациями и отпущенной потребителям,   
в количественном и стоимостном выражении превышает количество тепловой энергии, начисленной по нормативу и предъявленной к оплате гражданам, рассчитанной на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг. Расходы на производство тепла не покрываются платой потребителей, теплоснабжающие организации несут убытки, растет кредиторская задолженность по оплате топлива поставщикам.

До 01.01.2018 разница между нормативным и фактическим потреблением тепловой энергии (РФНП) возмещалась теплоснабжающим организациям через реализацию мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3509.

В настоящее время данное мероприятие исключено из муниципальной программы.

Основным фактором, оказывающим влияние на качество жизни населения, является качественное оказание коммунальных услуг.

На внегородских территориях ЗАТО Северск выработка и отпуск тепловой энергии производятся котельными теплоснабжающих организаций ООО «Тепло П» (котельная в пос.Самусь), ООО «СЕТИ-П» (котельная   
по ул.Камышке в пос.Самусь), ООО «ТВСК «Орловская» (котельная   
в пос.Орловка).

В связи с отсутствием технической возможности установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в старом жилом фонде количество потребленной тепловой энергии населением определяется   
в соответствии с нормативами потребления коммунальной услуги   
по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории Томской области в отопительный период, утвержденными приказом Департамента ЖКХ  
 и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47.

Фактические затраты теплоснабжающих организаций   
на теплоснабжение многоквартирных жилых домов превышают стоимость объемов тепловой энергии на оказание коммунальной услуги по отоплению, предъявленных к оплате гражданам, рассчитанных на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.

Для обеспечения теплоснабжающими организациями бесперебойной подачи тепла в многоквартирные жилые дома необходимо предоставление субсидии теплоснабжающим организациям из бюджета ЗАТО Северск   
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Размер субсидии определяется как разница между затратами теплоснабжающей организации в связи с оказанием гражданам коммунальной услуги по отоплению многоквартирных домов внегородских территорий ЗАТО Северск, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и стоимостью объемов тепловой энергии на оказание коммунальной услуги по отоплению, предъявленной к оплате гражданам  
 в отчетном месяце (отчетном периоде), по указанным домам, рассчитанной на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целью подпрограммы 2 является содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности   
и теплоснабжающим организациям в обеспечении бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов внегородских территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования   
на территории ЗАТО Северск;

2) возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи   
с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск;

Сроки реализации подпрограммы 2: 2021 - 2024 годы.

Этапы реализации подпрограммы 2 не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ницаизме- рения |  | Значения целевых показателей | | | | | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения»» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 19 | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 76 | 76 | 99 | 99 | 99 | 99 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, по которым возмещаются затраты теплоснабжающим организациям | ед | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | Ежеквартально | Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Решение задачи подпрограммы 2 предусмотрено за счет мероприятий ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» и ВЦП «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат  
в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск».

ПЕРЕЧЕНЬ  
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

«Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения»

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации,  год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» | Всего | 1519,60 | 0,00 | 0,00 | 1519,60 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 379,90 | 0,00 | 0,00 | 379,90 | 0,00 | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 2021-25  2022-25  2023-25  2024-25 |
| 2022 | 379,90 | 0,00 | 0,00 | 379,90 | 0,00 | 2. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 2021-40  2022-40  2023-40  2024-40 |
| 2023 | 379,90 | 0,00 | 0,00 | 379,90 | 0,00 | 3. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 2021-99  2022-99  2023-99  2024-99 |
| 2024 | 379,90 | 0,00 | 0,00 | 379,90 | 0,00 | 4. Возмещение части затрат на техническое оснащение (приобретение техники или оборудования), ед | 2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 |
| 2. | Задача 2 «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 2.1 | ВЦП «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам внегородских территориях ЗАТО Северск» | Всего | 112867,36 | 0,00 | 0,00 | 112867,36 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 28216,94 | 0,00 | 0,00 | 28216,94 | 0,00 | 1. Количество многоквартирных домов в пос. Самусь, в которых обеспеченно бесперебойное теплоснабжение, ед | 2021-130  2022-130  2023-130  2024-130 |
| 2022 | 28216,94 | 0,00 | 0,00 | 28216,94 | 0,00 | 2. Количество многоквартирных домов по ул. Камышке в пос. Самусь, в которых обеспеченно бесперебойное теплоснабжение, ед | 2021-22  2022-22  2023-22  2024-22 |
| 2023 | 28216,94 | 0,00 | 0,00 | 28216,94 | 0,00 | 3. Количество многоквартирных домов в пос. Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 2021-4  2022-4  2023-4  2024-4 |
| 2024 | 28216,94 | 0,00 | 0,00 | 28216,94 | 0,00 | X | X |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 114387,36 | 0,00 | 0,00 | 114387,36 | 0,00 |  | X | X |
| 2021 | 28216,94 | 0,00 | 0,00 | 28216,94 | 0,00 | X | X |
| 2022 | 28216,94 | 0,00 | 0,00 | 28216,94 | 0,00 | X | X |
| 2023 | 28216,94 | 0,00 | 0,00 | 28216,94 | 0,00 | X | X |
| 2024 | 28216,94 | 0,00 | 0,00 | 28216,94 | 0,00 | X | X |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Улучшение жизнедеятельности

внегородских территорий ЗАТО Северск»

на 2021 - 2024 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источников | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 109889,91 | 0,00 | 0,00 | 109889,91 | 0,00 | УВГТ Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 27771,06 | 0,00 | 0,00 | 27771,06 | 0,00 | 1.Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2022 | 27445,10 | 0,00 | 0,00 | 27445,10 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2023 | 27533,21 | 0,00 | 0,00 | 27533,21 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 27140,54 | 0,00 | 0,00 | 27140,54 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2. | Задача 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 2.1 | ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 21422,51 | 0,00 | 0,00 | 21422,51 | 0,00 | УВГТ Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 5355,47 | 0,00 | 0,00 | 5355,47 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2022 | 5355,68 | 0,00 | 0,00 | 5355,68 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
|  |  | 2023 | 5355,68 | 0,00 | 0,00 | 5355,68 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2024 | 5355,68 | 0,00 | 0,00 | 5355,68 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 3. | Задача 3 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1 | Основное мероприятие.  Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на | Всего | 1177,17 | 0,00 | 0,00 | 1177,17 | 0,00 | УВГТ Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 1177,17 | 0,00 | 0,00 | 1177,17 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
|  | территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения. в т.ч.: | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 3.1.1 | Ремонт мемориала Славы войнам Великой Отечественной войны | Всего | 1177,17 | 0,00 | 0,00 | 1177,17 | 0,00 | УВГТ Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 1177,17 | 0,00 | 0,00 | 1177,17 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 132489,59 | 0,00 | 0,00 | 132489,59 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2021 | 34303,70 | 0,00 | 0,00 | 34303,70 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 4492 |
| 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 988 |
| 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 688 |
| 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
| 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
| 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
| 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | 1077,50 |
| 2022 | 32800,78 | 0,00 | 0,00 | 32800,78 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 16244 |
| 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 1346 |
| 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 1062 |
| 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
| 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
| 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
| 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | 1077,50 |
| 2023 | 32888,89 | 0,00 | 0,00 | 32888,89 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 16244 |
| 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 1811 |
| 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 1493 |
| 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
| 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
| 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
| 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | 0 |
| 2024 | 32496,22 | 0,00 | 0,00 | 32496,22 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 16244 |
| 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 2569 |
| 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 2704 |
| 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
| 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
| 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
| 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | 1077,50 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения» Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» | Всего | 1519,60 | 0,00 | 0,00 | 1519,60 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 379,90 | 0,00 | 0,00 | 379,90 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2022 | 379,90 | 0,00 | 0,00 | 379,90 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2023 | 379,90 | 0,00 | 0,00 | 379,90 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2024 | 379,90 | 0,00 | 0,00 | 379,90 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2. | Задача 2 «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 2.1 | ВЦП «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» | Всего | 112867,36 | 0,00 | 0,00 | 112867,36 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 28216,94 | 0,00 | 0,00 | 28216,94 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2022 | 28216,94 | 0,00 | 0,00 | 28216,94 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2023 | 28216,94 | 0,00 | 0,00 | 28216,94 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2024 | 28216,94 | 0,00 | 0,00 | 28216,94 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 114387,36 | 0,00 | 1519,60 | 112867,76 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2021 | 28596,84 | 0,00 | 379,90 | 28216,94 | 0,00 | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 19 |
| 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 76 |
| 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, по которым возмещаются затраты теплоснабжающим организациям, ед | 156 |
| 2022 | 28596,84 | 0,00 | 379,90 | 28216,94 | 0,00 | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
| 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 99 |
| 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, по которым возмещаются затраты теплоснабжающим организациям, ед | 156 |
| 2023 | 28596,84 | 0,00 | 379,90 | 28216,94 | 0,00 | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
| 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 99 |
| 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, по которым возмещаются затраты теплоснабжающим организациям, ед | 156 |
| 2024 | 28596,84 | 0,00 | 379,90 | 28216,94 | 0,00 | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
| 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 99 |
| 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, по которым возмещаются затраты теплоснабжающим организациям, ед | 156 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 3 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы №Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 47831,42 | 0,00 | 0,00 | 47831,42 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 11984,96 | 0,00 | 0,00 | 11984,96 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2022 | 11948,82 | 0,00 | 0,00 | 11948,82 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2023 | 11948,82 | 0,00 | 0,00 | 11948,82 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2024 | 11948,82 | 0,00 | 0,00 | 11948,82 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 47831,42 | 0,00 | 0,00 | 47831,42 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2021 | 11984,96 | 0,00 | 0,00 | 11984,96 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2022 | 11948,82 | 0,00 | 0,00 | 11948,82 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2023 | 11948,82 | 0,00 | 0,00 | 11948,82 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
| 2024 | 11984,82 | 0,00 | 0,00 | 11984,82 | 0,00 | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 90 |
|  | Итого по Программе | Всего | 294708,37 | 0,00 | 0,00 | 294708,37 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2021 | 74885,50 | 0,00 | 0,00 | 74885,50 | 0,00 | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам от общей площади дорог, проц | 2,95 |
| 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 4,72 |
| 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,12 |
| 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
| 5. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед | 139 |
| 6. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от общего количества многоквартирных домов, проц | 100 |
| 2022 | 73346,44 | 0,00 | 0,00 | 73346,44 | 0,00 | Х | Х |
| 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам от общей площади дорог, проц | 2,95 |
| 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 6,13 |
| 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,14 |
| 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
| 5. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед | 139 |
| 6. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от общего количества многоквартирных домов, проц | 100 |
| 2023 | 73434,55 | 0,00 | 0,00 | 73434,55 | 0,00 | Х | Х |
| 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам от общей площади дорог, проц | 2,95 |
| 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 6,43 |
| 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,19 |
| 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
| 5. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед | 139 |
| 6. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от общего количества многоквартирных домов, проц | 100 |
| 2024 | 73041,88 | 0,00 | 0,00 | 73041,88 | 0,00 | Х | Х |
| 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам от общей площади дорог, проц | 2,95 |
| 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 3,56 |
| 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,19 |
| 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
| 5. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед | 139 |
| 6. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от общего количества многоквартирных домов, проц | 100 |